Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» на 2017 год за 2 квартал 2017 года.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1282 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж».

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год, составляет 430464,22 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в размере 245619,37 тыс. руб., средства бюджета городского округа город Воронеж в размере 184844,85 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы, утвержденные на 2017 год, составили 460823,82 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 245089,37 тыс. рублей, средства областного бюджета в размере 3380,00 тыс. рублей, средства бюджета городского округа город Воронеж в размере 212354,45 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования программы по состоянию на 01.07.2017 составил 58229,01 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в размере 373,00 тыс. рублей, средства бюджета городского округа город Воронеж в размере 57856,01 тыс. рублей.

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы возможно оценить по окончании 2017 года.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы и 6 основных мероприятий.

Подпрограмма 1 - «Чистая вода».

На реализацию подпрограммы 1 в бюджете городского округа город Воронеж на 2017 год утверждены средства в размере 17084,00 тыс. рублей.

В настоящее время ведутся работы по канализованию улиц Гастелло, Бунакова, Дуговой, переулку Дуговому в г. Воронеже

Подпрограмма 2 – «Благоустройство дворовых территорий».

На реализацию подпрограммы 2 направлены средства из областного бюджета в размере 373,00 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 года исполнителями заключен контракт на поставку и установку детских площадок по следующим адресам:

- ул. 232 Стрелковой Дивизии, 31;

- Бульвар Фестивальный, 23а.

Ожидаемый срок выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в полном объеме - IV квартал 2017 года.

Подпрограмма 3 - «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

В рамках подпрограммы 3 предусмотрена замена 85 лифтов в 18 многоквартирных домах, согласно постановлению администрации городского округа город Воронеж от 12.07.2016 № 626 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа город Воронеж на 2016-2017 годы по замене лифтового оборудования».

В 2016 году расходы бюджета городского округа город Воронеж в сумме 18960,19 тыс. рублей были перечислены в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области в полном объеме.

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Воронежской области заключен договор с ООО «ВоронежЛифтИнвест» от 07.10.2016 № 3/СМР/л. Срок начала монтажных работ в соответствии с графиком производства работ - апрель текущего года. Срок выполнения работ по договору 01.10.2017 года.

Основное мероприятие 1 – «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений».

На реализацию основного мероприятия 1 из бюджета городского округа город Воронеж направлены средства в размере 948,95 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.

Распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 17.03.2017 № 197-р утверждено пообъектное распределение ассигнований бюджета городского округа город Воронеж на 2017 год на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений, в отношении 13-ти многоквартирных домов по отдельным видам работ.

Ожидаемый срок выполнения отдельных видов работ по капитальному ремонту предусмотрен на 2017 год (срок исполнения целевых индикаторов), в полном объеме – IV квартал 2017 года.

Основное мероприятие 2 – «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры».

На реализацию основного мероприятия 2 из бюджета городского округа город Воронеж направлено 45416,45 тыс. рублей.

Средства были использованы по следующим направлениям:

-финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий МКУ "Городская аварийно-ремонтная служба" –  27951,16 тыс. рублей;

-финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий МКУ "Городская дирекция единого заказчика ЖКХ" – 16789,10 тыс. рублей;

-оплата работ по ликвидации аварийных и непредвиденных ситуаций на бесхозяйных сетях водоснабжения и водоотведения на 58-и объектах – 594,01 тыс. рублей;

-оплата выполненных работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры (изготовление межевого плана, съемка текущих изменений земельного участка, изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и т.д.) на следующих объектах: ул. Дружинников, 26, ул. Солнечная, 23, 27, ул. Пирогова, 27 в сумме 82,18 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 года завершена конкурсная процедура по определению подрядной организации на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения и заключен муниципальный контракт.

Основное мероприятие 3 – «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры  в  рабочем поселке Шилово в г. Воронеж».

Сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2020 год.

Основное мероприятие 4 – «Текущее содержание общественных туалетов».

Фактический объем финансирования основного мероприятия 4 «Текущее содержание общественных туалетов» за II квартал 2017 года составил 906,51 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год в сумме 85,69 тыс. рублей. Указанные средства были направлены на содержание 5 муниципальных стационарных общественных туалетов.

На территории городского округа город Воронеж расположено семь муниципальных стационарных общественных туалетов (ул. Платонова,18, ул. Писателя Маршака (у ТЦ «Лента»), ул. Генерала Лизюкова (у кинотеатра «Мир»), ул. Кольцовская, 66, ул. 25 лет Октября, Адмиралтейская площадь, Ленинский проспект (ост. Ильича), два из которых сданы в аренду (на Адмиралтейской площади и Ленинском проспекте (ост. Ильича). Текущее содержание пяти общественных туалетов осуществлялось за счет средств городского бюджета.

Основное мероприятие 5 – «Текущее содержание кладбищ».

На реализацию основного мероприятия 5 из бюджета городского округа город Воронеж направлено 10584,10 тыс. рублей на обеспечение деятельности МКУ «Администрация городских кладбищ», в том числе кредиторская задолженность за 2016 год в размере 214,37 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось обслуживание 21 кладбища: Юго-Западное, Коминтерновское, Лесное, Буденовское, Правобережное, Боровское, Полыновское, Никольское, Еврейское, Березовское, Восточное, Казанское, Первомайское, в с. Масловка, Малышевское 1 участок, Малышевское 2 участок, Подгоренское, Репненское, Тавровское, Боровское (старое), Буденовское (старое).

Кроме того, МКУ «Администрация городских кладбищ» осуществляло выдачу разрешительных документов на захоронение умерших.

В результате реализации основного мероприятия 5 в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

- количество обслуживаемых кладбищ – 21 ед.;

- количество выданных разрешений на захоронение – 4714 ед.

В результате реализации основных программных мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» повышается уровень и качество жизни населения, а также улучшается эстетическое и экологическое состояние территории городского округа.

Основное мероприятие 6 – «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж».

В рамках основного мероприятия 6 разработаны и согласованы с уполномоченными собственниками помещений в многоквартирном доме схемы размещения элементов благоустройства на дворовых территориях (урны, скамейки, детское игровое оборудование, спортивное оборудование и др.), планируемых к благоустройству в 2017 году. Так же разработаны ведомости дефектов дворовых территорий и сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году.

Проведена проверка достоверности сметной стоимости на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, по результатам которой получено положительное заключение.

И.о. руководителя  управления                                                           С.А. Петрин

Горюшкина Е.В.

Быкова И.В.