ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МБУ «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» ЗА 2017 ГОД И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛАНАХ НА 2018 ГОД.

Докладчик: Трофимов Юрий Иванович – директор МБУ «Центр организации дорожного движения».

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы», направленных на сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности городских магистралей из бюджета городского округа город Воронеж доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 2016 года, то есть 26,52 млн. руб. При 100% выполнении муниципального задания в связи с дефицитом бюджета фактическое финансирование составило 25,46 млн. руб., что составляет 95%.

В рамках исполнения муниципального задания на 2017 год муниципальным бюджетным учреждением городского округа «Центр организации дорожного движения» выполнены работы в полном объеме по следующим мероприятиям:

- Содержание 250 светофорных объектов на сумму 20,28 млн. руб. Фактически профинансировано 19,55 млн. руб.;

- Содержание 5193 дорожных знаков на сумму 1,5 млн. руб., что несколько ниже сравнительно с 2016 годом, в котором было обслужено 6530 дорожных знака;

- Установка 975 дорожных знаков, что на 25% больше, чем в 2016 году на сумму 3,7 млн. руб. Фактически профинансировано 3,37 млн. руб.;

- Строительство и введение в эксплуатацию 2 светофорных объектов на сумму 0,8 млн. рублей по адресам:

- пр. Коммунаров – ул. Сакко и Ванцетти;

- Ленинский пр-т, «Макдональдс».

За счет внебюджетных средств построены светофорные объекты:

– ул. Лебедева, «Воронежсинтезкаучук»;

– ул. 45 Стр. Дивизии – ул. Новгородская.

В рамках субподряда по договору с ООО «СпецДорСервис» выполнены работы по строительству светофорного объекта по адресу:

– проезд ул. Остужева – мкр. Боровое.

По предпринимательской деятельности учреждением получен доход в размере 18,8 млн. руб., в том числе:

за работы по установке дорожных знаков и светофорных объектов 2,9 млн. руб.;

за услуги по диспетчерскому обслуживанию городского транспорта с использованием системы ГЛОНАСС 15,9 млн. руб.

Кроме того, в рамках административных материалов ДТП по сбитым дорожным знакам и светофорам, страховыми компаниями учреждению возмещено 0,5 млн. руб.

Доходы от предпринимательской деятельности в прошедшем году направлялись на совершенствование материально-технической базы учреждения и расширение автоматизированной системы управления дорожным движением «зеленая волна».

За счет проведенного в 2017 году сокращения персонала ИТР, произведено увеличение заработной платы сотрудникам рабочих специальностей в среднем на 20%.

В части работы с перевозчиками всех форм собственности произведен анализ организаций, определены предприятия с наихудшими и наилучшими показателями в части количества нарушений правил дорожного движения, нарушения правил перевозки пассажиров, лицензионных требований, нарушений договорных обязательств на единицу подвижного состава. Сформирована практика проверки водительского состава при приемке на работу, с выявлением наличия неоплаченных штрафов, серьезных нареканий со стороны предыдущих работодателей.

Сотрудниками отдела линейного контроля на 31.12.2017 года проведено 726 проверок (из них 546 проверок соблюдения предприятиями перевозчиками договорных обязательств), из которых 370 проверок выявили нарушения в части: перевыпуска или недовыпуска подвижного состава на линию, ненадлежащего санитарно-технического состояния, несоблюдения установленных нормативов экипировки и схем движения по маршрутам.

В связи с выпуском на линию подвижного состава с неработоспособным навигационным оборудованием ГЛОНАСС произведено изъятие 85 карт маршрутов регулярных перевозок.

Налажено продуктивное взаимодействие с МУГАДН по ЦФО, в части проведения совместных рейдовых мероприятий по водителям городского пассажирского транспорта, так на текущую дату проведено 4 рейда по результатам которых водители были подвергнуты административному аресту и штрафам. На 31.12.2017 г. в адрес МУГАДН по ЦФО направлено 60 фотоматериалов по нарушениям выявленным в ходе рейдов отдела линейного контроля, по всем вышеуказанным материалам нарушители привлечены к административной ответственности. Кроме того в рамках взаимодействия направлено 29 материалов, сформированных при помощи спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, о нарушениях связанных с ночным отстоем подвижного состава автотранспортных предприятий, а так же 10 материалов по нарушениям утвержденных схем движения по маршруту водителями городского пассажирского транспорта.

На регулярной основе организовано взаимодействие с УГИБДД ГУ МВД, в части проведения совместных рейдовых проверок предприятий перевозчиков. В течение 2017 года проведено 6 таких рейдов. В административную практику направлено 327 фотоматериалов по нарушению водителями городского пассажирского транспорта правил дорожного движения.

На основании данных УГИБДД МВД России по Воронежской области МБУ ЦОДД совместно с УФССП по Воронежской области организовано проведение рейдовых мероприятий по выявлению злостных неплательщиков штрафов на линии с последующим наложением ареста на транспортное средство.

Налажена работа комплекса фотофиксации административных правонарушений Дозор МН. На настоящий момент в адрес центра фотовидеофиксации направлен 291 материал сформированный при помощи комплекса.

Говоря о перспективных планах учреждения хотелось бы отметить следующее:

- Введение новой платной услуги по обслуживанию и ремонту навигационных блоков ГЛОНАСС установленных на подвижном составе, что даст учреждению дополнительный доход с каждой единицы подвижного состава. Тариф на оказание данной услуги на настоящий момент в стадии проработки.

- Создание в структуре учреждения отдела по формированию и ведению реестров парковочных разрешений инвалидов, льготных и резидентных парковочных разрешений.

- Усиление работы по взысканию со страховых компаний убытков при дорожно-транспортных происшествиях с причинением ущерба дорожным знакам и светофорным объектам, находящимся на балансе учреждения.

- Дальнейшая оптимизация штатной численности учреждения.

- Приобретение комплекса фото-видео фиксации Дозор-м, с возможностью установки на транспортное средство, для автоматизированной фиксации нарушений ПДД водителями городского пассажирского транспорта.