ВОПРОС  3

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННЫХ И ОБЩЕГОРОДСКИХ СУББОТНИКОВ В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Докладчик: Котов Олег Владимирович – руководитель управления дорожного хозяйства.

Слайд 2

В соответствии с распоряжением администрации городского округа  от 13.03.2018 №177-р  с  30 марта по 30 апреля в городе проведен месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий.

Слайд 3

В рамках месячника проведены следующие мероприятия:

- общегородской субботник 21 апреля 2018 г.;

- районные субботники 31 марта 2018 г., 14 апреля 2018 г.;

- санитарные дни в районах городского округа город Воронеж 04,11,18,25, 28 апреля 2018 г.

Слайд 4

В месячнике по благоустройству приняли участие более 183 тысяч человек, среди которых работники предприятий, организаций всех форм собственности, представители общественных организаций, жители города, а также сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, работники сферы жилищно-коммунального хозяйства, студенты и школьники.

Среди районов участие в месячнике по благоустройству выглядит следующим образом:

| № | Район | Кол-во чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Железнодорожный | 24 050 |
| 2 | Коминтерновский | 37 333 |
| 3 | Левобережный | 29 453 |
| 4 | Ленинский | 34 837 |
| 5 | Советский | 27 240 |
| 6 | Центральный | 30 302 |
|  | ИТОГО: | 183 215 |

Слайд 5

Следует отметить и активное участие жителей многоквартирных домов и частного сектора района, которые приняли участие не только в уборке своих придомовых территорий, но и общественных пространств.

Разбивка по категориям граждан выглядит следующим образом:

| № | Категории участников | Кол-во чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работники ЖКХ | 18 948 |
| 2 | Студенты, школьники | 32 338 |
| 3 | Работники предприятий, организаций, учреждений | 84 390 |
| 4 | Жители | 47 539 |

Слайд 6-8

Выполнены работы по санитарной уборке территорий парков, скверов, лесопарковых зон, лесных массивов, бульваров;  уборке улично-дорожной сети от пескосмета; уборке придомовых территорий,  прилегающих территорий предприятий   и организаций, бесхозяйных территорий;  очистке контейнерных площадок;  ликвидации несанкционированных свалок; посадке деревьев и кустарников  и т.д.

Выполнены основные виды работ:

- убрано   1213 га территорий парков, скверов, лесопарковых зон, лесных массивов, бульваров;

-очищено от пескосмета и мусора  625 км прилотковой зоны дорог;

- убрано 545 га территорий, прилегающих к предприятиям промышленности, потребительского рынка, учреждениям социальной сферы;

- произведена санитарная уборка 15 382 тыс.кв.м. жилой зоны, обслуживаемых управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК и т.д.;

- очищено 4 885 контейнерных площадок;

Кроме этого, особое внимание при проведения  месячника по благоустройству  было уделено мероприятиям по уборке мест проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;  приведению в порядок  мест воинских захоронений, памятников участникам Великой Отечественной войны, а также прилегающих к ним территорий и подъездных дорог.

Слайд 9

Для технического обеспечения работ месячника по благоустройству было привлечено 3 112 единиц техники предприятий и организаций. Вывоз собранного на объектах мусора завершен до 01.05.2018.

Слайд 10

Большая работа проведена промышленными и торговыми предприятиями, а также учреждениями социальной сферы по уборке прилегающих территорий. Объем выполненных работ составил 537,9 га.

Слайд 11-12

Особое внимание уделяется озеленению территорий города. По ул. Краснознаменной были произведены работы по компенсационной посадке 49 саженцев лип с закрытой корневой системой.

Данная посадка выполнена взамен вырубленных деревьев породы ясень, которые пришлось вырубить из-за повреждения карантинным вредителем.

В рамках месячника благоустройства на общественных территориях городского округа было высажено 2 253 саженцев деревьев и 7 219 саженцев кустарника.

Проведены работы по кронированию 1 205 деревьев и удалению 1 195 сухостоев.

Слайд 13

Улучшены показатели за последние годы по очистке прилотковой зоны УДС. Кроме комбинатов благоустройства районов работы  производились промышленными и торговыми предприятиями, учреждениями социальной сферы. Очищено от пескосмета 625,8 км улично-дорожной сети.

| № | Виды работ | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка прилотковой зоны | км. | 506,44 | 591,23 | 625,8 |

Слайд 14

Важным элементом месячника по благоустройству стали работы на дворовых территориях. В них, в основном, участвовали жители, работники управляющих организаций, учреждений социальной сферы. Произведена уборка более 15 тыс. кв. м дворовых территорий.

Мероприятия месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий завершены, но благоустроительные работы продолжаются.

Выполнены мероприятия по поддержанию санитарного порядка во время проведения майских праздников и уборке территорий после завершения праздничных мероприятий.

Начата  подготовка городских территорий к проведению Дня города.

Слайд 15

Проект протокольных поручений:

| № п/п | Поручения | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В летне-осенний период продолжить проведение санитарных дней по средам (еженедельно) | Управы районов | до 30.10.2018 |