Слайд 1

Представляю Вашему вниманию доклад о реализации проектов по благоустройству на территории Ленинского района в 2018 году.

Слайд 2

На слайде представлены приоритетные направления реализации проектов благоустройства на территории района.  Это:

- Развитие общественных зон;

- Развитие инфраструктуры для активного и здорового образа жизни;

- Создание комфортных и безопасных условий жизни.

На данный момент в управе идет работа по 79 объектам на общую сумму 95 млн. рублей, причем более половины финансирования привлечено за счет  организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории района.

Слайд 3

В своем докладе я подробнее остановлюсь на объектах, которые вошли в программу приоритетного проекта «Благоустройство общественных пространств».

Перечень из 9 зон представлен на слайде.

На сегодняшний день проектная сумма затрат по этому разделу составляет почти 25 млн. рублей. Но хочу сразу уточнить, что мы постоянно вносим коррективы, что-то совершенствуем, добавляем и поэтому эта сумма имеет тенденцию к увеличению.

Слайд 4

Итак, первый объект, это сквер имени М.Т. Калашникова, который расположен по адресу ул. 20-летия Октября 22с и является видовым местом одной из основных улиц города.

В конце прошлого года по договоренности с управой района Давыдов Денис Иванович начал благоустройство сквера 
за счет собственных средств.

По состоянию на июль текущего года:

- приобретено и установлено детское оборудование;

- восстановлено спортивное оборудование;

- проведено замощение дорожек и площадок сквера;

- восстановлено освещение;

- проведена вырубка аварийных деревьев с последующей компенсационной посадкой.

Среди запланированных работ:

- установка дополнительных элементов детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, ограждения;

- посадка деревьев и кустарников;

- реконструкция подпорной стены.

Стоимость работ на данный момент составила 1 миллион 700 тыс. рублей.

Открытие сквера планируется в конце августа.

После утверждения изменений в 410-м Постановлении и проведения аукциона там будет установлен остановочный комплекс нового образца.

Также за счёт инвестиций планируем разместить камеры видеонаблюдения, входящие в систему «Безопасный город».

А к 100-летию со дня рождения всемирно известного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова в 2019 году планируется установка его бюста.

Слайд 5

Бульвар «Чапаева» находится по адресу: ул. Чапаева, д.132 д.

На прилегающей к нему территории проживает порядка 5 500 человек.

Активный пешеходный трафик обеспечивает, в первую очередь, расположенная в непосредственной близости городская поликлиника №8, в которой обслуживается более трети жителей района.

Бульвар не благоустроен.

Отсутствуют: турникет, малые архитектурные формы, газоны, дорожки, освещение.

За счёт средств спонсора, «БИНБАНКа», были произведены работы по установке малых архитектурных форм.

Но сквер достаточно протяжённый и ориентировочная сумма, необходимая на полное благоустройство, составляет порядка 2 миллионов рублей.

В текущем году этот объект принимал участие в конкурсе общественно-полезных проектов ТОС, но в первом туре победителем не стал.

Поэтому в настоящее время нами проводится работа по поиску спонсоров, а также будем надеяться на финансирование второго тура конкурса.

Слайд 6

На благоустройство общественной зоны по переулку Лиственный также была подана заявка на участие в конкурсе общественно - полезных проектов.

Проект получил поддержку в виде гранта от Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» 
в размере 1 млн. 125 тыс. руб.

Информация о планируемых мероприятиях по благоустройству представлена на слайде.

При планировании функциональной наполняемости сквера акцент сделан на детском игровом и спортивном оборудовании.

Работы на объекте уже начались, и задержка была только в период выпадения обильных осадков.

Завершение планируется к концу  августа текущего года.

На примере данной общественной зоны хочу отметить важность взаимодействия с жителями и учет их потребностей.

Например, на данной площадке:

- мы проводили сход жителей,

- организовывали обсуждение проекта с активом.

В результате решен вопрос софинансирования работ по благоустройству со стороны жителей и активного их участия не только в субботниках, но и дальнейшем содержании площадки.

Примечание:

Жители за счет собранных средств приобретают малые архитектурные формы -  7 скамеек и урн - на общую сумму 41,6 тысяч рублей.

Также рассматривается вопрос продолжения сбора средств на приобретение входной	 арки на сумму 21,5 тысясч рублей.

Слайд 7

Еще один сквер - «Военных летчиков» - преображается за счет инвестиционных средств.

В прошлом году выполнены работы по:

- плиточному мощению тротуаров,

- и обустройству газонов.

На текущий год запланированы работы по установке:

- детского игрового оборудования,

- малых архитектурных форм и т.д.

Уникальной особенностью сквера станет установка памятника военным летчикам.

Объем инвестиций в этом году составит 2,5 млн. рублей.

Главой города было дано указание комплексно подходить к развитию территорий.

Мы в своей работе стараемся применять такой подход, и этот сквер могу привести в качестве примера.

Так, ранее здесь были:

- проведены работы по ремонту фасадов 
МКД №№51, 53 по ул. Летчика Колесниченко;

- и благоустройство дворовых территорий МКД 
№№ 51, 53, 55, 57 по ул. Летчика Колесниченко, №№2, 2а по ул. 121 Стрелковой дивизии.

Слайд 8

Наряду с созданием новых общественных зон, мы продолжаем развивать ранее благоустроенные скверы.

Так, ещё в 2016 году «Уличный комитет №68» выиграл грант в размере 1 млн. руб. на реализацию проекта – «Благоустройство сквера по ул. 20-летия Октября, у д. 86».

Были проведены работы:

- по обустройству тротуарных дорожек; газонной части;

- установлено ограждение сквера;

- смонтирована дренажная система.

Однако, пообщавшись с жителями, нами принято решение продолжить работы по:

- озеленению сквера,

- установке архитектурных форм,

- обустройству дополнительных тротуарных дорожек и т.д.

С 26 июля эти мероприятия осуществляет Компания «Русский аппетит».

Завершение работ планируется к концу августа.

На самом деле это не единственный объект, где мы, не смотря на реализацию проекта, продолжаем работу по дальнейшему благоустройству.

Примером может быть сквер «Рылеева». Этот проект удачно реализован еще в прошлом году, сумма затрат составила почти 
три миллиона рублей.

Однако, находясь в контакте с местными жителями и при их активном участии, мы уже в этом году сделали ограждение участка.

А после проведения аукциона по размещению НТО в составе остановочного комплекса, там будет установлена «умная остановка» и сделаны тротуарные дорожки от проезжей части к нашему скверу.

Слайд 9

Интересным примером активности жителей города является экологическая акция, которая прошла в сквере «Программистов» (ранее он назывался «Молодежный»).

Представители более 20 интернет - компаний региона 
приобрели и посадили 506 единиц древесно-кустарниковой растительности на общую сумму 220 тыс. рублей.

Мы продолжили с ними переговоры и в текущем году
 IT - компании взяли шефство над сквером.

Их силами проведено:

- несколько субботников по наведению там порядка,

- покрашены деревья, скамейки, стела «Их именами названы улицы района».

В сентябре за счет средств компании "DSR Corporation"

планируется:

- установка в сквере малых архитектурных форм: лавочки и урны;

- разрабатывается проект для последующей установки входных арок.

После разработки проекта замощения тротуарной части от Театра оперы и балета, улицы Кирова до Романовского сквера и перед областной Думой сквера Куцыгина  мы в таком же стиле за счёт инвестиций будем проводить аналогичные работы и в этом сквере «Программистов».

Слайд 10

По инициативе управы района для решения вопроса 
о благоустройстве новой зеленой зоны (бесхозяйной территории) в районе существующих МКД по ул. Кривошеина, 19, 21 привлечен инвестор, который является застройщиком жилого комплекса «Трамвай желаний».

Объем инвестиций в развитие нового сквера составит 
более 6 млн. рублей.

В подготовке этого проекта нам помощь оказывали Управления экологии, главного архитектора, а также имущественных и земельных отношений.

Слайд 11

Вариант благоустройства зоны отдыха на месте снесенного аварийного здания школы по адресу: ул. Краснознаменная, 33 
сейчас находится в стадии разработки.

Рассматривается не просто создание нового сквера, но и обустройство прилегающей территории, а именно:

- Обустройство правого поворота с ул. 5 Декабря на ул.Краснознаменная с ремонтом асфальтового покрытия;

- Перенос остановки общественного транспорта (по направлению в Центр) в район земельного участка № 31 по ул. Краснознаменная от МКД по ул. Краснознаменная, 35;

- Установка остановочных навесов нового образца («умные остановки»);

- Обустройство пешеходных тротуаров, (по нечетной стороне улицы Краснознаменная), с целью обеспечения нормального подхода к планируемому скверу.

- Установка освещения пешеходных тротуаров.

В настоящее время ведутся переговоры с ЗАО Финансовая компания «Аксиома» в части финансирования проекта.

Слайд 12

Развитие следующих объектов, о которых я буду рассказывать выходит за рамки приоритетного проекта «Благоустройство общественных пространств».

Итак, сквер «Чижовский».

Находится он на ул. Грамши, около многоквартирного дома №70. На данный момент на прилегающей территории проживает 
более 10 тыс. человек, идет строительство нескольких семнадцатиэтажных домов.

Рядом со сквером находятся: 2 школы, городская поликлиника №8 и другие организации.

Сквер не благоустроен, отсутствуют:

- элементы детского игрового и спортивного оборудования,

- малые архитектурные формы,

- тротуары и клумбы.

Для благоустройства сквера в рамках программы «Формирование современной городской среды…» приобретена и передана на хранение в МБУ «КБ Ленинского района» тротуарная плитка (в объеме - 645 кв.м.) и  бортовой камень (в объеме - 652 п.м.).

Достигнуты договоренности с предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в непосредственной близости к скверу, о финансовом участии в приобретении:

- детского игрового и спортивного оборудования,

- малых архитектурных форм

на сумму 930 тыс. руб.

Необходимая сумма для реализации проекта на данный момент – 
2 млн. 400 тыс. рублей.

Также сейчас по поручению главы города просчитываются варианты установки системы автоматического полива зеленых насаждений в сквере.

Слайд 13

Ансамбль жилых домов с башней, 1950-е гг. 
по адресу ул. Кольцовская, 82/ Ворошилова, 2 - 
является объектом культурного наследия, 
расположенном на территории г. Воронеж, 
и одной из визитных карточек Ленинского района.

Предварительная стоимость проведения благоустроительных работ этой зоны составляет 5,5 млн. рублей

и включает в себя:

- обустройство тротуаров и газонов;

- опиловку/вырубку деревьев (чтобы открыть фасад дома) и соответственно компенсационную посадку деревьев;

- установку ограждений;

- организацию художественной подсветки дома;

- установку остановочного навеса нового образца.

Также проведены переговоры с предпринимателями:

- владельцами НТО,

- стационарных объектов,

- встроенных помещений

о необходимости благоустройства этой территории.

От некоторых из них получено согласие об участии в реализации этого проекта.

Слайд 14

На территории следующего объекта - Центр историко-культурный «Музей Петровских кораблей» - две недели назад состоялось рабочее совещание с участием Кстенина Вадима Юрьевича.

На совещании обсуждались вопросы, в том числе, связанные с концепцией благоустройства прилегающей территории.

На слайдах представлены варианты благоустройства.

На наш взгляд, наиболее масштабным и интересным выглядит вариант с художественной росписью фасада и установкой копии памятнику Петру 1  - «Царь – плотник».

Все работы планируются провести за счёт инвестиционных средств.

С учетом планов по открытию историко - культурного центра в 2019 году, большую часть работ по благоустройству прилегающей территории инвестор готов реализовать в текущем году.

Примечание: инвестор - Наумов Сергей Дмитриевич

Слайд 15

Благоустройство сквера им. Георгия Александровича Сухомлинова (ранее сквер «Луч») по адресу: ул. Кольцовская, 43 управой района реализовывается с «Союзом строителей Воронежской области» под председательством Астанина Владимира Ивановича.

Сквер находится буквально в нескольких метрах от «Музея Петровских кораблей» о котором я только что говорил.

На данный момент:

- подготовлен проект благоустройства сквера,

- проведены работы по уборке сквера.

Примечание: Сухомлинов Георгий Александрович (27.02.1933, город Воронеж - 09.11.2001, город Москва), инженер-строитель, государственный деятель, заслуженный строитель Российской Федерации (1980).

Окончил строительный факультет Воронежского инженерно-строительного института (1956). С 1956 года мастер, старший прораб, главный инженер, управляющий стройтрестом № 2, 1-й заместитель, начальник Воронежского территориального управления строительства (1974-1982), начальник Главного управления, заместитель министра строительства СССР (1992-1996). Внес личный вклад в сооружение многих крупных Воронежских объектов: водохранилище, цирк, комбинат крупнопанельного домостроения, авиационный завод, завод синтетического каучука, Придонской химический завод, Павловский горно-обогатительный комбинат и другие.

При разработке плана благоустройства территории 
на пересечении улицы Кольцовской и улиц 9-е Января и Свободы 
мы также стараемся подходить комплексно.

Недавно мои коллеги выступали и рассказывали о реконструкции «Комсомольского» сквера.

В настоящий момент до управы доведены денежные средства 
(в размере 1 млн. 274 тыс. рублей), и после проведения 
на этой неделе аукциона будут осуществлены работы 
по замощению тротуарной части.

В сентябре т.г. обновление этого сквера будет завершено.

Также завершается реконструкция Храма Рождества Христова (настоятель – отец Алексей), вид на который открывается 
с ул. Кольцовской.

Имеется договорённость с владельцами рынка «Кольцовский» 
о  реконструкции входных групп и приведение их 
в соответствие с требованиями дизайн-регламента 
(протяженность несколько десятков метров).

В настоящий момент разрабатывается проект, после утверждения которого, они приступят к работам.

Таким образом, после завершения всех выше указанных работ, созданием сквера имени Сухомлинова и благоустройства 
территории у создаваемого «Музея Петровских кораблей» 
эта территория существенно преобразится 
и её не стыдно будет включить в туристический маршрут 
для гостей нашего города.

Слайд 16

На следующем слайде представлена сводная информация 
о состоянии зеленых зон общего пользования на территории Ленинского района.

Так, на начало года в районе 39 зеленых зон общего пользования, 12 из которых являются благоустроенными, что составляет всего 30%.

На конец года мы планируем, что зеленых зон станет 40 (добавится зона отдыха на месте снесенного аварийного здания школы по адресу: ул. Краснознаменная, 33), из которых 21 - будет благоустроена, то есть уже 52% от общего количества.

Динамика роста благоустроенных зеленых зон общего пользования в районе должна составить 23%.

Слайд 17

Другой особенностью района является сложный рельеф местности со значительными перепадами высот в районе пешеходных связей.

Исторически сложилось так, что на территории района 
большое количество нагорных лестниц.

Мы этой проблемой занялись ещё с прошлого года, но из 24 нагорных лестниц и на начало года 9 - нуждались в ремонте.

На слайде представлена информация об объеме работ по этому направлению: от устройства водоотведения и поручней 
до строительства новой лестницы по ул. Крылова.

Средства на проведение работ по ремонту и обустройству лестниц доведены до управы депутатами городской и областной Дум. А также средства гранта.

По нашим прогнозам количество нагорных лестниц надлежащего состояния к концу года увеличится на 10%, и составит уже 72% от общего количества.

Слайд 18

Кроме этого, Управа района принимает активное участие в реализации на территории городского округа проекта по установке НТО с остановочным навесом нового образца («умные остановки»).

Мы:

- изучали  опыт других регионов,

- инициировали и принимали участие во встречах с предприятиями-изготовителями,

- активно общались с предпринимателями для изучения их потребностей при реализации различной группы товаров в НТО и возможности стать участником проекта,

- взаимодействовали с Управлением главного архитектора при внесении изменений в 410-е постановление.

В результате на территории Ленинского района достигнута договоренность с рядом предпринимателей:

- ООО «Русский аппетит»,

- ООО «Союз» (торговая сеть "Табакерка"),

- ИП Постовалова Т.С.,

- ИП Разинкова О.И.,

- ИП Штыков В.В.

- об установке в текущем году за их счет «умных остановок»
 по 7 адресам.

Адресная программа представлена на слайде.

Слайд 19

Следующий проект касается развития территорий для активного отдыха и занятий спортом.

Говоря о спортивных объектах общего пользования, отмечу, что единственный крупный спортивный объект стадион «Чайка», расположенный на территории района, для массового посещения 
пока закрыт.

Функционирующие 124 спортивных объекта общего пользования составляют всего 46% от нормативной потребности.

Необходимость реконструкции комплекса на базе спортивной школы №12 по адресу: ул. Херсонская, 27, вызвана отсутствием качественных условий для занятий спортом и физической подготовкой воспитанников и граждан, проживающих на прилегающей территории.

Имеющиеся элементы спортивного оборудования устарели и требуют замены, необходимо строительство нового современного здания.

В спортивной школе на постоянной основе лыжным спортом занимается 150 учащихся.

На площадке спортивной школы с учащимися близлежащих школ №34 и №65 проводятся занятия по физической культуре

В непосредственной близости расположен «Детский дом 
г. Воронежа», в котором находится 70 воспитанников.

К данному учреждению прилегает ТОС № 25 и несколько многоквартирных домов.

От жителей района неоднократно поступали обращения о необходимости реконструкции данной территории.

Слайд 20

На слайде представлены фотографии объекта, по которым прекрасно видно состояние и административного здания (бывшие подсобные помещения и гаражи), и состояние поля.

Слайд 21

Реконструкция данного комплекса требует проведения работ 
в несколько этапов.

Первый этап, реализацию которого мы предлагаем в текущем году, включает в себя строительство лыжероллерной дорожки 
шириной 4 метра и общей протяженностью 600 м., 
общей стоимостью  – порядка 2 млн. рублей.

По этому этапу мы находимся в тесном контакте с Петриным Сергеем Андреевичем, и на сегодня есть понимание источников финансирования строительства трассы.

Слайд 22

В последующем проект реконструкции предусматривает строительство следующих объектов:

- футбольного поля и площадки для мини-футбола,

- баскетбольной, волейбольной и  гимнастической площадок,

- автомобильной стоянки,

- основного здания.

Слайд 23

Реконструкция спортивного комплекса на базе спортивной школы №12 является частью нашей задумки по развитию зоны для активного отдыха в районе.

Мы планируем создать спортивно-оздоровительный  комплекс по типу «Олимпик» на территории лесного массива урочище «Чижовская дача».

На карте видны масштабы и самой территории, и наличие рядом интересных объектов, которые создадут общую инфраструктуру. Конкурентными преимуществами объекта являются:

- наличие выхода к набережной водохранилища,

- удобные подъездные пути,

- транспортная доступность (как личным, так и общественным транспортом).

Слайд 24

Лесной массив урочище «Чижовская дача» - это почти 
2 млн. кв. м. земли, которая принадлежит Лес фонду.

Получен официальный ответ от Лес фонда, из которого следует, что при осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускАется возведение временных построек на лесных участках и осуществление благоустройства.

Если в плане освоения лесов на территории субъекта РФ определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений.

Слайд 25

Направлений для развития территории множество:

- Трассы с круглогодичным использованием для катания на лыжах (роллерах) и велосипедах (скейтбордах и пр.);

- Универсальные спортивные площадки (с использованием в зимнее время под каток);

- Организация пункта проката спортивного оборудования 
с современным оснащением (гардеробные, мастерские, камеры хранения и пр.);

- Площадки для современных интерактивных игр, как для взрослых, так и для детей всех возрастов;

- Туристические  тропы;

- Организация площадок питания.

Слайд 26

С учетом исторического значения территории рассматриваемого лесного массива в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., приближающейся юбилейной даты со дня  Победы, необходимо рассмотреть возможность создания  интерактивного культурно-просветительского центра патриотической направленности:

Возможны следующие направления:

- Возрождение военно – спортивных игр  (по типу Зарницы);

- Создание инсталляций на военную тематику;

- Проведение военно – исторических реконструкций боёв.

Слайд 27

Учитывая, что лесной массив выходит на берег водохранилища, возможно развитие современных зон отдыха – летние террасы, кафе, открытые концертные площадки, прокат плавсредств и так далее.

Вопрос развития речного транспорта приобретает свою актуальность с развитием инвестиционных проектов.

В данном случае речь идет о реконструкции парка «Дельфин» на левом берегу.

Создание нескольких пунктов для размещения и остановок речного транспорта сделает досуговую часть горожан и гостей нашего города более разнообразным и интересным.

Слайд 28

Развитие такого глобального проекта требует проработки по ряду вопросов – от концепции проекта, структуры, финансовой модели и программы развития до конкретной работы по привлечению инвесторов.

Управа района готова принимать самое активное участие в разработке и реализации данного проекта.

Естественно, потребуется консолидация усилий различных структурных подразделений администрации города.

И конечно мы надеемся на методическое сопровождение со стороны МКУ Агентство  Управления Проектами.

Слайд 29

В рамках приоритетного проекта «Улучшение городского облика за счет создания архитектурной подсветки фасадов зданий в центральной части города» организовано ночное освещение Прихода храма Дмитрия Донского.

Приобретение и установка освещения осуществлена за счет средств  АО «Электроприбор».

Проект разработан и предоставлен на безвозмездной основе  творческой мастерской «Вечерний Воронеж».

Содействие в проведение работ оказаны МКП «Воронежгорсвет».

В конце своего доклада хотел бы отметить, что достижение любых результатов возможно только в конструктивном взаимодействии.

Особую благодарность за помощь хочу выразить:

- Управлению экологии и лично Ветер Наталье Викторовне;

- и МКП «Воронежгорсвет», руководитель - Неугомонов Виктор Васильевич.

А также спасибо Управлениям:

- Главного архитектора (Подшиваловой Людмиле Александровне);

- Строительной политики (Пешкову Владимиру Алексеевичу);

- Развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики (Бородиной Людмиле Викторовне);

- Дорожного хозяйства (Котову Олегу Владимировичу).

Уважаемые коллеги, сегодня я рассказал о проектах, по которым уже ведётся активная работа.

Конечно, у нас есть ещё масса планов, но, к сожалению, 
сейчас не хватает технической возможности их все прорисовать 
даже в виде эскизного проекта.

Поэтому по мере подготовки материалов будем о них докладывать.

Нами подготовили проект протокольных поручений, который представлен на слайде.

Хочу обратить Ваше внимание на пункт под номером пять.

В настоящий момент мы опять-таки комплексно подошли 
к развитию территории около большого перекрёстка улиц:

- Кирова,

- 20-лет Октября,

- Моисеева,

- Ворошилова и Кольцовская.

Для Ленинского района это центральная его часть.

Ряд проектов уже реализовывается, это:

- сквер имени Троицкого (см. доклад),

- общественная зона по адресу Ворошилова, 2 (см. доклад),

- совместно с УДХ и управлением предпринимательства занимаемся зоной около рынка «1000 мелочей» со стороны улицы Моисеева (решается проблема незаконной торговли и пропускной способности ул. Моисеева),

- совместно с УГА вопросом реконструкции здания известного, как «Дом быта» и приведение его в современный архитектурный вид,

- а также установка в этой зоне «умных остановок».

Но там также располагаются такие крупные объекты, как «Цирк» и  парк имени Дурова.

По «Цирку» мы надеемся, что на Федеральном уровне, наконец, обратят внимание на удручающее состояние, как самого строения, так и прилегающей территории, которая тоже относится к федеральной собственности.

А вот парк «Дурова» является достаточно крупным объектом.

Это единственная открытая площадка в районе с возможностью установки сцены, для проведения различных культурно-массовых и других мероприятий.

И нам с таким объектом самостоятельно не справиться.

Поэтому просим Вас рассмотреть возможность о включении 
в муниципальную программу («Формирование современной городской среды») реконструкцию этого парка в 2020 году.