## Slide 1
Администрация городского
округа город Воронеж
Управление дорожного хозяйства
«О ходе выполнения ремонтных работ на УДС городского округа »
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
О.В. КОТОВ

## Slide 2
Финансирование дорожно-ремонтных мероприятий в 2018 году
и в сравнении с предшествующими годами
2
3 млрд. 448 млн. руб.
2018 год
1 млрд. 851 млн. руб.
1 млрд. 597 млн. руб.
МП «Развитие транспортной системы»
Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»
Chart: Финансирование по годам, млн. руб.
2016 | 1923.7
2017 | 3988.4
2018 | 3448.5
Chart: Финансирование по направлениям в рамках муниципальной программы, млн. руб.
| Развитие автомобильных дорог | Ремонт автомобильных дорог | Содержание автомобильных дорог
2016 | 33 | 327.5 | 400.2
2017 | 243.2 | 118.9 | 1616.1
2018 | 457.5085 | 87.8771 | 1299.2962

## Slide 3
Ремонт в рамках ФЦП «Безопасные и качественные дороги»
ул. Брусилова
Заключено 2 муниципальных контракта.
Предусмотрена замена около 1,5 млн. м2 верхнего слоя дорожного покрытия.
В ремонте 100 улиц города.
На сегодняшний день:
- ремонт выполнен на 55 улицах
- ведутся работы на 18-и улицах
Общее выполнение составляет 49%.
Оплачено 4 объекта.
Передано на оплату 5 объектов.
Проспект Труда
ул. Бурденко
3
ул. Героев Стратосферы

## Slide 4
Ремонт УДС по МП «Развитие транспортной системы»
4
ул. Белостокская
ул. Бархатный бугор
ул. Веры Фигнер
ул. Некрасова

## Slide 5
Нанесение горизонтальной дорожной разметки
ул. Бурденко
ул. Дубовая
ул. Менделеева
5
а/д вдоль р. Песчанка

## Slide 6
Работа межведомственной комиссии
6

## Slide 7
Реконструкции транспортной развязки на пересечении
ул. Антонова-Овсеенко – ул. 9 Января – ул. Героев Сибиряков
7
г. Семилуки
ул. Антонова-Овсеенко
ул. 9 Января
ул. Героев Сибиряков
съезд 3-3
съезд 2-2

## Slide 8
9
СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!