## Slide 1
Администрация городского
округа город Воронеж
Управа Советского района
городского округа город Воронеж
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
И.П. АРИСТОВ
О реализации проектов по благоустройству на территории Советского района городского округа город Воронеж в 2018 году
Notes: Уважаемый
Вадим Юрьевич, Владимир Федорович!
Уважаемые присутствующие!
Представляю Вашему вниманию доклад о реализации проектов по благоустройству на территории Советского района в 2018 году

## Slide 2
Основные направления благоустройства
территории Советского района г. Воронежа в 2018 году
2
Благоустройство остановок общественного транспорта.
Благоустройство тротуаров на территории района.
Устройство и ремонт тротуаров по обращениям граждан на личном приеме у руководителя управы Советского района городского округа город Воронеж.
Благоустройство территории, прилегающей
к торговым объектам после сноса НТО.
Благоустройство территорий, прилегающих к социальным объектам.
Устройство пандусов на пешеходных переходах.
Notes: Работы по благоустройству территории Советского района проводятся по следующим направлениям:
Мероприятия по благоустройству территории района, осуществляемые при участии предприятий и организаций, действующих на территории района – партнеров управы;
Работы, финансирование которых осуществляется из бюджетов различных уровней (работа МБУ «Комбинат благоустройства Советского района», муниципальная программа «Развитие транспортной системы», Федеральная целевая программа «Безопасные и качественные дороги», Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»);
Благоустройство территории района, осуществляемое при участии предприятий и организаций, действующих на территории района – партнеров управы выполняется по следующим направлениям, представленным на слайде:

## Slide 3
3
ул. Домостроителей
Выполнено работы по устройству тротуара:
- установка бордюрного камня – 9 пог. м
- установка поребрика – 166 пог. м
- плиточное мощение – 184 кв. м
- устройство пандуса
Работы по благоустройству, выполненные в 2018 году
Notes: Первым направлением, на которое хочется обратить внимание, являются работы, начатые по инициативе управы района в 2017 году и продолженные до полного завершения в текущем году. Вот несколько примеров:
1. Работы по замене тротуарного покрытия на ул. Домостроителей от остановки «Аптека» до ул. Ворошилова с рекультивацией газонных территорий и заменой бортового камня

## Slide 4
4
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
Выполнено:
- установка бордюрного камня – 550 пог. м
- установка поребрика – 232 пог. м
- мощение тротуара – 410 кв.м
- устройство газона от ул. Матросова до ул. Пеше-Стрелецкая – 17100 кв.м
- отсыпка асфальтобетонным срезом – 1037 кв. м
Благоустройство ул. Героев Сибиряков
Notes: 2. Комплексное благоустройство территории ул. Героев Сибиряков, начавшееся в 2017 году с реконструкции разделительной полосы (на месте бывших трамвайных путей) от ул. Матросова до кольцевой развязки на ул. Пеше-Стрелецкая с обустройством новых пешеходных дорожек, подходов к пешеходным переходам, с устройством пандусов для маломобильной категории граждан, продолжено в текущем году.

## Slide 5
5
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
Устройство газона на площади 7000 кв. м
ул. Героев Сибиряков в районе УФСИН
Notes: Выполнены работы по озеленению прилегающей территории, а именно выполнена разбивка новых газонов, а также восстановление существовавших ранее, но утративших декоративный вид

## Slide 6
6
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
Выполнено:
- установка бордюрного камня – 46 пог. м
- установка поребрика – 70 пог. м
- мощение тротуаров – 106 кв. м
- завоз чернозема – 1000 куб. м
- посев газона – 4800 кв. м
ул. Героев Сибиряков,
в районе АЗС «Лукойл»
Notes: В целях повышения комфортности проживания населения обеспечена пешеходная доступность от жилой зоны до остановки общественного транспорта

## Slide 7
7
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
Выполнено:
- установка поребрика – 52 пог. м
- мощение тротуаров – 83 кв. м
- завоз чернозема – 20 куб. м
мкр. Шилово
ул. Курчатова, 26
Notes: Организованы и выполнены работы по благоустройству территории, прилегающей к остановке общественного транспорта «Курчатова» после сноса нестационарного торгового объекта. Выполнено новое плиточное мощение, проведено озеленение территории и обустроен лестничный марш от пешеходной дорожки, ведущей в жилой массив

## Slide 8
8
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
Выполнено:
-установка дорожного
бордюрного камня – 30 п. м
- установка поребрика – 252 п. м
- мощение тротуаров – 260 кв.м
- завоз чернозема – 200 куб.м
Сквер «Версаль»
пр. Патриотов, 23г
Notes: Масштабные строительные работы, начало которым было положено в 2017 году, в текущем завершены выполнением работ по посадке декоративных кустарников, саженцев культурных пород деревьев, установкой малых архитектурных форм в виде скамеек и урн.

## Slide 9
9
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
Сквер «Версаль»
пр. Патриотов, 23г
Продолжены работы по благоустройству сквера:
- настил рулонного газона 400 кв. м
- посадка кустарника – 840 шт.
- высажены саженцы рябины - 4 шт., клена - 8 шт.
- установка скамеек – 6 шт.
- установка урн – 6 шт.
Notes: Хочется обратить Ваше внимание, что перечисленный комплекс работ выполнен после демонтажа нестационарного торгового объекта, ранее установленного на указанном месте.
Общая стоимость работ составила около 500 тыс. руб.

## Slide 10
10
Продолжены работы по благоустройству общественной зоны.
Выполнено:
- завоз чернозема 150 куб. м
- установка скамеек – 3 шт.
- установка урн – 2 шт.
- устройство газона – 1600 кв. м
ул. 9 Января,117
(территория после сноса аварийного жилого дома)
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
Notes: После выполнения работ по расселению и демонтажу многоквартирного дома № 117 по ул. 9 Января, управой района с прошлого года велись работы по благоустройству освободившейся территории. В 2018 году завершены работы по благоустройству указанной территории, на которой в настоящее время в целях повышения комфортности среды проживания местного населения обустроен небольшой сквер.
При поддержке предприятий и организаций района стало возможным реализовать данный проект, используя 490 тыс. руб.

## Slide 11
11
Выполнено:
- установка бордюрного камня – 14 пог. м
- плиточное мощение – 656 кв. м
- установка поребрика – 677 пог. м
- завоз чернозема 250 куб. м
- устройство газона – 2500 кв. м
ул. Ворошилова,24,26
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
Notes: Аналогично скверу «Версаль», после сноса НТО на территории в районе домов № 24, 26 по ул. Ворошилова проведены работы по устройству сквера с разбивкой клумб, устройством мест для отдыха населения. Стоимость выполненных работ ориентировочно составила 315 тыс. руб.

## Slide 12
12
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
МБДОУ «МОК №2»
ул. Шендрикова, 7
Выполнены работы по ремонту ступеней на главном входе, замена старого асфальтобетонного покрытия на площадке учебного учреждения на новое плиточное покрытие
Notes: По обращению директора многоуровневого образовательного комплекса № 2, расположенного на ул. Шендрикова (Свердлова Владимира Яковлевича), управой района организованы начавшиеся в 2017 и в текущем году завершенные работы по реконструкции площади перед входом в образовательное учреждение

## Slide 13
Выполнено:
- установка бордюрного камня – 83 пог. м
- плиточное мощение – 1700 кв. м
- установка поребрика – 390 пог. м
13
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
МБДОУ «МОК №2»
ул. Шендрикова, 7
Notes: А также на территории места проведения торжественных линеек

## Slide 14
Выполнено:
- установка бордюрного камня – 498 пог. м
- плиточное мощение – 252 кв. м
- установка поребрика – 250 пог. м
- завоз чернозема 400 куб. м
- устройство газона – 2000 кв.м
14
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
мкр. Придонской, ул. Мазлумова
разворотное кольцо
пассажирского транспорта
Notes: Завершены работы по озеленению территории конечной остановки общественного транспорта, расположенной на ул. Мазлумова в микрорайоне Придонской. Общая стоимость работ составила более полумиллиона рублей

## Slide 15
15
ул. Молодогвардейцев,15л
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
Выполнено:
- установка бордюрного камня – 156 пог. м
- плиточное мощение – 588 кв. м
-установка поребрика – 423 пог. м
-установка скамеек – 10 шт.
- установка урн – 6 шт.
- устройство парковочных карманов – 376 кв. м
- устройство освещения – 15 шт. фонарей
- установка детских игровых элементов – 3 шт.
Notes: После выполнения работ по благоустройству территории лесопарковой зоны сквера «Молодогвардейцев», в текущем году продолжены работы по санитарной обработке деревьев, удалению сухостойных деревьев, представляющих угрозу населению, регулярной санитарной уборке прилегающей территории

## Slide 16
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
Выполнено:
- плиточное мощение – 254 кв. м
- установка бордюрного камня – 94 пог. м
- установка поребрика – 216 пог. м
- завоз и планировка чернозема – 70 куб. м
- посев газона – 400 кв. м
Планируется:
- установка скамеек, урн – 2 шт.
16
ул. Перхоровича,2
В целях формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп предусмотрены пандусы.
Notes: Наравне с другими конечными остановками общественного транспорта, на остановке «Перхоровича» на месте снесенного НТО, а также с учетом просьб жителей близлежащих домов, проведены благоустроительные работы по устройству зоны отдыха. На оставшийся летний период запланированы работы по установке лавочек и урн

## Slide 17
Выполнено:
- установка бордюрного камня – 284 пог. м
- плиточное мощение – 301 кв. м
- установка поребрика – 320 пог. м
- завоз чернозема 200 куб. м
- планируется устройство газона – 1000 кв.м
17
мкр. Придонской
Устройство тротуара по ул. Оганджаняна
Работы по благоустройству, начатые в 2017 году
и завершенные в 2018 году
Notes: Наравне с центральной частью района, мероприятия по благоустройству не обходят стороной отдельные городские микрорайоны. Так, в настоящее время рассматривается вопрос об устройстве газона на территории микрорайона Придонской, в месте установки памятной доски имени летчика Артюши Оганджаняна.

## Slide 18
Выполнено:
- установка бордюрного камня – 82 пог. м
- плиточное мощение – 117 кв. м
- установка поребрика – 63 пог. м
18
Тротуар по ул. Газовая,
от пер. Дозорный до ул. Песчаная
Завершение благоустройства объектов, начатое за бюджетное финансирование в 2017 году
Notes: Отдельно должен упомянуть о работах, выполненных на ул. Газовая. После работ, выполненных за счет средств, выделенных управе района на устройство тротуара из бюджета городского округа город Воронеж в 2016 году на участке от ул. 9 Января до пер. Дозорный, в текущем году при поддержке предприятий и организаций района указанный тротуар продолжен до конца ул. Газовая на пересечении с ул. Песчаная в районе жилого комплекса «Скандинавия».
В 2018 году работы завершены на ориентировочную сумму 230 тыс. руб.

## Slide 19
Выполнено:
Посев газона – 2500 кв. м
19
Устройство газона
по ул. О. Дундича, ул. космонавта Комарова
Восстановление газонных покрытий в 2018 году
Notes: В 2018 году особое внимание уделено восстановлению изношенных газонных покрытий на основных магистральных улицах района. Начиная с весеннего периода на каждом из запланированных объектов выполнен комплекс работ:
- подготовка основания
- завоз чернозема
- рекультивация грунта
- посев газонной травы
- последующие уходные работы
Такие работы выполнены по следующим улицам района:
- ул. Олеко Дундича;
- ул. Космонавта Комарова;

## Slide 20
Выполнено:
Посев газона – 6500 кв. м
20
Устройство газона
по ул. Ю. Моравская, ул. Путиловская
Восстановление газонных покрытий в 2018 году
Notes: Ул. Южно-Моравская
ул. Путиловская

## Slide 21
Выполнено:
Посев газона – 5000 кв. м
21
Устройство газона
по ул. Г. Сибиряков
Восстановление газонных покрытий в 2018 году
Notes: Ул. Героев Сибиряков

## Slide 22
Выполнено:
Посев газона – 4300 кв. м
22
Устройство газона
по ул. Ворошилова, ул. Шендрикова
Восстановление газонных покрытий в 2018 году
Notes: Ул. Ворошилова
На ул. Шендрикова, бульваре Пионеров, ул. Пеше-Стрелецкая ведется подготовка основания для последующего посева газона.

## Slide 23
В целях формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп предусмотрены пандусы.
23
Работы по благоустройству, выполненные в 2018 году
Ремонт тротуара - пересечение
ул. Маршака и ул. Героев Сибиряков
Выполнено:
-монтаж бордюрного камня – 4 пог. м
- установка поребрика – 11 пог. м
- плиточное мощение – 78 кв. м
Notes: В текущем году особое внимание уделено обеспечению доступной городской среды для маломобильных категорий граждан, в частности устройству пандусов в местах расположения пешеходных переходов.
На представленных слайдах отражены самые яркие примеры выполненных работ на пересечении улиц Маршака и Героев Сибиряков

## Slide 24
24
Работы по благоустройству, выполненные в 2018 году
Пешеходный переход по ул. Маршака на территории, прилегающей к спортивному комплексу «Факел»
В целях формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп проводятся работы по устройству пандусов на пешеходных переходах на территории района.
Выполнено:
-монтаж бордюрного камня – 15 пог. м
- установка поребрика – 7 пог. м
- плиточное мощение – 150 кв. м
Notes: На ул. Маршака в районе стадиона «Факел» организован пандус в рамках полной реконструкции прилегающей площади

## Slide 25
25
Работы по благоустройству, выполненные в 2018 году
Пешеходный переход в районе дома 165 по ул. Пеше- Стрелецкая
В целях формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп проводятся работы по устройству пандусов на пешеходных переходах на территории района.
Выполнено:
-монтаж бордюрного камня – 6 пог. м
- установка поребрика – 7 пог. м
- плиточное мощение – 9,3 кв. м
Notes: Также как и на ул. Пеше-Стрелецкая в районе дома 165

## Slide 26
Выполнено:
- замена бордюрного камня – 20 пог. м
- установка поребрика – 184 пог. м
- плиточное мощение – 224 кв. м
- выполнено устройство пандуса
26
Работы по благоустройству, выполненные в 2018 году
Ремонт тротуара на остановке общественного транспорта
«ул. Пеше-Стрелецкая»
по ул. Пеше-Стрелецкая
Notes: А также в районе кольца по ул. Пеше-Стрелецкая

## Slide 27
27
мкр. Тенистый ул. Чуйская
Выполнено:
-устройство тротуара – 100 кв. м
мкр. Тенистый ул. Васильковая
Выполнено:
-устройство тротуара – 50 кв. м
Работы по благоустройству, выполненные в 2018 году
Notes: Кроме работ по устройству пандусов, выполнены работы по благоустройству территории остановочных комплексов городского общественного транспорта. В качестве ярких примеров выполненных работ хочется отметить остановки, расположенные в микрорайоне Тенистый на ул. Васильковая, ул. Чуйская

## Slide 28
Выполнено:
- установка бордюрного камня – 188 пог. м
- плиточное мощение – 270 кв. м
-установка поребрика – 20 пог. м
- завоз чернозема 100 куб. м
- устройство газона – 1000 кв. м
28
ул. Ю. Моравская,
ост. «космонавта Комарова»
Работы по благоустройству, выполненные в 2018 году
Notes: А также на территории центральной части района – на пересечении ул. Комарова и ул. Южно-Моравская

## Slide 29
Выполнены работы по облицовке кирпичной кладкой подпорной стенки – 22 тыс. шт. кирпича
29
Объекты благоустройства,
работы на которых ведутся в настоящее время
Облицовка подпорной стенки
на ул. Олеко Дундича, 11, 17.
Notes: В целях улучшения архитектурного облика ул. Олеко Дундича, в 2018 году выполнялись работы по облицовке общеизвестной подпорной стенки, расположенной на указанной улице. В настоящее время осталось выполнить работы по оформлению парапета. После завершения работ ориентировочная сумма средств, затраченных на данный объект, составил 570 тыс. руб.

## Slide 30
Выполнено:
- плиточное мощение – 1040 кв. м
- установка поребрика – 702 пог. М
- установлено скамеек – 13 шт.
- установка урн - 13 шт.
- устройство газона – 1700 кв. м
30
Объекты благоустройства,
работы на которых ведутся в настоящее время
Благоустройство тротуара в
детском парке «Танаис», ул. Олеко Дундича
Notes: Вместе с тем, на территории парка «Танаис» проведены работы по реконструкции тротуара, берущего начало от ул. Олеко Дундича диагонально в сторону ул. Южно-Моравская. Вместе с заменой тротуарного покрытия установлены новые скамейки, урны и обустройство газонных территорий. Стоимость материалов и работ составляет 830 тыс. руб.

## Slide 31
Объекты благоустройства,
работы на которых ведутся в настоящее время
Выполнено:
- плиточное мощение – 228 кв. м
- установка бордюрного камня – 46 пог. м
- установка поребрика – 119 пог. м
- устройство газона – 100 кв. м
31
ул. Пеше-Стрелецкая, 139, ост. «Морава»
В целях формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп предусмотрены пандусы.
Notes: На остановке «Морава» по ул. Пеше-Стрелецкая после сноса НТО проведено благоустройство площадки остановки общественного транспорта.
На выполнение работ по благоустройству затрачено 270 тыс. руб.

## Slide 32
32
мкр. Придонской, сквер «Защитников Родины»
Объекты благоустройства,
работы на которых ведутся в настоящее время
Notes: Другим крупным объектом, в настоящее время находящимся в работе, является сквер в микрорайоне Придонской – сквер «Защитников Родины». Работы включали в себя мероприятия по облицовке круглой клумбы, устройству плиточных пешеходных тротуаров, которые раньше полностью отсутствовали, рекультивации газонных территорий.

## Slide 33
Выполнено:
- установка бордюрного камня – 30 п. м
- плиточное мощение – 1270 кв. м
- установка поребрика – 1210 п. м
- завезен чернозем – 200 куб. м
- засеян газон –7600 кв. м
33
мкр. Придонской,
сквер «Защитников Родины»
Объекты благоустройства,
работы на которых ведутся в настоящее время
Планируется:
- установка скамеек и урн – 13 шт.,
- облицовка подпорной стенки клумбы – 28 п.м
Notes: Работы включали в себя мероприятия по облицовке круглой клумбы, устройству плиточных пешеходных тротуаров, которые раньше полностью отсутствовали, рекультивации газонных территорий.
В 2017 году управе района был выделен необходимый объем материалов (плитка и поребрик) для реализации данного проекта. За счет бюджетного финансирования запланированы работы по установке элементов детского игрового оборудования, устройству парковочного кармана, устройству подпорной стенки и ограждения сквера на сумму 1,4 млн. руб.
За счет помощи, оказанной предприятиями и организациями района в текущем году , стала возможной реализация данного проекта. В пересчете на денежное выражение размер оказанной поддержки составил около 800 тыс. руб.

## Slide 34
Ведутся работы по ремонту базовой части
п/з «Танк».
Планируется:
- выполнить работы по облицовке базовой части подпорной стенки – 93 кв. м
- устройство газона – 178 кв. м
34
Объекты благоустройства,
работы на которых ведутся в настоящее время
Облицовка подпорной стенки
на памятного знака «Танк»
по пр. Патриотов
Notes: В рамках подготовки территории Советского района к празднованию Дня города по инициативе управы района ведутся работы по реконструкции памятного знака «Танк Т-34», расположенного на въездной группе в район со стороны Курской трассы. Работы предполагают полную замену подпорной стенки с использованием облицовочного кирпича, частичный подсев газонной травы, восстановление разрушенного плиточного мощения

## Slide 35
Объекты благоустройства,
работы на которых ведутся в настоящее время
35
мкр. Шилово
ул. Междуреченская,1а
Выполнено:
- плиточное мощение тротуара – 340 кв. м
- установка поребрика – 360 пог. м
Notes: В рамках благоустройства территории городских микрорайонов на территории Шилово проведены работы по устройству пешеходных тротуаров в районе дома 1а по ул. Междуреченская, соединяющих два жилых массива

## Slide 36
36
Детская поликлиника №4 БУЗ ВО «ВГКП №7» ул. Ю.Моравская,38а
Объекты благоустройства,
работы на которых ведутся в настоящее время
Notes: Кроме вышеназванных объектов и выполняемых работ, в рамках подготовки к Дню города управа района не обошла стороной объекты социальной сферы. Ярким примером благоустройства территории является детское отделение городской поликлиники № 7, расположенное на пересечении ул. Краснозвездная и ул. Южно-Моравская, территория вокруг которой в настоящее время благоустраивается при поддержке предприятий и организаций района. По предварительным оценкам стоимость выполняемых работ составит 2,2 млн. руб.

## Slide 37
37
Объекты благоустройства,
работы на которых ведутся в настоящее время
Планируется:
- установка бордюрного камня – 567 пог. м
- установка поребрика – 460 пог. м
- плиточное мощение – 850 кв. м
- устройство газона - 4800 кв. м
- посадка кустарника – 210 пог. м
- устройство клумбы – 84 кв. м
мкр. ТЕНИСТЫЙ ул. Тепличная
Notes: Учитывая неприглядное состояние остановки общественного транспорта «С/х Тепличный» в микрорайоне Тенистый управой района принято решение о благоустройстве прилегающей к остановке территории. Частично работы финансируются бюджетом городского округа город Воронеж в размере 1 млн. руб.
В целях завершения архитектурной организации площади силами расположенных в непосредственной близости торговых предприятий проводятся работы по благоустройству на сумму около 300 тыс. руб., высаживаются многолетние цветы вместе с устройством газона
Дополнительно до управы района доведено 900 тыс. руб. для завершения работ по благоустройству указанной площади.

## Slide 38
38
Объекты благоустройства,
работы на которых планируются к выполнению в 2018 году
Планируется продолжение монтажа опор и уличных светильников на территории сквера в целях завершения работ
Сквер «Согласия и примирения»
Сквер «Согласия и примирения»
Сквер «Депутатский»
Notes: В завершение своего доклада хочется упомянуть о теме, поднятой мною в прошлом году – устройство современного уличного освещения на озелененных территориях общего пользования. Работы, выполненные в 2017 году найдут свое продолжение в текущем году на территории сквера «Согласия и примирения» и сквера 70-й школы. В настоящее время подготовлена схема расстановки новых опор освещения

## Slide 39
Предложения в проект протокола поручений
Ветер Н.В. – совместно с управлением финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж рассмотреть вопрос о благоустройстве территории сквера, расположенного в районе домов № 12 – 14 по ул. Космонавтов в рамках действующих муниципальных программ – срок исполнения – до 01.10.2018;
Бородиной Л.В. – запретить установку НТО на территории, ранее благоустроенной при поддержке предприятий и организаций без согласования с управой соответствующего района – срок исполнения – на постоянной основе

## Slide 40
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!