ВОПРОС  1

О ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ.

Докладчик: Кулакова Любовь Анатольевна – руководитель управления образования и молодежной политики.

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях  городского округа город Воронеж завершаются мероприятия по подготовке к новому учебному году,  включающие в себя

- ремонтные работы в рамках освоения выделенных средств на эти цели;

- закупку учебников и учебных пособий;

- комплектование необходимыми педагогическими и иными работниками;

- прием обучающихся и предварительное комплектование классов;

- приемку общеобразовательных учреждений.

Ремонт

В 2018 году за счет средств муниципального бюджета на ремонтные работы школ запланировано 65 447,9 тыс.руб. Ремонтные работы проводятся в 91 из 117 учреждений. Основные виды работ: ремонт кровли, замена окон, проведение ремонта помещений. Срок выполнения основных ремонтных работ с июня 2018 по август 2018г. К 01.09.2018 г. все основные ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях будут завершены.

Кроме того, во всех общеобразовательных учреждениях проведены гидравлические испытания систем отопления. Акты готовности подписаны теплоснабжающими организациями по 112 общеобразовательным учреждениям. (Справочно: в 2 (МБОУ СОШ №№ 83,  лицей №5) ремонтные работы после проведения гидравлических испытаний – до 15.09;  в 3 (МБОУ гимназия №5, МБОУ СОШ № 97, МБОУ СОШ № 75) – задержка в связи с переоформлением документов.

Подготовка к новому учебному году включала в себя и реализацию   государственной программы «Доступная среда»:  в 2018 году запланированы мероприятия по проведению ремонта и приобретению оборудования в 3 муниципальных образовательных учреждениях: МБОУ СОШ № 39,  МБУДО Центр развития творчества детей и юношества «Крылатый» и МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 66». На реализацию программы  «Доступная среда» предусмотрено 4 450,3 тыс. руб., в т.ч. 3 782,8 тыс. руб. из федерального бюджета  и 667,5 тыс. руб. -  из областного бюджета. Кроме того, предусмотрено софинансирование из муниципального бюджета в размере 45 тыс.руб. За период реализации программы на территории Воронежской области в ней приняли участие 17 общеобразовательных учреждений города.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» осуществляется строительство  многофункциональных спортивных площадок  на пришкольных территориях 5-х общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ №№ СОШ № 68, 25, 35, 91, лицей № 1).

Таким образом, к началу нового учебного года 49% общеобразовательных школ города будут оборудованы современными спортивными площадками для проведения не только уроков физической культуры, но и занятий спортом для жителей близлежащих микрорайонов.

Учебники

Общеобразовательные учреждения провели работу по обеспечению обучающихся учебниками. В 2018 году на  приобретение учебной литературы за счет средств областного бюджета,  выделенных на реализацию государственного стандарта общего образования,  предусмотрено 84,6 млн рублей.

Кадры

Кадровое обеспечение образовательного процесса – важная составляющая подготовки школы к началу нового учебного года. Первого сентября звонок прозвенит для 6136 педагогических работников  воронежских школ.

Количество педагогических работников увеличилось  примерно на 130 человек, причем существенно выросло  количество педагогов в возрасте до 35 лет.

На сегодняшний день образовательные учреждения испытывают потребность в учителях начальных классов, математики,  русского языка и литературы. Руководители образовательных учреждений активно используют информацию банка данных о соискателях педагогических должностей, который сформирован управлением образования и молодёжной политики, тесно взаимодействуют с Воронежским государственным педагогическим университетом, Воронежским государственным институтом физической культуры, и до  конца  августа  школы будут полностью укомплектованы кадрами.

Контингент

На основании  действующего законодательства 30 июня 2018 года был завершен прием в  первые классы детей, проживающих на закрепленной территории. В настоящее время общеобразовательные учреждения принимают в первые классы обучающихся из категории не проживающих на закрепленной территории на оставшиеся свободные места. Прием продолжится до 5 сентября.

По предварительной информации, в 2018-2019 учебном году общее количество школьников вырастет на  4%.

Приемка

В соответствии с приказом заместителя главы администрации по социальной политике  (от 14.06.2018 № 10 «О создании комиссии  по приемке общеобразовательных учреждений к работе в новом 2018-2019 учебном году») комиссией по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году обследованы все общеобразовательные учреждения, акты готовности подписаны.

Одним из значимых  событий этого года является  открытие 1 сентября 2018 года  в микрорайоне Шилово новой школы  на 1224 места.

Первое сентября

Мероприятия  по подготовке общеобразовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году будут  завершены до 31.08.2018. Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний, будут проведены 01.09.2018 в 118 школах городского округа город Воронеж.