ВОПРОС  2

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ В 2018 ГОДУ.

Докладчик: Шеина Инна Николаевна – и.о. руководителя управы Центрального района.

Разрешите представить Вашему вниманию доклад о реализации проектов по благоустройству на территории Центрального района в 2018 году.

Главой городского округа перед нами поставлены задачи по комплексному  подходу при разработке и реализации проектов благоустройства.

На слайде представлены основные приоритетные направления.

Это:

- Формирование общественных пространств;

- Благоустройство дворовых территорий;

- Благоустройство в рамках выполнения внепрограммных  мероприятий.

Реализуются проекты по 36 объектам на сумму более 68,5 млн. рублей.

Далее я более подробно остановлюсь на каждом из направлений.

Разработка и реализация проектов благоустройства зависит от типа городской среды.  Центральный район условно делится на пять основных зон:

- исторический центр – место притяжения жителей города и гостей, что обуславливает необходимость благоустройства существующих общественных пространств и формирование новых. При этом важно сохранять и популяризировать исторические места, а также учитывать их при  построении туристических маршрутов.

- Березовая Роща – микрорайон старых пятиэтажек с изношенной инфраструктурой, где существует необходимость, как в благоустройстве дворов, так и мест для общего досуга. Сейчас ситуация постепенно меняется к лучшему.

- район СХИ, основой которого является исторический архитектурный комплекс ВГАУ и ВГЛТА, имеет большую площадь озелененных территорий и обладает достаточным потенциалом для ландшафтного проектирования.

- микрорайон Ломоносова и Московский проспект, а также Шишкова и Бульвар Олимпийский – новые благоустроенные районы с многоквартирной застройкой, одной из ключевых проблем которых  является транспортная связанность с центром.

В настоящее время можно выделить 10 основных общественных пространств, представленных на экране, где проводятся или планируются проводиться работы по благоустройству. Общая сумма проектов составляет 27,6 млн. руб. и складывается из бюджетных средств, в том числе средств, выделенных по наказам избирателей и внебюджетных источников.

Вы можете обратить внимание на то, что выбор пал на историческую часть.

Сквер «Путешественников», расположенный в непосредственной близости от железнодорожного вокзала – въездных ворот, создающих первое впечатление у гостей нашего города. Благоустройство сквера осуществлялось в период с 2017 по 2018 год, управой района совместно с управлением экологии и включало в себя:

- мощение тротуарной плиткой;

- установку скамеек, урн;

- устройство газонов и цветочных клумб, а также организацией освещения сквера.

Стоимость данного проекта составила  около 800 тыс. руб.

Следующий проект – благоустройство пешеходной части вдоль жилых домов по ул. Мира, примыкающих к площади Черняховского.

Благоустройство видового места, привокзальной площади – одна из приоритетных задач и сейчас идет работа по ее реализации. Силы и средства тратятся на повышение качества городской среды: преображение города, придание ему более дружелюбной атмосферы и увеличение степени комфорта горожан.

С инициативой благоустройства данной зоны выступил депутат городской Думы Александр Владимирович Сысоев.

Концепция благоустройства, разработанная совместно с управлением экологии, включает в себя:

-  оборудование мест отдыха гостей и жителей города, путем установки скамеек вокруг существующих деревьев (как видно на слайде, до благоустройства в качестве скамеек использовалось газонное ограждение);

- организация аллеи с посадкой второго ряда деревьев для изменения пешеходного потока, что позволит уменьшить угрозу травматизма в зимний период от схода наледи с кровли жилых домов;

- замена старого тротуарного покрытия на более визуально-привлекательный, разная цветовая гамма которого подчеркнет пешеходную часть.

Проект делится на две очереди, первая из которых на общую сумму 900 тыс. руб.  завершена, срок окончания второй очереди работ – декабрь 2018 года. Общая стоимость проекта около 5 млн. руб.

В настоящее время управой района ведутся переговоры с предпринимателями, осуществляющими свою торговую деятельность на первых этажах жилых домов об участии в софинансировании данного проекта.

Кроме того, в районе привокзальной площади планируется размещение «Умных остановок» (пл. Черняховского, 1В и ул. Мира, 2).

В рамках комплексного подхода, для придания завершенного вида благоустройству территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу,   управой разработан проект благоустройства территории, прилегающей к многоквартирным домам по ул. Мира с выходом на площадь «Науки».

Благоустройство предполагает  продолжение замены ветхой тротуарной плитки на новую, с аналогичным дизайном для поддержания единого «портрета» с пл. Черняховского. Поскольку жилые дома и старые деревья создают тень, существующей газонной части не хватает света для нормального роста. В связи с чем, обсуждался с управлением экологии на выездном совещании вопрос целесообразности ее сохранения. Расширение тротуарной части позволит осуществлять более качественную уборку, изменит пешеходный поток, повысив  безопасность пешеходов в зимний период, визуально раскроит перспективу улицы Мира с акцентом на архитектурную подсветку. Размер приствольных кругов деревьев планируется увеличить и закрыть декоративными чугунными решетками по эскизам, разработанным управлением главного архитектора.  Стоимость проекта составляет около 8 млн. руб.  Предполагается привлечение владельцев магазинов в части приобретения и установки решеток. Проект рассчитан на реализацию в 2019 году.

Считаю необходимым подчеркнуть, что реализация планируемых мероприятий идет в комплексе с благоустройством дворовых территорий, выполненных работ по ремонту фасадной части жилых домов, приведением входных групп в соответствие с Дизайн-регламентом и проектом архитектурно-художественной подсветки.

В рамках поставленных Вадимом Юрьевичем задач, сделать город комфортным для пешеходов, управой района разработана концепция благоустройства улицы Фридриха Энгельса, на которую мы переходим с улицы Мира.

В 2017 году жители домов 10 и 12 обратились с просьбой благоустроить пешеходную часть. Непосредственно к зоне примыкают 10 МКД с общей численностью проживающего населения около 1,5 тыс. человек.

Начатые в прошлом году работы по мощению тротуарной плиткой с устройством трех зон отдыха, разбивкой газонной части,  организацией парковочной зоны на 33 машина-место, были завершены в 2018 году. Осталась установка газонного ограждения. Общая стоимость  - 1,4 млн. руб. Силами управы района и комбината по благоустройству, проведены работы по устройству газонной части (посевной материал для проведения работ выделен предпринимателями).

В 2019 году планируются работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. Фридриха Энгельса до пересечения с ул. Кольцовская.  Работы предусматривают устройство парковочного кармана.

Учитывая, что эта территория расположена около Благовещенского Кафедрального собора и имеет большую пешеходную наполняемость, восстановление тротуарной части и компенсационная посадка деревьев придаст этому уголку законченный вид. Кроме того, требуется замена асфальтового покрытия на плиточное возле Стоматологической поликлиники (Фридриха Энгельса, 5).

Следующий значимый проект – благоустройство бульвара «Индустриальный».

В 2014 году эта территория получила статус зеленой зоны. Сквер является историческим местом города и находится между домами по улице Фридриха Энгельса и проспекту Революции. Именно с бульвара Индустриального начинается экскурсионный маршрут «Старинная Фридриха Энгельса», поскольку история строительства домов, расположенных вблизи данного бульвара относится к 1904 году постройки, кирпичная кладка имеет клейма.

В начале года управой района совместно с управлением экологии проведены уходные работы за зелеными насаждениями в данной зоне. В августе на встрече, где обсуждался проект благоустройства, жители высказали свои пожелания.  Планируется восстановление исторического ограждения со стороны проспекта Революции и Фридриха Энгельса, обустройство пешеходной зоны, установка скамеек, урн, современного детского и спортивного оборудования. Особо хотелось бы подчеркнуть достигнутую договоренность о финансовом участии в проекте воинской части и депутата областной Думы Чужиков А.В.

Завершить проект планируется в 2019 году. По предварительным подсчетам, стоимость работ составит 3 млн. рублей. В целях привлечения финансирования для реализации проекта, управой района также ведутся переговоры с предпринимательским сообществом. По его результатам смета будет скорректирована.

Новая зона отдыха на улице Степана Разина – видовое место на въезде в район со стороны Чернавского моста.

Сроки реализации проекта: июль 2017 года – июль 2019 года. Общая  стоимость обустройства зоны отдыха составляет – 4,5 млн. рублей.

С инициативой о создании прогулочной аллеи выступили жители домов близ расположенных улиц.

В прошлом году управой района проведены работы по мощению тротуарной плиткой аллеи, обустроена зона для размещения МАФов. В 2018 году при взаимодействии с управлением экологии организованы клумбы, обустроен газон.

В этом году, на втором этапе благоустройства, за счет бюджетных средств, мы планируем осуществить установку 12 светодиодных деревьев. Деревья выбраны 2-х типов – 4 ивы и 8 сакур в белом и пурпурном исполнении. Стоит отметить, что подобных деревьев в Воронеже нет. Светящимися деревьями мы хотим подчеркнуть единый ансамбль подсветки набережной и Чернавского моста, для придания комплексности данной территории.

За счет привлеченных внебюджетных средств будет изготовлен и установлен перед Днем города знак «Я ЛЮБЛЮ ВОРОНЕЖ» высотой в 3 метра, проведен косметический ремонт подпорной стены и восстановлены ступени.

Развивая новые территории, мы не забываем и о ранее благоустроенных пространствах.

Так, управой района разработан проект реконструкции сквера Никитинский. В этом сквере в 2001 году появилась одна из первых площадок с детским современным оборудованием, сделав его центром притяжения детей со всей округи.  Сейчас пришло время привести ее в порядок. Планируется осуществить замену разрушенной тротуарной плитки, обновить существующее детское, спортивное оборудование. Сформировать зону Workout. Также планируется  облагородить  существующее бетонное ограждение. Граффитисты, с которыми мы держим связь после реализации проекта Стрит-арт в 2017 году, уже выступили с предложениями по эскизным проектам. В настоящее время ведутся переговоры с компанией «Робин Сдобин» об участии в финансировании проекта.

В конце июля 2018 года координационным Советом по проблемам сохранения и развития зеленого фонда в перечень зеленых зон был внесен земельный участок по ул. Летчика Замкина, 3. С инициативным письмом об организации места отдыха обратились жители данного сектора.  На выездном совещании  была достигнута договоренность о разработке проекта благоустройства, с предварительным планированием работ по устройству цветников, укладке тротуарной плитки, организации освещения и установке детской площадки.

Жители готовы принять как финансовое, так и трудовое участие в реализации проекта. Управляющая  компания дома по улице 20-лет ВЛКСМ, 54а взяла на себя обязательство по окончании благоустроительных работ, для обеспечения порядка в новой зоне отдыха, организовать за собственные средства   установку камер видеонаблюдения.

Готовый проект   будет представлен жителям для обсуждения уже в сентябре, после чего  будут определены сроки обустройства территории и источники финансирования.

В центре района располагается одно из старейших промышленных предприятий -  ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский». В настоящее время ведутся переговоры с руководством предприятия о благоустройстве прилегающей территории по ул. Революции 1905 года, общей площадью более 2 тысяч кв. м, полностью  за счет средств  Мукомольного комбината.  Разрабатываемый проект благоустройства, предусматривает превращение заброшенного и неухоженного уголка в благоустроенный сквер, через который будет проходить пешеходный маршрут  к областной глазной больнице.

Как мною ранее указывалось, вторым приоритетным направлением является благоустройство дворовых территорий.

По результатам общественных обсуждений,  было выбрано 14 дворовых территорий, в составе которых 18 МКД с общей численностью проживающего населения около 8 000 человек. Стоимость работ составила более 36 млн. руб.

На 7 дворовых территориях работы завершены.  Средний процент выполнения работ на оставшихся объектах – 95%. Стоит отметить активность самих жителей, в части контроля за ходом работ, непосредственного участия в работах (устройство газонов, посадки зеленых насаждений и иных видов работ).

Работы ведутся по графику и будут завершены в срок до 1 сентября.

Результаты выполнения работ и пример благоустроенной территории  представлены на слайде.

В рамках выполнения внепрограммных мероприятий хотелось бы отметить следующее. В 2018 году на конкурс грантов ТОСами Центрального района подано 10 заявок. Осуществлена публичная защита проектов.

По результатам решения конкурсной комиссии 4 проекта ТОС одержали победу на сумму около 2 млн. руб.  Перечень объектов представлен на слайде. Сумма привлеченных дополнительных внебюджетных средств на реализацию проектов составила 1 млн. 375 тыс. руб.

Особое внимание хотелось бы обратить на благоустройство сквера «Березка», получившего грантовую поддержку при выполнении работ первой и второй очереди. Как я ранее уже сказала, наша задача превратить  район «Березовая Роща» в комфортный и благоустроенный микрорайон, для чего мы начали развивать инфраструктуру для проведения досуга на свежем воздухе.

Напомню, в 2017 году этот масштабный проект в рамках первой очереди был успешно реализован. Затрачено более 2 млн. руб. консолидированных средств. В итоге, жители Березовой Рощи получили парковую зону с концертной площадкой.

В 2018 году произведено обустройство тротуара по периметру, установлено многофункционального детское и спортивное оборудование типа Work out, смонтированы и подключены уличные фонари. Общая стоимость проекта 3,9 млн. руб.

В связи со сложным рельефом местности, со значительными перепадами высот в районе пешеходных связей, на территории района насчитывается 38 нагорных лестниц.

Поэтому я не могу обойти вниманием вопрос их ремонта и обустройства.

На данный момент мы используем все имеющиеся возможности, чтобы привести их в надлежащее состояние и на сегодняшний день 31 лестница отремонтирована.

На слайде представлена информация об объеме работ по этому направлению, проводимых за счет привлеченных грантовых и депутатских средств. Присутствовало и трудовое участие жителей.

По нашим прогнозам количество нагорных лестниц надлежащего состояния в 2019 году мы увеличим к максимуму (на 2019 ремонт еще 3 лестниц).

Стоит отметить, что мы не только уделяем внимание  ремонту лестниц, но и следим за их последующим санитарным содержанием и уборкой в зимний период.

В своем докладе я также хотела бы сделать акцент на выполнение поручения главы города об информировании жителей о проводимых работах, в рамках выстраивания живого диалога с населением.

Для этих целей действующим в районе Советом ТОС создан сайт – tos36.ru., где размещена актуальная интерактивная карта с обозначением всех проектов в области благоустройства, реализуемых на территории (дворы, общественные пространства, грантовые проекты). Таким образом, каждый может получить информацию о проведенных работах, сумме финансирования, а также визуально посмотреть результаты, сравнив фото до и после.

Через специальную форму жители могут внести свои предложения по объектам благоустройства, которые  в последующем нами учитываются.

Кроме того во взаимодействии и по согласованию с управлением информации на данном сайте также дублируются новости Центрального района.

Мы стремимся создать у жителей чувство сопричастности, понимания того, что обустройство комфортной городской среды – общее дело, в котором они могут и должны принимать участие.