Уважаемые коллеги!

Представляю Вашему вниманию доклад о реализации проектов по благоустройству на территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж в 2018 году.

Коминтерновский район является наиболее высоконаселенным районом города, в котором проживает более трети всех жителей городского округа. Обширная территория, высокая плотность проживания, транспортные проблемы сообщения с центром города, совмещение кварталов старой застройки и территорий, застроенных совсем недавно, во многом определяют основные задачи благоустройства, стоящие перед управой района. Эти задачи с учетом заданного главой города Вадимом Юрьевичем Кстениным вектора на комплексный подход образуют основную повестку деятельности по направлениям со следующими конечными итогами работы:

- Создание комфортной пешеходной инфраструктуры, позволяющей обеспечить  перемещение жителей района по всей его территории;

- Создание условий на территориях дворов многоквартирных домов, отвечающих всем современным требованиям;

- Развитие мест отдыха населения, в том числе на залесенных территориях и территориях общего пользования.

Руководствуясь вышеуказанным, управой района в текущем году реализуются мероприятия по ряду проектов с привлечениям финансирования из всех уровней бюджетной системы и внебюджетных средств.

На слайде представлены приоритетные направления реализации проектов благоустройства на территории района.  
К таким направлениям относятся:

- Благоустройство дворов в рамках  МП «Формирование современной городской среды»;

- Обустройство и ремонт тротуаров;

- Благоустройство общественных пространств;

- Установка во дворах детского спортивного и игрового оборудования;

- Благоустройство видовых улиц

На данный момент в управе идет работа по 61 объектам на общую сумму более 80 млн. рублей, что существенно превышает как количество, так и сумму финансирования подобных работ в прошлом году.  В 2017 году реализовывалось  благоустройство на 38 объектам, объем финансирования составлял около
54 млн. рублей (54,78 млн. рублей).

| 1 | Благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | 16 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обустройство и ремонт тротуаров на территории района | 10 |
| 3 | Установка во дворах детского спортивного и игрового оборудования | 22 |
| 4 | Развитие озелененных территорий в рамках проекта «Благоустройство общественных пространств» | 11 |
| 5 | Благоустройство видовых улиц | 2 |
|  | ИТОГО | 61 |

Необходимо отметить, что список перечисленных объектов является неполным, поскольку в него не вошли объекты, вновь созданные или восстановленные в ходе текущей деятельности управы района, таких как:

- закладка новых зеленых зон, например, была произведена высадка более 1000 деревьев (по сути, создание  нового парка на Московском проспекте) реализуемая в сотрудничестве с управлением экологии;

- развитие отдельных территорий, которое проводится коммерческими организациями в рамках благоустройства прилегающих к ним муниципальных земель;

- работ, производящихся управой района во взаимодействии с организациями социальной сферы, направленных на приведение в порядок прилегающих к ним территорий;

И многих других работ управы района, исполненных вне рамок проектного подхода.

В ходе своего доклада я подробнее опишу каждое направление работ.

Благоустройство дворов в рамках  МП «Формирование современной городской среды» является наиболее масштабной работой, в ходе которой в  текущем году приведены к современным требованиям 16 дворовых территории, относящихся к 21 многоквартирным домам с населением в 15 000 человек.    
(на сумму 53 506 000 руб.)

На следующих двух слайдах показаны фотографии, иллюстрирующие проведенные работы по дворовым территориям. Разительные перемены дворовых территорий вызывают у местных жителей чувство глубокой удовлетворенности тем, что их пожелания были воплощены в готовом виде и  благодарности к организаторам и исполнителям работ.

Решая проблему развития пешеходного сообщения в текущем году, большое внимание было уделено ремонту существующих и созданию новых тротуаров. Основным критерием при выборе объектов являлся пешеходный трафик на улице. Повышение комфорта уличного пространства увеличивает удовлетворенность жизни населения нашего города и  увеличению среднего времени, проводимого горожанами на улицах. Кроме того, проводимые мероприятия позволят осуществлять более качественную уборку, изменит пешеходный поток, повысив  безопасность пешеходов в зимний период и визуально улучшит состояние улиц. 
 	В 2018 году запланировано устроить тротуары по следующим адресам на сумму около 12 млн. рублей:

| №п/п | Наименование вида работ и объекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего |
|  | Устройство и ремонт тротуаров, установка и замена бортового камня | 11 999 947,46 |
| 1 | ул. Хользунова | 827 431,34 |
| 2 | Бульвар Победы | 125 166,14 |
| 3 | ул.Владимира Невского | 81 597,00 |
| 4 | ул.Маршала Жукова | 125 740,80 |
| 5 | ул.Генерала Лизюкова | 5 060 103,14 |
| 6 | ул.Ипподромная | 1 163 190,90 |
| 7 | пересечение ул.Хользунова и Вл.Невского | 834 342,60 |
| 8 | ул.Новгородская | 778 888,50 |
| 9 | Московский проспект | 2 852 178,00 |
| 10 | ул.Текстильщиков и пр.Труда | 151 309,04 |

На указанных слайдах показаны некоторые тротуары, которые были необходимы  для удовлетворения пожеланий и улучшения качества жизни населения района.

И так, перейдем к реализации проекта «Комплексное благоустройство общественных пространств городского округа город Воронеж».

| № | Название | S, Га | Сумма, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер «Солнечный», ул. Солнечная, д.7з | 0,94 | 2,5 |
| 2 | Сквер «Московский», Московский пр-т, д.29в | 0,5 | 0,65 |
| 3 | Сквер «Их именами названы улицы», Московский пр-т, д.10д | 0,13 | 1,192 |
| 4 | Озелененная территория по ул. Антонова-Овсеенко (ТОС «Сосна») | 0,9 | 1,75 |
| 5 | Озелененная территория по ул. Церковная и ул. Ген. Ефремова, мкр. Подгорное | 0,11 | 0,25 |
| 6 | Сквер «Дубрава» | 0,97 | 0,83 |
| 7 | Детская площадка «Сочинское настроение»; ул. Сочинская | 0,12 | 0,608 |
| 8 | Детская площадка по пер. Октябрьский, мкр. Подгорное | 0,1 | 0,4 |
| 9 | Детская площадка по ул. Княжеская, мкр. Подгорное | 0,1 | 0,1 |
| 10 | Установка въездного знака в мкр. Подгорное | 0,001 | 0,043 |
| 11 | Детская площадка по ул. Малаховского | 0,1 | 0,15 |
| Всего: |  | 3,87 | 8,473 |

Обращаю Ваше  внимание на то, что количество проектов реализуемых управой Коминтерновского района, увеличилось более чем в 2 раза. В 2017 –  5, а в 2018 - 11

Кроме того, привлечение объема финансирования увеличилось в разы,
 (в 2017 – 2,324, а в 2018 – 8,473 млн. рублей)

Сквер «Солнечный» расположен по адресу ул. Солнечная 7,з.

В 2018 году за счет средств ГК Развитие было произведено комплексное благоустройство Сквера «Солнечный».

Выполнены работы по устройству тротуарных дорожек, установка игрового оборудования, установка скамеек и урн и посадка древесно-кустарниковых  пород.

Стоимость работ на данный момент составляет более  2,5 миллиона рублей.

Сквер «Московский» расположен по адресу Московский проспект 29в, который является основной  магистралью района.

В текущем году реализуется очередной этап благоустройства сквера.

По состоянию на сегодняшний день приобретено и установлено спортивно-игровое оборудование, установлены скамейки и урны.

Стоимость работ на данный момент составила 650 тыс. рублей

Примечание: В 2018 году объект принимал участие в конкурсе общественно-полезных проектов ТОС. Победителем не стал.

Среди запланированных работ  на следующий год – устройство освещения и устройство дополнительной парковки.

Сквер «Их именами названы улицы» расположен по адресу Московский проспект 10д.

В настоящее время управлением культуры был произведен ремонт памятника. Кроме того,  силами управы района произведены работы по устройству замощенной площадки, приобретены и установлены скамейки и урны.

Стоимость работ на данный момент составила 1,192 млн. рублей

Реконструкция сквера  - очередной шаг как в благоустройстве г. Воронежа, так и в развитии исторического и патриотического воспитания подрастающих

Озелененная территория по ул. Антонова-Овсеенко расположена рядом с развязкой на пересечении ул.9 января и ул. Антонова-Овсеенко.

На примере данной общественной зоны хочу отметить важность взаимодействия с жителями и учет их потребностей.

ТОС «Сосна» выиграл  в  2018 году Гранд в сумме 1 млн. рублей.

В этом году предусмотрено следующее:

установка ограждения и шумоизоляционного экрана;

устройство тротуарных дорожек;

установка игрового оборудования;

установка скамеек и урн.

Общий объем финансирования в 2018 году составляет 1,75 млн. руб.

Благоустройство озелененных территорий в Подгорном, произведенного в этом году. Продолжается благоустройство микрорайона Подгорное по инициативе жителей. На Слайде представлены фото сквера по ул. Церковная. Этот Сквер устроен нами в 2017 году. В этом году будет  устанавливаться игровое и спортивное оборудование. Также продолжаем развивать детские площадки совместно с жителями Подгорное.

На Слайде представлено фото въездного знака в Подгорное. При выборе эскиза участвовали  активные жители микрорайона. 
И остановились на историческом направлении въездного знака.

Теперь рассмотрим проект создания детской площадки 
«Сочинское настроение», расположенной рядом с ул. Сочинская.

Создание детской площадки на территории частного сектора направлено на создание места  для игр детей, для общения лиц старшего  возраста и  для проведения совместных праздников.

ТОС  в 2018 году   принимал участие в конкурсе общественно-полезных проектов. И выиграл гранд в размере 508 тыс. рублей.

Кроме того, этот проект поддерживает компания «Русский аппетит» и лично депутат областной Думы Прытыкин  Андрей Александрович.

По состоянию на сегодняшний день приобретено и установлено игровое оборудование,  установлено ограждение.

Следует отметить, что эффект от созданной площадки превзошел все ожидания – площадка каждый вечер активно используется жителями не только ул. Сочинская, а также прилегающих улиц.

Сквер «Дубрава» расположен по адресу Московский проспект 98а.

Этот сквер является единственной территорией в этом микрорайоне с сохранившимися зелеными насаждениями  после застройки квартала и является любимым местом отдыха жителей.

В 2018 году приступили к строительству 1 этапа по созданию
сквера. В этом году запланировано установка игрового оборудования, устройство тротуарных дорожек. Объем финансирования составляет 830 тыс. руб.

Этот объект активно поддерживается компанией «Фенко» и лично депутатом городской Думы Клецовым Вадимом Владимировичем

Сейчас перейдем к установке на  территориях многоквартирных жилых домах  игрового и спортивного оборудования.

На текущий момент  большое количество дворов на территории района не вошли в программу МП «Формирование современной городской среды».  И в связи с этим, считаем необходимым проводить эти работы для поэтапного движения к поставленной задаче – благоустройство всех дворов г. Воронежа.

На указанных слайдах показаны некоторые дворы, которые были благоустроены таким образом. Всего улучшения коснутся более 
18 000 человек в 22 дворах.

Создание комфортной городской среды невозможно без улучшения визуального облика городских улиц. Поэтому в текущем году управой района были начаты работы по приведению в порядок улиц  ул. Генерала  Лизюкова и  ул. Шишкова. На текущий момент проведены работы  по выборке старого грунта, замене бортового камня, завозу и планировке нового грунта и посеву газона общей площадью более 11 тыс. м2.

В связи с тем, что доклад имеет информационный характер, а также учитывая то, что по всем направлениям работ ранее уже были даны поручения, находящиеся на контроле, предлагаю отдельный проект поручений не формировать.

Благодарю за внимание!