ИНФОРМАЦИЯ

к докладу на оперативном рабочем совещании

у главы городского округа город Воронеж 24 сентября 2018 года.

«О ходе подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону 2018-2019 годов»

Уважаемый Вадим Юрьевич!

Уважаемый Владимир Федорович!

Уважаемые коллеги!

Слайд № 1, 2

В настоящее время в рамках нормативных документов, которые представлены на слайде, управляющими и ресурсоснабжающими организациями городского округа город Воронеж завершаются мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному периоду 2018-2019 годов.

В части подготовки объектов коммунального хозяйства, на сегодняшнюю дату все объекты теплосетевого, электросетевого комплекса, а также водопроводно-канализационного хозяйства готовы к началу отопительного сезона.

Информация о результатах подготовки представлена на слайдах.

Слайд № 3, 4

Справочно:

- подготовлено 338 котельных (100%);

- подготовлено 282 ЦТП (100%);

-   ремонт теплотрасс  – 23 км, что составляет (100 %);

- ремонт водопроводных сетей  – 35,5 км (100 %);

- ремонту канализационных сетей – 25,5 км (100 %);

- ремонт электрокабелей  и электрических сетей  – 185,1 км (100 %);

- ремонт трансформаторных подстанций – 573 шт. (100%).

Слайд № 5

В рамках исполнения требований приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, управлением жилищно-коммунального хозяйства совместно с ответственными представителями Верхне-Донским управлением Ростехнадзора организована работа по проведению проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к предстоящему отопительному периоду.

Фактические показатели проведения проверок готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены на слайде.

Справочно:

53 организации, включенные в вышеназванное постановление, предоставили на проверку в управление ЖКХ необходимые пакеты документов для проведения проверки, из них:

-   34 акт подписан;

-  19 пакетов документов находится на проверке в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора;

Напомню, что в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» срок выдачи паспортов готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 01 ноября.

Слайд № 6

Немаловажным мероприятием в ходе подготовки к отопительному периоду является проведение работ по восстановлению циркуляции горячего водоснабжения к многоквартирным домам.

Так, в текущем году при подготовке к отопительному периоду перед теплоснабжающими организациями была поставлена задача о проведении работ на системах горячего водоснабжения в объемах не ниже прошлого года.

Результаты выполнения мероприятий по восстановлению линий циркуляции горячего водоснабжения представлены на слайде.

Справочно:

План 2018 – 157 МКД, факт – 121 МКД (77,1%):

- филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» - 39 МКД (циркуляционный трубопровод восстановлен к 28 МКД);

- МКП «Воронежтеплосеть» - 50 МКД (циркуляционный трубопровод восстановлен к 35 МКД);

- МКУ «ГАРС» - 68 МКД (циркуляционный трубопровод восстановлен к 58 МКД).

При этом следует сказать, что основной объем ремонтных работ по восстановлению циркуляции горячего водоснабжения намечен на сентябрь – октябрь, поскольку до настоящего времени работы выполнялись на сетях теплоснабжения. Завершение работ планируется не позднее 25 октября 2018 года.

Справочно:

Задолженность за потребленные энергоресурсы по состоянию на 01.09.18 сложилась следующим образом:

- за газ – 271,0 млн. руб., в т.ч. текущая 63,8 млн. руб., просроченная 207,2 млн. руб.

- за электроэнергию – 343,47  млн. руб. (в т.ч. за РСО – 48,77 млн. руб,             УК – 294,7 млн. руб.);

- за тепловую энергию – 473,64 млн. руб. (просроченная).

Слайд № 7

По состоянию на текущую дату (24.09.2018), процесс подготовки объектов жилищного фонда и первоочередных объектов социальной сферы к отопительному периоду завершен.

Паспорта готовности представлены в департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области  в отношении 4526-ти многоквартирных домов (из 4562-х (99,2%)) и  492 первоочередного объекта социальной сферы (из 492-х (100%)).

Не представлены паспорта на 36 МКД (проводятся работы по капитальному ремонту Фондом капитального ремонта ВО.

Управлением ЖКХ рекомендовано Фонду завершить работы к началу отопительного периода.

Слайд № 8

Результаты работы по предоставлению паспортов готовности на многоквартирные дома к отопительному периоду 2018-2019 г.г. в разрезе районов представлены на слайде.

Слайд № 9

В рамках подготовки объектов жилищного фонда к предстоящему отопительному периоду, силами управляющих организаций в соответствии с запланированными объемами, выполнены работы по текущему ремонту инженерных сетей, конструктивных элементов и восстановлению теплового контура находящихся в управлении многоквартирных домов (представлены на слайде).

Слайды № 10, 11, 12

В том числе, выполнены такие виды сезонных работ, как:

- ремонт внутридомовых инженерных систем (отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения)

- восстановление отопления подъездов

- ремонт входных дверей в подвальные помещения

- ремонт кровли

и иные работы, необходимые для подготовки многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях.

Слайд № 13

Благодарю за внимание