О ПРОВЕДЕНИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ И ПЛАНАХ НА 2019 ГОД.

Докладчик: Ветер Наталья Викторовна – руководитель управления экологии.

Постановлением администрации городского округа город Воронеж от 03 апреля 2018 года № 245-р, утвержден План по озеленению городского округа город Воронеж на 2018 год.

Данным Планом за счет средств бюджета городского округа и внебюджетных источников финансирования в текущем году предусмотрены следующие работы:

- посадка древесно-кустарниковой растительности с уходными работами (4340 деревьев и 13400 кустарников);

- посадка цветников многолетников, однолетников (40994 кв.м) и обустройство газонов (52440 кв.м);

- вырубка 1977 и обрезка 3438 деревьев.

На сегодняшний день с учетом естественного старения зеленого фонда городского округа сложилась необходимость планомерной реконструкции насаждений с заменой их на деревья ценных пород районированных и климатически устойчивых.

По итогам обследований насаждений в текущем году проведены работы по рубке 3993-х и обрезке 6783-х деревьев на территориях общего пользования и ведомственных территориях за счет средств бюджета городского округа и внебюджетных источников.

В текущем году в рамках проведения работ по озеленению городского округа, в том числе в ходе мероприятий по реконструкции насаждений, выполнена посадка 5230 деревьев и 28907 кустарников.

При этом за счет средств бюджета городского округа в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» выполнена посадка 3591 дерева и 14000 кустарников.

Из них 2870 саженцев деревьев породы клен, липа, рябина промежуточная, катальпа и 14000 кустарников породы спирея Вангутта и кизильник блестящий с открытой корневой системой по актам приема-передачи с инструкциями по посадке переданы управами районов ответственным получателям и высажены в рамках общегородских субботников на территориях 37-ми зеленых зон общего пользования, на 152-х дворовых территориях многоквартирных жилых домов, на территориях 80-ти детских садов и школ, на 26-ти улицах частного сектора.

При этом хочу отметить, что в целях улучшения приживаемости данных насаждений в акте приема-передачи посадочного материала регламентировано восстановление получателем утраченных саженцев за свой счет в случае их усыхания в течение года после посадки. Данные меры направлены на мотивацию получателей ответственно относиться к выполнению уходных работ за предоставленным посадочным материалом.

Проверка приживаемости саженцев будет выполнена в июне 2019 года.

В текущем году в целях улучшения приживаемости саженцев деревьев и их качественных характеристик увеличены объемы посадки крупномерных насаждений высотой 2,5-3,5 метра с закрытой корневой системой.

Посадка насаждений данной категории позволяет добиться практически 100 % приживаемости деревьев и соответствующего декоративного вида территорий общего пользования. (Стоимость саженцев с закрытой корневой системой около 5000 руб., с открытой корневой системой около 1000 руб.).

Таким образом, в 2018 году проведена посадка более 720 крупномерных саженцев высотой 2,5-3,5 метра с закрытой корневой системой (для сравнения в предыдущие годы на территории города высаживалось не более 500 крупномерных саженцев с закрытой корневой системой).

В первую очередь посадки крупномерных насаждений выполнены на магистральных улицах, где были удалены сухостойные и аварийные насаждения, в том числе поврежденные ясеневой изумрудной златкой.

По ул. Краснознаменная (133 дерева), ул. 9 Января (35 деревьев) в парке им. Дурова (30 деревьев, на проспекте Революции (25 деревьев), Ленинском и Московском проспектах, ул. Кирова, ул. Плехановская, ул. Южно-Моравская и др., при этом с целью высадки деревьев на магистральных улицах управой Ленинского района поведена корчевка более 70-ти пней.

Также выполнялась озеленение 16-ти зеленых зон общего пользования, таких как парк Патриотов и имени Дурова, скверы Комсомольский, «Их именами названы улицы», Чижовский, им. Калашникова, «У озера», «Чайка», Каскад и др.

Кроме того подрядными организациями управ районов в рамках благоустройства 60-ти дворовых территорий по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018-2022 годы" проведена посадка 185 саженцев деревьев и 5076 кустарников.

В текущем году активное участие в озеленении городского округа приняли предприятия и организации, при этом за счет внебюджетных источников финансирования выполнено комплексное декоративное озеленение территории Советской площади, сквера Ученых, бульвара «Есенинская аллея».

В 2018 году постановлением администрации городского округа город Воронеж утвержден порядок проведения работ по компенсационному озеленению в случае рубки насаждений под размещение объектов и благоустройство территории. При этом застройщики помимо компенсационной стоимости за изъятие деревьев должны выполнить компенсационное озеленение в соответствии с гарантийным обязательством в количестве не менее вырубаемого. Так, под строительство капитальных объектов, была разрешена рубка 1700 деревьев. Поступившая компенсационная стоимость в 2018 году составила 8,9 млн. руб.

За прошедший период 2018 года, в том числе, в ходе контрольных мероприятий по исполнению гарантийных обязательств, установлено, что выполнена компенсационная посадка около 1500 деревьев и 10000 кустарников.

Одним из наиболее показательных объектов, на котором выполняется компенсационное озеленение является транспортная развязка ул. 9 Января - ул. Героев Сибиряков – ул. Антонова-Овсеенко. В настоящее время на данном объекте ООО «Дорожное строительство и ремонт» завершает работы по посадке 523-х саженцев деревьев.

Кроме того на территории городского округа обустроено около 57 га газонов на озелененных территориях общего пользования, магистральных улицах и ведомственных территориях. По информации управ районов городского округа, как в предыдущем, так и в 2018 году масштабные работы по восстановлению и устройству газонов проводились в основном на территории Советского и Коминтерновского района с привлечением внебюджетных источников финансирования.

В целях контроля за сохранностью зеленых насаждений, планирования работ по реконструкции зеленого фонда городского округа и планомерного улучшения условий проживания населения в 2018 году выполнены работы по инвентаризации зеленых насаждений на 25-ти улицах и 7-ми озелененных территориях общего пользования городского округа город Воронеж.

По итогам проведенных работ установлено, что на учетных объектах произрастает 15922 дерева 75-ти видов, основными из которых являются: тополь пирамидальный (2737 шт.), вяз мелколистный (2298 шт.), тополь «пылящий» (1782 шт.), липа (1304 шт.), береза повислая (821шт.), клен остролистный (628 шт.), а также каштан конский, рябина обыкновенная и дуболистная, ясень и др.

Из обследованных насаждений 3931 дерево подлежит рубке (фаутные, сухостойные, аварийные), около 7000 деревьев подлежат различным видам обрезки. Высокая необходимость проведения уходных работ за насаждениями обусловлена тем, что обследования выполнялись на улицах, где преобладают старовозрастные насаждения, например ул. Ростовская, ул. Просторная, ул. Краснознаменная, ул. Солнечная, ул. 9 Января и др.

Данные по инвентаризации насаждений в ближайшее время будут направлены в управы районов для планирования в 2019 году необходимых мероприятий.

В рамках проработки мероприятий по озеленению городского округа в 2019 году для озеленения внутриквартальных территорий общего пользования и объектов социальной сферы запланирована поставка в управы районов 3000 саженцев деревьев с открытой корневой системой и 14 000 кустарников.

В целях озеленения зеленых зон общего пользования, магистральных улиц и общественных территорий планируется посадка около 900 крупномерных саженцев деревьев с закрытой корневой системой высотой 3-3,5 метра и 4700 декоративных кустарников.

При этом планируется комплексное озеленение Московского проспекта, в частности разделительной полосы на участке от ул. Генерала Лизюкова до памятника «Пирамида», сквера «Ратный» аллеи Славы.

Посадка древесно-кустарниковой растительности на благоустроенном в 2018 году участке ул. Димитрова.

Озеленение въезда в город со стороны Курской трассы на разделительной полосе по ул. Героев Сибиряков.

Также будут высажены насаждения на магистральных улицах городского округа в местах утраченных деревьев.