О ходе работ по подготовке проекта

генерального плана городского округа город Воронеж

на 2021 – 2041 годы

Добрый день, уважаемые коллеги!

Тема подготовки нового генерального плана освещается в средствах массовой информации, поэтому в своем докладе остановлюсь на наиболее важных вопросах. Как вам уже известно, разработчиком генерального плана является московский проектный институт ГАУ «Институт Генплана Москвы».

Работа начата в ноябре 2018 года. Сегодня ведется детальная проработка проектных решений, зонирование территории и определение параметров развития всех инфраструктур. Проект генерального плана будет представлен в конце ноября 2019 года.

На первом этапе был проведен сбор и систематизация исходных данных для разработки проекта.

Подготовлена проектная граница населенного пункта город Воронеж. Сегодня проектная граница проходят процедуру предварительного рассмотрения и согласования в управлении лесного хозяйства Воронежской области. По результатам предварительных согласований данные материалы будут рассмотрены комиссией по определению границ населенного пункта и направлены в октябре в соответствующие структурные подразделения администрации городского округа город Воронеж, правительства Воронежской области.

На основе собранных разработчиком исходных данных подготовлены предварительные проектные решения, сформировано несколько вариантов концепции пространственного развития города Воронежа: «Компактный город» и «Сбалансированное развитие периферии». В конце марта 2019 года обе концепции представлены Управлению главного архитектора города Воронежа, прошли обсуждение в рамках комиссии по подготовке проекта генерального плана, где были даны замечания и предложения.

В середине мая 2019 доработанные варианты концепции были рассмотрены в Правительстве Воронежской области, в Воронежской городской Думе.

В рамках данных обсуждений сформирована консолидированная позиция о приоритетном развитии Воронежа по сценарию Компактного города с учетом комплексного развития отдельных периферийных территорий, уже находящихся в стадии реализации.

И сегодня проектировщики детально прорабатывают транспортные, архитектурно-планировочные и инженерные решения на основе выбранного варианта развития города.

Концепция «Компактного города» предполагает концентрацию усилий  на развитии сложившихся территорий города.

Исторически Воронеж развивается компактно на достаточно ограниченных территориях. Это большое преимущество, которое нужно сохранить и использовать для эффективного развития.

Концентрация ограниченных ресурсов на небольшой территории дает бо`льший эффект и оказывает положительное влияние на бо`льшее количество населения.

При этом даже в уже сложившейся компактной городской структуре Воронежа имеются три основные проблемы:

- значительное количество неэффективно используемых территорий – бывшие промышленные зоны в центральной и срединной частях города, заброшенные или используемые не по назначению;

- множество внутренних преград и препятствий: от водохранилища, до железной дороги, рассекающих город пополам;

- наличие трех аэродромов, 30-километровая зона от которых, полностью «накрывает» город.

Фиксация данных проблем и стремление города развиваться компактно и формируют то направление, в котором сейчас ведется работа по генплану.

Главная задача разработчика на текущей стадии представить городу модель развития города на 20 летний период, в которой сбалансировано жилищное строительство, размещение рабочих мест, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечение населения социальными объектами и т.д.

В составе генерального плана два ключевых блока определяют всю городскую структуру, закладывают планировочный каркас, по которому пойдет дальнейшее развитие города - это функциональные зоны и транспортный каркас. Остановимся на них подробнее.

Функциональное зонирование в первую очередь определяет на перспективу, на каких территориях что будет развиваться, как эти территории могут использоваться. При этом каждая зона имеет определенные параметры развития и зонирование должно отражать прогнозируемое развитие города: необходимо заложить достаточное количество жилых зон с учетом прироста населения, производственных и общественно-деловых зон для создания необходимого количества рабочих мест.

Чтобы предложить городу новые площадки под жилищное строительство разработчик на основе демографического прогноза рассчитывает потребность в объеме жилого фонда, при этом учитываются имеющиеся планы и утвержденная градостроительная документация.

В настоящий момент ведется работа по учету планов города по сносу ветхого и аварийного жилья, по развитию застроенных территорий. Ведется анализ разработанной и утвержденной документации по планировке территории, анализируются запланированные объемы жилищного строительства, проводится инвентаризация заявленных планов застройщиков, учитываются текущие стадии реализации утвержденных проектов.

Прорабатываются технико-экономические показатели проектов на прилегающих к Воронежу территориях с целью учета в развитии транспортной и инженерной инфраструктур.

На основе этого анализа рассчитывается перспективная потребность в жилищном строительстве.

Не меньшее значение играет перспективное распределение мест приложения труда. Сегодня в Воронеже высокая концентрация рабочих мест в историческом центре, что приводит к транспортным проблемам в часы «пик».

В генеральном плане ставится задача трансформации территорий срединной части города: создания недостающих транспортных связей, развитие общественных функций, создание новых современных рабочих мест.

Для формирования конкретных и взвешенных предложений по этим территориям ведется масштабная работа по анализу промышленных зон:

В анализ по предприятиям входят такие показатели как численность занятых, экономические показатели, типология и качество застройки, планы по модернизации и развитию.

Проведено анкетирование крупнейших предприятий города, учтены сведения о стратегических производствах.

Дополнительно ведется работа с управами районов города по сбору данных о промышленных зонах – о фактической деятельности, состоянии территории. Анализируются имущественные отношения, собираются сведения о собственниках земельных участков.

В рамках действующей комиссии по развитию регрессивных территорий будут детально проработаны обозначенные в генплане промышленные и складские зоны с высоким потенциалом градостроительного преобразования и предложены возможные механизмы трансформации, территории выноса предприятий, перспективное использование данных площадок.

Результатом совместной работы комиссий и разработчиков, генплан обеспечит представление об использовании территории, планах предприятий, потенциале развития, возможностях трансформации и будущего использования территорий.

Ведется проработка содержательного наполнения трансформируемой срединной части города исходя из перспективных потребностей: предлагаются знаковые общественные объекты (стадион, конгресс-центр), научно-образовательные и производственные кластеры, офисные и деловые центры, объекты торговли и жилье.

Важнейшим компонентом генплана является транспортная инфраструктура. Разработке этого раздела уделяется наибольшее внимание.

Задача в генплане смоделировать работу транспортной системы на перспективу 20 лет и предложить наиболее эффективные решения по распределению транспортных потоков как внутригородских, так и приезжающих из районов Воронежской агломерации.

Оценка существующей ситуации и прогнозирование осуществляется на базе транспортной модели – специальной программы, которая за счет внесенной в нее системы правил оценивает различные изменения параметров транспортной системы. Базовыми параметрами является перспективное размещение населения и мест приложения труда.

В первую очередь оценивается время перемещения по маршруту «дом-работа-дом» как на личном, так и на общественном транспорте.

На основе данных транспортного моделирования будут предложены меры по строительству УДС, организации маршрутов общественного транспорта, ограничению пользования личным автомобилем, снижению или увеличению разрешенной скорости. Генеральным планом будет предложено существенное развитие сети общественного транспорта, создание современной, надежной и эффективной системы легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Воронеже.

Сейчас транспортная модель проходит стадию настройки на основе полученных данных мобильных операторов.

Моделируется несколько сценариев:

- создание разветвленной сети наземного ЛРТ с участками ускоренного движения и подземными участками;

- сочетание наземного ЛРТ и железной дороги, работающей в режиме городской электрички

Также рассматривается сценарий строительства метрополитена на долгосрочную перспективу. В этой связи необходимо отметить активное сотрудничество разработчиков генплана с японскими консультантами в рамках подготовки технического обоснования на ТЭО метрополитена. Осуществляется плодотворное взаимодействие, обмен данными и опытом.

Каждый сценарий развития общественного транспорта включается в модель и оценивается на эффективность с точки зрения охвата территории города (остановки в пешей доступности), пассажиропотоков, прогнозируемой скорости передвижения по маршруту «дом-работа-дом». При этом корректируется маршрутная сеть для достижения максимального охвата населения.

При достижении оптимальной трассировки пассажирского транспорта, оценивается стоимость его строительства с учетом возможного сноса, выкупа земельных участков, переноса инженерных коммуникаций, строительства остановочных пунктов, станций, депо и прочей инфраструктуры.

Следующим шагом сравниваются перспективные пассажиропотоки и загрузка линий и подвижного состава, оценивается рентабельность каждого предложенного вида транспорта.

Сегодня уже проработаны основные сценарии развития и маршруты прохождения общественного транспорта, укрупненно рассчитаны необходимые затраты на реализацию, прорабатываются организационные меры, которые обеспечат эффективную работу общественного транспорта.

Хочу напомнить, что управлением транспорта выполняются работы по подготовке КСОДД (комплексная схема организации дорожного движения). Комиссия по разработке Генплана обеспечивает синхронизацию работ по подготовке двух важных для города документов.

На текущий момент в генеральном плане произведен расчет базовых параметров развития Воронежа, которые ложатся в основу всех проектных решений – демографический прогноз, структура занятости и количество занятых в экономике. На основе этих данных ведется расчет потребности в территориях определенного функционального назначения, социальных объектах, инженерной инфраструктуре, озелененных территориях и пр.

Ближайшими задачами являются: завершение анализа регрессивных промышленных территорий, определение основных территорий развития (точек роста) и их функциональное наполнение, окончательный расчет прогнозируемого распределения населения и рабочих мест по территории города, внесение этих данных в транспортную модель. На основе уточненных данных моделирования предстоит сформировать окончательные предложения по развитию транспортной системы: развитию улично-дорожной сети и общественного транспорта. Также необходимо совместно с проектировщиками на основе проведенной оценки определить приоритетный вариант организации легкорельскового транспорта, который будет предложен генпланом.

Отдельно следует отметить проводимую работу по вовлечению общественности в процесс разработки генерального плана на ранних стадиях. Проводятся опросы мнения жителей о проблемах города, собираются предложения по развитию и улучшению ситуации. Выявляются общественники, активисты, с которыми ведется диалог.

На архитектурном форуме «Зодчество-VRN 2019» Институт Генплана Москвы провел опрос горожан о проблемах города, предложениях по развитию. Подавляющим большинством респондентов было отмечена необходимость решения проблем с нехваткой зеленых зон и эффективно работающего общественного транспорта.

Все этапы разработки генплана освещаются в СМИ, горожане информируются о принимаемых решениях. Управление главного архитектора и Институт Генплана Москвы обеспечивают прозрачность процесса разработки генплана и открыты ко всем форматам взаимодействия с горожанами.

Так 3-4 июля 2019 управление главного архитектора совместно с Институтом Генплана Москвы проведены семинары с местными жителями, на которых были представлены основные принципы и подходы к разработке генплана Воронежа. Была организована работа в группах, где обсуждались проблемы и предложения по развитию, требующие учета при разработке стратегического документа.

Открытое общение с гражданами на ранних стадиях разработки генплана - редкий пример соучастного проектирования, который позволяет сразу учесть мнение жителей и избежать масштабных корректировок по результатам публичных слушаний.

Разработка материалов генерального плана заканчивается в конце ноября 2019 года, в марте 2020 года состоятся публичные слушания, генплан проходит несколько этапов согласования со всеми заинтересованными структурами и организациями. Утверждение генплана после всех корректировок и согласований намечено на ноябрь 2020 года.

Спасибо за внимание!