Уважаемый Сергей Андреевич, коллеги!

Слайд 1

Разрешите представить Вашему вниманию доклад о реализации проектов по благоустройству на территории Центрального района в 2019 году.

Слайд 2

Для достижения функциональных целей, определенных стратегией социально-экономического развития городского округа до 2035 года, управой ведется активная работа по формированию эстетически привлекательной и комфортной городской среды, посредством повышения уровня благоустройства территории района.

На слайде представлены приоритетные направления деятельности в данной сфере:

Это:

- Формирование общественных пространств;

- Благоустройство дворовых территорий;

- Благоустройство территорий иного функционального назначения.

На сумму около 80 млн рублей ведутся работы по 81 адресу.

Далее я более подробно остановлюсь на каждом из направлений.

Слайд 3

В настоящее время можно выделить 9 основных общественных пространств, представленных на экране, где проводятся или планируются проводиться работы по благоустройству. Общая сумма проектов в текущем году составляет более 14 млн. руб. и складывается из бюджетных средств, в том числе выделенных по наказам избирателей и внебюджетных источников. Но хочу сразу уточнить, что мы постоянно вносим коррективы, что-то совершенствуем, добавляем и поэтому эта сумма имеет тенденцию к увеличению.

Отмечу, что реализация проектов, направленных на благоустройство территории района, осуществляется с учетом потребностей жителей, на основании комплексного подхода и в рамках взаимодействия с отраслевыми структурами города.

Слайд 4

Один из анонсированных проектов – благоустройство бульвара «Индустриальный». В 2018 году данную территорию я обозначала как приоритетный проект для реализации в 2019 году.

Сквер является историческим местом города и находится между домами по улице Фридриха Энгельса и проспекту Революции. В 2014 году эта территория получила статус зеленой зоны. Именно с бульвара Индустриального начинается экскурсионный маршрут «Старинная Фридриха Энгельса», поскольку история строительства домов, расположенных вблизи данного бульвара относится к 1904 году постройки.

В настоящее время проект благоустройства согласован с:

- жителями;

- УГА;

-Управлением экологии;

- департаментом градостроительства и архитектуры ВО;

- управлением по охране объектов культурного наследия ВО (поскольку, общественное пространство расположено в охранной зоне объекта историко-культурного наследия регионально значения «Среднетехническое училище им. Петра I»).

Планируется: обустройство пешеходной зоны с выходом на улицу Фридриха Энгельса; установка скамеек; урн; современного детского и спортивного оборудования, а также монтаж освещения.

Проект делится на два этапа с окончанием  в 2020 году. Стоимость работ в текущем периоде составит 2,5 млн. рублей. Источниками финансирования являются бюджетные средства, в том числе доведенные по наказам избирателей.

Слайд 5

Следующий объект, который благоустраивается в 2019 году – сквер «Чернавский» - пример инициативы и активности жителей. Проект в 2018 году прошел  процедуру согласования в структурных подразделениях администрации городского округа, а также был одобрен жителями данного сектора. Стоимость проекта составляет 1, 8 млн рублей, где 950 тыс. рублей – грантовые средства, 800 тыс. рублей личные средства жителей.

Данная зона удалена от магистральных улиц с интенсивным движением транспорта, расположена в «тихом центре». Результатом реализации проекта станет новая парковая зона отдыха для проведения досуга детей и взрослых.

Планируется установка детской площадки, ограждения, укладка тротуарной плитки, посадка деревьев. Одним из «плюсов» этого проекта в том, что он будет использоваться круглогодично.

Управляющая  компания дома по улице 20-лет ВЛКСМ, 54а взяла на себя обязательство по окончании благоустроительных работ, для обеспечения порядка в новой зоне отдыха, организовать за собственные средства установку камер видеонаблюдения.

Слайд 6

Развивая новые территории, мы не забываем и о ранее благоустроенных пространствах.

Так, управой района совместно с инвестором в настоящее время осуществляются работы по благоустройству сквера «Никитинский», где в 2005 году появилась одна из первых площадок с детским современным оборудованием, сделав его центром притяжения детей со всей округи.  Пришло время привести ее в порядок. Благоустройство предполагает  обновление существующего детского оборудования, формирование зоны для занятий спортом на свежем воздухе с резиновым покрытием.

На существующем бетонном ограждении художниками, с которыми мы держим связь после реализации проекта Стрит-арт в 2017 году, будет нанесено граффити по мотивам мультика «Котенок с улицы Лизюкова-2» студии Wizart Animation . Выбранный эскиз, согласованный с заинтересованными структурами,  приведен на слайде.

Кроме того, осенью текущего года планируется совместно с управлением экологии посадка 500 кустарников кизильника, что заменит существующее металлическое ограждение детской площадки, в соответствии с современными урбанистическими тенденциями.

Также хотела обратить внимание на то, что в сквере растет много старых раскидистых деревьев, создающих тень - это одна из причин его популярности  у родителей с детьми.  Но учитывая недавно произошедшие трагические события на детской площадке в Москве, где в результате падения дерева погиб ребенок, управой района совместно с управлением экологии было проведено обследование зеленых насаждений и выявлена необходимость удаления некоторых опасных деревьев.

Общая стоимость проекта составляет около 1 млн рублей, которая складывается из внебюджетных источников и средств, планируемых к доведению в качестве наказов избирателей из областного бюджета.

Слайд 7

Проект по созданию сквера имени Максима Горького выбран не случайно. В связи с существующей плотной застройкой, места отдыха для населения на данной территории отсутствуют.

По результатам проведенных встреч с инициативной группой, принято решение о благоустройстве с непосредственным участием жителей территории ТОС.

В настоящее время выполняются работы по:

- расчистке и планированию территории;

- подготовке песчаного основания.

В текущем году будут установлены скамейки и урны, а также произведен монтаж детских игровых комплексов.

Проект рассчитан на два года. В 2020 году для завершения работ необходимо выполнить устройство тротуарной части, ограждения и озеленение территории, для чего уличный комитет планирует свое участие в конкурсе грантовой поддержки.

Общая сумма проекта составляет 1,5 млн рублей, которая делится на внебюджетные источники и грантовые средства.

Слайд 8

Совместный проект по благоустройству общественной территории, прилегающей к зданиям лесотехнического университета реализовывался в течение трех лет с 2016 года. С инициативой выступило руководство ВУЗа.

Концепция благоустройства, включает целый комплекс мероприятий, а именно:

-  ремонт проездов и тротуаров;

- организацию аллей, устройство газонов и цветников;

- устройство освещения;

- замена ограждений;

- расчистка придорожных парковых участков, удаление погибших деревьев, пней.

Работы по ремонту проездов и тротуаров на сумму более  2 млн рублей выполнены управой района в 2018-2019 годах.

Остальные работы выполнены силами и за счет средств университета. Студентами и сотрудниками высажены деревья редких и реликтовых пород.

На территории установлено 13 фонарей ручной работы.

Общая стоимость реализованного проекта составляет более 12 млн. руб.

Для завершения проекта необходимо устройство двух тротуаров (вдоль ул. Тимирязева и от ул. Докучаева до ул. Морозова), протяженностью около полукилометра на общую сумму 2,1 млн. руб.

Слайд 9

Также, хотела бы предложить Вашему вниманию полностью инвестиционный проект благоустройства ГК Хамина – сквер имени архитектора Н.В. Троицкого. В 2018 году в Воронеже появился новый памятник – известному архитектору, руководившему восстановлением города после Великой Отечественной войны. Скульптуру установили на территории жилого массива «Олимпийский».

Вокруг монумента благоустроена площадка, которая стала ключевым «местом притяжения» для жителей трех комплексов, входящих в квартал «Троицкий» – помимо «Олимпийского» речь идет о ЖК «Русский авангард» и ЖК «Россия».

Рекреационная зона, обустроена на участке общей площадью около 3,3 тыс. кв. м. Проект обсуждался с жителями микрорайона и прошел все необходимые согласования.

В 2019 году в уже существующем сквере нанесена разметка, организованы клумбы, обустроены  газоны, высажены саженцы клена остролистного на сумму 600 тысяч  руб. Общий объем финансирования за период с 2017-2019 составил  25 млн. руб.

Слайд 10

Во исполнение   протокольного поручения главы города, после завершения  демонтажа конструкций  кафе по адресу: пр. Революции, 30а, планируется обустройство общественного пространства. В настоящее время управой разработана концепция благоустройства данной территории, которую Вы можете видеть на экране.

Предусматривается устройство плиточного покрытия, установка скамеек, уличных светильников. Формирование зеленых зон, а именно посадка рябин и обустройство цветников с высадкой многолетних почвопокровных растений.

Кроме того, совместно с Ростелекомом прорабатывается техническая возможность оборудования зоны отдыха точками доступа Wi-Fi для удобства жителей.

Слайд 11

Бульвар «Сосновая аллея»

В целях сохранения, развития и благоустройства зеленых зон общего пользования в городе, в перечень был включен бульвар «Сосновая аллея».

Данный земельный участок прилегает к объекту, возводимому группой компаний Хамина  - «Жилой комплекс Бунин». Благоустройство сквера будет произведено застройщиком  в несколько этапов, соответствующих этапам строительства.

Архитектурную  концепцию территории данного жилого комплекса на Московском проспекте разрабатывало голландское архитектурное бюро.  К работам планируют приступить осенью 2019 года, а завершить к 2025.

Слайд 12

В целях увековечивания памяти погибших детей, по инициативе воронежских краеведов и очевидцев трагических событий военного времени, управлением главного архитектора администрации городского округа разработана концепция благоустройства сквера у памятного знака жертвам бомбардировки в саду пионеров, по улице Театральная.

Изготовление «Стены памяти» запланировано выполнить из архитектурного бетона и кортеновской стали. В настоящее время разрабатывается конструктивное решение объекта, после чего будет определена сметная стоимость памятника. Вокруг планируется выполнить устройство покрытий из брусчатки.

Стоимость проекта благоустройства без учета стоимости памятника - 630 тысяч  руб.

Слайд 13

Как мною ранее указывалось, вторым приоритетным направлением является благоустройство дворовых территорий.

Проект комплексного благоустройства дворовых территорий реализуется в городском округе с 2014 года. За этот период на территории Центрального района благоустроено  147 дворовых территорий.

На диаграмме явно видна динамика снижения количества ежегодно выполняемых объектов, которая объясняется тем, что работы в 2018-2019 годах носят комплексный характер, в отличие от предыдущих периодов, когда основной акцент делался на ремонт асфальтового покрытия.

Слайд 14

На 2019 год общий объем финансирования на выполнение работ по благоустройству дворов составляет - 34 млн. руб.

В том числе:

- по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» -32,9 млн.руб

- по  наказам избирателей – 1,1 млн. руб.

Слайд 15

По результатам общественных обсуждений,  было выбрано 8 дворовых территорий, в составе которых 10 МКД с общей численностью проживающего населения около 8 000 человек.

Подрядчик приступил к работам по 7 объектам.

Во дворах по ул. Березовая роща, 20, ул. Тимирязева 12б, ул. Мира 3а (выполнение работ на 70%). Выполнены работы по ремонту проездов дворовой территории, установки бордюрного камня, обустройству тротуаров из плиточного покрытия, установке газонного ограждения. Осталось установить детское и спортивное оборудование, скамейки, оборудовать дворовое освещение.

Стоит отметить активность самих жителей в части контроля за ходом работ и непосредственного участия в работах (устройство газонов, посадки зеленых насаждений и иных видов работ).

Работы ведутся по графику и будут завершены в срок до 15 сентября.

Результаты выполнения работ и пример благоустроенной территории  представлены на слайде.

Слайд 16

За счет средств, выделенных управе района по наказам избирателей, выполнено благоустройство детской площадки по адресу: Плехановская, 22. Результаты выполнения работ приведены на слайде.

На дворовой территории по ул. Ломоносова 114/8, 114/15 в настоящее время, подрядчик ведет работы по устройству футбольной площадки с искусственным газонным покрытием. Считаю необходимым подчеркнуть, что планируемые мероприятия идут в комплексе с благоустройством дворовых территорий.

Слайд 17

Переходя к информации о благоустройстве территорий иного функционального назначения отмечу, что здесь отражены результаты нашей работы  с двух сторон.

Это:

- ремонт верхних слоев асфальтобетонных покрытий

и

- обустройство и ремонт тротуарной части улиц.

Общий объем финансирования по данному вектору – порядка 30 млн. руб.

Хочется отметить, что реализация работ по обустройству и ремонту тротуаров осуществляется по следующим направлениям:

-в рамках муниципальной программы,

- по наказам избирателей,

-за счет средств и силами комбината благоустройства Центрального района

- за счет внебюджетных источников.

Слайд 18

Восстановление улично-дорожной сети осуществляется управой района и комбинатом благоустройства. Объем выполненных работ представлен на слайде.

Силами комбината благоустройства ведется ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом и литой асфальтобетонной смесью.

Слайд 19

В рамках поставленных главой города задач, сделать город комфортным для пешеходов, управой района ведется активная работа в данном направлении. На ремонт тротуаров в общей сумме привлечено более 18 млн. руб.

Кроме того, в этом году на центральных улицах района силами комбината благоустройства осуществляется восстановление тротуарной плитки в местах провалов и просадки, а также производится  замена разрушенных элементов, в том числе с использованием плитки, демонтированной с площади Победы и парка Орленок.

Также, предпринимательским сообществом за счет внебюджетных средств выполнено устройство тротуаров. Наиболее значимые объекты, расположены по следующим адресам:

-ул. Ломоносова,1 торговые ряды,

- ул. Кольцовская,12б деловой центр,

- Московский пр., 90/1 «Рынок Воронежский»,

- ул. Загоровского, мн «Перекресток»,

- ул. Шишкова пр. 142,144 УК Стройтехника.

Слайд 20

Завершая свой доклад, я хотела бы сделать акцент на выполнение поручения главы города об информировании населения о проводимых работах, в рамках выстраивания живого диалога с населением.

С целью обратной связи с жителями, получения актуальной информации  и оперативного устранения возникающих на территории района проблем, управой ведется постоянный мониторинг публикаций и комментариев жителей во всех социальных сетях. Принимаются незамедлительные меры по устранению выявленных проблем, а также жителям района  даются соответствующие разъяснения по всем возникшим вопросам.

Своевременное реагирование власти в социальной сети позволяет полностью исключить обострение конфликта и максимально быстро решить проблему населения.

С этой целью также с начала года созданы две группы ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook».

Мы надеемся, что эта работа позволит повысить результативность и эффективность работы с населением.

Мы стремимся создать у жителей чувство сопричастности, понимания того, что обустройство комфортной городской среды – общее дело, в котором они могут принимать участие.

Слайд 21

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!