**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды»**

**по итогам 2019 года**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2019 год, составляет 181 755,77 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 35 955,22 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 130 181,60 тыс.  рублей, внебюджетные источники – 15 618,95 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2019 год составляют 187 662,89 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 35 627,14 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 128 211,05 тыс. рублей, внебюджетные источники – 23 824,70 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 2019 года составил 183 098,83 тыс. рублей (100,7% от предусмотренного муниципальной программой и 97,6% от плановых ассигнований), в том числе: областной бюджет – 31 862,75 бюджет городского округа город Воронеж – 127 411,38 тыс. рублей, внебюджетные источники – 23 824,70 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* общая площадь озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты – 783,49 га *(план на 2019 год – 768,0 га);*
* обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков – 8,94 кв. м на человека *(план на 2019 год – 9,4 кв. м на человека).* Учитывая, что с каждым годом остается все меньше перспективных объектов для включения в перечень зеленых зон, в адрес управления стратегического планирования и программ развития 11.06.2019 были направлены предложения №12142415 по корректировке показателя Стратегии «Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования» с плановым значением на 2019 год - 8,8 кв. м. на человека.

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»** выделено 153 340,08 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 22 069,54 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 120 833,34 тыс. рублей, внебюджетные источники - 10 437,20 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов: 8 территорий, закрепленных за МКП «ЭкоЦентр» и 25 территорий, закрепленных за МБУ «Зеленхоз». Приобретены вазоны для установки на городских цветниках. Выполнена обрезка 3842 и вырубка 4083 деревьев, проведена корчевка 159 пней. Осуществлен покос 2169 тыс. кв. м газонов. Проведена поставка 1647 саженцев деревьев и 8766 кустарников, высажено с закрытой корневой системой 589 деревьев, 283 кустарника, 546 многолетников. Проведены уходные работы за 1536 саженцами деревьев и 1060 кустарников. Поставлены 11 тыс. шт. рассады цветов-летников победителям городского экологического конкурса «Зеленый островок». Проведена экспертиза по проверке достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ по благоустройству Дачного проспекта. Оформлены в муниципальную собственность 6 озелененных территорий общего пользования. Приобретено поливомоечное оборудование для МБУ «Зеленхоз», проведено благоустройство скверов "Старый Крым", "Героев Стратосферы" и "Ударник" с монтажом форм малой архитектуры, устройством пешеходных дорожек. В сквере «Ударник» также установлено детское игровое оборудование. Обновлено ПО «ГРАНД-Смета».

Кроме этого, за внебюджетные средства на мемориальном комплексе «Песчаный лог» в рамках реализации проекта «Дерево ПАМЯТИ» высажено 1839 деревьев и 1400 кустарников, в рамках компенсационного озеленения организациями города проведена посадка 3479 деревьев и 24057 кустарников.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* количество высаженных деревьев – 7 800 шт. *(план на 2019 год – 4050 шт.)* Значительное превышение запланированного значения показателей связано с реализацией проекта «Дерево ПАМЯТИ» на мемориале «Песчаный лог», а также компенсационной посадкой;
* количество высаженных кустарников - 34 821 шт. *(план на 2019 год – 15100 шт*.). Значительное превышение запланированного значения показателей связано с реализацией проекта «Дерево ПАМЯТИ» на мемориале «Песчаный лог», а также компенсационной посадкой;
* приживаемость высаженных кустарников и деревьев – 84,5% (*план на 2019 год – 87,4%*). Низкая приживаемость связана с недостаточным уходом за зелеными насаждениями с открытой корневой системой, переданными для посадки на придомовых территориях в 2019 году, в связи с чем, принято решение об отказе в выделении посадочного материала физическим лицам;
* площадь цветников – 6,0 га *(план на 2019 год – 4,8 га)* Превышение связано с увеличением площади посадки цветников организациями социальной сферы;
* количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) – 183 шт. *(план на 2019 год – 177 шт.);*
* доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве – 43,4% *(план на 2019 год – 42,3%);*
* количество озелененных территорий, имеющих статус ООПТ – 30 шт. *(план на 2019 год – 30 шт.).*

На реализацию основного мероприятия 2 **«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»** выделено 16 763,40 тыс. рублей, в том числе из бюджета городского округа – 3 375,90 тыс. рублей, внебюджетные средства – 13 387,50 тыс. рублей.

Указанные средства были направлены на сбор и транспортировку к месту утилизации 13855 ламп ртутных от муниципальных учреждений, приобретение хоз. инвентаря для проведения субботников (14645 пара перчаток, 34200 мешков), вывезено ТКО с мест несанкционированных свалок и во время общегородских субботников в объеме 4928 м3. Проведен отбор проб воды на содержание мышьяка в гмр. Семилукские выселки.

Предприятиями и организациями  города за счет собственных средств  выполнены следующие природоохранные мероприятия: по контролю эффективности работы газопылеулавливающих установок, очистных сооружений сточных вод, а также по обеспечению функционирования данного оборудования с соблюдением нормативов качества окружающей среды. Например,  ОАО "Воронежсинтезкаучук», ФГКУ Комбинат "Красное знамя" осуществляли мониторинг очагов загрязнения подземных водоносных горизонтов нефтепродуктами; ЗАО «ВКСМ», филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» проводили исследования влияния на окружающую среду накопителей отходов; ПАО «ВАСО», АО НПО «Электроприбор-Воронеж»,  филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Воронежский пивзавод», ЗАО «Воронежстальмост», ОАО «Тяжмехпресс» проводили мониторинг качественного состава сточных вод, АО «КБХА», АО «Концерн «Созвездие», осуществляли контроль соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и т.д.

Так, ООО «Пивоваренной компанией «Балтика» в рамках проекта «Принеси пользу своему городу» проведены мероприятия по установке 170 контейнеров для сбора отходов картонной упаковки и макулатуры на контейнерных площадках ЖКХ, территориях административных объектов и территориях хозяйствующих субъектов, что позволило собрать 265,2 т  макулатуры.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий – 3 057,49 га *(план на 2019 год – 2 800 га).*

На реализацию основного мероприятия 3 **«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»** в отчетном периоде выделено из бюджета городского округа 3 202,14 тыс. рублей.

Приобретены призы для последующего награждения победителей городских экологических конкурсов, вручена премия главы в области охраны окружающей среды по 6 номинациям, проведены дезинсекционные и акарицидные обработки на 5 озелененных территориях, изготовлена экспозиция для выставки «Воронеж-Сад».

В рамках экологического воспитания и пропаганды бережного отношения к природе в 2019 году под координацией управления экологии проведено более 30 акций, конкурсов и тематических мероприятий (конкурс на соискание премии главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, «Город в цветах», «Экологическая коллекция», «Зеленый островок», «Город и экология», «Чистая Земля», «Час Земли», «Первоцвет», «День птиц», «Экофестиваль», «Экодвор», «От экологии природы – к экологии души» и др).

В ходе операции «Чистая Земля-2019» выполнялась санитарная очистка городских территорий общего пользования: парковые и озелененные зоны, места отдыха у воды и т.п. В течение месячников по благоустройству проведены общегородские субботники, акции по сбору макулатуры (540 тонн) и использованных элементов питания (более 500 кг).

Организован практический семинар «Продукция питомников Воронежской области и ее применение в городском озеленении» так как одним из важнейших аспектов создания комфортной городской среды, является **ландшафтное архитектурное и дизайнерское оформление городских территорий.**

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях – 120 500 человек (*план на 2019 год – 110 000 чел.)*.

На реализацию основного мероприятия 4 **«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** в отчетном периоде из областного бюджета выделено – 9 793,21 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество отловленных безнадзорных животных – 1784 шт. (*план на 2019 год – 1529 шт.).*

Руководитель управления

экологии администрации городского

округа город Воронеж Н.В. Ветер