Договор
о развитии застроенной территории

"____" ___________ 201__ г. 							      г. Воронеж

Администрация городского округа город Воронеж в лице руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж Владимирова Виктора Борисовича, действующего на основании Положения об управлении строительной политики администрации городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 26.09.2012г. № 907-III и доверенности от 10.02.2015 № 47/2015 на заключение и подписание договоров о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж,  именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _________________________________________________________________в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инвестор-Застройщик», с другой стороны, (далее - Стороны), в соответствии постановлением администрации городского округа город Воронеж                                    от 01 декабря 2014 г. № 1903 «О развитии застроенной территории, прилегающей к переулку Отличников в городском округе город Воронеж» (Приложение №1) (далее - постановление Администрации о развитии Территории), протоколом о подведении итогов аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории от ____.____.20___г. № __ (Приложение №2) (далее - протокол аукциона), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Инвестор-Застройщик обязуется в установленный настоящим Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Графика развития Территории (Приложение №3 (прилагается)), а Администрация обязуется создать Инвестору-Застройщику необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии с пунктами 2, 3 Графика развития Территории (Приложение №3).

  - В Договоре под Территорией понимается застроенная территория (далее – Территория), ориентировочной площадью 0,98 га, прилегающей к переулку Отличников в городском округе город Воронеж.

Развитие Территории осуществляется в пределах ориентировочных границ Территории, обозначенных на прилагаемом к Договору плане (схеме) Территории в масштабе 1:2000, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение №4).

  - Для данной территории новый жилой фонд формируется в соответствии с проектом планировки Территории.

Территория квартала должна рассматриваться в составе и с учетом развития жилого района, прилегающего к переулку Отличников и с учетом развития инфраструктуры в прилегающих кварталах.

Вопросы строительства объектов социального обслуживания необходимо решать с учетом планировочных возможностей смежных территорий, которые подлежат отображению при подготовке документации по планировке территории.

Возможность подключения к существующим инженерным сетям и строительство новых сетей необходимо определить при выдаче технических условий и подготовке проектной документации.

  - В пределах ориентировочных границ Территории расположены:

    - Здания, строения, сооружения, подлежащие сносу и (или) реконструкции при развитии Территории (Приложение №5).

    - Земельные участки (Приложение №6).

  - Сведения о Территории, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются достаточными для выполнения Сторонами обязательств по развитию Территории в соответствии с условиями Договора.

1.6. Здания, строения, сооружения, расположенные в пределах Территории, указанной в пункте 1.1 Договора, не соответствующие критериям, установленным статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ и              п. 2.5 Положения о порядке принятия решений о развитии застроенных территорий и проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж, подлежат исключению из предмета настоящего Договора (Инвестор-Застройщик не осуществляет права и обязанности в отношении данных зданий, строений, сооружений, а земельные участки, на которых они расположены, Инвестору-Застройщику не предоставляются).

1.7. Согласно Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных Решением Воронежской городской Думы               от 25.12.2009 г. № 384-II, Территория относится к зоне Ж 7 - зона многоэтажной застройки.

Цель выделения зоны: Зона выделена для формирования жилых районов многоэтажной застройки с необходимым набором услуг местного значения.

| Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Архитектурно-строительные требования | - Земельный участок, предназначенный для жилой застройки, должен содержать необходимые элементы планировочной структуры: территории под жилыми зданиями, проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям; открытые площадки для временного хранения автомобилей; придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей; хозяйственные площадки. Расчет площади нормируемых элементов осуществляется в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования № 9-п, п. 2.2.3.7. - Нормативный размер земельных участков жилого дома, учреждений обслуживания принимать в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.07.01-89*, Приложения 3, 7, и региональным нормативом градостроительного проектирования, Приложение 6. - Расстояние до красных линий от предприятий и учреждений обслуживания принимается в соответствии с проектом планировки. - Общая стоянка транспортных средств при учреждениях и предприятиях обслуживания принимается из расчета: на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-мест. - Расстояние между домами внутри квартала (группы домов) принимается в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции. - Предприятия обслуживания, разрешенные "по праву застройки", размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы и имеется достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта. - Поликлиники на жилых территориях необходимо размещать с учетом радиуса пешеходной доступности - 1000 м, как правило, на обособленных земельных участках, с соблюдением санитарно-гигиенических требований. - Аптеки, раздаточные пункты, кабинеты врачей общей практики размещаются встроенно-пристроенными в жилой застройке и должны быть отделены от жилых помещений противопожарными стенами I типа и иметь самостоятельные выходы наружу. - Обеспечение условий доступности для маломобильных групп населения. - Отделка фасадов существующей застройки долговечными высококачественными материалами. - Допускается реконструкция и уплотнение существующей жилой застройки в пределах действующих нормативов по плотности застройки и инсоляции помещений. В зоне Ж 7 расположен объект культурного наследия и братская могила (приложение к ст. 21, №№ 52, 346), порядок использования которых определяется в соответствии с законодательством РФ в области охраны объектов культурного наследия |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Площадь озелененных территорий жилых кварталов не менее 6 кв. м/чел (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений). - Организация ливневой канализации. - Санитарная очистка территории. - Расстояние от игровых площадок, площадок для отдыха до площадок для мусора сборников - не менее 20 метров, до границы участков жилых домов - не менее 25 метров |

1.8. Основанием для заключения настоящего договора является постановление администрации городского округа город Воронеж                                      от 01 декабря 2014 г. № 1903 «О развитии застроенной территории, прилегающей к переулку Отличников, в городском округе город Воронеж» (Приложение №1) и протокол о подведении итогов аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории от __.____.201_г. № ___ (Приложение №2).

- ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

  - Инвестор-Застройщик производит оплату за право заключения договора, которая на момент подписания Договора определена протоколом о результатах аукциона от «___» _______ 201___г. № ___ (Приложение №2) и составляет: __________ (______________) рублей.

  - Сумма внесенного Инвестором-Застройщиком для участия в аукционе задатка в размере: 250 680 ( двести пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, засчитывается в счет платы за право заключения Договора.

  - Оставшаяся сумма платежа за право заключения Договора составляет: __________ (_______________) рублей.

2.4. Перечисление оставшейся суммы платежа за право заключения Договора, указанной в пункте 2.3 Договора, производится Инвестором-Застройщиком в полном объеме в месячный срок со дня заключения Договора.

2.5. Инвестор перечисляет оставшуюся сумму платежа за право заключения Договора, указанную в пункте 2.3 Договора, на счет: УФК по Воронежской области (Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж) по коду бюджетной классификации:       КБК 977 117 05 04 004 0005 180 «Платежи за право заключения договоров о развитии застроенных территорий». Реквизиты получателя оставшейся суммы платежа за право заключения Договора и код бюджетной классификации доводятся Администрацией до Инвестора-Застройщика дополнительно при заключении Договора.

Налоги Инвестор-Застройщик уплачивает в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

2.6. Выплата денежных средств по Договору может быть осуществлена за Инвестора-Застройщика третьими лицами.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком развития Территории (Приложение №3).

  - Перечень мероприятий по развитию Территории, предусмотренный Графиком развития Территории (Приложение №3), является исчерпывающим.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Инвестор-Застройщик обязуется:

4.1.1. Обеспечить перечисление Администрации оставшейся суммы платежа за право заключения Договора, указанной в пункте 2.3. Договора, в соответствии с пунктом 2.4. Договора.

4.1.2. Использовать Территорию исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1. Договора.

4.1.3. Осуществить мероприятия по развитию Территории в соответствии с Графиком развития Территории (Приложение №3).

4.1.4. Представить в управление строительной политики утвержденный план реализации мероприятий по развитию Территории в 10-дневный срок с даты утверждения в установленном порядке документации по планировке Территории.

4.1.5. В течение одного месяца с даты утверждения в установленном порядке документации по планировке Территории согласовать с управлением жилищных отношений график передачи в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений в соответствии с пунктом 4.1 Графика развития Территории (Приложение №3).

4.1.6. В 2-месячный срок с даты утверждения в установленном порядке документации по планировке Территории заключить с Администрацией соглашение о реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4.2. Графика развития Территории (Приложение №3).

4.1.7. Создать либо приобрести и передать собственникам благоустроенные жилые помещения взамен жилых помещений в многоквартирных жилых домах, подлежащих сносу, с зачетом их стоимости в выкупную цену (по соглашению с собственниками жилых помещений) в соответствии с п. 8 ст. 32 Жилищного кодекса РФ в районе общей застройки со сносимыми жилыми домами.

4.1.8. В случае нахождения на Территории многоквартирного жилого дома, признанного в установленном законом порядке аварийным или многоквартирного жилого дома, признанного в установленном законом порядке аварийным в ходе развития застроенной территории и собственники жилых помещений в котором не согласны с решением об изъятии жилых помещений, либо с ними не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа, Инвестор-Застройщик уплачивает выкупную цену за изымаемые жилые помещения Администрации.

4.1.9. В ходе реализации мероприятий по развитию застроенной территории, приобретение прав на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах Территории, и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, Инвестором-Застройщиком осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

4.1.10. За свой счет обеспечить в установленном порядке проведение работ по установлению местоположения границ земельных участков, расположенных на Территории (далее - Участки, Участок), и их государственный кадастровый учет в целях принятия уполномоченным органом решения об их предоставлении в соответствии с пунктом 2.1    статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) и пунктом 4.3.3. Договора.

4.1.11. Построить и (или) реконструировать объекты инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры) предназначенные для обеспечения Территории, в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории.

4.1.12. Осуществить ввод в эксплуатацию (получить разрешение на ввод в эксплуатацию) объектов инженерной инфраструктуры, указанных в подпункте 4.1.11, и в течение 4-х месяцев с даты получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию безвозмездно передать их в собственность муниципального образования городской округ город Воронеж вместе с документами, необходимыми для регистрации права муниципальной собственности на указанные объекты, в том числе документы, подтверждающие факт создания объектов.

4.1.13. Передать безвозмездно на время проектирования и строительства городскому округу город Воронеж земельные участки, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, для строительства объектов социального, коммунально-бытового назначения и дорог общего пользования, предназначенных для обеспечения застроенной территории.

4.1.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию возводимых (реконструируемых) на Участках объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры до их передачи в муниципальную собственность.

4.1.15. При осуществлении жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории ежеквартально до 20-го числа первого месяца следующего квартала представлять в управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж сведения об объемах выполненных работ за истекший квартал.

4.1.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участках (реконструируемых) объектов жилищного строительства до передачи их собственникам или организации, выбранной собственниками для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости.

4.1.17. В случае наличия на Территории объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность объекты нежилого фонда взамен подлежащих сносу (реконструкции) при развитии территории.

4.1.18. В случае совершения сделок по отчуждению или передаче в пользование Участков, приобретенных Инвестором в собственность, представить в Администрацию документы, подтверждающие совершение сделки, в 7-дневный срок с даты ее совершения.

4.2. Инвестор-Застройщик вправе:

4.2.1. Не позднее срока, предусмотренного пунктом 5 Графика развития Территории (Приложение №3), приобрести бесплатно в собственность или в аренду (по своему выбору) Участки, предназначенные в соответствии с документацией по планировке Территории для жилищного и иного строительства, если такие Участки находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на них не разграничена и они не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и (или) юридическим лицам.

Инвестор-Застройщик вправе в установленном порядке приобрести Участки, указанные в настоящем пункте, по соответствующему договору бесплатно в собственность или в аренду после выполнения мероприятий по развитию Территории, в сроки, предусмотренные пунктами 1, 4 Графика развития Территории (Приложение №3), и формирования Участков в соответствии с пунктом 4.1.10 Договора.

4.2.2. В случае если участки, указанные в пп. 4.2.1, свободны от застройки или освобождены Инвестором-Застройщиком в ходе развития застроенных территорий в соответствии с планом реализации мероприятий по развитию застроенных территорий, предусмотренным пп. 4.1.4, то Инвестор-Застройщик вправе не позднее срока, предусмотренного пунктом 5 графика развития Территории (приложение № 3 к договору о развитии застроенной территории), в установленном порядке получить такие участки по соответствующему договору в собственность или аренду после утверждения документации по планировке территории в срок, предусмотренный пунктом 2 графика развития Территории (приложение № 3 к договору о развитии застроенной территории), и формирования участков в соответствии с пп. 4.1.10 для целей строительства стартового дома, в котором не менее 50 (пятидесяти) процентов от общей площади жилых помещений необходимо использовать для переселения граждан, проживающих на территории, в отношении которой принято решение о развитии.

4.3. Администрация обязуется:

4.3.1. Обеспечить прием в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, передаваемых Инвестором-Застройщиком в соответствии с пунктом 4.1 Графика развития Территории (Приложение №3).

4.3.2. Заключить с Инвестором-Застройщиком соглашение, предусмотренное пунктом 4.1.6 Договора.

4.3.3. В течение одного месяца со дня поступления от Инвестора-Застройщика заявления о предоставлении Участка бесплатно в собственность или в аренду в соответствии с пунктом 2.1 статьи 30 ЗК РФ принять соответствующее решение о предоставлении Участка Инвестору -Застройщику, а также предоставить Инвестору-Застройщику информацию о технических условиях подключения объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за их подключение.

Решения о предоставлении Участков, указанных в пункте 4.2.1 Договора, принимаются Администрацией после выполнения Инвестором-Застройщиком мероприятий по развитию Территории, предусмотренных пунктами 1, 4.1, 4.2 графика развития Территории (приложение № 3).

Решения о предоставлении Участков, указанных в пункте 4.2.2 Договора, принимаются Администрацией после утверждения документации по планировке Территории в срок, предусмотренный пунктом 2 графика развития Территории (приложение № 3).

4.3.4. Обеспечить прием в муниципальную собственность объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, передаваемых Инвестором-Застройщиком в соответствии с пунктом 6 Графика развития Территории (Приложение №3).

4.3.5. Размер арендной платы за Участки, приобретаемые Инвестором-Застройщиком в соответствии с пунктом 2.1 статьи 30 ЗК РФ и условиями Договора в аренду, определяется в размере земельного налога, установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий Участок.

4.3.6. Предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, случае если собственник жилого помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме, признанном в установленном порядке аварийным, не согласен с решением об изъятии жилого помещения либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа при развитии застроенной территории.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

  - В случае признания в ходе развития застроенной территории жилого дома в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу Инвестор-Застройщик обязан в 15-дневный срок со дня признания дома аварийным, представить в Администрацию оригиналы банковских гарантий, обеспечивающих выполнение обязательств по развитию Территории, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 Графика развития Территории (Приложение №3). Размер банковской гарантии определяется на основании совокупного размера стоимости благоустроенных жилых помещений, передаваемых в муниципальную собственность по соглашению, предусмотренному в пункте 4.1.6, и  выкупной цены за жилые помещения в многоквартирных домах и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, по соглашению, предусмотренному в пункте 4.1.7, и оформляется дополнительным соглашением к договору.

  - Инвестор-Застройщик предоставляет банковские гарантии, предусмотренные пунктом 5.1 Договора, на следующих условиях:

    - Банковская гарантия является безотзывной.

    - Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.

    - Указание Администрации в качестве бенефициара по банковской гарантии.

    - Указание денежной суммы, выплачиваемой гарантом бенефициару в случае неисполнения Инвестором-Застройщиком обязательств по Договору (пункт 5.1 Договора).

    - Указание обязательств по Договору, при невыполнении которых бенефициар вправе обратиться к гаранту с требованием об уплате денежной суммы, предусмотренной банковской гарантией (пункты 4.1, 4.2 Графика развития Территории (Приложение №3)).

    - Требование бенефициара об уплате денежной суммы, предусмотренной банковской гарантией, должно быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.

    - Письменное требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть представлено гаранту с приложением настоящего Договора, а также документов, которые подтверждают неисполнение Инвестором-Застройщиком обязательств по Договору в установленные сроки.

5.3 Обеспечение исполнения настоящего Договора по желанию Инвестора-Застройщика может быть осуществлено в форме страхования Договора в размере, рассчитанном в соответствии с п. 5.1.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - В случае досрочного расторжения Договора:

    - Оставшаяся сумма платежа за право заключения Договора, указанная в пункте 2.3 Договора и выплаченная Инвестором-Застройщиком до момента расторжения Договора, возврату Инвестору-Застройщику не подлежит.

    - Благоустроенные жилые помещения, переданные Инвестором-Застройщиком к моменту расторжения Договора в муниципальную собственность в соответствии с пунктом 4.1 Графика развития Территории (Приложение №3), а также денежные средства, составляющие выкупную цену за изымаемые у собственников жилые помещения в многоквартирных домах, расположенных на Территории, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, выплаченные Инвестором-Застройщиком к моменту расторжения Договора в соответствии с пунктом 4.2 Графика развития Территории (Приложение №3), возврату Инвестору-Застройщику не подлежат.

    - Объекты незавершенного строительства инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, возведенные Инвестором-Застройщиком на Территории во исполнение принятых им на себя обязательств по Договору, поступают в муниципальную собственность на безвозмездной основе.

Инвестор-Застройщик обязан в 2-месячный срок со дня расторжения Договора представить в Администрацию документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для государственной регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, включая документы технического и кадастрового учета.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае нарушения сроков выполнения мероприятий по развитию Территории, предусмотренных Графиком развития Территории (Приложение №3), Сторона, нарушившая их, выплачивает пени за каждый месяц просрочки в размере 200 МРОТ, установленного законодательством Российской Федерации на момент нарушения обязательства.

  - В случае нарушения Инвестором-Застройщиком пункта 4.1.1 Договора начисляются пени за каждый месяц просрочки в размере 40 МРОТ, установленного законодательством Российской Федерации на момент нарушения обязательства.

  - В случае нарушения иных условий Договора Сторона, нарушившая их, обязана уплатить штраф в размере 100 МРОТ, установленного законодательством Российской Федерации на момент нарушения обязательства.

  - Инвестор перечисляет денежные средства, составляющие неустойку (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, на счет, указанный в пункте 2.5. Договора.

  - Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.

  - В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, отменяющих применений минимального размера оплаты труда для исчисления платежей по гражданско-правовым обязательствам, в Договоре применяется величина минимального размера оплаты труда, установленная для исчисления платежей по гражданско-правовым обязательствам, действовавшая до отмены применения МРОТ.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с               п. 8.1 настоящего Договора, то он разрешается арбитражным или иным судом в установленном порядке.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

  - Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в течение 1 месяца и оформляются дополнительными соглашениями.

Дополнения и изменения условий Договора, установленных на основании постановления Администрации о развитии Территории и проведении аукциона, вносятся на основании соответствующих постановлений Администрации.

  - Договор может быть расторгнут по требованию Администрации в судебном порядке при возникновении задолженности по внесению оставшейся суммы платежа за право заключения Договора и (или) пени, предусмотренных пунктами 2.1, 7.3 Договора, в течение трех месяцев независимо от последующего внесения платежей.

  - Администрация вправе в одностороннем порядке без обращения в суд полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору в следующих случаях:

    - Невыполнения Инвестором-Застройщиком в установленные сроки мероприятий по развитию Территории, предусмотренных Графиком развития Территории (Приложение №3), или обязательств, предусмотренных разделом 5 Договора.

    - В случае неисполнения Инвестором-Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.6, 4.1.7 Договора.

    - В иных случаях, установленных федеральным законом.

  - Инвестор-Застройщик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору в следующих случаях:

    - В случае если Администрация в установленные сроки не обеспечит Инвестору-Застройщику необходимые условия для выполнения мероприятий по развитию Территории, предусмотренные пунктами 2 и 3 Графика развития Территории (Приложение №3).

    - В случае неисполнения Администрацией обязательства, предусмотренного пунктом 4.3.2 Договора.

    - В иных случаях, установленных федеральным законом.

  - В случаях, указанных в пунктах 10.3 и 10.4 Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной уведомления об отказе от исполнения Договора. Момент получения Стороной уведомления определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в Договоре.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы одной из Сторон, по ее мнению, был нанесен значительный ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в трехдневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков исполнения обязательств, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

  - Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

  - Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

  - Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их компетенцией.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых находится у Сторон договора.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

  - Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1. Постановление администрации городского округа г. Воронеж от 01 декабря 2014 г. № 1903 «О развитии застроенной территории, прилегающей к переулку Отличников в городском округе город Воронеж».

- Приложение № 2. Протокол аукциона от «__» ___ 201_г. № ___.

- Приложение № 3. График развития Территории.

- Приложение № 4. План (схема) Территории в масштабе 1:2000, выданная управлением главного архитектора.

- Приложение № 5. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции при развитии Территории                       (в соответствии с постановлением Администрации о развитии Территории).

- Приложение № 6. Перечень земельных участков, расположенных в ориентировочных границах Территории, с указанием имеющихся сведений об их статусе (ограничениях, обременениях) и с приложением копий их кадастровых планов либо кадастровых паспортов (при наличии).

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Администрация:

Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж

юридический адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45.

телефон: (473) 228-34-57, факс: (473) 277-82-61

Инвестор-Застройщик:

Банковские реквизиты сторон:

Администрация:

УФК по Воронежской области (Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж)

Р/сч. 40101810500000010004

л/сч. 04313001030

Отделение Воронеж

БИК 042007001

ИНН 3664122837

КПП 366401001

ОКТМО 20701000

Код бюджетной классификации:

КБК 977 117 05 04 004 0005 180 «Платежи за право заключения договоров о развитии застроенных территорий».

Инвестор-Застройщик:

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

Администрация:

Руководитель управления

строительной политики

администрации городского

округа город Воронеж               					 В.Б. Владимиров

(подпись)

М.П.

Инвестор-Застройщик:

(подпись)

М.П.