Годовой план на 2015год.

| № п/п | Виды работ | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Лифты |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт | По заявкам, предписанию ИТЦ «Лифт» | ООО «Высота» |
| 2. | Страховка лифтов | декабрь | ЗАО «Страховая бизнес группа» |
| 3. | Приобретение светодиодных ламп (экономия), ремонт светильников | июнь | Председатель Щербатых Л.В., ООО «Высота» |
| 4. | Плановая проверка (техосмотр лифтов | март | «Ростехнадзор» |
| Пожарная безопасность |  |  |  |
| 1. | Профилактическая проверка вентиляционных каналов МКД (при необходимости ремонт) | II кв.2015.г по графику, заявке, по акту проверки | ООО «Производственная база ЖКХ» |
| 2. | Техническое обслуживание газопроводов | декабрь | ОАО «Газпром» |
| 3. | Инструктаж штата, физлиц по договору, жильцов МКД, ч/з объявления и собрания. | январь-декабрь | Председатель Щербатых Л.В. |
| Кровля |  |  |  |
| 1. | Уборка кровли |  | Физ лица |
| Территория |  |  |  |
| 1. | Частичный ремонт дороги | апрель, май | Председатель Щербатых Л.В., физ. лица |
| 2. | Восстановление пешеходной дорожки в торце дома IVподъезда | май | Комбинат благоустройства, ОАО «ДСК» |
| 3. | Организовать субботники | апрель, сентябрь | Председатель Щербатых Л.В. |
| 3.1. | Вырубка поросли, обрезка кустарника, деревьев, спил сухих веток, разбивка клумб, побелка стволов деревьев, покраска бордюров и т.д. | апрель | собственники дворники физлица |
| 3.2. | Подписи жильцов II подъезда на спил березы (письменное разрешение «Управление экологии») | май | Комбинат благоустройства Советского района |
| 3.3. | Приобретение инвентаря, необходимых товаров и т.д. | январь-декабрь | Председатель Щербатых Л.В. |
| 3.4. | Сезонный скос травы | май - август | физлица |
| 4. | Пристройка при спуске в подвал в торце I подъезда | январь | Председатель Щербатых Л.В., физлицо |
| 5. | Ограждение палисадников с лицевой стороны МКД | март, апрель | Физлицо, организация |
| 5.1. | Демонтаж |  |  |
| 5.2. | Монтаж |  |  |
| 5.3. | Покраска |  |  |
| 5.4. | Ремонт предыдущих секций |  |  |
| 6. | Дежурство на контейнерной площадке: ул. Киселева,5 | март, ноябрь (согласно графика) | Председатель Щербатых Л.В., дворник Федорова Н.И. |
| 7. | Вывоз ТБО | ежедневно | ООО «ЭкоСервис юго-западного района» |
| 8. | Вывоз КГО | По мере необходимости | Комбинат благоустройства Советского района» |
| 9. | Приобретение урн | июнь | Председатель Щербатых Л.В. |
| Помещения |  |  |  |
| 1. | Ремонт входной группы подъездов | май-июнь | Председатель Щербатых Л.В., физлица |
| 1.1. | Покраска входных дверей | июнь | ИП Виноградова (домофон) |
| 2. | Генеральная уборка подъездов, мытье окон | апрель | собственники, физлица |
| 3. | Текущий ремонт электричества | январь-декабрь | Электрик Шевалдин В.Б. (по договор-подряду) |
| 3.1. | Светильников, датчиков, замена эл. ламп и т.д. | по заявкам | Электрик Шевалдин В.Б. |
| 4. | Ремонт помещения щитовой (при наличии средств) | август | физлица |
| 5. | Приобретение дезинфицирующих моющих средств для уборки МОП | по мере необходимости | Председатель Щербатых Л.В |
| Подвал |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт отопления, ГВ, ХВ, канализации | январь-декабрь | Слесарь Мартынов Н.В. |
| 2. | Подготовка к отопительному сезону 2015-2016г (акт готовности) | График: до 17.06.2014 промывка до 30.06.2014 опрессовка | Слесарь Мартынов Н.В. |
| 3. | Текущий ремонт освещения в подвале | январь-декабрь (заявки) | Электрик Шевалдин В.Б. (дог-подряда) |
| 4. | Ежедневный профосмотр | январь-декабрь | Слесарь Мартынов Н.В. |
| 5. | Дератизация, дезинфекция | По мере необходимости | Слесарь Мартынов Н.В. |
| Организационные |  |  |  |
| 1. | Замена, поверка на дому ИПУ ХВ и ГВ (с истекшим сроком эксплуатации) | январь-декабрь | Председатель Щербатых Л.В., собственники |
| 2. | Опломбирование ИПУ за счет кооператива ЖСК «Придонской-1» |  | Слесарь Мартынов Н.В. |
| 3. | Плановая проверка выборочно ИПУ ГВ, ХВ , электричества (собственники, не поменявшие ИПУ в срок и не произведших очередную поверку ИПУ – расчет по нормативу (согласно Постановления правительства РФ № 354 от 06.05.2011г.,ФЗ РФ №261 от 23.11.2009г) | январь-декабрь | Председатель Щербатых Л.В, слесарь Мартынов Н.В. |
| 4. | Проверка ревизионной комиссией хозяйственно-финансовой деятельности ЖСК «Придонской-1» | апрель | Кв. 9 ПлотниковаВ.М., кв.86 Проскурякова М.В. |
| 5. | Общее собрание собственников (отчет за 2014г., план на 2015г.) | апрель | Председатель Щербатых Л.В, Гл бухгалтер Двуреченская Т.О. |
| 5.1. | Общее собрание собственников (переизбрание председателя правление, правление – истек срок полномочий) Отчет ревиз. комиссии | август | Председатель Щербатых Л.В, Гл бухгалтер Двуреченская Т.О. |
| 6. | Ведение сайтов: | январь-декабрь | Председатель Щербатых Л.В, Гл бухгалтер Двуреченская Т.О |
| 6.1. | Городской «Стандарт раскрытия информации» |  |  |
| 6.2. | «Реформа ЖКХ» |  |  |
| 6.3. | «Барс» |  |  |
| 6.4. | «1468.РФ» |  |  |
| 7. | Информация жильцам МКД через объявления, контактные телефоны, часы приема | январь-декабрь | Председатель Щербатых Л.В, Гл бухгалтер Двуреченская Т.О |
| 8. | Созыв правления для решения срочных задач | январь-декабрь | Председатель Щербатых Л.В. |
| 9. | Своевременная сдача отчетности ведения финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Придонской-1» | январь-декабрь | Председатель Щербатых Л.В, Гл бухгалтер Двуреченская Т.О |
| 9.1. | Паспортный стол | январь-декабрь | Председатель Щербатых Л.В |
| 9.2. | Отчетности в налоговую, Пенсионный фонд, ФСС, в Стат. управление, Отдел ЖКХ Советского р-на, ТОРМ Придонской, работа с поставщиками, и т.д. | январь-декабрь | Председатель Щербатых Л.В., Гл. бухгалтер Двуреченская Т.О |

Председатель ЖСК «Придонской-1» Щербатых Л.В.