PAGE  
2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от   21.10.2015 № 804
ЗАДАНИЕ
НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 

ограниченной улицами: Фридриха Энгельса, Куцыгина, Пушкинская, Красноармейская в городском округе город Воронеж
	№ п/п
	Наименование разделов
	Содержание

	1
	Заказчик
	ЖСК «Дом 89»

	2
	Исполнитель
	Определяется Заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

	3
	Основания для разработки документации по планировке территории
	Предложение ЖСК «Дом 89»

	4
	Объект разработки 
	Территория, ограниченная улицами: Фридриха Энгельса, Куцыгина, Пушкинская, Красноармейская, площадью 4,0 га (уточнить проектом), расположенная в Ленинском районе городского округа город Воронеж

	5
	Состав документации по планировке территории
	Проект планировки территории


	6
	Цель разработки документации по планировке территории
	Выделение элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры:

1. Подготовить проект планировки территории, ограниченной улицами: Фридриха Энгельса, Куцыгина, Пушкинская, Красноармейская в городском округе город Воронеж в соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж», Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж», постановлением администрации городского округа город Воронеж от 28.04.2015 № 353 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. 20-летия Октября, ул. Кольцовская, просп. Революции, ул. Степана Разина, ул. Софьи Перовской, ул. Выборгская в городском округе город Воронеж», нормативами градостроительного проектирования.
2. Обеспечить устойчивое развитие территории, ограниченной улицами: Фридриха Энгельса, Куцыгина, Пушкинская, Красноармейская в городском округе город Воронеж.

3. Выделить элементы планировочной структуры территории проектирования (кварталы, микрорайоны и внутриквартальную планировочную структуру, являющуюся территорией общего пользования).

4. Установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры.

5. Установить границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства с выделением территории объектов федерального, регионального и местного значения

	7
	Этапы разработки документации по планировке территории
	Работы по подготовке проекта планировки территории выполняются в один этап, который включает в себя следующие виды работ:
1- сбор и анализ исходных данных и подготовку материалов по обоснованию проекта планировки территории;

2- подготовку проекта планировки территории и его согласование в управлении главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж

	8
	Виды работ по этапам
	1. Сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории.
1.1. Сбор и анализ исходных данных

1.2. Подготовка материалов по обоснованию:
1.2.1. Пояснительная записка.
1.2.2. Схема расположения элемента планировочной структуры – б/м.
1.2.3. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.
1.2.4. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта.
1.2.5. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.
1.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
2. Подготовка проекта планировки территории:
2.1. Подготовка чертежа проекта планировки территории.
2.2. Подготовка положения о размещении объектов капитального строительства.
2.3. Подготовка чертежа проекта межевания территории.

2.4. Согласование проекта планировки территории в управлении главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж.
3. Схемы и чертежи изготавливаются с использованием откорректированной топографической основы М1:500, предоставляются в М1:500, М1:1000.
4. Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости

	9
	Исходные данные для разработки документации по планировке территории
	При выполнении работ использовать следующие исходные данные, предоставляемые заказчиком:
- откорректированная топографическая основа М1:500;

- инвентаризационные данные по землепользованию, информацию о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет;

- материалы инженерно-геологических изысканий.

Исходные данные, получение которых возлагается на исполнителя:

- Генеральный план городского округа город Воронеж, утвержденный решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»;

- Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденные решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (с учетом внесенных изменений);

- постановление администрации городского округа город Воронеж от 28.04.2015 № 353 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. 20-летия Октября, ул. Кольцовская, просп. Революции, ул. Степана Разина, ул. Софьи Перовской, ул. Выборгская в городском округе город Воронеж»;

- иная ранее утвержденная градостроительная документация

	10
	Особые условия проектирования
	1. Земельный участок расположен в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации, а также получение согласования с аэродромом Воронеж (Балтимор).
2. В соответствии с картами зон с особыми условиями использования, утвержденными в составе Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, данный земельный участок расположен в границах исторической территории, следовательно необходимо учитывать ограничения к земельному участку и объектам капитального строительства. 

3. На рассматриваемой территории расположен объект культурного наследия «Дом А.Н. Клочкова, 1 пол. XIX в», в связи с чем необходимо получить согласование с управлением по охране объектов культурного наследия Воронежской области 

	11
	Сроки разработки документации по планировке территории
	Сбор исходных данных – 2 месяца (60 дней).
Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории – 3 месяца (90 рабочих дней).

Подготовка проекта планировки территории – 2 месяца (60 рабочих дней).

Согласование проекта планировки территории с управлением главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж – 1 месяц (30 рабочих дней)

	12
	Документы, регламентирующие выполнение работ
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- региональные и местный нормативы градостроительного проектирования

	13
	Порядок передачи документации по планировке территории

	Исполнитель передает заказчику проект планировки территории в полном объеме

	14
	Требования к текстовой и графической частям
	Обязательные разделы текстовой части
	Текстовые материалы сдаются в электронном виде в формате Microsoft Word и в сброшюрованном виде, оформленные в соответствии с нормативными требованиями к оформлению проектной документации

	
	
	Графическая часть (в электронном и печатном виде) 
	Графические данные представляются в электронном и печатном виде.
В электронном виде - в формате программного обеспечения, в котором велась разработка, в растровом виде - в формате TIFF с разрешением не менее 300 dpi

	
	
	Количество экземпляров
	4 (четыре)


Руководитель управления 

главного архитектора

городского округа                                                                                 А.В. Шевелёв
