
                                                               УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город    Воронеж

от   03.03.2016  №  111
ПЛАН
мероприятий по защите территории городского округа город Воронеж 

от подтоплений и безаварийному пропуску вод в период половодья
и при выпадении обильных осадков в 2016 году

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Сроки

исполнения

	1
	Составить перечень мест, которым может угрожать опасность подтопления, определить для населения, проживающего в зоне таких мест, пункты временного размещения, способы оповещения
	Управы

районов городского округа город Воронеж 
	До 15.03.2016

	2
	Произвести очистку от снега и льда подходов воды к ливнеприемным колодцам до начала весеннего паводка
	МБУ КБУ районов городского округа город Воронеж

	До 25.03.2016

	3
	Подготовить водооткачивающую технику
	МКУ «ГАРС», 

ООО «РВК-

Воронеж»
	До 25.03.2016

	4
	До начала паводка произвести осмотр мостов, путепроводов для выявления аварийных мест и принятия мер по их ликвидации и организации постоянного наблюдения за состоянием мостов с целью их сохранности
	Управление дорожного хозяйства администрации  городского округа город Воронеж
	До 25.03.2016

	5
	Произвести осмотр набережной, подпорных стенок, при выявлении аварийных мест выставить предупреждающие знаки, а также знаки, запрещающие выход граждан и выезда транспорта на лед
	Управы

районов городского округа город Воронеж
	В период

паводка

	6
	Обеспечить круглосуточное дежурство спасателей в период весеннего паводка, а также доклад оперативному дежурному об уровне воды в водохранилище в 08.00 и 20.00 ежедневно
	МКУ «Управление

 по делам ГО ЧС  г. Воронежа»   
	В период паводка

	7
	Произвести проверку и соответствующую подготовку ливневых сетей к безотказной работе в местах возможного подтопления, особое внимание обратить на места подтопления маршрутов движения общественного транспорта, под мостами и путепроводами
	Управление дорожного хозяйства администрации  городского округа город Воронеж
	До 25.03.2016

	8
	Содержать в исправном состоянии наружное освещение городских улиц, попадающих в зону возможного подтопления и находящихся в прибрежной зоне водохранилища
	МКП «Воронежгорсвет»


	Постоянно

	9
	Подготовить энергосети и сооружения, расположенные в зонах подтопления, к безопасному пропуску весенних вод и ледохода для бесперебойного снабжения электроэнергией. Предусмотреть использование резервных источников электропитания
	МУП «Воронежская горэлектросеть»
	Постоянно

	10
	Уточнить расчет сил и средств Воронежского городского звена РСЧС для ликвидации заторов и пропуска паводковых вод при возникновении угрозы подтопления жилого фонда и объектов городского хозяйства и организовать проверку готовности их к выполнению задач
	МКУ «Управление

 по делам ГО ЧС  г. Воронежа»                                                          
	До 25.03.2016

	11


	Провести обследование троллейбусных маршрутов с целью выявления мест возможного подтопления, принять меры по их устранению и обеспечить бесперебойную работу городского транспорта во время паводка
	МКП МТК «Воронеж-

пассажиртранс»
	До 25.03.2016

	12
	Отделу социальных проектов городского округа город Воронеж согласовать с департаментом здравоохранения Воронежской области подготовку необходимого количества специальных машин для оказания скорой медицинской помощи пострадавшему населению городского округа город Воронеж в местах возможного подтопления
	Отдел социальных проектов 

администрации городского округа город Воронеж
	До 25.03.2016 

и в период паводка

	13
	Обеспечить защиту и непроницаемость артезианских скважин, общественных колодцев от попадания талых вод и загрязняющих веществ. Создать запас дезинфицирующих веществ для обеззараживания питьевой воды

	ООО «РВК-

Воронеж»
	Постоянно

	14
	Осуществлять постоянный контроль за размывом оврагов, где проходят водоводы. Вести особое наблюдение за водопроводными линиями, находящимися в зоне подтопления. Обеспечить бесперебойную работу насосных агрегатов на всех ВПС города.

Вести постоянный контроль за размывом оврагов, где проходят коллекторы
	ООО «РВК-

Воронеж»
	Во время 

паводка

	15
	Провести разъяснительную работу среди населения, учащихся школ о мерах безопасности на водоемах в период паводка и ледохода
	Управление

образования и молодёжной политики администрации городского округа город Воронеж
	До 25.03.2016 

и в период паводка

	16
	На заседании комиссии заслушать ответственных должностных лиц о готовности к выполнению противопаводковых мероприятий
	Комиссия городского округа город Воронеж по координации противопаводковых мероприятий
	До 25.03.2016


Руководитель  МКУ «Управление

 по делам ГО ЧС  г. Воронежа»                                                        С.И. Хомук
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 03.03.2016   №  111
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  СОСТАВ 

КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ПО КООРДИНАЦИИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
	Кстенин 
Вадим Юрьевич
	- первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству, председатель комиссии



	Хомук

Сергей Иларионович
	- руководитель  муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Воронеж», заместитель председателя комиссии



	Лощилов

Михаил Витальевич
	- начальник отделения инженерно-технических

мероприятий муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж «Управление по делам гражданской обороны по чрезвычайным ситуациям администрации городского округа города Воронеж», секретарь комиссии



	Аристов 
Иван Петрович  
	- руководитель управы Советского района городского округа город Воронеж, член комиссии


	Бавыкин 

Юрий Николаевич
	- руководитель управы Левобережного района городского округа город Воронеж, член комиссии



	Беляев 

Леонид Иванович
	- руководитель управы Железнодорожного района городского округа город Воронеж, член комиссии



	Медведев 

Алексей Владимирович
	- руководитель управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж, член комиссии



	Оськин 

Максим Анатольевич
	- руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж, член комиссии



	Попов

Александр Александрович
	- руководитель управы Центрального района городского округа город Воронеж, член комиссии



	Черенков

Игорь Васильевич  
	- руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, член комиссии



	Швырков

Геннадий Юрьевич
	- руководитель управы Ленинского района городского округа город Воронеж, член комиссии



	
	


Руководитель  МКУ «Управление

 по делам ГО ЧС  г. Воронежа»                                                        С.И. Хомук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа город    Воронеж 

 от   03.03.2016   № 111
ПЕРЕЧЕНЬ 
возможных мест подтопления в районах
 городского округа город Воронеж
Железнодорожный район

- Ленинский просп., 136;
- Ленинский просп., ост. Серафимовича;
- ул. Филатова, 3-11, 39;
- ул. Добролюбова, 69-160;
- г.м. Боровое, ул. 50-летия ВЛКСМ, 86, 168;
- г.м. Сомово, ул. Белорусская;
- г.м. Сомово, ул. Украинская;

- г.м. Сомово, ул. Конституции;

- пер. Доблести;

- ул. Беломорская;
- ул. Паровозная, 1-10;
- ул. Артема, 3, 22;
- Дачный просп., 68;
- ул. Харьковская, 4;

- ул. Остужева (у знака «Воронеж»);

- пер. Речной, 25, 39;
- пер. Гранитный;

- ул. Ильича, 15.

Коминтерновский район

- ул. Антонова-Овсеенко, 9, 11, 13;
- ул. 45 стрелковой дивизии, 1-5;
- ул. Тульская, 5, 6, 7, 8, 10, 12;
- ул. Чкалова, 3;
- ул. Народная, 7, 12;
- пер. Новоселов, 19, 21;
- ул. Товарищеская, 8, 10, 12, 15;
- ул. Солнечная, 49, 51, 53, 55;
- ул. Шишкова, 11, 13, 17, 19;
- ул. Леваневского, 6-10;
- ул. Подгоренская, 3-11, 10-18;
- ул. Брянская, 36-54;
- пер. Подклетенский;
- ул. Радиозаводская, 7, 10, 25, 28, 32;
- ул. Овражная, 11, 19, 20;
- ул. Донская, 12, 16, 18, 20;
- ул. Верещагина, 7, 9;
- ул. 9 Января, 282, 294;
- с. Подгорное, ул. Серафима Саровского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 85а;
- ул. Генерала Ефремова, 87, 88;
- ул. Веселая, 21, 23;
- пер. Гагарина, 2б;
- ул. Правды, 7, 12, 13, 15;
- ул. Крайняя, 3, 5, 8, 10;
- ул. Генерала Лизюкова,  36, 40, 54, 56;
- ул. Владимира Невского 8, 10, 16, 65, 65а, 71;
- ул. Тамбовская, 13, 15;
- ул. Карпинского,  55, 57, 59;
- ул. Рязанская, 6, 7, 8, 13, 15;
- ул. Новгородская, 1, 2, 3, 5, 7;
- пер. Здоровья, 35;
- пер. Коллективный, 9, 11, 14, 16;
- ул. 60-летия ВЛКСМ, 7, 9;
- ул. Хользунова, 99, 101, 103, 118;
- ул. Строителей, 10, 26;
- ул. Свердлова, 15, 62;
- пер. Клинический,1;
- пер. Спокойный, 5, 7;
- ул. Березовская, 24, 26, 28;
- Победы бул., 36;
- ул. Связистов, 15, 17.
Левобережный район

- ул. Просторная, 1, 3;
- пер. Планерный, 1-6;
- ул. Нижняя, 104, 122, 124;
- ул. Новороссийская, 1, 4;
- ул. Новикова, 73, 75, 77, 79;
- пер. Ростовский, 1, 2;
- пер. Парашютистов, 1, 2, 3, 4, 6, 8;
- ул. Азовская, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5;
- пер. Прохладный, 3, 4;
- ул. Ростовская, 1, 3, 4;
- ул. Круглая, 8-40 (четные номера, всего 15 домов);
- ул. Димитрова, 102;
- ул. Волго-Донская, 38;
- ул. Донецкая, 2;
- ул. Кольцевая, 70, 72, 74, 76 (дорожное полотно);
- п. Буденного, ул. Степная, 21, 23, 25, 26, 28, 39, 41, 44, 46;
- с. Семилукские Выселки, ул. Большая Советская, 9;
- дорожное полотно по ул. Новосибирская;

- дорожное полотно по ул. Ростовская от переезда до ДК «Шинник»;
- дорожное полотно пер. Брусилова – ул. Волгоградская;
- дорожное полотно пер. Брусилова – пер. Бобровский.
Ленинский район

- пер. Новый, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Волоколамская, 2, 4, 12, 14, 19;
- ул. Карельская, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44;
- пер. Молдавский;
- ул. Молдавская, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
- ул. Острогожская, 13, 14, 15, 16, 18;
- пер. Острогожский, 10, 12;
- пер. Рябиновый, 5, 7, 12, 14, 16;
- ул. 20-летия Октября, 3, 4, 5;
- ул. Степана Солодовникова,126;
- ул. Ульяновская, 4, 6, 8, 10;
- ул. Маяковского, 4, 5, 7, 8;
- ул. Степана Панкова, 3;
- пер. Поворотный, 1, 2, 11, 13;
- ул. Выборгская, 20;
- ул. 30-летия Октября, 7, 9.
Советский район 

- ул. Юлюса Янониса, 9а;
- ул. Героев Сибиряков, 36, 43, 47, 65;
- п. 1 Мая, ул. Центральная, 75;
- просп. Патриотов, 8, 8а, 10;
- ул. Космонавтов, 38, 44, 62;
- ул. Песчаная, 7, 40, 42, 46, 79, 81, 83, 179, 181, 187, 207, 209;
- ул. Комарова, 3, 11;
- ул. Кривошеина, 66, 68, 70;
- бул. Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а;
- ул. Летчика Колесниченко, 42;
- ул. Тепличная, 2, 2а;
- ул. Берег реки Дон, 23;
- ул. Арбатская, 66;
- ул. Магнитогорская, 38, 41, 52, 54/1, 56, 57;
- пер. Дьякова, 14, 19.

Центральный район

- ул. Софьи Перовской, 7;
- ул. Академика Прянишникова, 3;
- пер. Отрадный, 4.
Руководитель  МКУ «Управление

 по делам ГО ЧС  г. Воронежа»                                                 С.И. Хомук

