6

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

         от  21.04.2016г.    №  321
ЗАДАНИЕ

НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
расположенной в районе улиц: 9 Января, Революции 1905 года, Донбасская в городском округе город Воронеж
	№ п/п
	Наименование разделов
	Содержание

	1
	Заказчик
	ООО «ДСК-1»

	2
	Исполнитель
	Определяется Заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

	3
	Основания для разработки документации по планировке территории
	Предложение ООО «ДСК-1»

	4
	Объект разработки 
	Территория, расположенная в районе улиц:            9 Января, Революции 1905 года, Донбасская площадью 37,52 га (уточнить проектом), расположенная в Ленинском районе городского округа город Воронеж.
Территория проектирования может быть увеличена для определения участков строительства линейных объектов на основании технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

	5
	Состав документации по планировке территории
	Проект планировки территории

Проект межевания территории

	6
	Цель разработки документации по планировке территории
	Выделение элементов планировочной структуры:

1. Подготовить документацию по планировке территории, расположенной в районе улиц:         9 Января, Революции 1905 года, Донбасская в городском округе город Воронеж в соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008       № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж», Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009        № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж», нормативами  градостроительного проектирования.

2. Обеспечить устойчивое развитие  территории,  расположенной в районе улиц: 9 Января, Революции 1905 года, Донбасская в городском округе город Воронеж.
3. Выделить элементы планировочной структуры территории проектирования (кварталы, микрорайоны и внутриквартальную планировочную структуру, являющуюся территорией общего пользования).

4. Установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры.

5. Установить границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства с выделением территории объектов федерального, регионального и местного значения.
6. При необходимости установить границы зон планируемого размещения линейных объектов

	7
	Этапы разработки документации по планировке территории
	Работы по подготовке документации по планировке территории выполняются в один этап, который включает в себя следующие виды работ:

1- сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории;

2- подготовка документации по планировке территории и получение по результатам проверки в управлении главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж заключения о возможности направления указанного проекта главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении публичных слушаний

	8
	Виды работ по этапам
	1. Сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории
1.1. Сбор и анализ исходных данных

1.2. Подготовка материалов по обоснованию:

1.2.1. Пояснительная записка

1.2.2. Схема расположения элемента планировочной структуры – б/м

1.2.3. Схема использования территории в период подготовки документации по  планировке территории

1.2.4. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта

1.2.5. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий

1.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

2. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории:

2.1. Подготовка чертежа планировки территории 

2.2. Подготовка положения о размещении объектов капитального строительства

2.3. Подготовка чертежа межевания территории

2.4. Предоставление проекта документации по планировке территории в управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж для проведения проверки на соответствие утвержденному заданию на подготовку документации по планировке территории и требованиям, установленным ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и получение по результатам проверки заключения о возможности направления указанного проекта главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении публичных слушаний

3. Схемы и чертежи изготавливаются с использованием откорректированной топографической основы М1:500, предоставляются в М1:500, М1:1000

4. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости

	9
	Исходные данные для разработки документации по планировке территории
	При выполнении работ использовать следующие исходные данные, предоставляемые заказчиком:

- откорректированная топографическая основа        М1 : 500;

- инвентаризационные данные по землепользованию, информацию о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет;

- материалы инженерно-геологических изысканий.

Исходные данные, получение которых возлагается на исполнителя:

- Генеральный план городского округа город Воронеж, утвержденный решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»;

- Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденные решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (с учетом внесенных изменений);

- иная ранее утвержденная градостроительная документация.

	10
	Особые условия проектирования
	1. Земельный участок расположен в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации.  

2. Согласно картам зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942-43 годах, рассматриваемая территория расположена в зоне боевых действий на территории города Воронежа в 1942-43 годах, в связи с чем необходимо соблюдение Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» и закона Воронежской области от 27.05.2011    № 79-ОЗ «О поисковой работе на территории Воронежской области»

3. Учесть установленные и нормативные зоны с особыми условиями использования территории

4. Провести анализ земельных ресурсов проектируемой территории с целью поиска участка, отвечающего требованиям по строительству общеобразовательной школы на 1000 или более мест. 
5. Проработать варианты размещения объектов здравоохранения на проектируемой территории за счет земельного участка застройщика на основании сведений, полученных в департаменте здравоохранения Воронежской области.
6. Проработать организацию улично-дорожной сети в отношении рассматриваемого квартала и близлижайщих территорий

	11
	Сроки разработки документации по планировке территории
	Сбор исходных данных – 2 месяца (60 дней).

Подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории – 3 месяца (90 рабочих дней).

Подготовка документации по планировке территории – 2 месяца (60 рабочих дней).

Согласование документации по планировке территории с управлением главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж – 1 месяц (30 рабочих дней)

	12
	Документы, регламентирующие выполнение работ
	- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- региональные и местный нормативы градостроительного проектирования

	13
	Порядок передачи документации по планировке территории
	Исполнитель передает заказчику документацию по планировке территории в полном объеме.
Заказчик обязан представить документацию по планировке территории в управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж в полном объеме на бумажном носителе и в электронном виде

	14
	Требования к текстовой и графической частям
	Обязательные разделы текстовой части
	Текстовые материалы сдаются в электронном виде в формате Microsoft Word и в сброшюрованном виде, оформленные в соответствии с нормативными требованиями к оформлению проектной документации

	
	
	Графическая часть (в электронном и печатном виде) 
	Графические данные представляются в электронном и печатном виде.

В электронном виде - в формате программного обеспечения, в котором велась разработка, в растровом виде - в формате TIFF с разрешением не менее 300 dpi

	
	
	Количество экземпляров
	4 (четыре)


Руководитель управления 

главного архитектора

городского округа                                                                                 А.В. Шевелёв
