Приложение

к постановлению главы

городского округа город Воронеж

от  01.11.2017  № 49

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

ПАСПОРТ

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж на период до 2020 года

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2020 года (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав городского округа город Воронеж, принятым постановлением Воронежской городской Думы от 27.10.2004 № 150-I «Об Уставе городского округа город Воронеж», Генеральный план городского округа город Воронеж, утвержденный решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж», Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 18.12.2013 № 1119, Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250, Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1238, Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие культуры», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1237. |
| Заказчик и основные разработчики муниципальной программы | Администрация городского округа город Воронеж г. Воронеж, ул. Плехановская, 10 Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45 Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 14а Управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж г. Воронеж, пл. Ленина, 9 Управление культуры городского округа город Воронеж г. Воронеж, ул. Плехановская, 18 |
| Цель программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Воронежа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа: 1. Обеспечение качественного и доступного образования, соответствующего перспективным задачам развития общества и экономики, организация отдыха и социализации детей; 2. Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Воронеж физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городском округе город Воронеж; 3. Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения городского округа город Воронеж. |
| Задача программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Воронежа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа: 1. развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования; 2. развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы городского округа город Воронеж в отрасли физической культуры и спорта; 3. создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры городского округа город Воронеж. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях; 2. доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; 3. уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры. Показатели муниципальной программы определяются согласно таблице № 4 приложения № 1. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы - 2018 - 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 13 125 298,48 тыс. рублей, в том числе: - По муниципальной программе городского округа город Воронеж «Развитие образования» 12 222 095,48 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 2 604 919,35 тыс. руб. 2019 год – 2 807 504,70 тыс. руб. 2020 год – 6 809 671,43 тыс. руб. - По муниципальной программе городского округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта» 841 203,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 271 321,00 тыс. руб. 2019 год – 325 957,00 тыс. руб. 2020 год – 243 925,00 тыс. руб. 3. По государственной программе Воронежской области «Развитие культуры и туризма» 62 000,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 62 000,00 тыс. руб. Объемы и источники финансирования, объемы софинансирования за счет областного и федерального бюджетов определяются согласно программам: Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250; Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1238; Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие культуры», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1237; Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 18.12.2013 № 1119 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - В сфере развития образования: - повысится обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях с 77,0 места до 99,75 места на 100 детей (до реальной востребованности); - будет обеспечена 100%-ная доступность дошкольного образования детей от 3 до 7 лет; - уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях с 20,4% до 16,9%; - увеличение количества дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях. 2. В сфере развития физической культуры и спорта: - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения к 2020 году до 50%; - увеличение количества спортивных сооружений к 2020 году до 1470 единиц; - увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году до 523 972 человек; - увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта к 2020 году до 56955 человек; - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 46%. 3. В сфере развития культуры: увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры до 95%. |

1. Характеристика существующего состояния

социальной инфраструктуры

Социальное развитие городского округа город Воронеж

Повышение качества жизни населения является одной из основных задач социально-экономического развития городского округа город Воронеж. Создание благоприятных условий жизнедеятельности требует дальнейшего развития социальной инфраструктуры в городском округе город Воронеж.

По количеству студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования, Воронеж занимает второе место в Центральном федеральном округе после Москвы, причем численность студентов, обучающихся в вузах Воронежа, превышает численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, что свидетельствует о значительном участии вузов в предоставлении образовательных услуг инорегиональному населению. Выпуск специалистов из высших учебных заведений систематически растет.

В 2013 году дошкольным образованием охвачено 39 750 детей, что составляет 71,75% от численности детского населения городского округа город  Воронеж от 1 года до 6 лет или 90% детского населения в возрасте  от 3 до 7 лет.

В период 2010–2013 годов в городском округе город Воронеж ключевым направлением деятельности в сфере дошкольного образования было решение проблемы общедоступности дошкольного образования. Важным шагом в решении данной проблемы являлись мероприятия по увеличению  охвата  детей  дошкольным образованием.

В вышеназванный период в городском округе город Воронеж:

-  была расширена сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, на 15 учреждений;

-   была открыта 191 дополнительная группа на 4 500 мест.

Работа велась по следующим основным направлениям: возвращение помещений бывших детских садов, используемых не по назначению, в систему муниципального образования; капитальный ремонт; строительство и реконструкция детских садов; развитие иных форм дошкольного образования и частных детских садов; строительство новых объектов.

Обеспечение доступности дошкольного и общего  образования – стратегические направления деятельности управления образования и молодёжной политики. Работа проводится в рамках реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования» путем строительства новых объектов и  реконструкции существующих объектов.

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» главной задачей системы дошкольного образования на ближайшую перспективу определено достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Что касается развития сферы физической культуры и спорта, то количество спортивных сооружений в городском округе в анализируемом периоде несколько увеличилось, нормативы обеспеченности населения города спортивными сооружениями в основном выполняются. Исключение составляет обеспеченность спортивными залами. В целом мощность спортивных сооружений недостаточна, состояние многих спортивных сооружений неудовлетворительно.

С 2005 года наблюдается стабильный и достаточно выраженный рост численности занимающихся в секциях и группах по видам спорта, а также в клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности. При этом уровень охвата учащихся общеобразовательных учреждений регулярными спортивными занятиями в ДЮСШ и спортивных секциях учреждений дополнительного образования невысок.

На протяжении многих десятилетий Воронеж позиционировался как крупный культурный центр ЦЧР. Однако современное состояние инфраструктуры культуры и искусства оснований для оптимизма не дает. Недостаток денежных средств в местном бюджете и у предприятий привел к закрытию или перепрофилированию многих из них в развлекательные учреждения. Это можно рассматривать, с одной стороны, как утрату позиций муниципалитета и предприятий в формировании культурной среды, с другой - как образование новых ниш в сфере культуры, которые занимает частный сектор.

Главными проблемами являются: неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений учреждений культуры, недостаточное материальное обеспечение плановых мероприятий (обновление книжного фонда библиотек, приобретение учебных пособий, учебного инвентаря, благоустройство памятников истории и культуры).

Характеристика текущего состояния сферы образования

городского округа город Воронеж

Развитие муниципальной системы образования городского округа город Воронеж осуществляется в соответствии с комплексной программой модернизации образования, национальной образовательной стратегией «Наша новая школа», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, Стратегическим планом социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года.

В настоящее время в городском округе осуществляют свою деятельность 175 муниципальных  дошкольных образовательных организаций, 11 ведомственных и частных дошкольных учреждений,  118 муниципальных общеобразовательных организаций, 6 негосударственных общеобразовательных учреждений.

Дошкольные учреждения:

- 175 муниципальных дошкольных образовательных учреждений -  46 893 ребёнка;

- 10 дошкольных отделений при муниципальных общеобразовательных учреждениях -  2 067 детей;

- 11  ведомственных и частных детских садов -  944 ребёнка.

Общеобразовательные учреждения:

- 118 муниципальных общеобразовательных учреждений - общая численность на 2017-2018 учебный год  - 97585 чел.

- 6 негосударственных общеобразовательных учреждений – 810 учащихся.

Расширение сети и увеличение мощности муниципальных детских садов способствовало снижению очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет на устройство в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее - МБДОУ), увеличению доли детей данного возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения, а также доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МБДОУ, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.

Для обеспечения потребности населения городского округа город Воронеж в развитой социальной инфраструктуре необходимо решение проблем по повышению уровня обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, а также по увеличению численности детей, получающих образовательную услугу и услугу по их содержанию в МБДОУ.

Планируемые мероприятия по строительству и реконструкции объектов включены в муниципальную программу городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих стратегических показателей:

- повышение уровня обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях до реальной востребованности;

- увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МБДОУ, в общей численности детей данного возраста;

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях с 20,4% до 16,9%;

- увеличение количества дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях.

Характеристика текущего состояния сферы физической культуры

и спорта городского округа город Воронеж

Уровень развития физической культуры и спорта, здоровье населения в настоящее время являются актуальными, основополагающими факторами, влияющими на уровень развития городского округа город Воронеж.

По состоянию на 01.01.2017 года спортивная база городского округа город  Воронеж включает в себя 1451 спортивный объект различной формы собственности, из них:

- стадионы с трибунами на 1500 мест и более – 2, из них муниципальных – 0;

- плоскостные спортивные сооружения – 948, из них муниципальных – 849;

- спортивные залы – 354, из них муниципальных – 250;

- лыжные базы – 2, из них муниципальных – 1;

- плавательные бассейны – 22, из них муниципальных – 9;

- крытая ледовая арена – 3, их них муниципальных – 1;

- другие спортивные сооружения – 120, из них муниципальных – 90.

На развитие в городе Воронеже спортивной инфраструктуры направляются средства из бюджетов различных уровней, в том числе в рамках областных и федеральных программ.

В 2016 году приобретен в муниципальную собственность спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне Придонской.

Развивается материальная база школьного спорта.

В 2017 году завершено строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на территории общеобразовательных учреждений.

В рамках реализуемой программы строительства в Воронежской области спортивных площадок «Газпром – детям» введены в эксплуатацию 18 универсальных спортивных площадок с синтетическим покрытием.

В связи с тем, что город Воронеж является городом для размещения тренировочных баз команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA-2018, ведется реконструкция двух муниципальных стадионов «Чайка» и «Локомотив».

Обеспеченность города Воронежа спортивными залами составляет 27% от федерального норматива, плоскостными сооружениями город обеспечен на 34%, бассейнами на 6%.

Для обеспечения населения городского округа город Воронеж услугами в сфере физической культуры и спорта и создания необходимых условий для получения детьми, подростками и молодежью качественного дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта с учетом их потребностей, необходимы следующие спортивные объекты:

- 6 спортивных комплексов с плавательными бассейнами (25 м);

- 1 легкоатлетический манеж;

- 5 футбольных манежей;

- 6 Дворцов спорта (физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами);

- 4 крытых ледовых катка;

- 2 спортивно-оздоровительных комплекса (типа «Олимпик»).

Ввод в эксплуатацию новых спортивных сооружений, безусловно, позволит увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта городского округа город Воронеж и улучшить материально-техническую базу существующих спортивных объектов для подготовки спортсменов и занятий жителями города физической культурой по месту жительства.

В городском округе город Воронеж развитие физической культуры и спорта осуществляется преимущественно за счет бюджетных средств.

В состав муниципального парка рекомендуется включать менее затратные плоскостные сооружения: комплекс универсальных взаимозаменяемых спортплощадок с попеременным их использованием для летних и зимних спортивных игр, вело-роллерные дорожки с использованием их зимой в качестве лыжных прогулочных и скоростных трасс, поле для мини-футбола, каток, скалодром, веревочные дорожки, скейт-зоны.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо:

- обеспечить сохранение темпов строительства и реконструкции объектов спорта;

- завершить модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечить внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективности деятельности учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку;

- создать условия для подготовки сборных команд городского округа город Воронеж для участия в иногородних соревнованиях различного уровня.

Характеристика текущего состояния сферы культуры

городского округа город Воронеж

Городской округ город Воронеж обладает значительным культурным и туристским потенциалом: многочисленные объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности, разнообразная сеть учреждений культуры, искусства и художественного образования, квалифицированный кадровый состав специалистов творческих профессий.

На территории городского округа город Воронеж расположены учреждения культуры различных ведомств. Федеральные, областные и ведомственные учреждения культуры сосредоточены главным образом в центральной части города. Многие из перечисленных учреждений ориентированы на область профессионального искусства (театры, филармония и т.д.).

В городском округе город Воронеж функционируют 84 муниципальных учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства (23 юридических лиц), расположенных в 105 объектах (зданиях, помещениях): 18 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 48  библиотек, 17 учреждений клубного типа, 1 музей.

Уровень фактической обеспеченности по отношению к нормативной потребности составляет: школами искусств - 90%, библиотеками - 64%, клубами и учреждениями клубного типа - 32,4%.

Библиотечное обслуживание населения осуществляют 56 библиотек различных систем и ведомств.

Муниципальная сеть включает 47 библиотек, объединенных в Централизованную библиотечную систему, и специальную городскую библиотеку искусств им. А.С. Пушкина.

В городском округе город Воронеж находятся: 1 федеральное, 5 областных образовательных учреждений культуры и искусства, 18 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 17 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей - детские школы искусств и 1 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей - детская художественная школа.

В городском округе город Воронеж действуют музеи различных ведомств: 3 государственных, 1 муниципальный, 1 частный, 7 музеев истории вузов, 29 музеев различной тематики в учебных заведениях.

Большое количество зданий, являющихся памятниками архитектуры, нуждается в проведении мероприятий по их сохранению и реставрации.

Сеть учреждений культуры клубного типа включала на начало 2017 года 17 учреждений: 1 городской Дворец культуры, 16 учреждений культурно-досугового типа, объединенных в МБУК «Централизованная клубная система» городского округа город Воронеж.

Основная задача муниципальной сферы культуры - создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям, включая потребность в строительстве муниципальных учреждений культуры в строящихся жилых микрорайонах в городском округе город Воронеж, которая остается актуальной.

Представляется целесообразным предусмотреть в строящихся жилых микрорайонах строительство современных модельных культурно-досуговых центров, включающих в себя: библиотеку, детскую школу искусств и учреждение культурно-досугового типа.

В проектируемом помещении модельного культурно-досугового центра необходимо предусмотреть следующие помещения:

- площадью 500 кв.м. для культурно-досуговой работы, обладающие залом на 350-400 посадочных мест, 8-10 комнатами для кружковой работы, 2 костюмерными, 2 подсобными помещениями, 1 столярным/пошивочным цехом, 2 гримерками в районе сцены, 1 складским помещением, 3 кабинетами для административного персонала;

- площадью не менее 400 кв.м. под детскую школу искусств, обладающую малым залом на 150-200 посадочных мест, 7-10 комнатами для индивидуальной работы и хореографическим классом площадью 90 кв.м.;

- площадью не менее 250 кв.м. под библиотеку, для размещения книгохранилища (30 тыс. экз.), абонемента (детского и взрослого), зала информационных ресурсов на 15-20  посадочных мест.

Ориентировочная стоимость модельного культурно-досугового центра – порядка 100,0 млн. руб. (проектно-сметная документация, строительство, современное материально-техническое, звуковое, световое оснащение).

Адресная инвестиционная программа

Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально значимых для города объектов.

В городском округе город Воронеж одним из приоритетных направлений деятельности является укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры.

Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней, для чего была принята Городская адресная инвестиционная программа на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная решением Воронежской городской Думы от 21.12.2016 № 437-IV «О бюджете городского округа город Воронеж на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Приложение № 15 к указанному решению Воронежской городской Думы).

С целью развития и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений, спортивных сооружений, учреждений культуры и здравоохранения, с учетом реальных возможностей бюджета городского округа город Воронеж, а также исходя из состояния материально-технической базы социальной инфраструктуры города определены первоочередные объекты капитального строительства, финансирование которых необходимо осуществить в планируемый период.

2. Перечень мероприятий по проектированию, строительству

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж представлена в таблицах № 1-3 приложения № 1 к программе.

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Осуществление финансирования мероприятий программы предусмотрено в рамках Муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250, Муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1238, Муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие культуры», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1237, Городской адресной инвестиционной программой на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной решением Воронежской городской Думы от 21.12.2016 № 437-IV «О бюджете городского округа город Воронеж на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Приложение № 15 к указанному решению Воронежской городской Думы).

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

4. Целевые индикаторы программы

Целью программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - городского округа город Воронеж на период до 2020 года является обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Воронежа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа.

1. Количество мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений.

2. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом.

3. Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры до 95%.	Планируемые значения целевых индикаторов программы по годам реализации представлены в таблице № 4 приложения № 1 к программе.

5. Оценка эффективности мероприятий программы

Достижение цели и решение задачи программы оценивается следующими целевыми показателями (индикаторами) программы:

- В сфере образования:

1.1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, что характеризует в целом охват населения услугами дошкольного образования;

1.2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей 5 - 6 лет, обучающихся по основным программам начального общего образования, показывает фактический уровень охвата населения услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

1.3. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, характеризует доступность дошкольного образования детей от 3 до 7 лет.

1.4. Количество дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях.

2. В сфере физической культуры и спорта:

2.1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения к 2020 году до 50%;

2.2. Увеличение количества спортивных сооружений к 2020 году до 1470 единиц;

2.3. Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта к 2020 году до 56955 человек;

2.4. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 46%.

3. В сфере культуры:

3.1. Увеличить уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры до 95%.

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового

и информационного обеспечения развития социальной

инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

В связи с окончанием в 2020 году срока реализации Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II, необходима разработка нового Генерального плана городского округа город Воронеж. Разработку необходимо осуществить в 2019 - 2020 годах.

Руководитель управления

строительной политики                                                                      В.А. Пешков

Приложение № 1

к Программе

комплексного развития социальной

инфраструктуры городского округа

город Воронеж на период до 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия, объекта | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие дошкольного образования» муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования» |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | 2 572 871,78 | 320 825,76 | 358 305,76 | 1 893 740,26 |
| 1.1.1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования | 1 783 787,26 | 23 000,00 | 140 000,00 | 1 903 453,00 |
| 1.1.1.1 | Детский сад на 220 мест по ул. Мордасовой, 2 а | 240 000,00 |  |  | 240 000,00 |
| 1.1.1.2 | Детский сад на 220 мест по ул. Вл. Невского - б. Победы | 240 000,00 |  |  | 240 000,00 |
| 1.1.1.3 | Детский сад на 220 мест по ул. Арзамасская - Ленинский пр. | 240 000,00 |  |  | 240 000,00 |
| 1.1.1.4 | Детский сад на 120 мест по пер. Лиственный, 2б | 131 000,00 |  |  | 131 000,00 |
| 1.1.1.5 | Детский сад на 120 мест в мкр.Малышево, ул. Школьная, 52 | 131 000,00 |  |  | 131 000,00 |
| 1.1.1.6 | Детский сад на 220 мест в гмкр. Тенистый, ул. Тепличная, 26д | 240 000,00 |  |  | 240 000,00 |
| 1.1.1.7 | Реконструкция структурного подразделения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 174», расположенного по ул. Летчика Колесниченко, 59 | 23 000,00 | 23 000,00 |  |  |
| 1.1.1.8 | «Строительство детского сада по ул. Артамонова на 220 мест» | 240 000,00 |  | 140 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1.9 | «Строительство детского сада на 220 мест в г.мкр. Подгорное, ул. Дмитрия Горина, 63» | 240 000,00 |  |  | 240 000,00 |
| 1.1.1.10 | Строительство десткого сада на 150 мест по адресу ул. Волнистая, 29В | 160 000,00 |  |  | 160 000,00 |
| 1.1.1.11 | Детский сад на 160 мест в грмк Репное, ул. Егоровская, 53А | 181 453,00 |  |  | 181 453,00 |
| 1.1.2 | Строительство детских садов за счет строительных организаций с последующим их приобретением в муниципальную собственность | 789 084,52 | 297 825,76 | 218 305,76 | 272 953,00 |
| 1.1.2.1 | Детский сад на 220 мест по ул. Шишкова,140б, ж/м Олимпийский | 175 000,00 | 120 000,00 | 55 000,00 |  |
| 1.1.2.2 | Детский сад на 280 мест по Московскому проспекту, 142 ш | 266 131,52 | 140 325,76 | 125 805,76 |  |
| 1.1.2.3 | Встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест по ул. 9 Января, 243 | 91 500,00 | 46 000,00 | 45 500,00 |  |
| 1.1.2.4 | Встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест по ул. Краснознаменная,57 | 75 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования» |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство общеобразовательных организаций | 9 649 223,70 | 2 284 093,59 | 2 449 198,94 | 4 915 931,17 |
| 2.1.1 | Строительство объекта «Комплексная жилая застройка микрорайона АI по ул. Острогожская р.п. Шилово г.Воронежа. Общеобразовательная школа на 1224 места» (завершение строительства) | 560 665,19 | 560 665,19 |  |  |
| 2.1.2 | Строительство объекта «Комплексное освоение в целях жилищного строительства микрорайона по ул. Ильюшина, 13 в г. Воронеже. Общеобразовательная школа на 1224 места» (завершение строительства) | 660 765,50 | 300 000,00 | 360 765,50 |  |
| 2.1.3 | Строительство общеобразовательной школы на 1224 места в ж/м ул. Артамонова-Чуева | 866 000,00 | 357 142,80 | 254 428,60 | 254 428,60 |
| 2.1.4 | Строительство средняей школы на 1101 места по ул. Ф. Тютчева, 6 | 865 400,00 | 357 142,80 | 254 128,60 | 254 128,60 |
| 2.1.5 | Строительство общеобразовательной школы на 1101 учащихся по ул. Шишкова,140б г. Воронеж (ж/м Олимпийский) | 753 294,01 | 357 142,80 | 301 876,24 | 94 273,97 |
| 2.1.6 | Строительство общеобразовательной школы на 1101 место по адресу: Московский проспект,142ш (ж/м Ломоносова) | 736 100,00 |  | 433 000,00 | 303 100,00 |
| 2.1.7 | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в районе больницы «Электроника» | 820 000,00 |  |  | 820 000,00 |
| 2.1.8 | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне «Новый» по ул. 9 Января | 820 000,00 |  |  | 820 000,00 |
| 2.1.9 | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в районе ул. В. Невского – Мордасовой | 820 000,00 |  |  | 820 000,00 |
| 2.1.10 | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне Антонова-Овсеенко | 820 000,00 |  |  | 820 000,00 |
| 2.2 | Строительство пристроек к существующим образовательным организациям | 963 500,00 | 118 500,00 | 480 000,00 | 365 000,00 |
| 2.2.1 | Строительство пристройки к МБОУ СОШ № 46 на 440 мест, в мкр. Подгорное | 250 000,00 |  | 250 000,00 |  |
| 2.2.2 | Строительство пристройки к МБОУ СОШ № 84 на 300 мест, в мкр. Тенистый, ул. Тепличная, 20б | 230 000,00 | 230 000,00 |  |  |
| 2.2.3 | Строительство пристройки к МБОУ лицей № 4 (ул. Лизюкова, 87) | 250 000,00 |  |  | 250 000,00 |
| 2.2.4 | Строительство пристройки к МБОУ СОШ № 77 | 233 500,00 | 3 500,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия, объекта | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО Основное мероприятие 2 «Строительство и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (объекты муниципальной собственности) | 841 203,00 | 271 321,00 | 325 957,00 | 243 925,00 |
| 1.1 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на территории МБОУ СОШ №17 (мкр. Малышево, ул. Школьная,52) | 5 210,00 | 5 210,00 |  |  |
| 1.2 | Спортивный комплекс «Зал единоборств «Самбо» на территории МБОУ СОШ № 75 (г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 173) (проектирование, получение положительного заключения государсвтенной экспертизы) | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 1.3 | Спортивный комплекс «Зал единоборств «Самбо» на территории МБОУ СОШ № 23 (г. Воронеж, ул. Димитрова, 81) (проектирование, получение положительного заключения государсвтенной экспертизы) | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 1.4 | Стрительство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 25 (ул. Арбатская, 38) | 6 000,00 | 8 450,00 |  |  |
| 1.5 | Строительство 3 спортивных площадок (ул. Переверткина, 5) | 15 500,00 | 15 464,00 |  |  |
| 1.6 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Краснолесный | 70 000,00 | 66 497,00 |  |  |
| 1.7 | Реконструкция стадиона «Шинник» МБУДО СДЮСШОР № 15 (ул. Ростовская, 38-а) (включая ПИР) | 53 000,00 | 53 000,00 |  |  |
| 1.8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, МБОУ СОШ № 35 в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (ул. Плехановская, 39) | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |
| 1.9 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, МБОУ СОШ № 40 в городском округе город Воронеж (включая ПИР)(ул. Краснознаменная, 34) | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |
| 1.10 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, МБОУ СОШ № 61 в городском округе город Воронеж (включая ПИР)(ул. Ростовская, 48/4) | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |
| 1.11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, МБОУ Гимназия № 2 в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (Московский проспект, 121) | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |
| 1.12 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в МБОУ СОШ № 96 (ул. Большая Советская, 35Б) | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 1.13 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в МБОУ СОШ № 65 (ул. Матросова, 2а) | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 1.14 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в МБОУ школа № 34 (ул. Чапаева, 115) | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 1.15 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в МБОУ СОШ № 75 (ул.Ю.Янониса, 4) | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 1.16 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова (ул. Володарского, 41) | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 1.17 | Реконструкция спортивных площадок в микрорайоне Шилово (ул. Теплоэнергетиков, 3д) | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 1.18 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 74 (ул.Переверткина, 34) | 68 300,00 | 68 300,00 |  |  |
| 1.19 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 75 (ул.Ю. Янониса, 4) | 66 497,00 |  | 66 497,00 |  |
| 1.20 | Строительство школьного стадиона на территории МБОУ СОШ № 30 (ул. Туполева, 20) | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |
| 1.21 | Строительство школьного стадиона на территории МБОУ СОШ № 62 (ул. Березовая Роща, 32) | 18 000,00 |  | 18 000,00 |  |
| 1.22 | Строительство школьного стадиона на территории МБОУ лицей № 6 (Ленинский проспект, 115-а) | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  |
| 1.23 | Строительство школьного стадиона в МБОУ Лицей "ВУВК им. А.П. Киселева" (ул. Г. Сибиряков,5) | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |
| 1.24 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 54 (ул. Окружная, 3) | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |
| 1.25 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 40 (ул. Краснознаменная, 34) | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |
| 1.26 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 20 (ул. Ломоносова, 96) | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |
| 1.27 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 9 (ул. Карла Маркса, 69) | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |
| 1.28 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 5 им. К.П. Феоктистова (ул. Ленина, 88) | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |
| 1.29 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 67 (ул. Циолковского, 5) | 75 500,00 |  | 75 500,00 |  |
| 1.30 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУЛ МОК № 2 (ул. Шендрикова, 7) | 71 200,00 |  | 71 200,00 |  |
| 1.31 | Строительство школьного стадиона на территории МБОУ СОШ № 10 (ул. Глинки, 19) | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  |
| 1.32 | Строительство школьного стадиона на территории МБОУ СОШ № 95 (ул. Владимира Невского, 42) | 18 000,00 |  | 18 000,00 |  |
| 1.33 | Строительство школьного стадиона на территории МБОУ СОШ № 70 (ул. Космонавтов, 34) | 5 760,00 |  | 5 760,00 |  |
| 1.34 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 91 (ул. Черепанова, 18) | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
| 1.35 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в парке «Дельфин» (ул. Остужева) | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
| 1.36 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в загородном лагере «Голубой экран» (Сомово, Дачный проспект, 162) | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
| 1.37 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в ДЛО «Алмаз» (м-н Сомово, ул. Дубовая,44) | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
| 1.38 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в ДЛО «Восток-4» (м-н Репное, ул. Лесной массив,3) | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
| 1.39 | Строительство многофункциональной спортивной площадки и открытого плавательного бассейна в загородном лагере «Костер» (м-н Сомово, ул. Парковая,1) | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
| 1.40 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории микрорайона Сомово (ул. Харьковская-пер. Эстонский) | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
| 1.41 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории микрорайона Сомово (ул. Полянка-Чекистов-Луганская) | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
| 1.42 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории микрорайона Репное (ул. Тиханкина) | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
| 1.43 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории микрорайона Подгорное (ул. Княжеская, 2) | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
| 1.44 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории микрорайона Подгорное (ул. Церковная, 3-5) | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
| 1.45 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 30 (ул. Туполева, 20) | 68 165,00 |  |  | 68 165,00 |
| 1.46 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Краснолесный | 70 000,00 |  |  | 70 000,00 |
| 1.47 | Строительство школьного стадиона на территории МБОУ СОШ № 46 (ул. Д. Горина, 61) | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
| 1.48 | Строительство школьного стадиона на территории МБОУ СОШ № 74 (ул. Переверткина, 34) | 5 760,00 |  |  | 5 760,00 |
| 1.49 | Строительство школьного стадиона на территории МБОУ СОШ № 47 (ул. Беговая, 2) | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
| 1.50 | Футбольное поле на территории МБУДО СДЮСШОР № 18 (ул. Лагерная, 8) | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |

Таблица № 3

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия, объекта | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Проектирование и строительство клуба «Краснолесье» (ул. Генерала Лохматикова,13) | 62 000,00 |  |  | 62 000,00 |

Таблица № 4

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ

ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) |  |  | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| # МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях |  |  | 2.1.32 | количество мест на 100 детей в возрасте 3 - 7 лет | 99,25 | 99,50 | 99,75 |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей 5 - 6 лет, обучающихся по основным программам начального общего образования |  |  | 2.2.9 | % | 80,10 | 80,13 | 80,20 |
| 3 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях |  |  |  | ед. | 1224 | 2104 | 5407 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |  | 2.1.48 | % | 44,1 | 47 | 50 |
| 2. Основное мероприятие «Строительство и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений на территории городского округа город Воронеж» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество спортивных сооружений |  | 1.33.32 | единиц | 1 461 | 1 463 | 1 470 |
| 2.2. |  | Единовременная пропускная способность объектов спорта |  | 2.1.51 | человек в смену | 56 728 | 56 793 | 56 955 |
| 2.3. |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | - | % | 45 | 45,5 | 46 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры |  | % | 93,0 | 93,0 | 95,0 |

Руководитель управления

строительной политики                                                                                                                                             В.А. Пешков