# Приложение

# к постановлению администрации

# городского округа город Воронеж

# от 02.06.2017  № 309

# Приложение № 1

# к конкурсной документации

# к открытому конкурсу

# на право заключения концессионного

# соглашения на реконструкцию подземного

# пешеходного перехода, расположенного

# по адресу: Воронежская область,

# г. Воронеж, пересечение улицы

# 20-летия Октября и улицы Кирова

# График проведения конкурса

| № п/п | Наименование процедур, этапов | Срок выполнения |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о проведении открытого конкурса |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование сообщения о проведении открытого конкурса в официальном печатном издании и размещение сообщения на официальном сайте | 07 апреля 2017 г. |  | Конкурсная комиссия |
| 2 | Ознакомление заинтересованных лиц с конкурсной документацией | В течение 30 рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении конкурса |  | Контактное лицо |
| 3 | Разъяснение положений конкурсной документации |  |  |  |
| 3.1 | Направление запросов о разъяснении конкурсной документации | В течение 20 рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении конкурса |  | Заявитель |
| 3.2 | Предоставление разъяснений положений конкурсной документации | В течение 5 рабочих дней со дня поступления указанного запроса от заявителя, но не позднее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе при условии, что запрос поступил в конкурсную комиссию не позднее чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе |  | Концедент (через конкурсную комиссию) |
| 3.3 | Размещение на официальном сайте разъяснений положений конкурсной документации | В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу претендента но не позднее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока предоставления заявок |  | Конкурсная комиссия |
| 4 | Подача заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| 4.1 | Срок представления заявок на участие в конкурсе | По рабочим дням с 9.00 до 12.00 (время московское) с 10.04.2017 по 24.05.2017 (до 12.00) |  | Заявитель |
| 4.2 | Отзыв или изменение поданной заявки на участие в конкурсе | По 24.05.2017 (до 12.00) |  | Заявитель |
| 4.3 | Внесение задатка в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения | С 10.04.2017 по 24.05. 2017 |  | Заявитель |
| 4.4 | Вскрытие конкурсной комиссией представленных конвертов с заявками на участие в конкурсе | 25.05.2017 (в 11.00) |  | Конкурсная комиссия |
| 4.5 | Размещение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на официальном сайте | В течение 3 дней с даты подписания протокола |  | Конкурсная комиссия |
| 5 | Процедуры предварительного отбора участников конкурса |  |  |  |
| 5.1 | Проведение предварительного отбора участников конкурса и подписание протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, которым оформляется принятое решение: 1) о допуске заявителя к участию в конкурсе; 2) об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе | С 26.05.2017 по 30.05.2017 (подписание протокола 30.05.2017) |  | Конкурсная комиссия |
| 5.2 | Размещение протокола проведения предварительного отбора участников конкурса на официальном сайте | В течение 3 дней с даты подписания протокола |  | Конкурсная комиссия |
| 5.3 | Направление участникам конкурса уведомления с предложением представить конкурсные предложения. Направление заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, уведомления об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса | С 31.05.2017 по 02.06.2017 |  | Конкурсная комиссия |
| 5.4 | В случае если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся | На следующий день после истечения срока представления заявок |  | Концедент |
| 6 | Процедуры при объявлении конкурса несостоявшимся в случае представления на участие в конкурсе менее двух заявок |  |  |  |
| 6.1 | В случае если конкурс объявлен несостоявшимся вскрытие конкурсной комиссией конверта с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотрение этой заявки в порядке, установленном конкурсной документацией | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся |  | Конкурсная комиссия |
| 6.2 | В случае если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, Концедент вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации | В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся |  | Концедент |
| 6.3 | Представление заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации | 60 рабочих дней со дня получения заявителем предложения Концедента |  | Заявитель |
| 6.4 | Рассмотрение представленного предложения о заключении Концессионного соглашения | 15 рабочих дней со дня представления заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения |  | Концедент |
| 6.5 | Принятие решения о заключении Концессионного соглашения с заявителем, единственным представившим заявку на участие в конкурсе, если предложение заявителя соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса | 15 рабочих дней со дня представления заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения |  | Концедент |
| 6.6 | Направление заявителю проекта Концессионного соглашения, включающего в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные условия, предусмотренные федеральными законами | 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с заявителем, представившем единственную заявку на участие в конкурсе |  | Концедент |
| 7 | Подача конкурсных предложений |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка и подача участниками конкурса конкурсных предложений | По рабочим дням с 9.00 до 18.00, по пятницам и в предпраздничные дни до 16.45 (время московское) с 05.06.2017 по 23.10.2017 (до 11.00) |  | Участники конкурса |
| 7.2 | Отзыв или изменение поданного конкурсного предложения | По 23.10.2017 (до 11.00) |  | Участники конкурса |
| 8 | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями |  |  |  |
| 8.1 | Вскрытие конкурсной комиссией конвертов с конкурсными предложениями | 23.10.2017 (в 11.00) |  | Конкурсная комиссия |
| 8.2 | Размещение протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на официальном сайте | В течение 3 дней с даты подписания протокола |  | Конкурсная комиссия |
| 9 | Процедуры при объявлении конкурса несостоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений |  |  |  |
| 9.1 | Принятие решения о признании конкурса несостоявшимся по решению Концедента, принимаемому в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими критериям конкурса менее двух конкурсных предложений, и объявление конкурса несостоявшимся | В течение 5 рабочих дней после истечения срока представления конкурсных предложений |  | Концедент |
| 9.2 | Опубликование решения об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и размещение на официальном сайте в сети Интернет | В течение 15 рабочих дней с даты принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся |  | Конкурсная комиссия |
| 9.3 | Рассмотрение конкурсного предложения, представленного только одним участником конкурса (если Концедент воспользуется своим правом) | В течение 30 дней со дня признания конкурса несостоявшимся |  | Концедент |
| 9.4 | Принятие решения о заключении Концессионного соглашения с участником конкурса, единственным представившим конкурсное предложение, если оно соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса (право Концедента) | В течение 30 дней со дня признания конкурса несостоявшимся |  | Концедент |
| 10 | Определение победителя конкурса |  |  |  |
| 10.1 | Рассмотрение и оценка конкурсной комиссией конкурсных предложений, поданных участниками конкурса | С 24.10.2017 по 26.10.2017 |  | Конкурсная комиссия |
| 10.2 | Подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | 26.10.2017 |  | Конкурсная комиссия |
| 10.3 | Размещение протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений на официальном сайте | В течение 3 дней с даты подписания протокола |  | Конкурсная комиссия |
| 10.4 | Подписание протокола о результатах проведения конкурса | До 02.11.2017 |  | Конкурсная комиссия |
| 10.5 | Размещение протокола о результатах проведения конкурса на официальном сайте | В течение 3 дней с даты подписания протокола |  | Конкурсная комиссия |
| 10.6 | Опубликование сообщения о результатах проведения конкурса в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и размещение такого сообщения на официальном сайте в сети Интернет | В течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся |  | Конкурсная комиссия |
| 10.7 | Направление уведомления участникам конкурса о результатах проведения конкурса | В течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся |  | Конкурсная комиссия |
| 11 | Заключение Концессионного соглашения |  |  |  |
| 11.1 | Направление победителю конкурса экземпляра протокола о результатах проведения конкурса, а также проекта Концессионного соглашения | В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса | Концедент |  |
| 11.2 | Подписание Концессионного соглашения | В течение 15 рабочих дней со дня направления проекта Концессионного соглашения | Концедент, победитель конкурса, участник конкурса, которому направлено Концессионное соглашение для подписания |  |
| 11.3 | В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения направление участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса, проекта Концессионного соглашения | В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока подписания Концессионного соглашения с победителем конкурса, установленного п. 11.2 настоящего Графика проведения конкурса | Концедент |  |
| 11.4 | В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным ч. 3.1 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», предложение заключить Концессионное соглашение направляется участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса | В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в заключении Концессионного соглашения с победителем конкурса | Концедент |  |
| 11.5 | Опубликование сообщения о заключении Концессионного соглашения | 10 рабочих дней с даты заключения соглашения | Концедент |  |

| Руководитель управления административно-технического контроля | М.А. Яровой |
| --- | --- |