- Приложение № 1

- к конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и эксплуатации системы управления платными городскими парковками

- График проведения конкурса

| № п/п | Наименование процедур, этапов | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о проведении открытого Конкурса в официальном печатном издании и размещение сообщения на официальном сайте | 28 февраля 2017 года | Конкурсная комиссия |
| 2 | Ознакомление заинтересованных лиц с Конкурсной документацией | В течение 30 рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении Конкурса | Контактное лицо |
| 3 | Разъяснение положений Конкурсной документации |  |  |
| 3.1 | Направление запросов о разъяснении Конкурсной документации | В течение 20 рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении Конкурса | Заявитель |
| 3.2 | Предоставление разъяснений положений Конкурсной документации | В течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного запроса от Заявителя, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе при условии, что запрос поступил в Конкурсную комиссию не позднее, чем 10 рабочих дней до дня истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе | Концедент (через Конкурсную комиссию) |
| 3.3 | Размещение на официальном сайте разъяснений положений Конкурсной документации | В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснений положений Конкурсной документации по запросу претендента но не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока предоставления заявок | Конкурсная комиссия |
| 4 | Подача Заявок на участие в Конкурсе |  |  |
| 4.1 | Срок представления Заявок на участие в Конкурсе | По рабочим дням с 9.00 до 12.00 (время московское) с 01.03.2017 по 12.04.2017 (до 12.00) | Заявитель |
| 4.2 | Отзыв или изменение поданной Заявки на участие в Конкурсе | По 12.04.2017 (до 12.00) | Заявитель |
| 4.3 | Внесение задатка в обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения | С 01.03.2017 по 12.04.2017 | Заявитель |
| 4.4 | Вскрытие Конкурсной комиссией представленных конвертов с заявками на участие в Конкурсе | 13.04.2017 (в 11.00) | Конкурсная комиссия |
| 4.5 | Размещение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе на официальном сайте | В течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола | Конкурсная комиссия |
| 5 | Процедуры предварительного отбора Участников конкурса |  |  |
| 5.1 | Проведение предварительного отбора Участников и подписание протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса, которым оформляется принятое решение: - о допуске Заявителя к участию в Конкурсе; - об отказе в допуске Заявителя к участию в конкурсе | С 14.04.2017 по 17.04.2017 (подписание протокола предварительного отбора 17.04.2017) | Конкурсная комиссия |
| 5.2 | Размещение протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса на официальном сайте | В течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола | Конкурсная комиссия |
| 5.3 | Направление Участникам конкурса уведомления с предложением представить конкурсные предложения. Направление Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, уведомления об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса | С 18.04.2017 по 20.04.2017 | Конкурсная комиссия |
| 5.4 | В случае если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению Концедента, объявляется несостоявшимся | На следующий день после истечения срока представления заявок | Управление имущественных и земельных отношений |
| 6 | Процедуры при объявлении конкурса несостоявшимся в случае представления на участие в Конкурсе менее двух заявок |  |  |
| 6.1 | В случае если конкурс объявлен несостоявшимся вскрытие Конкурсной комиссией конверта с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотрение этой заявки в порядке, установленном Конкурсной документацией | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся | Конкурсная комиссия |
| 6.2 | В случае если Заявитель и представленная им заявка на участие в Конкурсе соответствует требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент вправе предложить такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации | В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся | Концедент |
| 6.3 | Представление Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации | 60 рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента | Заявитель |
| 6.4 | Рассмотрение представленного Завяителем предложения о заключении Концессионного соглашения | 15 рабочих дней со дня представления Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения | Концедент |
| 6.5 | Принятие решения о заключении Концессионного соглашения с Заявителем, единственным представившим Заявку на участие в Конкурсе, если предложение Заявителя соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса | 15 рабочих дней со дня представления Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения | Концедент |
| 6.6 | Направление Заявителю проекта Концессионного соглашения, включающего в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией, а также иные условия, предусмотренные федеральными законами | 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с Заявителем, представившем единственную заявку на участие в Конкурсе | Концедент |
| 7 | Подача конкурсных предложений |  |  |
| 7.1 | Подготовка и подача Участниками конкурса конкурсных предложений | По рабочим дням с 9.00 до 12.00 (время московское) с 21.04.2017 по 19.07.2017 (до 11.00) | Участники конкурса |
| 7.2 | Отзыв или изменение поданного конкурсного предложения | По 19.07.2017 (до 11.00) | Участники конкурса |
| 8 | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями |  |  |
| 8.1 | Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с конкурсными предложениями | 19.07.2017 (в 11.00) | Конкурсная комиссия |
| 8.2 | Размещение протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на официальном сайте | В течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола | Конкурсная комиссия |
| 9 | Процедуры при объявлении Конкурса несостоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений |  |  |
| 9.1 | Принятие решения о признании конкурса несостоявшимся по решению Концедента, принимаемому в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими критериям конкурса менее двух конкурсных предложений и объявление Конкурса несостоявшимся | В течение 5 рабочих дней после истечения срока представления конкурсных предложений | Управление имущественных и земельных отношений |
| 9.2 | Опубликование решения об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении Конкурса и размещение на официальном сайте в сети Интернет | В течение 15 рабочих дней с даты принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся | Конкурсная комиссия |
| 9.3 | Рассмотрение конкурсного предложения, представленного только одним Участником конкурса (если Концедент воспользуется своим правом) | В течение 30 дней со дня признания Конкурса несостоявшимся | Концедент |
| 9.4 | Принятие решения о заключении Концессионного соглашения с Участником конкурса, единственным представившим конкурсное предложение, если оно соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса (право Концедента) | В течение 30 дней со дня признания Конкурса несостоявшимся | Концедент |
| 10 | Определение Победителя конкурса |  |  |
| 10.1 | Рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией конкурсных предложений, поданных Участниками конкурса | С 20.07.2017 по 25.07.2017 | Конкурсная комиссия |
| 10.2 | Подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | 25.07.2017 | Конкурсная комиссия |
| 10.3 | Размещение протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений на официальном сайте | В течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола | Конкурсная комиссия |
| 10.4 | Подписание протокола о результатах проведения Конкурса | До 01.08.2017 | Конкурсная комиссия |
| 10.5 | Размещение протокола о результатах проведения Конкурса на официальном сайте | В течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола | Конкурсная комиссия |
| 10.6 | Опубликование сообщения о результатах проведения Конкурса в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении Конкурса, и размещение такого сообщения на официальном сайте в сети Интернет | В течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения конкурса | Конкурсная комиссия |
| 10.7 | Направление уведомления Участникам конкурса о результатах проведения Конкурса | В течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся | Конкурсная комиссия |
| 11 | Заключение Концессионного соглашения |  |  |
| 11.1 | Направление Победителю конкурса экземпляра протокола о результатах проведения Конкурса, а также проекта Концессионного соглашения | В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Концедент |
| 11.2 | Подписание Концессионного соглашения | В течение 15 рабочих дней со дня направления проекта Концессионного соглашения | Концедент, Победитель конкурса, Участник конкурса, которому направлено Концессионное соглашение для подписания |
| 11.3 | В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения направление Участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса, проекта Концессионного соглашения | В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока подписания Концессионного соглашения с Победителем конкурса, установленного пункте 11.2 настоящего Графика проведения конкурса | Концедент |
| 11.4 | В случае принятия в отношении Победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним Концессионного соглашения, по основаниям, предусмотренным частью 3.1 статьи 36 Федерального закона «О концессионных соглашениях», предложение заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса | В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в заключении Концессионного соглашения с Победителем конкурса | Концедент |
| 11.5 | Опубликование сообщения о заключении Концессионного соглашения | 10 рабочих дней с даты заключения соглашения | Концедент |

Руководитель управления

транспорта администрации

городского округа город Воронеж              			  В.А. Анисимов