3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город    Воронеж

от  24.01.2017   № 34
ПЛАН
мероприятий по защите территории городского округа город Воронеж 

от подтоплений и безаварийному пропуску паводковых вод 

и при выпадении обильных осадков в 2017 году

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Сроки

исполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Составить перечень мест, которым может угрожать опасность подтопления, определить для населения, проживающего в зоне таких мест, пункты временного размещения, способы оповещения
	Управы

районов городского округа город Воронеж 
	до 15.03.2017

	2
	Произвести очистку от снега и льда подходов воды к ливнеприемным колодцам до начала весеннего паводка
	МБУ КБУ районов

городского округа город Воронеж
	до 27.03.2017

	3
	Подготовить водооткачивающую технику
	МКУ «Городская аварийно-ремонтная служба», 

ООО «РВК-

Воронеж»
	до 27.03.2017

	4
	До начала паводка произвести осмотр мостов, путепроводов для выявления аварийных мест и принятия мер по их ликвидации и организации постоянного наблюдения за состоянием мостов с целью их сохранности
	Управление дорожного хозяйства администрации  городского округа город Воронеж
	до 27.03.2017

	5
	Выставить знаки, запрещающие выход граждан и выезда транспорта на лед
	Управы

районов городского округа город Воронеж
	в период

паводка

	6
	Обеспечить круглосуточное дежурство спасателей в период весеннего паводка, а также доклад оперативному дежурному об уровне воды в водохранилище в 08.00 и 20.00 ежедневно
	МКУ «Управление

 по делам ГО ЧС  г. Воронежа»   
	в период паводка

	7
	Произвести проверку и соответствующую подготовку ливневых сетей к безотказной работе в местах возможного подтопления, особое внимание обратить на места подтопления маршрутов движения общественного транспорта, под мостами и путепроводами
	Управление дорожного хозяйства администрации  городского округа город Воронеж
	до 27.03.2017

	8
	Содержать в исправном состоянии наружное освещение городских улиц, попадающих в зону возможного подтопления и находящихся в прибрежной зоне водохранилища
	МКП «Воронежгорсвет»


	постоянно

	9
	Подготовить энергосети и сооружения, расположенные в зонах подтопления, к безопасному пропуску весенних вод и ледохода для бесперебойного снабжения электроэнергией. Предусмотреть использование резервных источников электропитания
	МУП «Воронежская горэлектросеть»
	постоянно

	10
	Уточнить расчет сил и средств Воронежского городского звена РСЧС для ликвидации заторов и пропуска паводковых вод при возникновении угрозы подтопления населения и объектов городского хозяйства и организовать проверку их готовности к выполнению задач
	МКУ «Управление

 по делам ГО ЧС  г. Воронежа»                                                          
	до 27.03.2017

	11


	Провести обследование троллейбусных маршрутов с целью выявления мест возможного подтопления и обеспечить бесперебойную работу городского транспорта во время паводка
	МКП МТК «Воронеж-

пассажиртранс»
	до 27.03.2017

	12
	Отделу социальных проектов городского округа город Воронеж согласовать с департаментом здравоохранения Воронежской области подготовку необходимого количества специальных машин для оказания скорой медицинской помощи пострадавшему населению городского округа город Воронеж в местах возможного подтопления
	Отдел социальных проектов 

администрации городского округа 

город Воронеж
	до 27.03.2017 

и в период паводка

	13
	Обеспечить защиту и непроницаемость артезианских скважин, колодцев водоразборных колонок с ООО «РВК-Воронеж» от попадания талых вод и других загрязняющих веществ. Создать запас дезинфицирующих веществ для обеззараживания питьевой воды
	ООО «РВК-

Воронеж»
	постоянно

	14
	Осуществлять постоянный контроль за размывом оврагов, где проходят водоводы. Вести особое наблюдение за водопроводными линиями, находящимися в зоне подтопления. Обеспечить бесперебойную работу насосных агрегатов на всех ВПС города.

Вести постоянный контроль за размывом оврагов, где проходят коллекторы
	ООО «РВК-

Воронеж»
	во время 

паводка

	15
	Провести разъяснительную работу среди населения, учащихся школ о мерах безопасности на водоемах в период паводка и ледохода
	Управление

образования  и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж
	до 27.03.2017 

и в период паводка

	16
	На заседании комиссии заслушать ответственных должностных лиц о готовности к выполнению противопаводковых мероприятий
	Комиссия городского округа город Воронеж по координации противопаводковых мероприятий
	до 27.03.2017


Руководитель  МКУ «Управление

по делам ГО ЧС  г. Воронежа»                                                              С.И.Хомук

