УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 27.12.2017    № 720

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского округа город Воронеж

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2022 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа город Воронеж 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж |
| Основные разработчики муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж Управление экологии администрации городского округа город Воронеж Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж |
| Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения» |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Воронеж |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Воронеж Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий городского округа город Воронеж Обеспечение качественной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, соответствующей установленному нормативу Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа город Воронеж |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и созданию, восстановлению и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Всего по программе – 1 465 012,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 1 245 247,29 тыс. рублей; - областной бюджет – 219 750,38 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 14,63 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2018 год: всего – 249 415,56 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 212 000,98 тыс. рублей; - областной бюджет – 37 412,09 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 2,49 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей. 2019 год: всего – 381 483,09 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 324 257,21 тыс. рублей; - областной бюджет – 57 222,08 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 3,80 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей. 2020 год: всего – 271 451,46 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 230 731,31 тыс. рублей; - областной бюджет – 40 717,44 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 2,71 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей. 2021 год: всего – 287 559,72 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 244 423,17 тыс. рублей; - областной бюджет – 43 133,67 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 2,88 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей. 2022 год: всего – 275 102,47 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 233 834,62 тыс. рублей; - областной бюджет – 41 265,10 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 2,75 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составит 442 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий составит 48 ед.; -количество созданных, восстановленных и реконструированных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения составит 1 ед. |

- Общая характеристика сферы реализации

## муниципальной программы

Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2022 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территорий и экологической безопасности городского округа город Воронеж необходимо проведение таких мероприятий, как благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных территорий.

Реализация муниципальной программы будет способствовать  рациональному использованию дворовой и общественной территории и решению широкого круга социально-экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и архитектурных вопросов.

Кроме того, позволит создать благоприятную обстановку для отдыха и жизни населения, обеспечит здоровые условия в городском округе:

- нормального микроклимата;

- чистого воздушного бассейна;

- проветривания территорий застройки.

В целях обеспечения нормативным водоснабжением населения городского округа город Воронеж планируется произвести необходимые работы по ремонту водопроводного хозяйства, что позволит создать наиболее комфортные и благоприятные условия проживания жителей в городском округе город Воронеж.

В городском округе город Воронеж находится 4491 дворовая территория общей площадью 16,5 млн. кв.м.

Анализируя сложившуюся ситуацию с благоустройством дворовых территорий, можно отметить, что более 800 дворовых территорий общей площадью 5 млн. кв. м. имеют наиболее благоустроенный вид.

Вместе с тем, по результатам проведенной инвентаризации дворовых территорий, в настоящее время на 3600 дворовых территориях многоквартирных домов необходимо проведение комплексных благоустроительных работ, в частности: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, урн для мусора, детского игрового и спортивного оборудования, элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, мест стоянки автотранспортных средств, посадка деревьев, кустарников и др.

На территории городского округа город Воронеж находится 277 общественных территорий общей площадью 744 га. Общее количество неблагоустроенных общественных территорий составляет 216 единиц площадью 652 га, или 77,97% от общего количества общественных территорий и 87,63% от общей площади общественных территорий.

Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов    недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляются в порядке, предусмотренном правовым актом субъекта Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы позволит сформировать на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях условия, благоприятно влияющие на физическое и духовное состояние граждан, обеспечить эффективную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов, создать наиболее комфортные и благоприятные условия проживания жителей в городском округе город Воронеж, в том числе обеспечение полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов.

В части создания, восстановления и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения городского округа город Воронеж, будет способствовать улучшению качества водоснабжения населения и объектов социального обеспечения, расположенных на территориях городского округа.

За счет создания, восстановления и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения будет осуществлен уход от морально и физически устаревших объектов водоснабжения, что снизит износ коммунальной инфраструктуры.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Стратегическим планом социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 147-III.

Приоритетами муниципальной политики являются: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, обеспечение нормативным водоснабжением населения.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Воронеж.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Воронеж;

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий городского округа город Воронеж;

- обеспечение качественной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, соответствующей установленному нормативу;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа город Воронеж.

Срок реализации муниципальной программы – 2018–2022 годы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используется показатель (индикатор) «Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и созданию, восстановлению и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения, ед.; (показатель государственной программы Воронежской области «Формирование современной городской среды Воронежской области на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.08.2017 № 679)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами программы являются:

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в количестве - 442 ед.;

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий в количестве - 48 ед.;

- выполнение работ по созданию, восстановлению и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения в количестве - 1 ед.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий

## Муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

## 2.1. Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

## 2.2. Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий».

## 2.3. Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения».

#### Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

Целью основного мероприятия 1 является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Исполнителями основного мероприятия 1 являются управы районов городского округа город Воронеж, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Реализация основного мероприятия 1 направлена на улучшение условий комфортного проживания и обеспечение активного участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Основное мероприятие 1 включает в себя:

- проведение с заинтересованными лицами обсуждений мероприятий по формированию современной городской среды на 2018 – 2022 годы;

- проведение обследования технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов;

- разработку сметной документации и определение достоверности сметной стоимости на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- разработку и согласование дизайн-проекта (схема) благоустройства дворовой территории;

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Также может осуществляться лабораторный контроль материалов и покрытия тротуаров и проездов дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов состоит из следующих видов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов состоит из следующих видов: установка и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории, устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, установка газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории, закупка саженцев кустарников и деревьев. При этом посадка осуществляется заинтересованными лицами самостоятельно, собственными силами и средствами.

К заинтересованным лицам относятся физические лица, жители многоквартирных домов, представители бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в соответствии с принятыми решениями собственников помещений на общем собрании. Трудовое участие заключается в производстве земляных работ, посадке зеленых насаждений (кустарников и деревьев),  покраске бортового камня, поребрика, элементов благоустройства (при необходимости) и обеспечении создания иных благоприятных условий для подрядных организаций и самих жителей в ходе благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в основное мероприятие 1 на проведение работ по благоустройству, порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами вопросов благоустройства дворовой территории с размещением на ней элементов благоустройства определяется нормативным правовым актом администрации городского округа город Воронеж.

Предложения заинтересованных лиц по включению дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнем работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведена в приложении №4 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, утверждается правовым актом администрации городского округа город Воронеж.

Показателем (индикатором) основного мероприятия 1 является:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения о показателе (индикаторе) основного мероприятия 1 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия 1 позволит:

- благоустроить дворовые территории многоквартирных домов в количестве 442 ед.;

- создать оптимальные условия, обеспечивающие комфортное проживание граждан в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 1 планируется выполнить в 2018 – 2022 годах.

#### Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»

Целью основного мероприятия 2 является повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа город Воронеж,  создания комфортных условий для отдыха граждан, с безусловным обеспечением удобств для посещения общественных пространств инвалидами и маломобильными группами населения и формирование активной гражданской позиции в вопросах благоустройства общественных территорий.

Исполнителями основного мероприятия 2 являются управы районов городского округа город Воронеж, управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Для достижения цели основного мероприятия 2 необходимо обеспечить проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий городского округа город Воронеж.

Общественные территории – это места, где жители отдыхают, проводят свободное время, т. е. в первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, площади, скверы, бульвары, набережные, пешеходные зоны и т.д.

В настоящее время многие общественные территории требуют благоустройства, в связи с отсутствием малых архитектурных форм, прогулочных дорожек, трасс для велосипедов и роликов, с недостаточным освещением и т. д.

По данному мероприятию предполагается проведение следующих работ:

- устройство сети велодорожек;

- реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения;

- обеспечение освещения и видеонаблюдения общественной территории;

- установка, ремонт или замена ограждения;

- установка малых архитектурных форм (входных групп, фонтанов, беседок, пергол, детского и спортивного оборудования, скамеек, урн и др);

- мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья (оборудование съездов, пандусов, системы информации и навигации и др.).

- озеленение общественной территории: закупка, посадка саженцев кустарников и деревьев, с мероприятиями по их приживаемости, организация газонов и цветников.

Развитие общественных пространств различного функционального назначения предполагает формирование единой концепции их развития с привлечением всех заинтересованных лиц в реализации муниципальной программы.

Неотъемлемой частью комплексного благоустройства является разработка проектов, отвечающих требованиям времени. Проекты учитывают исторические особенности, сложившуюся инфраструктуру, численность и категории проживающего населения, т. е. подход индивидуален для каждого объекта.

Одним из ключевых факторов успешной реализации основного мероприятия 2 является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

Кроме того, при реализации основного мероприятия 2 по благоустройству общественных территорий городского округа город Воронеж в рамках выполнения работ по благоустройству предполагается трудовое участие граждан, заинтересованных организаций.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, утверждается правовым актом администрации городского округа город Воронеж.

Показателем (индикатором) основного мероприятия 2 является:

- количество благоустроенных общественных территорий.

Сведения о показателе (индикаторе) основного мероприятия 2 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия 2 позволит:

- благоустроить общественные территории в количестве 48 ед.;

- повысить комфортные условия для отдыха граждан.

Основное мероприятие 2 планируется выполнить в 2018 – 2022 годах.

Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения»

Цель основного мероприятия 3 - обеспечение нормативным водоснабжением жителей городского округа город Воронеж.

Исполнителем основного мероприятия 3 является управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

По данному основному мероприятию предполагается следующий перечень работ:

- проектирование объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения;

- демонтаж физически и морально устаревших объектов водоснабжения;

- прокладка новых систем водоснабжения либо восстановление и реконструкция действующих объектов водоснабжения.

Основное мероприятие 3 разработано для решения задач повышения надежности функционирования инженерных сетей и оборудования холодного водоснабжения, приведения технических характеристик инженерного оборудования в соответствие требованиям нормативно-технической документации, обеспечивающим безопасное и комфортное проживание граждан, устранения сверхнормативного износа объектов и инженерных сетей, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам.

Показателем (индикатором) основного мероприятия 3 является:

- количество созданных, восстановленных и реконструированных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения.

Сведения о показателе (индикаторе) реализации основного мероприятия 3 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия 3 позволит:

- повысить качество предоставляемых гражданам услуг по холодному водоснабжению;

- обеспечит подачу питьевой воды нормативного качества;

- повысить комфортность проживания и уровень удовлетворенности холодным водоснабжением жителей городского округа город Воронеж.

Основное мероприятие 3 планируется выполнить в 2018 – 2022 годах.

- Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы

Акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы по муниципальным контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд.

Также к реализации муниципальной программы могут быть привлечены собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой и общественной территории, подлежащей благоустройству, а также планируется привлечение студенческих отрядов в форме трудового участия.

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 1 465 012,30 тыс.  рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1 245 247,29 тыс. рублей;

- областной бюджет – 219 750,38 тыс. рублей;

- бюджет городского округа – 14,63 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей,

Информация об объемах финансирования муниципальной программы по источникам и годам реализации представлена в приложениях № 2, 3 к муниципальной программе.

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства                                          С.А. Петрин