УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 30.10.2017   № 599

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

городского округа город Воронеж»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| Основные разработчики муниципальной программы | Управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж |
| Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Подпрограмма 2 «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов» Подпрограмма 3 «Развитие застроенных территорий» Подпрограмма 4 «Обеспечение градостроительной деятельности» Подпрограмма 5 «Молодой семье - доступное жилье» Основное мероприятие 1 «Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципальных общежитий, обслуживаемых муниципальным казенным предприятием «Воронежский жилищно-коммунальный комбинат» (МКП «ВЖКК»)» Основное мероприятие 2 «Содержание муниципального жилищного фонда» Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда» Основное мероприятие 4 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем нуждающегося в нем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности |
| Задачи муниципальной программы | - переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения; - комплексное решение проблемы сноса пришедших в негодность расселенных ветхих и аварийных многоквартирных домов; - создание условий для развития территорий, на которых сосредоточен ветхий и аварийный жилищный фонд; - реализация основных направлений муниципальной политики в сфере градостроительной деятельности; - реализация и разработка Генерального плана городского округа и обеспечение градостроительного зонирования территории; - предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; - обеспечение содержания, проведение текущего и капитального ремонта муниципальных общежитий, обслуживаемых муниципальным казенным предприятием "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат" (МКП "ВЖКК"); - обеспечение содержания свободных муниципальных жилых помещений |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - отношение общей площади аварийных многоквартирных домов к общей площади многоквартирных домов; - площадь застроенных территорий, в отношении которых принято решение о развитии; - общая площадь, приобретенная в рамках государственной поддержки молодых семей |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2020 годы: этап 2014 - 2015 годов этап 2016 - 2017 годов этап 2018 - 2020 годов |
| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы – 4725033,76 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 1172739,14 тыс. руб.; областной бюджет – 682685,01 тыс. руб.; бюджет городского округа – 2019418,07 тыс. руб.; внебюджетные источники – 850191,54 тыс. руб.; в том числе по годам реализации программы: 2014 год: всего – 725381,55 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 177760,37 тыс. руб.; областной бюджет – 138408,95 тыс. руб.; бюджет городского округа – 358757,23 тыс. руб.; внебюджетные источники – 50455,00 тыс. руб.; 2015 год: всего – 1546502,85 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 576415,18 тыс. руб.; областной бюджет – 384348,47 тыс. руб.; бюджет городского округа – 561766,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 23973,20 тыс. руб.; 2016 год: всего – 779883,32 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 263165,11 тыс. руб.; областной бюджет – 85599,38 тыс. руб.; бюджет городского округа – 365535,60 тыс. руб.; внебюджетные источники – 65583,23 тыс. руб.; 2017 год: всего – 487053,08 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 134198,02 тыс. руб.; областной бюджет – 44126,50 тыс. руб.; бюджет городского округа – 276616,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 32112,56 тыс. руб.; 2018 год: всего – 349103,58 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 6700,94 тыс. руб.; областной бюджет – 9546,01 тыс. руб.; бюджет городского округа – 152604,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 180252,63 тыс. руб.; 2019 год: всего – 377345,63 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 7069,49 тыс. руб.; областной бюджет – 10071,04 тыс. руб.; бюджет городского округа – 129367,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 230838,10 тыс. руб.; 2020 год: всего – 459763,75 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 7430,03 тыс. руб.; областной бюджет – 10584,66 тыс. руб.; бюджет городского округа – 174772,24 тыс. руб.; внебюджетные источники – 266976,82 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - переселение из аварийного жилищного фонда 2241 семьи численностью 5636 человек; - ликвидация 540,54 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья; - строительство 2584,97 тыс. кв. м нового жилья; - разработка механизмов привлечения внебюджетных ресурсов для решения сложных социальных проблем; - привлечение инвестиций в экономику городского округа; - освоение 25 кварталов в рамках развития застроенных территорий; - обеспечение актуализации Генерального плана и развитие территориального планирования; - обеспечение жильем 149 молодых семей; - обеспечение содержания и проведение текущего ремонта муниципальных общежитий; - проведение капитального ремонта 17 муниципальных общежитий; - обеспечение содержания 133 свободных муниципальных жилых помещений; - проведение капитального ремонта в 104 муниципальных жилых помещениях; - обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы |

## 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Сферой реализации муниципальной программы является жилищный комплекс городского округа город Воронеж.

На сегодняшний день общая площадь жилищного фонда в городе составляет 26263,1 тыс. кв. м, в том числе общая площадь аварийного жилищного фонда 113,82 тыс. кв. м (0,43%).

Одним из приоритетов жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе выполнение обязательств по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть в аварийных домах.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в городе Воронеже, и требует скорейшего решения.

Наличие аварийного жилищного фонда не только ухудшает внешний облик города и сдерживает развитие городской инфраструктуры, но и создает социальную напряженность, связанную с реальной угрозой безопасности

граждан, проживающих в аварийных домах.

За последние несколько лет, начиная с 2008 года, администрации городского округа город Воронеж удалось активизировать работу по расселению и сносу аварийных и непригодных для проживания домов. Это стало возможным при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и правительства Воронежской области.

За период действия муниципальных адресных программ по переселению граждан были расселены (находятся в стадии расселения) 104 многоквартирных дома, 1208 семей (2930 человек) получили новые благоустроенные квартиры, снесено 73 расселенных многоквартирных дома.

На освободившихся территориях после сноса расселенных домов возможно строительство новых многоквартирных домов.

Однако точечная застройка высвободившихся после сноса аварийных домов земельных участков уплотняет существующую застройку, которая не решает основную задачу по обеспечению населения города комфортным благоустроенным жильем, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В связи с чем одной из приоритетных задач администрации городского округа город Воронеж является применение комплексного подхода к развитию территорий, на которых сосредоточен ветхий и аварийный жилищный фонд, с привлечением частных инвестиций. В рамках муниципальной программы планируется развитие 25 застроенных территорий городского округа (25  кварталов) с комплексным обеспечением их объектами социального, коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.

За счет комплексной реконструкции кварталов, занятых малоценным жилым фондом, генеральным планом предусмотрено строительство нового жилья. Для устойчивого развития городского округа город Воронеж, повышения качества городской среды требуется комплекс работ, направленных на рациональное территориальное планирование, землеустройство и землепользование. Для решения проблемы развития застроенных территорий требуется подготовка документации по планировке территорий, а также разработка правового механизма по сносу и расселению существующего жилого фонда с учетом особенностей каждой конкретной площадки, предназначенной под развитие застроенных территорий. Разработка документации по планировке территории необходима для планирования необходимого объема строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры.

В настоящее время остается актуальной проблема обеспечения жильем молодых семей. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на демографическую ситуацию в городе Воронеже.

В городе Воронеже в 2005 - 2013 годах улучшили жилищные условия с помощью государственной и муниципальной поддержки 108 молодых семей.

При этом по состоянию на 01.01.2014  2522 молодые семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Большое количество семей на территории города Воронежа проживают в общежитиях, которые не в полной мере соответствуют санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к современному жилью. Средний износ муниципальных общежитий составляет более 50%. Капитальный ремонт зданий и инженерных сетей бывшими собственниками общежитий не проводился более 20 лет, в результате чего конструкции и инженерные сети пришли в негодность и требуют капитального ремонта.

Реализация муниципальной программы позволит создать безопасные и комфортные условия проживания граждан в результате обеспечения содержания, проведения текущего и капитального ремонта в муниципальных общежитиях.

Администрация городского округа город Воронеж является собственником муниципального жилищного фонда. В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания общего имущества в соответствующем многоквартирном доме.

В связи с длительным сроком эксплуатации многоквартирных домов, а также превышением нормативных сроков службы конструктивных элементов и инженерного оборудования в муниципальных жилых помещениях необходимо проведение капитального ремонта.

Муниципальной программой предусмотрено содержание свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда в надлежащем состоянии и оплата коммунальных услуг.

В рамках муниципальной программы планируется решить следующие вопросы:

- уменьшить долю населения, проживающего в ветхом и аварийном жилищном фонде;

- привлечь инвестиции в жилищное строительство;

- осуществить строительство муниципальных жилых домов на земельных участках, освободившихся после сноса расселенных аварийных домов;

- улучшить техническое состояние жилищного фонда в городском округе город Воронеж.

## 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и показатели

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание

основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной программы, сроков и этапов реализации

муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а также Стратегическим планом социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 147-III.

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, благоустроенными жилыми помещениями;

- ликвидация аварийного жилищного фонда на территории городского округа;

- развитие застроенных территорий городского округа город Воронеж, на которых расположен ветхий и аварийный жилищный фонд, с комплексным обеспечением их объектами инфраструктуры;

- обеспечение жильем и предоставление муниципальной поддержки на приобретение жилья молодым семьям;

- создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание граждан в муниципальных общежитиях.

Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем нуждающегося в нем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности. Для достижения указанной цели предусматривается решение основных задач:

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения;

- комплексное решение проблемы сноса пришедших в негодность расселенных ветхих и аварийных многоквартирных домов;

- создание условий для развития территорий, на которых сосредоточен ветхий и аварийный жилищный фонд;

- реализация основных направлений муниципальной политики в сфере градостроительной деятельности;

- разработка и реализация Генерального плана городского округа город Воронеж и обеспечение градостроительного зонирования территории;

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- обеспечение содержания, проведение текущего и капитального ремонта муниципальных общежитий;

- обеспечение содержания свободных муниципальных жилых помещений.

Показатели (индикаторы), определяющие результативность муниципальной программы в целом, определены в соответствии с распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2013 № 818-р «Об утверждении плана реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года»:

- отношение общей площади аварийных многоквартирных домов к общей площади многоквартирных домов;

- площадь застроенных территорий, в отношении которых принято решение о развитии;

- общая площадь, приобретенная в рамках государственной поддержки молодых семей.

Данные показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить:

- переселение из аварийного жилищного фонда 2241 семья численностью 5 636 человек;

- ликвидацию 540,54 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья;

- строительство 2584,97 тыс. кв. м нового жилья;

- разработка механизмов привлечения

внебюджетных ресурсов для решения сложных социальных проблем;

- привлечение инвестиций в экономику городского округа;

- освоение 25 кварталов в рамках развития застроенных территорий;

- обеспечение актуализации Генерального плана и развитие территориального планирования;

- обеспечение жильем 149 молодых семей;

- содержание и проведение текущего ремонта муниципальных общежитий;

- проведение капитального ремонта 17 муниципальных общежитий;

- содержание 133 свободных муниципальных жилых помещения;

- проведение капитального ремонта в 104 муниципальных жилых помещениях;

- обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы.

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах. Часть мероприятий муниципальной программы реализуется в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

Кроме того, в муниципальную программу вошли мероприятия ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт муниципальных общежитий, расположенных на территории городского округа город Воронеж, находящихся в оперативном управлении муниципального казенного предприятия "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат» (МКП «ВЖКК»), на 2013 - 2015 годы», ведомственной целевой программы «Содержание и текущий ремонт объектов жилищного фонда, расположенных на территории городского округа город Воронеж, находящихся на обслуживании муниципального казенного предприятия "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат» (МКП «ВЖКК»), на 2013 - 2015 годы», ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда», срок реализации которых - 2014 - 2016 годы.

Вместе с тем Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусмотрены целевые ориентиры, которые должны быть достигнуты к 2018 году.

В этой связи предусматривается три контрольных этапа реализации муниципальной программы: 2014 - 2015 годы; 2016 - 2017 годы; 2018 - 2020 годы.

## 3. Обобщенная характеристика подпрограмм и

основных мероприятий

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм и 4 основных мероприятия:

### Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Исполнителем подпрограммы является управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж.

В рамках данной подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Реализация подпрограммы позволит переселить из аварийного жилищного фонда 2 241 семью численностью 5 636 человек.

### Подпрограмма 2 «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов».

Исполнителем подпрограммы является управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж.

В рамках данной подпрограммы будут реализованы мероприятия по сносу 158 расселенных аварийных многоквартирных домов. Реализация подпрограммы позволит ликвидировать 88,54 тыс. кв. м аварийного жилья.

### Подпрограмма 3 «Развитие застроенных территорий».

Исполнителями подпрограммы являются управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж.

Мероприятия данной подпрограммы направлены на создание условий для развития территорий, на которых сосредоточен ветхий и аварийный жилищный фонд, а также на развитие жилищного строительства и привлечение в данную сферу инвестиций. Реализация подпрограммы позволит освоить 25 кварталов в рамках развития застроенных территорий, построить 2584,97 тыс. кв. м нового жилья.

### Подпрограмма 4 «Обеспечение градостроительной деятельности».

Исполнителем подпрограммы является управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж.

Мероприятия данной подпрограммы направлены на формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства городского округа город Воронеж. Реализация подпрограммы позволит обеспечить разработку и актуализацию Генерального плана городского округа город Воронеж.

### Подпрограмма 5 «Молодой семье - доступное жилье».

Исполнителем подпрограммы является управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж.

В рамках данной подпрограммы будут реализованы мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат, в результате чего количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, к 2020 году составит 149.

### Основное мероприятие 1 «Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципальных общежитий, обслуживаемых муниципальным казенным предприятием «Воронежский жилищно-коммунальный комбинат»  (МКП «ВЖКК»)».

Исполнителем основного мероприятия 1 является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Основное мероприятие 1 включает в себя:

- содержание и текущий ремонт муниципальных общежитий, обслуживаемых муниципальным казенным предприятием «Воронежский жилищно-коммунальный комбинат» (МКП «ВЖКК»);

- капитальный ремонт муниципальных общежитий, обслуживаемых муниципальным казенным предприятием «Воронежский жилищно-коммунальный комбинат» (МКП «ВЖКК»).

Участниками основного мероприятия 1 являются муниципальное казенное учреждение «Городская дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ»), муниципальное казенное предприятие «Воронежский жилищно-коммунальный комбинат» (МКП «ВЖКК»).

Целью основного мероприятия 1 является создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание граждан в муниципальных общежитиях.

Муниципальные общежития на территории городского округа город Воронеж находятся в технически неудовлетворительном состоянии. Средний износ общежитий составляет более 50%. Капитальный ремонт зданий и инженерных сетей бывшими собственниками общежитий не проводился более 20 лет, конструкции и инженерные сети пришли в негодность, в связи с чем требуется проведение капитального ремонта. В целях безопасного и комфортного проживания граждан необходимо также обеспечить содержание и провести текущий ремонт муниципальных общежитий.

Основное мероприятие 1 разработано для решения задач повышения надежности функционирования системы жизнеобеспечения муниципальных общежитий, приведения технических характеристик инженерного оборудования и конструктивных элементов муниципальных общежитий в соответствие требованиям нормативно-технической документации, обеспечивающим безопасное и комфортное проживание граждан, устранения сверхнормативного износа объектов жилищного фонда, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам.

Показателем основного мероприятия 1 является количество муниципальных общежитий, в которых проведен капитальный ремонт.

Сведения о показателях (индикаторах) реализации основного мероприятия 1 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия 1 позволит:

- снизить нерациональные затраты на содержание внутридомовых систем и коммуникаций муниципальных общежитий;

- повысить уровень безопасности и качества проживания граждан в муниципальных общежитиях;

- повысить качество предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечить сохранность муниципальных общежитий, обслуживаемых МКП «ВЖКК»;

- обеспечить содержание и провести текущий ремонт муниципальных общежитий;

- провести капитальный ремонт 17 муниципальных общежитий.

Основное мероприятие 1 планируется выполнить в 2014 - 2017 годах.

### Основное мероприятие 2 «Содержание муниципального жилищного фонда».

Исполнителем основного мероприятия 2 является управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж.

Основное мероприятие 2 включает в себя:

- оплату коммунальных услуг свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- содержание свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- оценку стоимости расселяемых квартир в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Согласно ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире.

Таким образом, целью основного мероприятия 2 является обеспечение сохранности свободных муниципальных жилых помещений, а также поддержание их в надлежащем состоянии.

Показателями (индикаторами) основного мероприятия 2 являются:

- количество свободных муниципальных жилых помещений, в которых установлены входные металлические двери;

- количество свободных муниципальных жилых помещений, в которых проведены работы по приведению их в надлежащее состояние.

Сведения о показателях (индикаторах) реализации основного мероприятия 2 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия 2 позволит обеспечить:

- установку входных металлических дверей в 134 свободных муниципальных жилых помещениях для обеспечения их сохранности;

- содержание 133 свободных муниципальных жилых помещений;

- своевременную оплату коммунальных услуг в свободных муниципальных жилых помещениях.

Основное мероприятие 2 планируется выполнить в 2014 - 2020 годах.

### Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда».

В связи с длительным сроком эксплуатации многоквартирных домов, а также превышением нормативных сроков службы конструктивных элементов и инженерного оборудования в муниципальных жилых помещениях требуется проведение капитального ремонта.

В соответствии с требованием Жилищного кодекса Российской Федерации наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Госстроя РФ  от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» в целях сохранности жилищного фонда необходимо проведение капитального и текущего ремонта жилых помещений.

Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда осуществляется:

- в свободных муниципальных жилых помещениях;

- в жилых помещениях, предоставленных нанимателю по договору социального найма, в отношении которых имеется заключение межведомственной комиссии о необходимости проведения капитального ремонта жилого помещения;

- в жилых помещениях, по которым имеется судебное решение о необходимости проведения капитального ремонта жилых помещений.

Исполнителем основного мероприятия 3 является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

В целях принятия городской межведомственной комиссией объективного решения об оценке соответствия жилых помещений и многоквартирных домов установленным федеральным законодательством требованиям в рамках данного мероприятия осуществляется проведение специализированными организациями инструментальных обследований жилых помещений и многоквартирных домов с целью определения их технического состояния.

Участником основного мероприятия 3 является муниципальное казенное учреждение «Городская дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ»).

Основное мероприятие включает в себя:

- проведение МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» обследования технического состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- разработку МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- проведение экспертного обследования жилых помещений и многоквартирных домов.

Показателем (индикатором) основного мероприятия 3 является количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт.

Сведения о показателях (индикаторах) реализации основного мероприятия 3 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия 3 позволит:

- привести состояние 104 муниципальных жилых помещений в городском округе город Воронеж в соответствие действующим требованиям нормативно-технических документов;

- создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан в жилых помещениях, предоставленных по договору социального найма;

- обеспечить увеличение сроков эксплуатации муниципального жилищного фонда в городском округе город Воронеж;

- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Основное мероприятие 3 планируется выполнить в 2014 - 2020 годах.

#### Адресный перечень

свободных муниципальных жилых помещений муниципального

жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту

| N п/п | Адрес жилого помещения |
| --- | --- |
| ##### 2014 год |  |
| 1 | г. Воронеж, ул. Серафимовича, д. 41а, кв. 140 |
| 2 | г. Воронеж, ул. Зои Космодемьянской, д. 7, кв. 102 |
| 3 | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 9, кв. 68 |
| 4 | г. Воронеж, просп. Патриотов, д. 59, кв. 39 |
| 5 | г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 39, кв. 36 |
| 6 | г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 48, кв. 8 |
| 7 | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 11, кв. 30 |
| 8 | г. Воронеж, Ленинский просп., д. 55, кв. 20 |
| 9 | г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 10, кв. 91 |
| 10 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 105, кв. 151 |
| 11 | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 43, кв. 154 |
| 12 | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 8/1, кв. 5 |
| 13 | г. Воронеж, просп. Революции, д. 52, кв. 16 |
| 14 | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 62, кв. 76 |
| 15 | г. Воронеж, ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 17, кв. 104 |
| 16 | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 114, кв. 76 |
| 17 | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 9а, кв. 39 |
| 18 | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 51а, кв. 34 |
| 19 | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 43, кв. 147 |
| 20 | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 43, кв. 170 |
| 21 | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 43, кв. 172 |
| 22 | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 43, кв. 153 |
| 23 | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 43, кв. 162 |
| 24 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 31, кв. 17 |
| 25 | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 20/1, кв. 5 |
| 26 | г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 116, кв. 21 |
| 27 | г. Воронеж, ул. Брусилова, д. 3, кв. 10 |
| 28 | г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, д. 2, кв. 137 |
| 29 | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 294, кв. 59 |
| 30 | г. Воронеж, ул. Полякова, д. 7, кв. 58 |
| 31 | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/17, кв. 124 |
| 32 | г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 15, кв. 21 |
| ##### 2015 год |  |
| 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 1а, кв. 114 |
| 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 19а, кв. 42 |
| 3 | г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 1, кв. 1 |
| 4 | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 6, кв. 17 |
| 5 | г. Воронеж, ул. Защитников Родины, д. 6, кв. 18 |
| 2016 год |  |
| 1 | г. Воронеж, ул. Речная, д. 5, кв. 39 |
| 2 | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д.54 б, кв. 34 |
| 3 | г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 1, кв. 1 |
| 4 | г. Воронеж, ул. Березовая Роща, д.60, кв.68 |
| 5 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д.31, кв.214 |
| 6 | г. Воронеж, ул. Остужева, д.10, кв.33 |
| 7 | г. Воронеж, ул. Писарева, д.13а, кв.102 |
| 8 | г. Воронеж, ул. Урицкого, д.66а, кв.9 |
| 9 | г. Воронеж, Ленинский проспект, д26/1,кв.101 |
| 10 | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д.10/1, кв.90 |
| 11 | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 6, кв. 54 |
| 12 | г. Воронеж, ул. домостроителей, д.55, кв.63 |
| 13 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д.34, кв.40 |
| 14 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д.33а, кв. 34 |
| 15 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д.60, кв. 277 |
| 16 | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.40, кв.65 |
| 17 | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д.92, кв.58 |
| 18 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 31, кв. 89 |
| 19 | г. Воронеж, ул. Бахметьева, д.8а, комн.19 |
| 20 | г. Воронеж, Московский проспект, д.93/2, кв.24 |
| 21 | г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 38, комн.14 |

#### Адресный перечень

муниципальных жилых помещений, находящихся в найме

у граждан и подлежащих капитальному ремонту

| N п/п | Адрес жилого помещения |
| --- | --- |
| ##### 2014 год |  |
| 1 | г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 18, кв. 18 |
| 2 | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 26, кв. 138 |
| 3 | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 256, кв. 3 |
| 4 | г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 61, кв. 12 |
| ##### 2015 год |  |
| 1 | г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 12, кв. 12 |
| 2 | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 1, кв. 191 |
| 3 | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 1, кв. 3 |
| 2016 год |  |
| 1 | г. Воронеж, ул. Мосеева, д.1, кв. 191 |
| 2 | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 46/5, кв.40 |

### Основное мероприятие 4 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц».

Исполнителем основного мероприятия 4 является управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж.

Целью основного мероприятия 4 является обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы.

Показателем (индикатором) основного мероприятия 4 является:

- количество семей, обеспеченных жилыми помещениями.

Сведения о показателях (индикаторах) реализации основного мероприятия 4 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия 4 позволит обеспечить граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц жилыми помещениями.

Основное мероприятие 4 планируется выполнить в 2016-2017 годах.

## 4. Информация об участии предприятий, общественных,

научных и иных организаций, а также физических лиц

в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы принимают участие:

- молодые семьи с использованием собственных средств, а также привлечением средств кредитных организаций (в том числе ипотечных жилищных кредитов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- строительные организации, осуществляющие проектирование и строительство на территории городского округа;

- организации частной формы собственности, осуществляющие услуги в области градостроительной деятельности, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы – 4725033,76 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1172739,14 тыс. руб.;

- областной бюджет – 682685,01 тыс. руб.;

- бюджет городского округа – 2019418,07 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 850191,54 тыс. руб.

Информация об объемах финансирования муниципальной программы по источникам и годам реализации представлена в приложениях № 2, 3 к муниципальной программе.

## 6. Подпрограммы муниципальной программы

### ПОДПРОГРАММА 1

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

городского округа город Воронеж»

#### ПАСПОРТ

подпрограммы 1

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

городского округа город Воронеж»

| Исполнители подпрограммы | Управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |
| Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в период 2014 - 2017 годов. 1.2. Переселение граждан из домов № 58б, 88, 112а по ул. Ленинградской в 2014 году. 1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 3776,26 кв. м в 2014 году. 1.4. Переселение шести семей из аварийного жилищного фонда общей площадью 202,24 кв. м в 2014 году. 1.5. Переселение граждан из дома 62 по Московскому проспекту, в котором жилые помещения признаны непригодными для постоянного проживания, в 2014 году. 1.6. Переселение граждан из дома 45 по ул. Еремеева, признанного аварийным и подлежащим сносу, в 2014 году. 1.7. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 333,2 кв. м из домов 1/1 по ул. Никольской, 19, по ул. Ростовской, 56, по ул. Водрем в 2014 году. 1.8. Переселение граждан из трех жилых домов, признанных непригодными для проживания, в 2014 году. 1.9. Переселение граждан из дома 54 по ул. Пеше-Стрелецкая, признанного аварийным и подлежащим сносу, в 2017 году. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным (непригодным для проживания), благоустроенными жилыми помещениями |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - разработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы | - общая площадь расселяемых жилых помещений в аварийных домах; - количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда; - количество переселенных человек из аварийного жилищного фонда |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы – 3243117,13 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 1118451,01 тыс. руб.; областной бюджет – 627542,17 тыс. руб.; бюджет городского округа – 1047909,83 тыс. руб.; внебюджетные источники – 449214,12 тыс. руб.; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего – 527578,88 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 171810,57 тыс. руб.; областной бюджет – 130021,98 тыс. руб.; бюджет городского округа – 225746,33 тыс. руб.; 2015 год: всего – 1389613,14 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 570057,96 тыс. руб.; областной бюджет – 377292,18 тыс. руб.; бюджет городского округа – 442263,00 тыс. руб.; 2016 год: всего – 558755,58 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 253236,96 тыс. руб.; областной бюджет – 79618,12 тыс. руб.; бюджет городского округа – 225900,50 тыс. руб.; 2017 год: всего – 317955,41 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 123345,52 тыс. руб.; областной бюджет – 40609,89 тыс. руб.; бюджет городского округа – 154000,00 тыс. руб. 2018 год: всего – 106034,83 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: внебюджетные источники – 106034,83 тыс. руб.; 2019 год: всего – 152635,63 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: внебюджетные источники – 152635,63 тыс. руб.; 2020 год: всего – 190543,66 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: внебюджетные источники – 190543,66 тыс. руб. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; - обеспечение благоустроенным жильем 2 241 семьи численностью 5636 человек |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Жилищная политика, проводимая в городском округе, направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В целях реализации положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» перед администрацией городского округа город Воронеж стоит важная задача по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По состоянию на 01.10.2013 в городском округе насчитывалось 183 дома, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и 19 домов, в которых жилые помещения признаны непригодными для проживания.

Проживание в аварийном жилищном фонде, как правило, связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия для граждан в использовании ресурсов городского хозяйства. Аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, является источником социальной напряженности в обществе, а также ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры.

Механизм реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предполагает несколько способов:

1) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах;

2) строительство администрацией городского округа многоквартирных домов;

3) реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями граждан с использованием внебюджетных средств, то есть за счет средств инвесторов.

При реализации данной подпрограммы планируется использовать наиболее эффективный способ приобретения жилых помещений –

заключение договора долевого участия между застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж. Однако не исключается возможность приобретения готовых жилых помещений.

Участие администрации городского округа город Воронеж в долевом строительстве, а также привлечение инвесторо	в позволят снизить финансовую нагрузку на бюджет городского округа.

Привлечение инвесторов к реализации подпрограммы в 2016 - 2020 годах планируется осуществлять во взаимодействии с управлением строительной политики администрации городского округа.

В результате реализации подпрограммы будет обеспечена возможность формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом. Подпрограмма позволит консолидировать средства бюджетов разных уровней и внебюджетных источников, последовательно осуществлять меры по улучшению качества жизни населения, технического состояния жилищного фонда в городском округе город Воронеж, что, в свою очередь, должно привести к позитивным изменениям в жилищно-коммунальном комплексе.

#### 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков

и этапов реализации подпрограммы

В соответствии со Стратегическим планом социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 147-III, одним из приоритетов муниципальной политики в сфере реализации настоящей подпрограммы является формирование благоприятной среды обитания.

Цели и задачи подпрограммы соответствуют основным положениям Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и направлены на формирование эффективных механизмов реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.

Основной целью подпрограммы является обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным (непригодным для проживания), благоустроенными жилыми помещениями.

Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

- выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

В рамках настоящей подпрограммы расселению подлежат 177 аварийных многоквартирных домов (далее - МКД) общей площадью 88,5 тыс. кв. м, в том числе: 137 МКД, расселяемых в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 5 МКД, расселяемых за счет средств областного и городского бюджета; 1 МКД, расселяемый за счет средств бюджета городского округа город Воронеж;  4 МКД,  расселяемых за счет жилых помещений муниципального жилищного фонда; 30 МКД, планируемых к расселению за счет привлечения средств инвестора.

6 из 177 аварийных многоквартирных домов являются памятниками культурного наследия и подлежат реконструкции (ул. Никитинская, д. 43, корп. 2; ул. Карла Маркса, д. 40;  ул. Первомайская, д.10; пер. Фабричный; д. 12; пер. Бауманский,  д. 39; ул. Депутатская, д.7).

Кроме того, в рамках данной подпрограммы планируется расселить 3 жилых дома общей площадью 311,3 кв. м.

Реализация запланированных мероприятий подпрограммы позволит решить основные задачи подпрограммы, в том числе:

- выполнить обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечить благоустроенным жильем 2 241 семью численностью 5 636 человек.

Показателями подпрограммы являются:

- общая площадь расселяемых жилых помещений в аварийных домах;

- количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда;

- количество переселенных человек из аварийного жилищного фонда.

Сведения о показателях подпрограммы и их значения представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

#### 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 1 включает в себя 8 мероприятий:

1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с данным мероприятием планируется расселить 137 многоквартирных домов, в том числе:

- в 2014 - 2015 годах - 38 МКД полностью;

- в 2015 - 2016 годах - 20 МКД полностью;

- в 2016 - 2017 годах - 79 МКД полностью.

1.2. Переселение граждан из домов NN 58б, 88, 112а по ул. Ленинградской в 2014 году.

В рамках реализации первого этапа региональной адресной программы Воронежской области  «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 30.04.2013 N 363, для переселения граждан, проживающих в домах № 58б, 88, 112а по ул. Ленинградской г. Воронежа, 20.12.2013 было приобретено 49 квартир.

Фактическое переселение граждан в рамках данного мероприятия осуществляется в 2014 году.

Реализация этого мероприятия позволит ликвидировать 1600,04 кв. м аварийного жилищного фонда, расселить 49 жилых помещений, переселить 132 человека.

1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 3776,26 кв. м в 2014 году.

В соответствии с дополнительно доведенным лимитом денежных средств городскому округу город Воронеж в рамках реализации первого этапа региональной адресной программы Воронежской области «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 30.04.2013 № 363, в 2014 году будет реализовано мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 3776,26 кв. м. В рамках реализации этого мероприятия будет расселено 6 МКД и 34 жилых помещения (88 жилых помещений) с количеством проживающих 251 человек.

Адресный перечень домов, подлежащих расселению в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, в соответствии с мероприятиями приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Денежные средства, полученные из Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета, и средства, предусмотренные в бюджете городского округа город Воронеж на долевое финансирование переселения граждан, расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено) и (или) на строительство таких домов. Кроме того, не исключается возможность выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ по соглашению с собственниками.

Следует отметить, что подпрограммой «Развитие застроенных территорий» также предусмотрено включение домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

1.4. Переселение шести семей из аварийного жилищного фонда общей площадью 202,24 кв. м в 2014 году.

Реализация данного мероприятия позволит переселить шесть семей численностью 13 человек из жилых помещений общей площадью 202,24 кв. м в приобретенные в 2012 году жилые помещения в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, из аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах», утвержденной администрацией городского округа город Воронеж от 07.03.2012 № 185. Финансирование на данное мероприятие было осуществлено в 2012 году.

1.5. Переселение граждан из дома 62 по Московскому проспекту, в котором жилые помещения признаны непригодными для постоянного проживания, в 2014 году.

В городском округе город Воронеж остро стоит проблема расселения многоквартирных домов, в которых жилые помещения признаны непригодными для проживания, которые не подпадают под действие Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках данного мероприятия планируется расселить 26 жилых помещений, признанных непригодными для постоянного проживания, в доме 62 по Московскому проспекту г. Воронежа общей площадью 513,9 кв. м с числом жителей 53 человека.

Реализация мероприятия будет осуществляться с привлечением средств областного бюджета.

Срок реализации данного мероприятия - 2014 - 2015 годы.

1.6. Переселение граждан из дома 45 по ул. Еремеева г. Воронежа, признанного аварийным и подлежащим сносу.

В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из дома 45 по ул. Еремеева г. Воронежа, признанного аварийным и подлежащим сносу», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.04.2013 № 382, в декабре 2013 года приобретено 36 квартир.

Финансирование мероприятия полностью осуществлено в 2013 году.

Фактическое переселение граждан в рамках данного мероприятия осуществляется в 2014 году.

Реализация этого мероприятия позволит расселить 36 жилых помещений общей площадью 1553,21 кв. м, переселить 90 человек.

1.7. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 333,2 кв. м из домов 1/1 по ул. Никольской, 19, по ул. Ростовской, Водрем, 56.

В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда городского округа город Воронеж, признанного непригодным для проживания (аварийным), в 2013 году», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 04 сентября 2013 года № 818, для переселения граждан, проживающих в домах, расположенных по адресам: ул. Никольская, 1/1; ул. Ростовская, 19; Водрем, 56 г. Воронежа, 20.12.2013 было приобретено 11 квартир.

Финансирование мероприятия было произведено в 2013 году. Фактическое переселение граждан будет осуществляться в 2014 году.

Реализация этого мероприятия позволит расселить 11 жилых помещений общей площадью 333,2 кв. м, переселить 23 человека.

1.8. Переселение граждан из 3 жилых домов, признанных непригодными для проживания, в 2014 году.

В рамках настоящей подпрограммы расселению подлежат 3 домовладения, расположенные по адресам: г. Воронеж, ул. Просторная, д. 1; г. Воронеж, пер. Ростовский, д. 1; г. Воронеж, пер. Прохладный, д. 4, общей площадью 311,3 кв. м, по которым принято решение о непригодности домов для проживания граждан. Всего в рамках указанного мероприятия будет переселено 20 человек.

Реализация мероприятия будет осуществляться с привлечением бюджетных средств Воронежской области.

Срок реализации данного мероприятия - 2014 - 2015 годы.

1.9. Переселение граждан из дома 54 по ул. Пеше-Стрелецкой                         г. Воронежа, признанного аварийным и подлежащим сносу в 2017 году.

В рамках настоящей программы расселению подлежат  жилые помещения в доме 54 по ул. Пеше-Стрелецкой г. Воронежа, признанного аварийным и подлежащим сносу на основании заключения городской межведомственной комиссии от 24.12.2013 № 34 и утвержденного постановлением администрации городского округа город Воронеж от 04.07.2014 № 579 «О мероприятиях в связи с признанием дома  54 по ул. Пеше-Стрелецкая г. Воронежа аварийным и подлежащим сносу».

Финансирование мероприятия будет осуществлено в 2017 году.

Объем финансирования на реализацию мероприятия по переселению граждан из дома 54 по ул. ул. Пеше-Стрелецкой г. Воронежа  рассчитан исходя из произведения общей площади жилых помещений в аварийном многоквартирном жилом доме и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых помещений в рамках реализации данного мероприятия, установлена для Воронежской области Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июня 2017 № 925/пр  в размере 33 411,00 рублей.

Фактическое переселение граждан в рамках данного мероприятия осуществляется в 2017-2018 годах.

Реализация данного мероприятия позволит расселить 41 жилое помещение общей площадью 1326,98 кв. м, переселить 80 человек.

При участии инвесторов в 2018 - 2020 годах в рамках данной подпрограммы предлагается расселить 30 многоквартирных домов общей площадью 16,8 тыс. кв. м (625 семей), в том числе:

- в 2018 году - 15 МКД;

- в 2019 году - 4 МКД;

- в 2020 году - 11 МКД.

Перечень домов, планируемых к расселению за счет средств инвесторов, приведен в таблице.

##### Перечень

многоквартирных аварийных домов и домов, в которых

жилые помещения признаны непригодными для проживания,

подлежащих расселению инвестором в рамках подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |
| 2018 год |  |  |  |
| 1 | ул. Никитинская, д. 45/3 | Постановление главы администрации Ленинского района города Воронежа «О признании непригодными для постоянного проживания жилых домов, находящихся в муниципальной собственности» № 198 | 31.03.1998 |
| 2 | пер. Бауманский, д. 39 | Заключение ГМВК № 73 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 18.07.2007 |
| 3 | ул. Лидии Рябцевой, д. 1 | Заключение ГМВК № 38 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 18.12.2009 |
| 4 | ул. Электросигнальная, д. 12 | Заключение ГМВК № 21 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 27.04.2010 |
| 5 | ул. Арсенальная, д. 6 | Заключение ГМВК № 7 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 10.05.2011 |
| 6 | пер. Мельничный, д. 28 | Заключение ГМВК № 13 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 09.06.2011 |
| 7 | ул. Еремеева, д. 20 | Заключение ГМВК № 3 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 26.01.2012 |
| 8 | ул. Вайцеховского, д. 15 | Заключение ГМВК № 24 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 20.09.2012 |
| 9 | ул. Еремеева, д. 29 | Заключение ГМВК № 2 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 28.03.2013 |
| 10 | ул. Силикатная, д. 12 | Заключение ГМВК № 7 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 26.04.2013 |
| 11 | ул. 20-летия Октября, д. 34 | Заключение ГМВК № 9 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 26.04.2013 |
| 12 | ул. Дорожная, д. 26 | Заключение ГМВК № 6 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 26.04.2013 |
| 13 | пер. Серафимовича, д. 12 | Заключение ГМВК № 8 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 26.04.2013 |
| 14 | ул. Кулибина, д. 11б | Заключение ГМВК № 13 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 25.06.2013 |
| 15 | ул. Урицкого, д. 84 | Заключение ГМВК № 15 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 25.06.2013 |
| ###### 2019 год |  |  |  |
| 1 | ул. Революции 1905 года, д. 4 | Заключение ГМВК N 25 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 22.10.2013 |
| 2 | ул. Цюрупы, д. 7а | Заключение ГМВК № 27 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 22.10.2013 |
| 3 | ул. Матросова, д. 125 | Заключение ГМВК № 31 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 03.12.2013 |
| 4 | ул. Майская, д. 4 | Заключение ГМВК № 33 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 24.12.2013 |
| ###### 2020 год |  |  |  |
| 1 | ул. Майская, д. 6 | Заключение ГМВК № 2 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 29.01.2014 |
| 2 | ул. Черняховского, д. 10 | Заключение ГМВК № 14 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 05.08.2014 |
| 3 | ул. 9 Января, д. 81 | Заключение ГМВК № 16 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 03.10.2014 |
| 4 | ул. Майская, д. 8 | Заключение ГМВК № 17 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 27.11.2014 |
| 5 | ул. Матросова, д. 123а | Заключение ГМВК № 18 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 27.11.2014 |
| 6 | ул. Электросигнальная, д. 4 | Заключение ГМВК № 4 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 13.03.2015 |
| 7 | ул. Революции 1905 года, д. 14 | Постановление администрации городского округа город Воронеж № 834 «О мероприятиях в связи с признанием дома 14 по ул. Революции 1905 года г. Воронежа аварийным и подлежащим реконструкции» | 06.11.2015 |
| 8 | просп. Труда, д. 95 | Постановление администрации городского округа город Воронеж № 66 «О мероприятиях в связи с признанием дома 95 по просп. Труда г. Воронежа аварийным и подлежащим сносу» | 12.02.2016 |
| 9 | ул. Транспортная, д. 75 | Постановление администрации городского округа город Воронеж № 82 «О мероприятиях в связи с признанием дома 75 по ул. Транспортная г. Воронежа аварийным и подлежащим сносу» | 21.02.2017 |
| 10 | ул. Питомника, д. 21 | Постановление администрации городского округа город Воронеж № 83 «О мероприятиях в связи с признанием дома 75 по ул. Транспортная г. Воронежа аварийным и подлежащим сносу» | 21.02.2017 |
| 11 | ул. Депутатская, д.7 | Постановление администрации городского округа город Воронеж № 308 «О мероприятиях в связи с признанием дома 7 по ул. Депутатская г. Воронежа аварийным и подлежащим реконструкции» | 01.06.2017 |

Многоквартирные жилые дома по адресам: г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 19б и 21а, признанные аварийными на основании  заключений городской межведомственной комиссии  от 20.09.2012 № 26 и 25, а также многоквартирные жилые дома по адресам: г. Воронеж, пер. Фабричный, д. 12, ул. Матросова, д.119, в которых признаны жилые помещения непригодными для постоянного проживания  на основании заключений городской межведомственной комиссии от 19.10.2010 № 31 и от 25.08.2011 № 19 полностью расселены в 2016 году за счет жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Воронежской городской Думы от 29.06.2016 № 291-IV «О правовом регулировании отдельных вопросов приобретения жилых помещений для переселения граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, из аварийного жилищного фонда» предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположены аварийные многоквартирные дома, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположены аварийные многоквартирные дома, или в границах другого населенного пункта Воронежской области (с письменного согласия граждан).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

1) предоставление гражданам, занимающим жилые помещения по договору социального найма в аварийных многоквартирных домах, другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

2) предоставление собственникам жилых помещений возмещения (компенсации) в натуральной форме в виде другого благоустроенного жилого помещения, равнозначного освобождаемому жилому помещению, путем заключения договора мены.

3) выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

Равнозначным жилым помещением признается жилое помещение, площадь которого и количество комнат в нем соответствуют площади и количеству комнат в освобождаемом жилом помещении. При этом доплата за разницу в стоимостях обмениваемых жилых помещений не взимается.

В случае если общие площади жилых помещений (квартир), предназначенных для переселения граждан, отличаются от характеристик освобождаемых жилых помещений (квартир) и с учетом времени постройки домов не позволяют обеспечить равнозначность освобождаемых и предоставляемых жилых помещений, осуществляется приобретение жилых помещений (квартир) большей площади. Максимальный размер общей площади приобретаемых жилых помещений (квартир) в данном случае составляет:

- для однокомнатной квартиры - 40 кв. м;

- для двухкомнатной квартиры - 55 кв. м;

- для трехкомнатной квартиры - 70 кв. м;

- для четырехкомнатной квартиры - 90 кв. м;

- для пятикомнатной квартиры – 105 кв.м.;

- для шестикомнатной квартиры – 130 кв.м.

Жилые помещения, приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей подпрограммой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

#### 4. Информация об участии предприятий, общественных,

научных и иных организаций, а также физических лиц

в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы в 2016 - 2020 годах планируется участие инвесторов, которое заключается в следующем:

1) строительство либо приобретение, а также передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из аварийных (непригодных для проживания) жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения;

2) строительство либо приобретение, а также передача собственникам благоустроенных жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений с зачетом их стоимости в размер возмещения (по соглашению с собственниками жилых помещений).

#### 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3243117,13 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 1118451,01 тыс. руб.;

- областной бюджет – 627542,17 тыс. руб.;

- бюджет городского округа – 1047909,83 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 449214,12 тыс. руб.

Распределение объемов финансирования подпрограммных мероприятий по источникам и годам реализации представлено в приложениях № 2, 3 к муниципальной программе.

### ПОДПРОГРАММА 2

муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Снос расселенных аварийных многоквартирных домов»

#### ПАСПОРТ

подпрограммы 2

«Снос расселенных аварийных многоквартирных домов»

муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

городского округа город Воронеж»

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |
| Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 2.1. Подготовка документации, необходимой для проведения сноса расселенных аварийных многоквартирных домов. 2.2. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Комплексное решение проблемы сноса пришедших в негодность расселенных аварийных многоквартирных домов |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах, расположенных в непосредственной близости к расселенным аварийным многоквартирным домам; - оптимизация развития территорий, занятых жилищным фондом, признанным в установленном порядке аварийным |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы | Количество снесенных расселенных аварийных многоквартирных домов |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Общий объем финансирования за счет средств бюджета городского округа город Воронеж – 96 802,62 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: - 2014 год – 2175,42 тыс. руб.; - 2015 год – 2033,00 тыс. руб.; - 2016 год – 9156,20 тыс. руб.; - 2017 год – 17500,00 тыс. руб.; - 2018 год – 23263,00 тыс. руб.; - 2019 год – 0,00 тыс. руб.; - 2020 год – 42674,99 тыс. руб. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - снос 158 расселенных многоквартирных домов; - ликвидация 88,54 тыс. кв. м аварийного жилья; - снижение доли многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными; - минимизация издержек по содержанию аварийных многоквартирных домов; - сокращение сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот; - стимулирование развития инфраструктуры городского округа город Воронеж |

#### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и

прогноз ее развития

В настоящее время на территории городского округа ведется активное переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, а также из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

Расселенные дома из-за ветхости находятся в полуразрушенном состоянии и представляют угрозу обрушения.

Несвоевременный снос расселенных аварийных многоквартирных домов может привести:

- к невыполнению условий программ переселения, что может повлечь за собой прекращение финансирования Фондом содействия реформированию ЖКХ мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- к отсутствию благоприятных условий для развития территорий, на которых сосредоточен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу;

- к ухудшению безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах, близлежащих к расселенным многоквартирным домам.

Например, дожидаясь сноса, многие здания стоят пустыми, подчас используются как бесхозное временное жилье лицами без определенного места жительства.

За период действия региональных, областных и муниципальных программ переселения граждан было снесено 73 расселенных многоквартирных дома.

На освободившихся территориях после сноса расселенных домов возможно строительство новых многоквартирных домов со всей необходимой инфраструктурой или иных зданий и сооружений, способствующих развитию инфраструктуры.

В результате реализации мероприятий по переселению граждан при участии финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ планируется расселить 138 домов общей площадью 72,7 тыс. кв. м, из них сносу подлежат 133 домов общей площадью 71,7 тыс. кв. м.

Вместе с тем в результате расселения аварийных домов в рамках других мероприятий сносу подлежат 5 многоквартирных домов общей площадью 2,1 тыс. кв. м. Кроме того, остаются не снесенными по предыдущим программам переселения 17 домов общей площадью 14,54 тыс. кв. м. В случае расселения многоквартирных жилых домов, имеющих статус объекта культурного наследия, такие дома подлежат реконструкции за счет инвестора.

Таким образом, мероприятия подпрограммы окажут положительное влияние на развитие социальной сферы и строительной отрасли и смежных с ней отраслей экономики, что, в свою очередь, позволит повысить уровень жизни населения, увеличит количество рабочих мест, градостроительные показатели и архитектурную выразительность застройки, инвестиционную привлекательность города.

#### 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и

этапов реализации подпрограммы

Одним из приоритетных направлений муниципальной политики в сфере реализации настоящей подпрограммы является ликвидация аварийного жилищного фонда.

Целью подпрограммы является комплексное решение проблемы сноса пришедших в негодность расселенных аварийных многоквартирных домов.

Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах, расположенных в непосредственной близости к расселенным аварийным многоквартирным домам;

- оптимизация развития территорий, занятых жилищным фондом, признанным в установленном порядке аварийным.

Цель и задачи подпрограммы направлены на улучшение инфраструктуры городского округа город Воронеж, что отражено в достижении целевых индикаторов подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы планируется:

- снести 158 расселенных многоквартирных домов;

- ликвидировать 88,54 тыс. кв. м аварийного жилья в рамках подпрограммы переселения граждан;

- снизить долю многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными;

- минимизировать издержки по содержанию аварийных многоквартирных домов;

- сократить сроки включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот;

- обеспечить стимулирование развития инфраструктуры городского округа город Воронеж.

Подпрограмму планируется реализовать в течение 2014 - 2020 годов.

Показателем подпрограммы является: количество снесенных расселенных аварийных многоквартирных домов.

Сведения о показателях подпрограммы и их значения представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

#### 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

3.1. Подготовка документации, необходимой для проведения сноса расселенных аварийных многоквартирных домов, в т.ч.:

- подготовка правоустанавливающих документов на объект недвижимости;

- подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором находится объект недвижимости;

- разработка проектно-сметной документации на снос аварийного многоквартирного дома.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для проведения работ по сносу необходимо формирование и осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные аварийные жилые дома.

В рамках реализации данной подпрограммы будут проведены мероприятия по составлению межевого плана на земельные участки под аварийными многоквартирными домами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов, в т.ч.:

- отключение расселенных аварийных многоквартирных домов от инженерных сетей (газо-, водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения), а также телефонизации, радио, телевидения;

- отбор исполнителей программных мероприятий и поставщиков товаров (работ, услуг) в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- снос расселенных аварийных многоквартирных домов.

#### 4. Информация об участии предприятий, общественных,

научных и иных организаций, а также физических лиц

в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы предприятий, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

#### 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования в рамках реализации подпрограммы за счет средств бюджета городского округа – 96 802,62 тыс. руб.

Распределение объемов финансирования подпрограммных мероприятий по источникам и годам реализации представлено в приложениях № 2, 3 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 3

муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Развитие застроенных территорий»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3

«Развитие застроенных территорий»

муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж»

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж; Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж; Управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж. |
| --- | --- |
| Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | - проведение комплекса мероприятий, необходимых для принятия решения о развитии застроенных территорий; - проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий; - переселение жителей из малоценного, ветхого и аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, снос и осуществление реконструкции малоценных, ветхих и аварийных жилых домов в соответствии с градостроительным регламентом. - строительство на территории, в отношении которой принято решение о развитии, победителем аукциона (инвестором) в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение устойчивого развития застроенных территорий городского округа город Воронеж, с комплексным обеспечением их объектами социального, коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - развитие 25 застроенных территорий городского округа город Воронеж; - обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в благоустроенные жилые помещения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - создание условий для приведения жилищного фонда, социальной, коммунальной инфраструктуры застроенных территорий в соответствие стандартам качества, обеспечивающим комфортные условия проживания. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы | - доля принятых решений о развитии от планируемых к принятию решений о развитии застроенных территорий; - доля проведенных аукционов от планируемых к проведению аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы - 2522,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа – 2522,80 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего – 67,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа – 67,80 тыс. рублей; 2015 год: всего – 200,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа – 200,00 тыс. рублей; 2016 год: всего – 155,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа – 155,00 тыс. рублей; 2017 год: всего – 250,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа – 250,00 тыс. рублей; 2018 год: всего – 450,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа – 450,00 тыс. рублей 2019 год: всего – 700,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа – 700,00 тыс. рублей; 2020 год: всего – 700,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа – 700,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - расселение и снос 428,78 тыс.кв.м ветхого и аварийного жилья; - строительство 2584,97 тыс.кв.м нового жилья; - привлечение инвестиций в экономику городского округа город Воронеж. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Многолетнее недофинансирование ремонта жилья привело к повышенному износу, ресурсной неэффективности, аварийности.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Комплексный подход к развитию застроенных территорий дает возможность массово решить проблему расселения аварийных и ветхих жилых домов без привлечения средств бюджета, обеспечить строительный комплекс объемами работ на несколько лет вперед, создать на месте деградирующих кварталов высококачественную градостроительную среду,  обеспечивающую устойчивое развитие данных территорий, удобную для проживания жителей, с совершенствованием социальной и инженерной инфраструктур.

В соответствии с муниципальной адресной программой «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», утвержденной решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 150-III, предусмотрено освоить 25 кварталов в  рамках развития застроенных территорий общей площадью порядка 196,16 га.

В результате освоения этих территорий возможный выход нового жилого фонда составит ориентировочно 2 584,97 тыс. кв.м убыль ветхого и аварийного жилья составит 428,78 тыс. кв.м.

В 2013 году ведутся мероприятия по реализации пилотного проекта развития застроенной территории, ограниченной улицами 9 Января – Семилукской – Краснодонской, площадью 1,6 га.

Органы местного самоуправления должны определять параметры планируемой застройки с учетом обеспечения ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами в пределах микрорайона. Для этих целей необходимо разработать документацию по планировке территории и на ее основе проводить аукционы и контролировать инвесторов - застройщиков.

По состоянию на 01.10.2013 разработано и утверждено два проекта планировки территории: это кварталы, прилегающие к улицам Ростовской - Менделеева и прилегающие к ул. Димитрова. Проводится работа по сбору информации для подготовки аукциона территорий, находящихся в кварталах Ростовская – Менделеева, Пирогова – Крымская – Конструкторов и 33–й Микрорайон.

Определены первоочередные территории для разработки проектов планировки: кварталы, прилегающие к ул. Ленинградской, Московскому проспекту и ул. 9 Января, общей площадью 80 га. Стоимость проектирования составляет 7,1 млн. рублей. При условии софинансирования данных работ из бюджета Воронежской области (95% - областной бюджет, 5% – городской бюджет) проекты планировки могут быть разработаны и утверждены к середине 2014 года, что позволит в кратчайшие сроки привлечь инвесторов к освоению данных участков и расселить значительное количество ветхого жилья.

Основным источником финансирования мероприятий по развитию застроенных территорий являются средства инвесторов.

Вместе с тем негативное воздействие на инвестиционные процессы оказывает отсутствие документации по планировке территории и недостаток средств в бюджете городского округа для оплаты ее разработки.

Развитие застроенных территорий в городском округе город Воронеж осуществляется в границах элементов планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), а также в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей согласно Перечню планируемых к развитию застроенных территорий в городском округе город Воронеж.

ПЕРЕЧЕНЬ

застроенных территорий для развития

| N п/п | Наименование участка | Ориентировочная площадь участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилой квартал в районе пер. Вишневого | 4,2 га |
| 2 | Кварталы в районе: ул. 45 стрелковой дивизии - ул. Транспортная; ул. Бурденко - ул. Транспортная - Рабочий проспект | 8,23 га |
| 3 | Жилой квартал в районе: ул. Керамическая - ул. Торпедо - ул. Загородная - ул. Подклетенская | 16,7 га |
| 4 | Жилые кварталы, прилегающие к ул. 9 Января | 16,18 га |
| 5 | Жилые кварталы, ограниченные улицами 9 Января - Торпедо - Гайдара - Жемчужной | 16,7 га |
| 6 | Жилые кварталы, прилегающие к ул. Ростовской - ул. Менделеева | 39,4 га |
| 7 | Жилые кварталы, ограниченные ул. 45 стрелковой дивизии - пер. Здоровья | 3,17 га |
| 8 | Жилые кварталы, прилегающие к улице Ленинградской | 4,0 га |
| 9 | Жилые кварталы, ограниченные ул. Ленинградской - ул. Брусилова - Ленинским проспектом | 9,45 га |
| 10 | Жилой квартал, прилегающий к ул. Солнечной | 3,95 га |
| 11 | Жилые кварталы, ограниченные Московским проспектом - ул. 45 стрелковой дивизии - ул. Беговой | 14,7 га |
| 12 | Микрорайон N 33 | 15,55 га |
| 13 | Жилой квартал, прилегающий к проспекту Труда | 3,75 га |
| 14 | Жилой квартал, прилегающий к ул. Артамонова - Б. Хмельницкого | 5,5 га |
| 15 | Жилой квартал, ограниченный ул. Солнечной - переулком Солнечным | 2,4 га |
| 16 | Жилой квартал, ограниченный ул. Ленинградской - ул. Арзамасской - ул. Парашютистов | 4,0 га |
| 17 | Жилой квартал, прилегающий к улице Ленинградской | 4,4 га |
| 18 | Жилой квартал, ограниченный ул. Б. Хмельницкого – переулком Б. Хмельницкого | 5,3 га |
| 19 | Жилой квартал, ограниченный улицами Димитрова - Витебской - Калачеевской | 8,6 га |
| 20 | Жилой квартал, ограниченный переулком Политехническим - ул. Елецкой | 1,91 га |
| 21 | Жилой квартал, прилегающий к переулку Отличников | 0,98 га |
| 22 | Жилой квартал, ограниченный улицами Пирогова - Крымской - Конструкторов | 1,6 га |
| 23 | Жилой квартал, ограниченный улицами Киевской - Солнечной | 0,79 га |
| 24 | Жилой квартал, ограниченный улицами Героев Стратосферы – Меркулова – Кулибина и Ленинский проспект. | 1,5 га |
| 25 | Жилой квартал, ограниченный улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков - Силикатная | 3,2 га |
|  | Итого | 196,16 га |

Площадь 25 территорий является ориентировочной и будет уточняться при принятии решения о развитии территории конкретно по каждой площадке.

В ходе развития застроенных территорий увеличится количество жителей, что приведет к необходимости увеличения обеспечения объектами социальной и инженерной инфраструктур.

Комплексное решение проблем программными методами окажет положительное влияние на развитие социальной сферы, повысит уровень жизни населения, инвестиционную привлекательность города, приведет к развитию отрасли строительства и смежных с ней отраслей экономики, увеличит количество рабочих мест.

Реализация мероприятий подпрограммы базируется на материалах Генерального плана   городского округа город Воронеж,     утвержденного

решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II, и позволит реализовать принцип развития города за счет внутренних территориальных резервов, повысить эффективность использования территорий, а также увеличит объемы жилищного строительства и объектов коммунальной инфраструктуры и, как следствие, повышение доступности жилья.

Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории расположены:

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления.

На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, могут быть расположены помимо объектов, предусмотренных пунктами 1 и 2, объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие исключительно функционирование многоквартирных домов, предусмотренных пунктами 1 и 2, а также объекты коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих в таких домах.

Включение в границы такой территории земельных участков и расположенных на них объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных районов, допускается по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных районов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является создание условий для развития жилищного строительства и привлечения в данную сферу инвестиций.

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития застроенных территорий городского округа город Воронеж с комплексным обеспечением их объектами социального, коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы предполагается решение следующих задач:

- развитие 25 застроенных территорий городского округа;

- обеспечение переселения граждан из малоценного, ветхого и аварийного жилого фонда в благоустроенные жилые помещения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- создание условий для приведения жилищного фонда, социальной, коммунальной инфраструктуры застроенных территорий в соответствие стандартам качества, обеспечивающим комфортные условия проживания.

Подпрограммой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на решение поставленных задач по 25 земельным участкам в отношении жилых домов, планируемых к сносу и реконструкции. Перечень ветхих домов не является окончательным и по мере проведения обследования и инвентаризации жилищного фонда может расширяться и (или) изменяться.

Реализация подпрограммы позволит:

- расселить и снести 428,78 тыс. кв. м ветхого жилья;

- обеспечить строительство 2 584,97 тыс. кв. м нового жилья;

- привлечь инвестиции в экономику городского округа город Воронеж.

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

- доля принятых решений о развитии застроенных территорий, от планируемых к принятию решений о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж на соответствующий год;

- доля проведенных аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий, от планируемых к проведению аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж на соответствующий год.

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы.

1. Доля принятых решений о развитии застроенных территорий, от планируемых к принятию решений о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж на соответствующий год.

И1 = К пр.рзт./ К пл.рзт. х 100,

где:

И1 – процент принятых решений о развитии застроенных территорий, от планируемых к принятию решений о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж на соответствующий год, (%);

К пр.рзт - количество принятых решений о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж в отчетном году (га);

К пл.рзт. - количество планируемых к принятию решений о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж на соответствующий год, всего (га).

2. Доля проведенных аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий, от планируемых к проведению аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж на соответствующий год.

И2 = К пр.аукц./ Кпл.аукц. х 100,

где:

И2 – процент проведенных аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий, от планируемых к проведению аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж на соответствующий год, (%);

Кпр.аукц. - количество проведенных аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в отчетном году (шт.);

Кпл.аукц. - количество планируемых к проведению аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий на соответствующий год (шт.).

Показатели (индикаторы) подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

3.1. Проведение комплекса мероприятий, необходимых для принятия решения о развитии застроенных территорий.

3.2. Проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий.

3.3. Переселение жителей из малоценного, ветхого и аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, снос и осуществление реконструкции малоценных, ветхих и аварийных жилых домов в соответствии с градостроительным регламентом.

3.4. Строительство на территории, в отношении которой принято решение о развитии, победителем аукциона (инвестором) в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории.

В целях создания высококачественной градостроительной среды и обеспечения устойчивого развития застроенных территорий планируется разработка за счет бюджета городского округа документации по планировке территорий в соответствии с местным нормативом градостроительного проектирования, определяющим обязательный перечень минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного обслуживания.

В данный перечень входят, в том числе детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины продовольственных и непродовольственных товаров.

Подготовка проекта планировки территории позволяет выделить элементы планировочной структуры, установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры, места планируемого размещения объектов социальной сферы, а также объектов федерального, регионального и местного значения, параметры развития инженерной инфраструктуры.

В ходе развития застроенных территорий увеличится количество жителей, что приведет к необходимости увеличения обеспечения объектами социальной и инженерной инфраструктур.

В связи с этим, после подготовки и утверждения документации по планировке территории, будет определен перечень объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктур, подлежащих строительству для обеспечения территорий, а также исполнители данных мероприятий и источники финансирования в соответствии Положением о порядке принятия решений о развитии застроенных территорий и проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж, утвержденным постановлением администрации городского округа город Воронеж от 25.04.2012 № 319.

Проведение мероприятий по подготовке и утверждению документации по планировке территории на участки, подлежащие развитию в городском округе город Воронеж, будет осуществляться в рамках подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности».

4. Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации подпрограммы.

В реализации подпрограммы развития застроенных территорий принимают участие:

- строительные организации, осуществляющие проектирование и строительство на территории городского округа город Воронеж.

5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 2522,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования подпрограммы:

- бюджет городского округа – 2522,80 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования мероприятий подпрограммы по источникам и годам реализации представлено в приложениях № 2, 3 к муниципальной программе.

### ПОДПРОГРАММА 4

муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Обеспечение градостроительной деятельности»

#### ПАСПОРТ

подпрограммы 4

«Обеспечение градостроительной деятельности»

муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

городского округа город Воронеж»

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Управление главного архитектора» |
| Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 4.1. Разработка Генерального плана городского округа на 2021 - 2041 годы. 4.2. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа на 2014 - 2020 годы. 4.2.1. Подготовка карты (плана) для установления границы населенного пункта городского округа город Воронеж. 4.3. Разработка проекта внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов. 4.4. Установление координат границ территориальных зон и внесение изменений в Правила землепользования и застройки. 4.5. Подготовка документации по планировке территории. 4.6. Разработка градостроительных планов земельных участков. 4.7. Усовершенствование и расширение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 4.8. Подготовка межевых планов земельных участков, занимаемых аварийными домами, для осуществления государственного кадастрового учета. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | - формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства городского округа город Воронеж. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - актуализация действующего Генерального плана городского округа; - актуализация Правил землепользования и застройки; - актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов; - развитие территориального планирования и увеличение объема документации по планировке территории; - усовершенствование и расширение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы | - доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территорий, от общей площади, включенной в подпрограмму на соответствующий год; - доля площади земельных участков, на которые выданы градостроительные планы, от общей площади земельных участков для разработки градостроительных планов, включенных в подпрограмму на соответствующий год; - количество земельных участков, занимаемых аварийными домами, в отношении которых подготовлены межевые планы для постановки на кадастровый учет |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы – 44814,30 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год – 16979,30 тыс. рублей; 2015 год – 5034,00 тыс. рублей; 2016 год – 4473,00 тыс. рублей; 2017 год – 5032,00 тыс. рублей; 2018 год – 4432,00 тыс. рублей; 2019 год – 4432,00 тыс. рублей; 2020 год – 4432,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - разработка Генерального плана городского округа на 2021 - 2041 годы и актуализация существующего Генерального плана; - обеспечение актуализации Правил землепользования и застройки городского округа; - осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, занимаемых аварийными домами, в количестве 105 ед. |

#### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и

прогноз ее развития

Для устойчивого развития городского округа город Воронеж, повышения качества городской среды требуется комплекс работ, направленных на рациональное территориальное планирование, землеустройство и землепользование. На сегодняшний день из обязательного в соответствии с Градостроительным кодексом РФ пакета градостроительной документации в Воронеже утверждены Генеральный план, Правила землепользования и застройки, местный норматив градостроительного проектирования, разрабатывается и утверждается документация по планировке территории.

Регулирование градостроительной деятельности должно осуществляться посредством принятия правовых актов в данной сфере. Анализ применения градостроительной документации показывает, что требуется разработка и проведение комплекса мер по ее постоянному совершенствованию.

Актуализация Генерального плана города.

Градостроительный кодекс РФ требует, чтобы после утверждения муниципальных, а также областных и федеральных программ, предусматривающих размещение и строительство тех или иных объектов, в генеральный план в 5-месячный срок с даты утверждения таких программ были внесены соответствующие изменения (ч. 7 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ). То есть, генеральный план городского округа должен постоянно обновляться. Актуализация Генерального плана должна проводиться системно, посредством выделения на эти цели средств.

Действующий Генеральный план утвержден на расчетный срок реализации - 2020 год. Для обеспечения устойчивого развития территории городского округа город Воронеж необходимо обеспечение своевременной подготовки и утверждения Генерального плана на следующий расчетный срок - 2021 - 2041 годы.

Подготовка карты (плана) для установления границы населенного пункта городского округа город Воронеж.

В соответствии с нормами градостроительного и земельного законодательства границы населенных пунктов устанавливаются в рамках генеральных планов поселений. Координатные описания границ населенных пунктов не входят в установленный Градостроительным кодексом состав Генеральных планов.

Для завершения процедуры установления границ города Воронежа сведения о них необходимо направить в орган кадастрового учета, который, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 № 618 «О порядке информационного взаимодействия при проведении кадастрового учета», требует предоставления координатного описания границ.

Наличие установленных границ населенных пунктов позволит устранить существующие проблемы, связанные с оформлением прав граждан и юридических лиц на земельные участки и объекты недвижимости, увеличить налогооблагаемую базу местных бюджетов, обеспечить четкое разграничение земель по категориям.

Совершенствование Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж.

Правила землепользования и застройки городского округа в том виде, в котором они существуют сегодня, выполняют задачу лишь общего регулирования застройки. В них отсутствуют координаты границ территориальных зон, которые должны быть внесены в государственный кадастр недвижимости, что не позволяет включать требования градостроительных регламентов в кадастровые документы применительно к каждому участку. На установление координат границ территориальных зон и внесение изменений в Правила землепользования и застройки из средств бюджета в 2013 году было выделено 2 млн. рублей. Доля территориальных зон, для которых установлены координаты, от общего количества территориальных зон в 2013 году составила 50%, до 2020 года должна составить 100%.

Подготовка документации по планировке территории.

Градостроительный кодекс РФ документации по планировке территории отводит роль инструмента по реализации генерального плана. Разрабатываться проекты планировки могут как по инициативе правообладателей земельных участков, так и по инициативе органов местного самоуправления, заинтересованных в установлении красных линий, определении необходимых коридоров для развития улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры, оценке вложений местного бюджета в строительство тех или иных объектов.

За счет комплексной реконструкции на территориях существующих кварталов, занятых малоценным жилым фондом, Генеральным планом предусмотрено разместить более 30% от общей площади нового строительства жилья. В соответствии с целевой программой «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», утвержденной решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 150-III, предусмотрено освоить 25 кварталов в рамках развития застроенных территорий.

Анализ показывает, что для решения проблемы развития застроенных территорий требуется подготовка комплексной целевой программы, включающей мероприятия и финансирование по подготовке документации по планировке территорий за счет муниципального бюджета, а также регулирующей проблемы правового механизма по сносу и расселению существующего жилого фонда с учетом особенностей каждой конкретной площадки, предназначенной под развитие застроенных территорий.

Разработка документации по планировке территории необходима для того, чтобы определить возможный выход жилья, объектов социального обслуживания населения, строительство которых потребуется, предложения по комплексному освоению этих территорий.

Одним из видов документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ является градостроительный план земельного участка.

В соответствии с Законом РФ от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области от 20.12.2010 № 174 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований на территории Воронежской области» изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

Мероприятия по обеспечению градостроительной деятельности.

Вся накапливаемая градостроительная документация требует систематизации, учета и хранения. Статьями 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Реализация подпрограммы будет содействовать ведению созданной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности как инструмента проведения единообразной муниципальной политики в сфере обеспечения устойчивого пространственного развития территории города Воронежа.

Документы, находящиеся в управлении главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, являющиеся частью информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, необходимо перевести в электронный вид и внести в Автоматизированную информационную систему территориального планирования Воронежской области: градостроительные планы земельных участков - 2000 шт.; постановления администрации городского округа город Воронеж об утверждении схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории - 2000 шт.; ранее выпущенные (с 1947 года) нормативные акты о выделении земельных участков - 45000 шт.; дела о застроенных земельных участках, в т.ч.: акты государственной приемочной комиссии - 6000 шт.; разрешения на строительство - 7000 шт.; разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 1500 шт.; результаты инженерно-геологических изысканий - 4600 шт.; акты присвоения почтового адреса - 20000 шт.; пункты городской геолого-геодезической сети - 2500 шт.

Поскольку все вышеперечисленные документы направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, то есть являются комплексом мероприятий по устойчивому развитию территорий, решение данной проблемы должно осуществляться программным методом.

Подготовка межевых планов земельных участков, занимаемых аварийными домами, для осуществления государственного кадастрового учета.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» наличие и исполнение утвержденных графиков проведения до 1 сентября 2017 года работ по формированию и осуществлению кадастрового учета земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до                  1 января 2012 года, является условием предоставления Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Во исполнение Федерального закона РФ от 21.07.2007 № 185-ФЗ приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 24.11.2014 № 1972 утвержден график проведения работ по формированию и осуществлению государственного кадастрового учета земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года.

Подпрограммой предусмотрена подготовка межевых планов для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, занимаемых аварийными домами, в количестве 105 ед.

#### 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов

реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы - полноценное пространственное развитие города в рамках правового градорегулирования при наличии необходимых документов территориального планирования - Генерального плана, градостроительного зонирования - Правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, современной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Целью подпрограммы являются:

- формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства городского округа город Воронеж.

Задачи подпрограммы:

- актуализация действующего Генерального плана городского округа;

- актуализация Правил землепользования и застройки;

- актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов;

- развитие территориального планирования и увеличение объема документации по планировке территории;

- усовершенствование и расширение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- разработку Генерального плана городского округа на 2021 - 2041 годы и актуализацию существующего Генерального плана;

- актуализацию и совершенствование Правил землепользования и застройки городского округа;

- актуализацию схемы размещения нестационарных торговых объектов;

- оптимизацию развития территориального планирования городского округа город Воронеж;

- увеличение объема документации по планировке территории городского округа город Воронеж;

- расширение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- исполнение требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года, в целях получения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

- доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территорий, от общей площади, включенной в подпрограмму на соответствующий год;

- доля площади земельных участков, на которые выданы градостроительные планы, от общей площади земельных участков для разработки градостроительных планов, включенных в подпрограмму на соответствующий год;

- количество земельных участков, занимаемых аварийными домами, в отношении которых подготовлены межевые планы для постановки на кадастровый учет.

##### Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы

1. Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий, включенных в подпрограмму на соответствующий год, оценивается по формуле:

И1 = ППТр / ППТв x 100,

где:

И1 - процент площадей территорий, на которые разработаны проекты планировок к общей площади территорий, включенных в подпрограмму на соответствующий год;

ППТр - площадь территорий, на которые разработаны проекты планировок в отчетном году (га);

ППТв - общая площадь территорий, включенных в подпрограмму.

Перечень территорий, на которых будет осуществляться проект планировки, ежегодно утверждается постановлениями администрации городского округа город Воронеж.

2. Доля площадей земельных участков, на которые выданы градостроительные планы, от общей площади земельных участков для разработки градостроительных планов, включенных в подпрограмму на соответствующий год, рассчитывается по формуле:

И2 = ГПв / ГПо x 100,

где:

И2 - процент площади земельных участков, на которые выданы градостроительные планы, к общей площади земельных участков для разработки градостроительных планов, включенных в подпрограмму на соответствующий год;

ГПв - площадь земельных участков, на которые выданы градостроительные планы в отчетном году (га);

ГПо - общая площадь земельных участков для разработки градостроительных планов, включенных в подпрограмму на соответствующий год, всего (га).

За весь период реализации данной подпрограммы планируется разработать градостроительные планы на земельные участки общей площадью 250 га.

Показатели (индикаторы) подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Подпрограмму планируется реализовать в 2014 - 2020 годах в один этап.

#### 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- разработка Генерального плана городского округа на 2021 - 2041 годы;

- разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа на 2014 - 2020 годы;

- подготовка карты (плана) для установления границы населенного пункта городского округа город Воронеж;

- разработка проекта внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов;

- установление координат границ территориальных зон и внесение изменений в Правила землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- разработка градостроительных планов земельных участков;

- усовершенствование и расширение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- подготовка межевых планов земельных участков, занимаемых аварийными домами, для осуществления государственного кадастрового учета.

#### 4. Информация об участии предприятий, общественных,

научных и иных организаций, а также физических лиц

в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы принимают участие организации частной формы собственности, осуществляющие услуги в области градостроительной деятельности, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

#### 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования в рамках реализации подпрограммы за счет средств бюджета городского округа – 44814,30 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования мероприятий подпрограммы по источникам и годам реализации представлено в приложениях № 2, 3 к муниципальной программе.

### ПОДПРОГРАММА 5

муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Молодой семье - доступное жилье»

#### ПАСПОРТ

подпрограммы 5

«Молодой семье - доступное жилье»

муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

городского округа город Воронеж»

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Молодые семьи |
| Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание на территории городского округа город Воронеж системы муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - оказание государственной поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья; - создание условий для привлечения молодыми семьями средств кредитных организаций (в том числе ипотечных жилищных кредитов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы – 537691,80 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 47496,82 тыс. руб.; областной бюджет – 55142,84 тыс. руб.; бюджет городского округа – 51689,25 тыс. руб.; внебюджетные источники – 383362,89 тыс. руб.; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего – 65062,77 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 5949,80 тыс. руб.; областной бюджет – 8386,97 тыс. руб.; бюджет городского округа – 7173,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 43553,00 тыс. руб.; 2015 год: всего – 41935,74 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 6357,22 тыс. руб.; областной бюджет – 7056,29 тыс. руб.; бюджет городского округа – 7887,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 20635,23 тыс. руб.; 2016 год: всего – 85275,14 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 7782,28 тыс. руб.; областной бюджет – 5981,26 тыс. руб.; бюджет городского округа – 7995,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 63516,60 тыс. руб.; 2017 год: всего – 46681,92 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 6207,06 тыс. руб.; областной бюджет – 3516,61 тыс. руб.; бюджет городского округа – 6615,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 30343,25 тыс. руб.; 2018 год: всего – 95310,44 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет –6700,94 тыс. руб.; областной бюджет – 9546,01 тыс. руб.; бюджет городского округа – 6615,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 72448,49 тыс. руб 2019 год: всего – 100188,69 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 7069,49 тыс. руб.; областной бюджет – 10071,04 тыс. руб.; бюджет городского округа – 6615,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 76433,16 тыс. руб 2020 год: всего – 103237,10 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 7430,03 тыс. руб.; областной бюджет – 10584,66 тыс. руб.; бюджет городского округа – 8789,25 тыс. руб.; внебюджетные источники – 76433,16 тыс. руб. |
| ## Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение жильем 149 молодых семей |

#### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и

прогноз ее развития

В 2010 - 2013 годах на территории городского округа город Воронеж действовала долгосрочная муниципальная целевая программа «Молодой семье - доступное жилье (2011 - 2015 годы)».

В ходе реализации программы улучшили жилищные условия с помощью государственной поддержки 108 молодых семей.

Несмотря на то, что за время реализации программы достигнуты определенные положительные результаты, проблема обеспечения жильем молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в полном объеме не решена.

Для успешной реализации подпрограммы необходимо:

- достаточное финансирование подпрограммы;

- совершенствование механизма предоставления социальных выплат.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

- является одной из приоритетных при формировании подпрограммы и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

Реализация подпрограммы позволит решить жилищную проблему многих молодых семей, что станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, а также сформировать экономически активный слой населения.

#### 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и

этапов реализации подпрограммы

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является решение жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Целью подпрограммы "Молодой семье - доступное жилье" является создание на территории городского округа город Воронеж системы муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий.

Задачами подпрограммы являются:

- оказание муниципальной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;

- создание условий для привлечения молодыми семьями средств кредитных организаций (в том числе ипотечных жилищных кредитов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить жильем 149 молодых семей;

- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

- укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе;

- улучшить демографическую ситуацию в городе.

Подпрограмма будет выполняться в период с 2014 по 2020 год в один этап.

Показателем (индикатором) подпрограммы является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.

Показатели (индикаторы) подпрограммы и их значения приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

#### 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы включают в себя предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Условия и механизм реализации мероприятия направлены на решение целей и задач и определены Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

Механизм предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома включает в себя:

- прием документов от молодых семей для участия в подпрограмме;

- принятие решения об участии молодой семьи в подпрограмме;

- формирование списков молодых семей - участников подпрограммы;

- оформление и выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

- сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме, и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы;

- организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

#### 4. Информация об участии предприятий, общественных,

научных и иных организаций, а также физических лиц

в реализации подпрограммы

В подпрограмме участвуют молодые семьи с использованием собственных средств, а также привлечением средств  кредитных организаций (в том числе ипотечных жилищных кредитов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

#### 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 537691,80 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 47496,82 тыс. руб.;

- областной бюджет – 55142,84 тыс. руб.;

- бюджет городского округа – 51689,25 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 383362,89 тыс. руб.

Распределение объемов финансирования подпрограммных мероприятий по источникам и годам реализации представлено в приложениях № 2, 3 к муниципальной программе.

Руководитель управления

жилищных отношений               				               О.Ю. Зацепин