Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Воронеж

от 15.05.2017  № 266

ПРОЕКТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 10

к Концессионному соглашению от 23 марта 2012 г.

г. Воронеж			                                      «____»__________2017 г.

Муниципальное образование городской округ город Воронеж, от имени которого в соответствии с Решением о заключении Концессионного соглашения выступает администрация городского округа город Воронеж в лице первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству Кстенина Вадима Юрьевича, действующего на основании доверенности от 10.03.2017 № 32/2017, именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны,

Муниципальное унитарное предприятие города Воронежа «Водоканал Воронежа» в лице исполняющего обязанности генерального директора _____________________________________ , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем МУП «Водоканал Воронежа», на стороне Концедента

и общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» в лице генерального директора Николаенко Олега Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в следующие пункты Концессионного соглашения от 23 марта 2012 года:

- В подпункте 1.2 приложения № 5 к Концессионному соглашению слова «трех лет» заменить словами «срока, установленного в п. 3 настоящего приложения».

- Пункт 2 приложения № 5 к Концессионному соглашению изложить в следующей редакции:

«2. Целевые индикаторы:

- Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям.

- Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.04.1074-01.

- Полное оснащение общедомовыми приборами учета воды многоквартирных жилых домов при надлежащем и своевременном обращении потребителей об установке приборов учета в порядке, установленном Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Аварийность на водопроводных сетях до 0,4 ед./км.

- Удельное энергопотребление по системе водоснабжения до 0,9 кВт*ч/куб. м.

- Потери воды до 15%.

- Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам.

- Площадь иловых карт до 10 га.

- Число неисправностей (засоров) на системах водоотведения до 3,8 ед./км.

- Средний износ составляющих объекта Концессионного соглашения до 40%.

Промежуточные показатели по достижению целевых индикаторов в ходе реализации Концессионного соглашения приведены в таблице № 1 настоящего приложения.

В таблице № 1 приведены прогнозные данные МУП «Водоканал Воронежа» за 2011 год. При отличии фактических данных (показателей целевых критериев) от прогнозных производится соответствующая корректировка значений целевых критериев Концессионного соглашения и периода их достижения с разработкой технико-экономического обоснования, при этом динамика изменения показателя (соотношения год к году) составит не менее заданной динамики, указанной в таблице № 1.

Таблица № 1

| Период, год | Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям | Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.04.1074-01 | Полное оснащение общедом. приборами учета воды многокв. жил. домов при надлеж. и своевр. обращении потребителей в порядке, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ | Снижение аварийности на водопроводных сетях, ед./км | Снижение удельного энергопотребления по системе водоснабжения, кВт*ч/куб. м | Снижение потерь воды, % | Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам | Уменьшение площади иловых карт, га | Снижение числа неисправностей (засоров) на системах водоотведения, ед./км | Средний износ составляющих объекта Концессионного соглашения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | - | - | 80% | 1,38 | 2,5 | 35 | - | 110 | 11,9 | 64,372 |
| 2012 | - | - | 90% | 1,2 | 2,0 | 33 | - | 110 | 11,8 | 64,1 |
| 2015 | + | - | 100% | 0,9 | 1,98 | 26 | - | 110 | 11,65 | 68 |
| 2018 | + | + | 100% | 0,7 | 1,7 | 25 | + | 100 | 11,5 | 60 |
| 2021 | + | + | 100% | 0,6 | 1,3 | 24 | + | 80 | 11 | 58 |
| 2024 | + | + | 100% | 0,5 | 0,9 | 23 | + | 50 | 10,5 | 56 |
| 2027 | + | + | 100% | 0,4 | 0,9 | 21 | + | 10 | 8,3 | 54 |
| Период, год | Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям | Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.04.1074-01 | Полное оснащение общедом. приборами учета воды многокв. жил. домов при надлеж. и своевр. обращении потребителей в порядке, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ | Снижение аварийности на водопроводных сетях, ед./км | Снижение удельного энергопотребления по системе водоснабжения, кВт*ч/куб. м | Снижение потерь воды, % | Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам | Уменьшение площади иловых карт, га | Снижение числа неисправностей (засоров) на системах водоотведения, ед./км | Средний износ составляющих объекта Концессионного соглашения, % |
| 2030 | + | + | 100% | 0,4 | 0,9 | 20 | + | 10 | 7,2 | 52 |
| 2033 | + | + | 100% | 0,4 | 0,9 | 18 | + | 10 | 6,4 | 50 |
| 2036 | + | + | 100% | 0,4 | 0,9 | 17 | + | 10 | 5,5 | 45 |
| 2039 | + | + | 100% | 0,4 | 0,9 | 16 | + | 10 | 4,1 | ». 43 |
| 2041 | + | + | 100% | 0,4 | 0,9 | 15 | + | 10 | 3,8 | 40 |

- Пункт 3 приложения № 5 к Концессионному соглашению изложить в следующей редакции:

«3. Инвестиционные мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и сроки их реализации.

Местонахождение объектов указано в приложениях № 1 и № 2 к Концессионному соглашению. При разработке Концессионером инвестиционной программы данные мероприятия могут быть изменены при условии сохранения сроков достижения целевых индикаторов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Размер расходов, необходимых для выполнения мероприятий инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) и сроки их реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Лабораторные исследования и технологические изыскания на ВПС-8 и ВПС-12 | 300,00 | 700,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 1.2 | ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 (инв. № 10000234) | - | 1 916,05 | 9,38 | - | - | - | 39 621,59 | 41 547,02 |
| 1.3 | ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 (инв. № 10000137) | - | 1 038,05 | 9,38 | - | - | - | 61 748,15 | 62 795,58 |
| 1.4 | Оборудование центральной аналитической лаборатории контроля качества воды | 3 852,00 | 5 948,80 | 140,62 | - | - | - | - | 9 941,42 |
| 1.5 | Строительство ВПС-21. (Переоценка запасов подземных вод, ПИР.) | - | - | 675,91 | 33 219,57 | 18 009,43 | 3 396,71 | - | 55 301,62 |
|  | Итого | 4 152,00 | 9 602,91 | 835,28 | 33 219,57 | 18 009,43 | 3 396,71 | 101 369,75 | 170 585,64 |
| 2 | Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание и внедрение гидравлической модели работы системы подачи и распределения воды | 491,89 | 6 462,44 | 675,91 | - | 2 983,50 | - | - | 10 613,73 |
| 2.2 | ПИР, СМР. Реконструкция подкачивающих насосных станций (ПНС) | - | 11 606,99 | 35,05 | - | - | - | 5 573,05 | 17 215,08 |
| 2.3 | Создание автоматической системы управления технологического процесса работы системы подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ) | - | - | 1 981,77 | 15 362,29 | 441,60 | - | 10 567,75 | 28 353,41 |
|  | Итого | 491,89 | 18 069,43 | 2 692,72 | 15 362,29 | 3 425,10 | - | 16 140,80 | 56 182,23 |
| 3 | Аварийность на водопроводных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение технических средств для оперативного устранения аварийных ситуаций | 8 159,07 | 7 952,76 | - | - | - | - | - | 16 111,83 |
| 3.2 | ПИР, СМР. Установка регуляторов давления. Модернизация водопроводной сети путем установки регуляторов давления | - | - | 1 071,01 | - | 806,38 | - | - | 1 877,38 |
| 3.3 | Модернизация оборудования 11 машинных залов II, III подъемов и перекачивающих станций путем установки полнопроходных обратных клапанов | - | - | 6 745,91 | - | 8 235,67 | - | - | 14 981,58 |
| 3.4 | Комплекс технических мероприятий для защиты объектов водоснабжения | - | - | 548,89 | 1 229,62 | 2 406,56 | - | - | 4 185,06 |
|  | Итого | 8 159,07 | 7 952,76 | 8 365,81 | 1 229,62 | 11 448,60 | - | - | 37 155,85 |
| 4 | Удельное энергопотребление по системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ПИР, СМР. Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. № 10000062) | - | 25 297,27 | 18 060,55 | - | - | - | - | 43 357,82 |
| 4.2 | ПИР, СМР. Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ (инв. № 10000095) | - | 31 158,68 | 32 252,15 | - | - | - | - | 63 410,83 |
| 4.3 | ПИР, СМР. Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. № 10000225) | - | 34 722,32 | 27 556,89 | - | - | - | - | 62 279,22 |
| 4.4 | ПИР, СМР. Реконструкция ПС-7. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. № 10000512) | 19 972,26 | 39 655,98 | - | - | - | - | - | 59 628,24 |
| 4.5 | ПИР, СМР. Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. № 10000152) | - | - | 568,41 | 5 363,32 | 21 073,96 | - | - | 27 005,69 |
| 4.6 | ПИР, СМР. Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. № 10000261) | - | - | 582,54 | 3 055,54 | 12 008,26 | - | - | 15 646,34 |
| 4.7 | ПИР, СМР. Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. № 10000483) | - | - | 618,70 | 4 473,73 | 17 564,18 | - | - | 22 656,60 |
| 4.8 | ПИР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ (инв. № 10000220) | - | - | - | - | 701,95 | 247,14 | - | 949,09 |
| 4.9 | ПИР. Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. № 100000077) | - | - | - | - | 462,49 | 170,55 | - | 633,05 |
| 4.10 | ПИР. Реконструкция ВПС-9. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. №10000138) | - | - | - | - | 471,61 | 161,44 | - | 633,05 |
| 4.11 | ПИР. Реконструкция ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. № 10000071) | - | - | - | - | 471,61 | 161,44 | - | 633,05 |
|  | Итого | 19 972,26 | 130 834,25 | 79 639,24 | 12 892,59 | 52 754,06 | 740,57 | - | 296 832,96 |
| 5 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация информационно-справочной службы | 2 820,17 | 176,00 | - | 807,01 | - | - | 4 761,90 | 8 565,09 |
| 5.2 | Приобретение диагностического оборудования для мониторинга водоводов и сетей | 1 483,27 | 5 088,68 | 9,50 | - | - | - | - | 6 581,45 |
| 5.3 | Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) | - | - | 22 498,68 | 80 509,45 | 452,40 | 800,00 | - | 104 260,53 |
| 5.4 | Строительство водовода D=630 мм по ул. Шишкова от 2 водоводов D=1000 мм на пересечении ул. Хользунова и ул. Шишкова до водовода D=1000 мм на ул. Ломоносова | - | 22 953,16 | 32 855,52 | - | - | - | - | 55 808,68 |
| 5.5 | ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | - | - | - | 150,00 | 7 464,63 | 17 721,34 | - | 25 335,97 |
| 5.6 | ПИР, СМР. Водоснабжение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский проспект, 142 у |  |  |  | 546,74 |  | 974,56 |  | 1 521,30 |
|  | Итого | 4 303,44 | 28 217,84 | 55 363,70 | 82 013,21 | 7 917,03 | 19 495,90 | 4 761,90 | 202 073,02 |
|  | Итого по водоснабжению | 37 078,65 | 194 677,19 | 146 896,75 | 144 717,27 | 93 554,22 | 23 633,18 | 122 272,45 | 762 829,71 |
|  | Расходы на осуществление функций заказчика-застройщика | 452,51 | 5 142,30 | 9 056,08 | 6 300,86 | 6 548,80 | 1 654,32 | 8 559,07 | 37 713,93 |
|  | Итого по водоснабжению с расходами на осуществление функций заказчика-застройщика | 37 531,17 | 199 819,49 | 155 952,82 | 151 018,13 | 100 103,01 | 25 287,50 | 130 831,52 | 800 543,64 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) | - | 4 960,01 | 7 032,34 | 48 720,89 | 73 700,05 | 138 606,01 | - | 273 019,29 |
| 6.2 | ПИР, СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов | - | - | - | - | - | - | 198,20 | 198,20 |
|  | Итого | - | 4 960,01 | 7 032,34 | 48 720,89 | 73 700,05 | 138 606,01 | 198,20 | 273 217,49 |
| 7 | Площадь иловых карт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ПИР, СМР. Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС | - | - | - | 500,00 | 16 650,10 | 210 000,00 | 199 703,16 | 426 853,27 |
|  | Итого | - | - | - | 500,00 | 16 650,10 | 210 000,00 | 199 703,16 | 426 853,27 |
| 8 | Число неисправностей (засоров) на сетях водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Приобретение технических средств для прочистки и промывки сетей | 13 866,05 | 6 131,85 | - | - | - | - | - | 19 997,91 |
| 8.2 | Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) | - | - | 7 273,49 | 60 395,83 | 1 046,82 | - | - | 68 716,13 |
| 8.3 | ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора D=2000 мм протяженностью L=3000 п.м. (инв. № 30014578 «Канализационные сети Левобережного района») | - | 11 258,18 | 49 465,12 | 169 757,24 | 171 237,81 | - | - | 401 718,36 |
| 8.4 | ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | - | - | - | 150,00 | 5 961,03 | 23 818,00 | 72 508,69 | 102 437,72 |
| 8.5 | ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5 (инв. № 30003419 «Канализационные сети Центрального района») | - | - | - | - | 18 378,98 | - | - | 18 378,98 |
| 8.6 | ПИР, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина D=250-450мм протяженностью L=1700 п.м. (инв. № 30014578 «Канализационные сети Левобережного района») | - | - | - | - | 3 429,50 | 31 328,47 | - | 34 757,97 |
| 8.7 | ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по проспекту Труда, 73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. № 30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района») | - | - | - | - | 3 043,00 | 10 359,09 | - | 13 402,09 |
| 8.8 | ПИР, СМР. Водоотведение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский проспект, 142у | - | - | - | 12 497,34 | - | - | - | 12 497,34 |
| 8.9 | Модернизация сетей и сооружений водоотведения в жилом массиве «Задонье» | - | - | - | - | 530,00 | - | - | 530,00 |
| 8.10 | Реконструкция участка канализационных сетей поселка Первое мая | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 |
| 8.11 | Строительство Сочинского коллектора | - | - | - | - | 5 000,00 | 37 760,52 | 77 239,48 | 120 000,00 |
| 8.12 | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | 4 712,18 | 26 907,54 | 2 510,59 | 471,03 | 34 192,05 | 6 317,07 | - | 75 110,47 |
| 8.13 | Создание гидравлической модели работы системы водоотведения | - | - | - | - | 1 833,33 | 3 666,67 | - | 5 500,00 |
| 8.14 | Автоматизация КНС (монтаж шкафов автоматизации на 25 КНС) | - | - | - | 4 150,00 | 80,00 | - | - | 4 230,00 |
| 8.15 | Комплекс технических мероприятий для защиты объектов водоотведения | - | - | 320,98 | 988,34 | 1 446,55 | - | - | 2 755,87 |
|  | Итого | 18 578,24 | 44 297,57 | 59 570,19 | 248 409,79 | 248 179,07 | 113 249,82 | 149 748,17 | 882 032,84 |
|  | Итого по водоотведению | 18 578,24 | 49 257,58 | 66 602,53 | 297 630,68 | 338 529,22 | 461 855,82 | 349 649,53 | 1 582 103,59 |
|  | Расходы на осуществление функций заказчика-застройщика | 404,10 | 3 788,27 | 6 970,24 | 26 353,87 | 23 697,05 | 32 329,91 | 24 475,47 | 118 018,90 |
|  | Итого по водоотведению с расходами на осуществление функций заказчика-застройщика | 18 982,33 | 53 045,85 | 73 572,77 | 323 984,55 | 362 226,26 | 494 185,73 | 374 125,00 | 1 700 122,49 |
|  | Всего по водоснабжению и водоотведению | 55 656,89 | 243 934,77 | 213 499,27 | 442 347,95 | 432 083,44 | 485 489,00 | 471 921,99 | 2 344 933,30 |
|  | Расходы на осуществление функций заказчика-застройщика | 856,61 | 8 930,56 | 16 026,32 | 32 654,73 | 30 245,84 | 33 984,23 | 33 034,54 | 155 732,83 |
|  | Всего по водоснабжению и водоотведению с расходами на осуществление функций заказчика-застройщика | 56 513,50 | 252 865,33 | 229 525,59 | 475 002,68 | 462 329,28 | 519 473,23 | 504 956,52 | 2 500 666,13 |

».

- Пункт 4 приложения №5 к Концессионному соглашению после слов «исходя из утвержденных инвестиционной Программой объема инвестиций и сроков их осуществления на» дополнить словом  «создание,».

- Во всем остальном условия Концессионного соглашения остаются неизменными.

- Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Концессионного соглашения.

- Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент: Администрация городского округа город Воронеж Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 10 Первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству __________________(В.Ю. Кстенин) М.П. | Концессионер: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90 Генеральный директор _________________(О.Н. Николаенко) М.П. |
| --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие города Воронежа «Водоканал Воронежа» Адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90 Исполняющий обязанности генерального директора _________________(_______________) М.П. |  |

Исполняющий обязанности руководителя

управления жилищно-коммунального хозяйства                             С.А. Петрин