## УТВЕРЖДЕНА

## постановлением администрации

## городского округа город Воронеж

## от 29.03.2018   № 177

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

## «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

## ПАСПОРТ

## муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Развитие транспортной системы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление транспорта администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж |
| Основной разработчик муниципальной программы | Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства» Подпрограмма 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |
| Цель муниципальной программы | Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы городского округа город Воронеж |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах; - обновление парка транспортных средств; - повышение безопасности дорожного движения; - улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям; - обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014–2020 годы (один этап) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 21 944 967,64 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 2 145 133,35 тыс. рублей; - областной бюджет – 12 480 047,12 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 2 960 365,67 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 4 359 421,50 тыс. рублей; в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2014 год: всего – 1 906 661,71 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 28 933,32 тыс. рублей; - областной бюджет – 1 101 044,85 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 547 758,04 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 228 925,50 тыс. рублей. 2015 год: всего – 2 098 603,83 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 116 200,03 тыс. рублей; - областной бюджет – 962 443,00 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 566 840,80 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 453 120,00 тыс. рублей. 2016 год: всего – 4 603 096,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 2 796 587,90 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 1 282 923,90 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 523 585,00 тыс. рублей. 2017 год: всего – 5 363 152,22 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 1 000 000,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 3 115 111,60 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 240 668,20 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 1 007 372,42 тыс. рублей. 2018 год: всего – 3 625 385,81 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 1 000 000,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 1 620 310,05 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 102 361,85 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 902 713,91 тыс. рублей. 2019 год: всего – 2 419 377,97 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 1 442 274,86 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 109 581,44 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 867 521,67 тыс. рублей. 2020 год: всего – 1 928 689,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 1 442 274,86 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 110 231,44 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 376 183,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и грунтовых, не отвечающих нормативным требованиям,до 983,78 км; - ввод в действие 21,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией); - реконструкция 2 транспортных развязок; - доведение освещенности улиц, проездов, набережных городского округа до 99,8 %; - доведение обеспеченности подвижным составом в 100-местном исчислении на 1000 жителей до 74,0 %; - доведение оснащения транспортных средств в пассажирских перевозках системой ГЛОНАСС до 87,5 %; - доведение количества отремонтированных дворовых территорий до 465 единиц; - увеличение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км; - строительство 60 светофорных объектов; - установка 6634 дорожных знаков; - приобретение городского пассажирского транспорта в количестве 1272 единиц |

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) разработана в целях совершенствования транспортной инфраструктуры, улучшения технического состояния и пропускной способности дорожной сети, обеспечения безопасного дорожного движения и условий комфортного проживания населения городского округа город Воронеж.

Протяженность автомобильных дорог городского округа город Воронеж составляет  1454,377 км, в том числе с усовершенствованным  покрытием– 938,638 км.

Несоответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

Правильно организованная, разветвленная улично-дорожная сеть является важнейшей частью городской инфраструктуры, обеспечивает безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов, удобный подъезд к объектам жизнеобеспечения городского округа, создает комфортные условия для проживания жителей городского округа.

Для совершенствования транспортной инфраструктуры планируется реализация следующих мероприятий:

- реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского  пр-кта и ул. Остужева;

- реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. Антонова-Овсеенко – ул. 9 Января – ул. Героев Сибиряков;

- строительство автомобильной дороги по ул. Землячки;

- строительство автомобильной дороги по ул. Тимирязева (Березовая Роща);

- ремонт ул. Ломоносова (от Московского пр-кта до ул. Тимирязева);

- выполнение ремонта улично-дорожной сети;

- капитальный ремонт путепроводов через железнодорожные пути на участке Воронеж-1 – Отрожка ЮВЖД по ул. Ленина и ул. 9 Января;

- реконструкция ул. Шишкова (от Московского пр-кта до ул. 45 стрелковой дивизии) с устройством съездов: от ул. Шишкова до жилого массива «Олимпийский 18» и от ул. Шишкова до жилого массива «Олимпийский 1»;

- реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. Антонова-Овсеенко – Московский пр-кт;

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Беговой;

- строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской;

- реконструкция ул. Солнечной;

- реконструкция ул. 60 Армии;

- строительство участка ул. 60 Армии от ул. Владимира Невского до ул. Антонова-Овсеенко;

- реконструкция ул. Краснознаменной и ул. Острогожской;

- реконструкция ул. Шишкова (ул. 45 стрелковой дивизии –                пр-кт Труда);

- реконструкция ул. Урицкого на участке от пр-кта Труда до ул. Ленина;

- реконструкция ул. Транспортной с перспективой строительства участка с выходом на ул. Хользунова в районе ул. Шишкова;

- реконструкция ул. Матросова;

- реконструкция ул. Урывского от путепровода в двух уровнях через автодорогу М-4 «Дон» до ул. Остужева;

- строительство автодороги от ул. Урывского: до ул. Димитрова (через ул. Рижскую); до автодороги между ул. Димитрова и ул. Остужева по ул. Тверской;

- строительство автодороги от транспортной развязки на пересечении Московского пр-кта с ул. Антонова-Овсеенко с выходом на ул. Ломоносова и левобережную часть водохранилища;

- строительство Южного моста через Воронежское водохранилище и подходов к нему;

- строительство моста «Северный-2» через Воронежское водохранилище и подходов к нему.

Дворовые территории и межквартальные проезды являются составной частью транспортной системы городского округа. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. В настоящее время асфальтобетонное покрытие дворовых территорий и проездов к ним имеет высокую степень износа и требует ремонта.

Серьезные проблемы существуют в сфере городского пассажирского транспорта. Общественный транспорт не только не становится привлекательной альтернативой личному автомобилю, но и не выполняет базовую функцию поддержания транспортного единства городского округа. Техническое состояние и уровень комфорта городского пассажирского транспорта преимущественно не отвечают современным требованиям.

В настоящее время развитие транспортной системы городского округа становится необходимым условием для реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 147-III, и улучшения качества жизни населения. Комплексный подход к развитию транспортной системы в рамках муниципальной программы предполагает реализацию мероприятий инвестиционного и текущего характера, повышение эффективности расходования бюджетных средств, обоснование скоординированных и согласованных действий исполнителей муниципальной программы. Это позволит обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы городского округа город Воронеж, повысить уровень безопасности дорожного движения и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

## 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

## И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

## И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты муниципальной политики в сфере транспортной инфраструктуры определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

С учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы определены цель и задачи муниципальной программы.

Цель муниципальной программы – повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы городского округа город Воронеж.

Достижение цели обеспечивается решением взаимосвязанных задач:

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах;

- обновление парка транспортных средств;

- повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается достижением ее показателей (индикаторов):

- протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых, не отвечающих нормативным требованиям (статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области);

- обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей (распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2013 № 818-р «Об утверждении Плана реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года»);

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы  – 2014–2020 годы (один этап).

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

- сокращение  протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и грунтовых, не отвечающих  нормативным требованиям до 983,78  км;

- реконструкция 2 транспортных развязок;

- ввод в действие 21,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией);

- доведение освещенности улиц, проездов, набережных городского округа до 99,8 %;

- доведение обеспеченности подвижным составом в 100-местном исчислении на 1000 жителей до 74,0%;

- доведение оснащения транспортных средств в пассажирских перевозках системой ГЛОНАСС до 87,5 %;

- доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 465 единиц;

- увеличение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км;

- строительство 60 светофорных объектов;

- установка 6634 дорожных знаков;

- приобретение городского пассажирского транспорта в количестве 1272 единиц.

3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ

И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для достижения поставленной цели и решения задач в рамках настоящей муниципальной программы предусматривается реализация двух подпрограмм и одного основного мероприятия.

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства» включает в себя комплекс мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация данных мероприятий направлена на улучшение состояния существующей улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, а также развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Исполнителями подпрограммы являются управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж, управление транспорта администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

Участники подпрограммы: муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства», муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж «Центр организации дорожного движения», «Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие» городского округа город Воронеж, Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет», муниципальные бюджетные учреждения городского округа город Воронеж «Комбинаты благоустройства районов».

Подпрограмма 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» включает мероприятия по восстановлению производственно-технической базы муниципального транспорта, совершенствованию системы организации пассажирских перевозок, совершенствованию системы контроля и управления пассажирским транспортом,  созданию скоростного рельсового пассажирского транспорта. Реализация данных мероприятий направлена на создание устойчивой и эффективной системы функционирования пассажирского транспорта, восстановление муниципального транспорта, создание регулируемого рынка транспортных услуг, обеспечение сбалансированной работы перевозчиков различных форм собственности.

Исполнителями подпрограммы являются управление транспорта администрации городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

Участником подпрограммы является Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс».

Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов». Реализация основного мероприятия направлена на улучшение условий проживания населения городского округа.

Исполнителями данного мероприятия являются управы районов городского округа город Воронеж.

## 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

## В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы по муниципальным контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд.

В рамках реализации муниципальной программы планируется привлечение внебюджетных средств частных перевозчиков, которые будут направляться на обновление подвижного состава.

5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы предусмотрено за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014–2020 годы составляет 21 944 967,64 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 2 145 133,35 тыс. рублей;

- областной бюджет – 12 480 047,12 тыс. рублей;

- бюджет городского округа – 2 960 365,67 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 4 359 421,50 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы представлены в приложениях № 2, 3 к муниципальной программе.

## 6. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### Подпрограмма 1

«Развитие дорожного хозяйства»

муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Развитие транспортной системы»

#### ПАСПОРТ

подпрограммы 1

«Развитие дорожного хозяйства»

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Управление транспорта администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж «Центр организации дорожного движения» «Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие» городского округа город Воронеж* Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» Муниципальные бюджетные учреждения городского округа город Воронеж «Комбинаты благоустройства районов» |
| Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 1.1. Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них. 1.2. Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них. 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них. 1.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж. 1.5. Приобретение коммунальной (специализированной) техники. 1.6. Содержание службы заказчика. 1.7. Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской. 1.8. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Развитие современной улично-дорожной сети городского округа город Воронеж |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автомобильных дорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния; - повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы | - площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение доли дорог местного значения городского округа город Воронеж, соответствующих нормативным требованиям; - количество построенных (реконструированных) транспортных развязок (нарастающим итогом); - протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена свыше 1 км верхних изношенных слоев дорожной одежды) автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом); - ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией); - доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности; - выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда; - протяженность сетей муниципальной ливневой канализации; - количество построенных светофорных объектов; - количество установленных дорожных знаков |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014–2020 годы (один этап) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 784 536,02 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 2 028 700,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 12 191 481,22 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 2 564 354,80 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего – 1 391 209,72 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 949 251,65 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 441 958,07 тыс. рублей. 2015 год: всего – 1 279 770,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 28 700,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 852 310,50 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 398 759,60 тыс. рублей. 2016 год: всего – 3 943 843,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 2 772 795,40 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 1 171 047,80 тыс. рублей. 2017 год: всего – 4 342 678,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 1 000 000,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 3 112 263,90 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 230 414,60 тыс. рублей. 2018 год: всего – 2 722 671,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 1 000 000,00 тыс. рублей; - областной бюджет – 1 620 310,05 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 102 361,85 тыс. рублей. 2019 год: всего – 1 551 856,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 1 442 274,86 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 109 581,44 тыс. рублей. 2020 год: всего – 1 552 506,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 1 442 274,86 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 110 231,44 тыс. рублей |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | -сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и грунтовых, не отвечающих нормативным требованиям, до 983,78 км; - реконструкция 2 транспортных развязок; - ввод в действие 21,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией); - увеличение доли дорог местного значения городского округа город Воронеж, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 0,5% ежегодно; - доведение освещенности улиц, проездов, набережных городского округа до 99,8 %; - увеличение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км; - строительство 60 светофорных объектов; - установка 6634 дорожных знаков |

*  Предприятие находится в стадии ликвидации.

#### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя улично-дорожную сеть со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации.

Улично-дорожная сеть городского округа город Воронеж создавалась в 1950–1960 годах. В городе Воронеже за последние годы в силу географических и социально-экономических условий сложилась развитая структура транспортных коммуникаций, в результате чего значительно возросла нагрузка на дорожную сеть. В настоящее время автомобильный транспорт создает осевую нагрузку в 10 тонн при расчетной нагрузке на ось не более 6 тонн, что приводит к преждевременному разрушению дорожного покрытия. Кроме того, при строительстве слоев основания большинства объектов улично-дорожной сети городского округа город Воронеж использовался известковый щебень, который не обладает необходимой прочностью даже для пропуска автомобилей с нагрузкой в 6 тонн на ось. Таким образом, существующая транспортная инфраструктура городского округа перестала отвечать современным требованиям.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог городского округа город Воронеж были выше темпов восстановления и развития. Это обусловлено увеличением парка автотранспортных средств, ростом интенсивности движения.

Динамика ремонта дорог на территории городского округа за период 2005–2013 годов характеризуется следующими показателями:

2005 год – 226,0 тыс. кв. м;

2006 год – 791,4 тыс. кв. м;

2007 год – 1255,2 тыс. кв. м;

2008 год – 641,6 тыс. кв. м;

2009 год – 438,2 тыс. кв. м;

2010 год – 355,6 тыс. кв. м;

2011 год – 944,3 тыс. кв. м;

2012 год – 533,5 тыс. кв. м;

2013 год – 787,6 тыс. кв. м.

Снижение объемов ремонтных работ вызвано, прежде всего, недостаточностью финансирования, вследствие чего не соблюдаются межремонтные сроки дорожных работ на улично-дорожной сети городского округа.

Недостаточное выделение бюджетных средств на ежедневную уборку (в течение года) от мусора и снега территории городского округа, а также недостаточная оснащенность коммунальной (специализированной) техникой приводят к преждевременному разрушению объектов улично-дорожной сети, загрязнению остановок общественного транспорта, возникновению несанкционированных свалок мусора на прилотковой части автомобильных дорог. В настоящее время обеспеченность коммунальной техникой муниципальных предприятий составляет 31 % от потребности.

По результатам проводимых осмотров из 34 мостов и путепроводов 14 имеют оценку «неудовлетворительно».

Общая протяженность сетей ливневой канализации составляет 179,1 км и имеет износ почти 100 %. Многие участки ливневой канализации не справляются с отводом дождевых вод, в результате чего при выпадении обильных осадков образуются подтопления проезжей части. Магистральные коллекторы ливневой канализации города несут наибольшую нагрузку и обеспечивают отвод основного объема дождевых и талых вод с улиц города. В связи с этим существует необходимость ремонта и текущего содержания этих коллекторов в надлежащем состоянии.

С целью продления сроков службы автомобильных дорог и искусственных сооружений на них необходимо планомерное и своевременное проведение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Для решения существующих проблем разработана подпрограмма1 «Развитие дорожного хозяйства», которая направлена на комплексное решение проблем – улучшение состояния существующей улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, а также повышение комплексной безопасности дорожного движения.

#### 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства

определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы – развитие современной улично-дорожной сети городского округа город Воронеж.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач:

- обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автомобильных дорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;

- повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства.

Эффективность реализации данной подпрограммы оценивается достижением показателей (индикаторов) подпрограммы:

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области);

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Показатель рассчитывается по формуле:

Дп= ПнПобщ*100

#### где:

Дп – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

#### Пн – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям (в соответствии с ГОСТ Р 50597-93) и грунтовых дорог, км (строка 106 Формы N 3-ДГ(мо), наличие на конец отчетного года). Подтверждается сводным актом проверки состояния автомобильных дорог в городском округе;

Побщ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (строка 101 Формы N 3-ДГ (мо)), наличие на конец отчетного года;

- увеличение доли дорог местного значения городского округа город Воронеж, соответствующих нормативным требованиям (восьмой показатель подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области»  государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы»);

- количество построенных светофорных объектов (муниципальные задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа город Воронеж «Центр организации дорожного движения»; мероприятие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»);

- количество установленных дорожных знаков (муниципальные задания муниципальному бюджетному учреждению городского округа город Воронеж «Центр организации дорожного движения»; мероприятие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»);

- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок (нарастающим итогом) (пункт 14 раздела II Плана реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2013 № 818-р);

- протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена свыше 1 км верхних изношенных слоев дорожной одежды) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (нарастающим итогом) (пункт 15 раздела II Плана реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2013 № 818-р;

- ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией), км (третий показатель подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы»);

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности, Показатель рассчитывается по формуле:

Дпо= ПочПобщ*100

где:

Дпо- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности, %;

Поч- протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км;

Побщ – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км;

- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации (подраздел 1.2.3 программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период 2010–2020 годов», утвержденной решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 385-II);

- выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда (постановление правительства Воронежской области от 21.04.2016 № 259 «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2016–2018 годы»).

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» и их значениях представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы (один этап).

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- сокращение  протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и грунтовых, не отвечающих  нормативным требованиям до 983,78  км;

- завершение реконструкции 2 транспортных развязок;

- ввод в действие  21,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией);

- увеличение доли дорог местного значения городского округа город Воронеж, соответствующих нормативным требованиям, - не менее 0,5% ежегодно;

- доведение освещенности улиц, проездов, набережных городского округа до 99,8 %;

- увеличение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км;

- строительство 60 светофорных объектов;

- установка 6634 дорожных знаков.

#### 3. Характеристика  мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1.1. Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них.

С целью продления сроков службы автомобильных дорог и искусственных сооружений необходимо планомерное и своевременное проведение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги и искусственных сооружений, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

1.2. Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них.

Для поддержания существующих автомобильных дорог и искусственных сооружений в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии необходимо проведение ремонта, который предусматривает комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик надежности и безопасности автомобильной дороги.

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них.

При проведении капитального ремонта автомобильных дорог планируется проведение комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, искусственных сооружений и (или) их частей в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги. При осуществлении работ капитального ремонта затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

1.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж.

В рамках реализации мероприятия планируется строительство (реконструкция) автомобильных дорог, которое включает комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги и (или) ее участков.

Реализация данного мероприятия позволит создать современную сеть автомобильных дорог, увеличить их пропускную способность, улучшить условия движения автотранспорта.

1.5. Приобретение коммунальной (специализированной) техники.

За период реализации подпрограммы планируется приобретение 190 единиц коммунальной техники.

1.6. Содержание службы заказчика.

Муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» является заказчиком на проведение работ по  строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети городского округа город Воронеж. Финансовое обеспечение деятельности данного учреждения осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

1.7. Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской.

В рамках реализации мероприятия планируется строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской (протяженность – 0,8 км). Срок реализации – 2020 год.

1.8. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные  дороги».

Реализация данного мероприятия направлена на приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и  развитие дорог, снижение количества  мест  концентрации дорожно-транспортных происшествий  на дорогах городского округа город Воронеж.

Срок реализации  2017–2018 годы.

Перечень магистральных дорог  и улиц  городского округа город Воронеж, планируемых  к ремонту в рамках реализации программы комплексного развития инфраструктуры Воронежской городской агломерации, представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

#### 4. Информация об участии предприятий, общественных, научных

#### и иных организаций, а также физических лиц в реализации подпрограммы

Акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в реализации подпрограммы по муниципальным контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд.

#### 5. Объем финансовых ресурсов,

#### необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» будет осуществляться за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования программных мероприятий на период 2014–2020 годов составит 16 784 536,02 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 2 028 700,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 12 191 481,22 тыс. рублей;

- бюджет городского округа – 2 564 354,80 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа на реализацию подпрограммы представлены в приложениях № 2, 3 к муниципальной программе.

Подпрограмма 2

«Развитие городского пассажирского транспорта»

муниципальной программы городского округа город Воронеж

«Развитие транспортной системы»

#### ПАСПОРТ

подпрограммы 2

«Развитие городского пассажирского транспорта»

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Управление транспорта администрации городского округа город Воронеж Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |
| Участник подпрограммы муниципальной программы | Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс» |
| Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 2.1. Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта. 2.2. Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения. 2.3. Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом. 2.4. Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание устойчивой и эффективной системы функционирования пассажирского транспорта |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - восстановление муниципального транспорта; - создание регулируемого рынка транспортных услуг; - совершенствование организации и управления городским пассажирским транспортом; - создание условий для повышения безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте общего пользования; - снижение вредного воздействия городского пассажирского транспорта на окружающую среду; - повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы | - количество автобусов, приобретенных за счет бюджетных средств; - количество автобусов, приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров; - доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014–2020 годы (один этап) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 855 725,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 116 433,35 тыс. рублей; - областной бюджет – 142 578,54 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 237 291,74 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 4 359 421,50 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего – 370 733,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 28 933,32 тыс. рублей; - областной бюджет – 33 688,54 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 79 186,24 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 228 925,50 тыс. рублей. 2015 год: всего – 796 496,03 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 87 500,03 тыс. рублей; - областной бюджет – 108 890,00 тыс. рублей; - бюджет городского округа – 146 986,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 453 120,00 тыс. рублей. 2016 год: всего – 524 539,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - бюджет городского округа – 954,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 523 585,00 тыс. рублей. 2017 год: всего – 1 017 537,92 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - бюджет городского округа – 10 165,50 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 1 007 372,42 тыс. рублей. 2018 год: всего – 902 713,91 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - внебюджетные источники – 902 713,91 тыс. рублей. 2019 год: всего – 867 521,67 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - внебюджетные источники – 867 521,67 тыс. рублей. 2020 год: всего – 376 183,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - внебюджетные источники – 376 183,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - обеспечение нормативной потребности в подвижном составе в 100-местном исчислении на 1000 жителей для качественного уровня пассажирского обслуживания; - повышение безопасности дорожного движения; - снижение вредного воздействия городского пассажирского транспорта на окружающую среду; - повышение качества транспортного обслуживания населения; - повышение мобилизационной готовности по линии ГО и ЧС; - приобретение 162 единиц подвижного состава за счет бюджетных средств; - приобретение 1110 единиц автобусов различных марок и модификаций за счет средств перевозчиков |

#### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

В 2010–2013 годах на территории городского округа город Воронеж

реализовывалась долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие городского пассажирского транспорта городского округа город Воронеж на период 2010–2014 годов» (постановление администрации городского округа город Воронеж от 14.12.2009 № 258 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта городского округа город Воронеж на период 2010–2014 годов»). В рамках реализации мероприятий данной программы за счет средств бюджета городского округа город Воронеж приобретено 53 единицы автобусов, в том числе: 18 единиц типа ЛиАЗ, 19 единиц типа ПАЗ, 16 единиц типа МАЗ 103469 на общую сумму 163 517,50 тыс. рублей.

Частными перевозчиками за период реализации вышеуказанной программы приобретено 635 единиц автобусов различных марок и модификаций на общую сумму 801 600,00 тыс. рублей.

По состоянию на декабрь 2013 года система городского пассажирского транспорта представлена Муниципальным казенным предприятием городского округа город Воронеж Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс» и 30 частными перевозчиками (предприятия, организации и индивидуальные предприниматели). Кроме того, ОАО «ВПАТП № 3» реализует на территории городского округа губернаторскую программу «Народный маршрут».

По состоянию на декабрь 2013 года в сфере пассажирского транспорта существует ряд серьезных проблем:

- высокий износ подвижного состава;

- незначительный удельный вес муниципального транспорта в общем объеме перевозок, его низкая конкурентоспособность;

- недостаточное бюджетное финансирование пассажирского транспорта на приобретение подвижного состава;

- отсутствие бюджетных дотаций транспортным предприятиям по обслуживанию социально значимых маршрутов (ул. Солнечная, ул. 45 стрелковой дивизии, мкр. Фрунзе, мкр. Краснолесный и другие);

- монопольное положение на рынке транспортных услуг частных перевозчиков;

- высокий удельный вес в составе парка частных перевозчиков автобусов малого и особо малого класса;

- повышенный уровень аварийности из-за изношенности подвижного состава и низкого профессионального уровня водительских кадров;

- рост отрицательного влияния пассажирского автотранспорта на экологическую ситуацию в связи с использованием на маршрутах подвижного состава со значительным износом;

- отсутствие новых конечных разворотных площадок, необходимость расширения и приведения в соответствие нормативным требованиям действующих конечных остановок.

Данные факторы приводят к отсутствию стабильности в сфере транспортного обслуживания населения.

В рамках оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта разработана рациональная маршрутная сеть городского округа город Воронеж, которой определен оптимальный парк транспортных средств (автобусов, троллейбусов) и их типов на маршрутах регулярных перевозок, разработаны рациональные формы и маршруты транспортного обслуживания населения, в том числе маломобильных групп населения.

В утвержденной маршрутной сети сформированы 137 маршрутов, в том числе 6 троллейбусных.

Внедрение маршрутной сети пассажирского транспорта городского округа город Воронеж осуществлялось путем проведения открытых конкурсов в плановом порядке по мере окончания действующих договоров с перевозчиками.

В целях обеспечения стабильности, совершенствования нормативной базы в сфере городских пассажирских перевозок и внедрения маршрутной сети пассажирского транспорта:

-   разработана новая конкурсная документация по проведению открытых конкурсов в соответствии с новой нормативной базой в сфере транспортного обслуживания населения городского округа город Воронеж. Балльная система предусматривает критерии: общая вместимость, срок пребывания в эксплуатации, оценка производственно-технической базы;

- разработана новая типовая форма договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок городского округа город Воронеж, которая утверждена приказом организатора пассажирских перевозок от 13.06.2013 № 01-11-172.

Требования к перевозчику направлены на предоставление качественного обслуживания пассажиров. Определен порядок осуществления контроля и порядок расторжения договора в одностороннем порядке.

При реализации данной подпрограммы планируется повышение качества обслуживания пассажиров и создание условий для повышения безопасности дорожного движения.

#### 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере транспорта является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, обеспечивающее комфортный и качественный проезд в городском пассажирском транспорте.

Цель подпрограммы – создание устойчивой и эффективной системы функционирования пассажирского транспорта.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

- восстановление муниципального транспорта;

- создание регулируемого рынка транспортных услуг;

- совершенствование организации и управления городским пассажирским транспортом;

- создание условий для повышения безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте общего пользования;

- снижение вредного воздействия городского пассажирского транспорта на окружающую среду;

- повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа.

Эффективность реализации данной подпрограммы оценивается достижением показателей (индикаторов) подпрограммы:

- количество автобусов, приобретенных за счет бюджетных средств (данные ведомственной статистики);

- количество автобусов, приобретенных за счет средств частных перевозчиков (данные ведомственной статистики);

- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС. Показатель рассчитывается по формуле:

Д = Г / Вп х 100 %,

где:

Д – доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС (%);

Г – количество единиц транспортных средств, учитываемых системой ГЛОНАСС;

Вп – плановый выход городского пассажирского транспорта.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» и их значениях представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы позволит получить следующие конечные результаты:

- обеспечение нормативной потребности в подвижном составе в 100-местном исчислении на 1000 жителей для качественного уровня пассажирского обслуживания;

- повышение безопасности дорожного движения;

- снижение вредного воздействия городского пассажирского транспорта на окружающую среду;

- повышение качества транспортного обслуживания населения;

- повышение мобилизационной готовности по линии ГО и ЧС;

- приобретение 162 единиц подвижного состава за счет бюджетных средств;

- приобретение 1110 единицы автобусов различных марок и модификаций за счет средств перевозчиков.

#### 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

2.1. Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта.

Исполнителем данного мероприятия является управление транспорта администрации городского округа город Воронеж.

2.1.1. Приобретение подвижного состава муниципального транспорта. За период 2014–2020 годов планируется приобрести 162 единиц подвижного состава.

2.1.2. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров электротранспортом.

2.1.3. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования автотранспортом.

Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс» оказывает услуги по перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам с нерегулярным пассажирооборотом. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города Воронежа в осуществлении обслуживания социально значимых маршрутов необходимо финансирование из бюджета городского округа на покрытие убытков Муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс».

2.1.4. Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение производственно-технической базы муниципального транспорта.

Для эксплуатации и технического обслуживания подвижного состава требуется провести ряд восстановительных, монтажных, строительных работ по реконструкции и восстановлению производственно-технической базы муниципального транспорта, а также необходимо приобретение спецтехники, нового станочного и диагностического оборудования.

2.2. Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения.

2.2.1. Обучение и переподготовка водителей муниципального транспорта.

Для организации работы нового подвижного состава с учетом высвобождения водителей от сокращения использования автобусов малой и особо малой вместимости необходимо подготовить водителей троллейбусов и водителей автобусов.

Исполнителем данного мероприятия является управление транспорта администрации городского округа город Воронеж.

2.2.2. Обновление подвижного состава привлеченного транспорта юридических и физических лиц.

Исполнителями данного мероприятия являются частные перевозчики.

За период 2014–2020 годов за счет частных инвестиций планируется приобрести 1110 единиц автобусов различных марок и модификаций.

2.3. Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом.

Исполнителем данного мероприятия является управление транспорта администрации городского округа город Воронеж.

Осуществление учета работы городского пассажирского транспорта с использованием системы ГЛОНАСС.

В целях оперативного решения вопросов, связанных с управлением движением, контролем за соблюдением расписаний, эффективным использованием подвижного состава, учет работы городского пассажирского транспорта будет производиться через автоматизированную навигационную систему диспетчерского управления пассажирским транспортом ГЛОНАСС.

2.4. Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта.

Исполнителем данного мероприятия является управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

В настоящее время улично-дорожная сеть  городского округа город

Воронеж работает  на пределе пропускной способности. Одной из причин

негативной транспортной ситуации в городском округе является диспропорция   между   уровнем   автомобилизации   и протяженностью автомобильных дорог.

В рамках мероприятия в 2017 году планируется разработка документации с обязательным прохождением государственной экспертизы.

Реализация мероприятия позволит частично разгрузить центральную часть города, улучшить транспортное сообщение между районами  городского округа город Воронеж, а также снизить нагрузку  на дорожное полотно.

#### 4. Информация об участии предприятий, общественных, научных

#### и иных организаций, а также физических лиц в реализации подпрограммы

#### Акционерные общества, предприятия и иные организации могут участвовать в реализации  муниципальной программы на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Для обеспечения транспортного обслуживания населения администрация городского округа город Воронеж привлекает частных перевозчиков. На рынке транспортных услуг их доля составляет 85 % от общего объема пассажирских перевозок.

Привлечение перевозчиков в целях предоставления транспортных услуг осуществляется на конкурсной основе.

#### 5. Объем финансовых ресурсов,

#### необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составит 4 855 725,13 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 116 433,35 тыс. рублей;

- областной бюджет – 142 578,54 тыс. рублей;

- бюджет городского округа – 237 291,74 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 4 359 421,50 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы представлены в приложениях № 2, 3 к муниципальной программе.

| Руководитель управления дорожного хозяйства | О.В. Котов |
| --- | --- |