17

Приложение № 1

к документации по планировке территории
участков линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры по ул. 20-летия Октября, ул. Красноармейской, ул. Красных партизан и пер. Бондарному в городском округе город Воронеж
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках и очередности планируемого развития территории участков линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры по ул. 20-летия Октября, 
ул. Красноармейской, ул. Красных партизан и пер. Бондарному 
в городском округе город Воронеж
I. Общие положения
Документация по планировке территории участков линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры по ул. 20-летия Октября,         ул. Красноармейской, ул. Красных партизан и пер. Бондарному в городском округе город Воронеж разработана на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 30.11.2018 № 779          «О подготовке документации по планировке территории участков линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры по ул. 20-летия Октября, ул. Красноармейской, ул. Красных партизан и пер. Бондарному в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.
Подготовка документации по планировке территории обусловлена требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации о предоставлении документации по планировке территории для получения разрешения на строительство линейных объектов.
II. Современное использование проектируемой территории

Планируемая территория участков линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры по ул. 20-летия Октября, ул. Красноармейской, ул. Красных партизан и пер. Бондарному расположена в Ленинском районе городского округа город Воронеж в границах кадастровых кварталов: 36:34:0401027, 36:34:0401033, 36:34:0402011, 36:34:0402005, 36:34:0402006, 36:34:0402007, 36:34:0402008, 36:34:0402013, 36:34:0403001, 36:34:0403002, 36:34:0404002.
Планируемая территория общей площадью 26540 кв.м  состоит из двух прилегающих друг к другу участков:

I участок – граница зоны планируемого размещения кабельной линии электропередачи 6кВ от ТП-6/0,4. Площадь участка: 2780 кв.м.

II участок – граница зоны планируемой реконструкции улично-дорожной сети и размещения объектов инженерной инфраструктуры по                            ул. Красноармейской, ул. Красных Партизан и пер. Бондарному. Площадь участка: 23760 кв.м.

Размещение объектов федерального и регионального значения на рассматриваемой территории не планируется. 
В соответствии с Правилами рассматриваемая территория расположена в территориальных зонах:

- ИТ 1 – городские магистрали и улицы. Регламенты носят рекомендательный характер. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки: в границах территории общего пользования, в границах территории памятников и ансамблей, занятые линейными объектами, предоставленные для добычи полезных ископаемых (статья 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

- О 2 – зона обслуживания местного значения. Зона выделена для обеспечения условий формирования местных (локальных) центров городских районов и полосных (линейных) центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

- Ж 7 – зона многоэтажной застройки. Зона выделена для формирования жилых районов многоэтажной застройки с необходимым набором услуг местного значения;
- Р 1 – зона зеленых насаждений общего пользования. Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населения.
Виды разрешенного использования, предельные параметры разрешенного строительства определяются в порядке  ст. 20 Правил. 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, которые предназначены для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

В соответствии со статьей 2 Правил градостроительный регламент – это устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии с частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании правил землепользования и застройки, за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов.

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.
В соответствии с Правилами непосредственно к границам проектирования участков линейных объектов прилегает территория объекта культурного наследия «Жилой дом свечного завода, 1881 г.» пер. Свечной, д.1.

Для территории объектов культурного наследия установлены следующие режимы использования:

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного наследия (памятников или ансамблей) запрещаются, за исключением работ по сохранению данных объектов культурного наследия (памятников или ансамблей) и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;
Осуществление реконструкции улично-дорожной сети и устройство инженерных сетей в границах установленной охранной зоны объекта культурного наследия и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности является допустимым, согласно действующим Правилам землепользования и застройки.

Планируемая территория участков линейных объектов расположена в пределах выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Воронежа». По результатам проведенных историко-культурной экспертизы и работ по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия Управлением по охране объектов культурного наследия Воронежской области были согласованы строительные работы.
Рассматриваемые участки линейных объектов расположены в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации.

Согласно картам зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–43 годах рассматриваемая территория расположена в зоне боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Закона Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

Также планировочными ограничениями для планируемой территории будут являться охранные зоны существующих и проектируемых инженерных сетей и сооружений. В местах пересечения проектируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры необходимо соблюдение требований соответствующих нормативов и технических условий. Наличие охранной зоны предусматривает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов.      

Характеристика системы транспортного обслуживания территории
Транспортная схема разработана в соответствии с основными направлениями развития транспортной системы, утвержденными в составе Генерального плана, а также в соответствии с проектом планировки территории, подготовленным на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 28.04.2015 № 353 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. 20-летия Октября, ул. Кольцовская, просп. Революции, ул. Степана Разина, ул. Софьи Перовской, ул. Выборгская в городском округе город Воронеж».
Улично-дорожная сеть городского округа город Воронеж представлена в виде основных магистралей с транспортными маршрутами движения автотранспорта, магистральных улиц с движением общественного транспорта, основных улиц местного движения и проездов.

Основные технико-экономические показатели
Проектом предлагается строительство участка улично-дорожной сети -
переулок Бондарный, а также реконструкция участков ул. Красноармейская, ул. Ремесленная гора, ул. Муравьева, ул. Красных Партизан.
По ул. Красноармейской на участке реконструкции от пересечения с    ул. Станкевича до пересечения с проектируемым пер. Бондарным протяжением 370 м предполагается размещение проезжей части и зеленой зоны, предназначенной для размещения инженерных коммуникаций, и тротуара для движения пешеходов. Также предполагается размещение парковочных карманов вдоль проезжей части. Все элементы поперечного профиля размещаются в границах сформированных красных линий.

Проектом предусмотрено сохранение подъездов к зданиям и сооружения, располагающимся на территориях, прилегающих к границам проектирования по обе стороны вдоль ул. Красноармейской и пер. Бондарного.

При строительстве пер. Бондарного на примыкании к                             ул. 20 лет Октября предполагается устройство регулирования движения светофорным объектом, который предполагается перенести от существующего пешеходного перехода на остановке общественного транспорта, расположенной на ул. Бетховена. 
Кроме того, в зону планируемого светофорного регулирования предполагается перенести регулируемый пешеходный переход с остановки общественного транспорта на ул. Бетховена и нерегулируемый пешеходный переход, расположенный в районе дома № 80 по ул. 20-летия Октября. 
При строительстве пер. Бондарного предполагается снос одиннадцати гаражей, находящихся на территории в соответствии с данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии не имеющей отвода, трёх гаражей, находящихся на участках с кадастровыми номерами: 36:34:0402007:12, 36:34:0402007:14, 36:34:0402007:25, и трех зданий нежилого назначения, расположенных на участках с кадастровыми номерами: 36:34:0402013:173, 36:34:0402013:174, 36:34:0402013:157.

Указанные мероприятия необходимо осуществлять только по согласованию с правообладателями объектов недвижимости в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Улицы Ремесленная гора, Муравьева, Красных Партизан будут иметь двухполосную проезжую часть и тротуары для движения пешеходов. Все элементы поперечного профиля размещаются в границах сформированных красных линий.

На всех участках реконструируемых улиц и проездов предусматривается устройство дорожной одежды капитального типа с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием, тротуары и пешеходные дорожки с покрытием из тротуарной плитки.

Основные пешеходные связи обеспечивают удобную пешеходную доступность объектов обслуживания, зон отдыха, остановок общественного транспорта (не более 300 м).

Перечень и сведения о существующих земельных участках, попадающих в границы проектирования территории участков линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры по ул. 20-летия Октября, ул. Красноармейской, ул. Красных партизан и пер. Бондарному в городском округе город Воронеж приведены в Таблице 1.
Таблица 1

Экспликация земельных участков

	№

п/п
	Адрес
	Кадастровый

номер


	Вид разрешенного использования
	Площадь земельного участка,

кв. м

	1.
	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. 20-летия Октября, 123в
	36:34:0403001:27


	Организация парковки
	414 

	2.

	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. Моисеева, 1
	36:34:0403002:1


	Многоквартирный среднеэтажный жилой дом
	6013 

	3.
	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. 20-летия Октября, 119д
	36:34:0403002:120


	Размещение элементов благоустройства на территории, прилегающей к торговому комплексу
	2361



	4.
	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. 20-летия Октября, 119
	36:34:0404002:7


	Здание
	3367



	5.
	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. 20-летия Октября, 115
	36:34:0404002:726


	Земельный участок административного здания (Управа Ленинского района)
	2684



	6.
	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. 20-летия Октября, 84


	36:34:0402007:1


	Учебные корпуса (ВГАСУ)
	40060 

	7.
	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. 20-летия Октября, 78
	36:34:0402007:12


	Гараж
	24

кв. м

	8.
	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. 20-летия Октября, 78
	36:34:0402007:14


	Гараж
	30



	9.
	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. 20-летия Октября, 78
	36:34:0402007:25


	Гараж
	24



	10.
	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. Красных Партизан, 31
	36:34:0402013:2


	Многоквартирные многоэтажные жилые дома
	9376



	11.
	Воронежская область, г. Воронеж,

пер. Свечной, 
участок №1
	36:34:0402013:157


	Здания и сооружения
	7179



	12.
	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. Красноармейская, 34в
	36:34:0402013:173


	Благоустройство территории
	101



	13.
	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. Красноармейская, 34г
	36:34:0402013:174


	Благоустройство территории
	25



	14.
	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. Красноармейская, 52 п
	36:34:0402011:153


	Бульвар «Красноармейский»
	757



	15.
	Воронежская область, г. Воронеж,

ул. Красноармейская, 52е
	36:34:0402005:

1409


	Площадка для остановки и кратковременной стоянки автомобилей,

благоустройство территории
	1403



	16.
	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Красноармейская, 17б
	36:34:0402006:21


	Площадка для остановки и кратковременной стоянки автомобилей,

организация бульвара
	5800



	17.
	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Станкевича, 45


	36:34:0402011:618
	Здания и сооружения
	19 347


Основные технико-экономические показатели проектируемого участка улично-дорожной сети приведены в Таблице 2.

Таблица 2
	№
п/п
	Наименование технического параметра
	Ед. изм.
	Значение

	1.
	Вид строительства
	
	Реконструкция

	2.
	Класс сооружений
	
	наземные

	3.
	Площадь покрытия,
	м2
	3532

	4.
	Площадь участка в границах проектирования
	га
	1,5597

	5.
	Техническая категория дороги
	
	Магистральные улицы: районного значения: транспортно-пешеходные

	6.
	Протяженность проектируемого участка
	км
	0,5285

	7.
	Расчётная скорость движения
	км/ч
	50-70

	№
п/п

	Наименование технического параметра
	Ед. изм.
	Значение


	8.
	Минимальный радиус кривой в плане
	м
	41

	9.
	Минимальный радиус кривой в продольном профиле:

· выпуклые

· вогнутые
	мм
	7500

4000

	10.
	Максимальный продольный уклон
	‰
	23,0

	11.
	Ширина земляного полотна
	м
	17,5

	12.
	Ширина проезжей части
	м
	7,0

	13.
	Ширина зеленой зоны
	м
	3,0

	14.
	Ширина тротуара
	м
	2,25

	15.
	Число полос движения
	шт.
	2

	16.
	Тип дорожной одежды
	
	Капитальный

	17.
	Вид покрытия
	
	асфальтобетон


Проектом предусмотрена прокладка кабельных линий 6 кВ от ячеек №14 и №18 встроенной ТП-6/0,4 кВ ТЦ «Европа» до проектируемого распределительного пункта РПТП с трансформаторами 2х1000кВА-6/0,4кВ.
На территории проектируемой застройки предусматривается размещение распределительного пункта с трансформаторной подстанцией РПТП-6/0,4кВ -2х1000 кВА и необходимого количества трансформаторных подстанций БКТП.
Пересечение с проезжей частью центральных улиц и мест, насыщенных подземными коммуникациями выполняется методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).
Источником водоснабжения жилой застройки квартала «Европейский» является существующая водопроводная линия диаметром 450 мм по            ул. 20-летия Октября. 
Проект внеплощадочной теплосети для теплоснабжения жилой застройки квартала «Европейский» предусматривает строительство новой теплосети и переустройство существующей распределительной тепловой сети по ул. 20-летия Октября в городском округе город Воронеж.

Проектом планировки территории участков линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры по ул. 20-летия Октября,         ул. Красноармейской, ул. Красных партизан и пер. Бондарному в городском округе город Воронеж устанавливаются красные линии. 
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территории общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения. 
Размещение планируемых объектов инженерной инфраструктуры предполагается в границах действующих красных линий и не требует их изменения. 
Однако реконструкция улично-дорожной сети предполагает изменение красных линий в месте планируемого примыкания пер. Бондарного к            ул. Красноармейской. Ширина красных линий в поперечнике для пер. Бондарного составит 18-20 м, для ул. Красноармейской – 27-38 м.
В границах планируемой территории размещаются конструктивные элементы проектируемых линейных объектов (проезжая часть, обочины, тротуары, инженерные сети и сооружения, защитные футляры), а также территории, предназначенные для обеспечения необходимых условий безопасности движения, производства работ по их содержанию.
Проектными решениями не предусмотрены иные объекты капитального строительства кроме проектируемых съездов. 
Межевание территории
Подготовка проекта межевания территории участков линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры по ул. 20-летия Октября, ул. Красноармейской, ул. Красных партизан и пер. Бондарному в городском округе город Воронеж осуществляется в целях:

- установления правового регулирования земельных участков;

- установления земельных участков, предназначенных для размещения участка линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения;

- обеспечения устойчивого развития территории;

- установления красных линий;

- повышения эффективности использования территории.

Задачами подготовки проекта межевания являются анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по формированию земельных участков проектируемого объекта.

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории участков линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры по ул. 20-летия Октября, ул. Красноармейской, ул. Красных партизан и пер. Бондарному в городском округе город Воронеж в городском округе город Воронеж.
Проектом межевания территории определяются площадь и границы образуемых земельных участков для выделения во временное пользование на период строительства линейных объектов.

В границы  проектирования попадает существующий земельный участок с кадастровым номером 36:34:0402011:153 бульвар «Красноармейский».

Проектом межевания территории предлагается образовать:

– 21 земельный участок для строительства линейного объекта инженерной инфраструктуры – кабельной линии электропередачи (общая площадь – 2780 кв.м).

– 15 земельных участков для строительства линейного объекта транспортной инфраструктуры – улично-дорожной сети, а также объектов инженерной инфраструктуры – линий теплоснабжения, водоснабжения и канализации (общая площадь – 23760 кв.м).

- 2 земельных участка для размещения канализационной насосной станции и распределительного трансформаторного пункта электроснабжения – РПТП.
Сведения об образуемых земельных участках приведены в Таблице 3.

Таблица 3

	№

п/п
	Исходный земельный участок
	Условный номер образу
емого земельного участка
	Вид разрешенного использования образуемого земельного участка
	Способ образования
	Площадь,

кв. м

	1.
	-
	ЗУ:1
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	18

	2.
	36:34:0403001:27
	ЗУ:2
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	90

	3.
	-
	ЗУ:3
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	428

	4.
	-
	ЗУ:4
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	36

	5.
	36:34:0403002:1
	ЗУ:5
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в собственности публично-правовых образований
	12

	6.
	36:34:0403002:120
	ЗУ:6
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	208

	7.
	-
	ЗУ:7
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	37

	8.
	-
	ЗУ:8
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	38

	9.
	36:34:0404002:7
	ЗУ:9
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в частной собственности путем выкупа
	118

	10.
	-
	ЗУ:10
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	83

	11.
	36:34:0404002:7
	ЗУ:11
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	153

	12.
	-
	ЗУ:12
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	30

	13.
	36:34:0404002:726
	ЗУ:13
	Размещение объекта электроснабжения
	образование земельного участка из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	55

	14.
	-
	ЗУ:14
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	785

	15.
	-
	ЗУ:15
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	575

	16.
	36:34:0402006:21
	ЗУ:16
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	12

	17.
	-
	ЗУ:17
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	13

	18.
	-
	ЗУ:18
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	38

	19.
	36:34:0402005:1409
	ЗУ:19
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	16

	20.
	-
	ЗУ:20
	Размещение объекта электроснабжения
	образование земельного участка из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	18

	21.
	-
	ЗУ:21
	Размещение объекта электроснабжения
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	17

	22.
	36:34:0402011:618
	ЗУ:22
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	раздел земельного участка



	3362

	23.
	-
	ЗУ:25
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	2264

	24.
	-
	ЗУ:26
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	259

	25.
	-
	ЗУ:23
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	2567

	26.
	36:34:0402013:2
	ЗУ:24
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	раздел земельного участка



	1110

	27.
	36:34:0402013:157
	ЗУ:27
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	раздел земельного участка



	4220

	28.
	36:34:0402013:4
	ЗУ:28
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	раздел земельного участка



	327

	29.
	36:34:0402013:174
	ЗУ:29
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	перераспределение
	25

	30.
	36:34:0402013:147
	ЗУ:30
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	перераспределение
	295

	31.
	36:34:0402013:173
	ЗУ:31
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	перераспределение
	74

	32.
	-
	ЗУ:32
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
	400

	33.
	-
	ЗУ:33
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	-
	7780

	34.
	36:34:0402007:14
	ЗУ:34
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	перераспределение
	30

	35.
	36:34:0402007:25
	ЗУ:35
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	перераспределение
	24

	36.
	36:34:0402007:12
	ЗУ:36
	Размещение элемента улично-дорожной сети
	перераспределение
	24

	37.
	36:34:0402011:157
	ЗУ:37
	Размещение канализационной насосной станции
	раздел земельного участка



	38

	38.
	36:34:0402011:618
	ЗУ:38
	Размещение распределительного трансформаторного пункта электроснабжения
	раздел земельного участка



	60


Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию линейных объектов в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по охране окружающей среды.
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.
Руководитель управления 

главного архитектора                                                                 Л.А. Подшивалова

