10

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 15.08.2019     № 738
ЗАДАНИЕ

НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА, ОГРАНИЧЕННОГО ПР-КТОМ МОСКОВСКИЙ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, УЛ. ЗАГОРОВСКОГО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ 
	№ п/п
	Наименование раздела
	Содержание

	1
	Заказчик
	Администрация городского округа город Воронеж (управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж)

	2
	Исполнитель
	Определяется заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

	3
	Основания для разработки документации по планировке территории
	Предложения администрации городского округа город Воронеж, протокол поручений, определенных губернатором Воронежской области А.В. Гусевым в ходе рабочего совещания с заместителями губернатора Воронежской области, заместителями председателя правительства Воронежской области, руководителями исполнительных органов государственной  власти Воронежской области и руководителями структурных подразделений правительства Воронежской области от 11.03.2019 № 17-17/ПР-9

	4
	Объект разработки
	Территория квартала, ограниченного пр-ктом Московский, ул. Ломоносова, ул. Загоровского в городском округе город Воронеж, ориентировочной площадью 54 га (уточнить проектом). Рассматриваемая территория расположена в Центральном районе городского округа город Воронеж. 

Территория проектирования может быть увеличена для определения участков строительства линейных объектов на основании технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

	5
	Состав документации по планировке территории
	Проект планировки территории,
проект межевания территории

	6
	Цель разработки документации
по планировке территории
	Выделить элементы планировочной структуры, установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры:

1. Подготовить документацию по планировке территории квартала, ограниченного пр-ктом Московский, ул. Ломоносова, ул. Загоровского в городском округе город Воронеж, в соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж», Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж», нормативами градостроительного проектирования.
2. Обеспечить устойчивое развитие территории квартала, ограниченного пр​ктом Московский, ул. Ломоносова, ул. Загоровского в городском округе город Воронеж.
3. Установить границы территории общего пользования.
4. Установить границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных  объектов капитального строительства.
5. Определить характеристики и очередность планируемого развития территории квартала, ограниченного пр-ктом Московский, ул. Ломоносова, ул. Загоровского в городском округе город Воронеж.
6. При необходимости установить границы зон планируемого размещения линейных объектов

	7
	Этапы разработки документации
по планировке территории
	Работы по подготовке документации по планировке территории квартала, ограниченного пр-ктом Московский, ул. Ломоносова, ул. Загоровского в городском округе город Воронеж, выполняются в один этап, который включает в себя следующие виды работ:
1) сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории;

2) подготовка документации по планировке территории и получение по результатам проверки в управлении главного архитектора администрации городского округа город Воронеж заключения о возможности направления указанной документации главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении публичных слушаний

	8
	Виды работ по этапам
	1. Сбор и анализ исходных данных и подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории:

1.1. Сбор и анализ исходных данных.

1.2. Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории:

1.2.1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры городского округа город Воронеж с отображением границ элементов планировочной структуры.

1.2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

1.2.3. Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схема организации улично-дорожной сети.

1.2.4. Схема границ территорий объектов культурного наследия.

1.2.5.  Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

1.2.6. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов. 

1.2.7. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

1.2.8. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с документацией по планировке территории.

1.2.9. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.

1.2.10.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

1.2.11. Обоснование очередности планируемого развития территории.

1.2.12. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.
1.3. Подготовка материалов по обоснованию проекта межевания территории, включающих в себя чертежи, на которых отображаются:
1.3.1. Границы существующих земельных участков.

1.3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.

1.3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.

1.3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.

1.3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
2. Подготовка проекта планировки территории:

2.1. Подготовка чертежа планировки территории.

2.2. Подготовка положения о характеристиках планируемого развития территории.

2.3. Подготовка положения об очередности планируемого развития территории.
3. Подготовка проекта межевания территории:

3.1. Подготовка чертежа проекта межевания территории, на котором отображаются:

3.1.1. Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры.
3.1.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории.
3.1.3.  Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
3.1.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
3.1.5. Границы публичных сервитутов.
4. Предоставление документации по планировке территории в управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж для проведения проверки на соответствие утвержденному заданию на подготовку документации по планировке территории и требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и получение по результатам проверки заключения о возможности направления указанной документации главе городского округа город Воронеж для принятия решения о назначении публичных слушаний.

5. Схемы и чертежи изготавливаются с использованием откорректированной топографической основы М 1:500, предоставляются в М 1:500, М 1:1000.

6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости

	9
	Исходные данные
для разработки документации
по планировке территории
	Исходные данные, предоставляемые заказчиком:

- откорректированная топографическая основа М 1:500;

- инвентаризационные данные по землепользованию, информация о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет;

- материалы инженерно-геологических изысканий.

Исходные данные, получаемые исполнителем самостоятельно:

- Генеральный план городского округа город Воронеж, утвержденный решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008   № 422-II; 
- Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденные решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II;
- иная ранее утвержденная градостроительная документация

	10
	Особые условия проектирования
	1. Рассматриваемая территория расположена в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Придача), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Чертовицкое), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации.
2. Планируемая территория расположена в границах зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Законом Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».
3. Учесть установленные и нормативные зоны с особыми условиями использования территории.

4. Учесть ограничение в использовании планируемой территории в отношении охранных зон сетей инженерно-технического обеспечения и дороги общего пользования.

5. Проработать вопрос инженерного обеспечения планируемой территории.

6. Проработать вопрос обеспечения транспортной доступности планируемой территории, в том числе транспортной связи с городом.

7. Обеспечить планируемую территорию элементами планировочной структуры: проездами, пешеходными дорогами, площадками для временного хранения автомобилей и элементами благоустройства.
8. Проработать вопрос перспективного развития улично-дорожной сети.
9. Проработать вопрос об обеспечении планируемой территории объектами социальной инфраструктуры и объектами здравоохранения.

10. Согласовать документацию по планировке территории с департаментом здравоохранения Воронежской области, управлением образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, управлением дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж, управлением физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж, управлением культуры администрации городского округа город Воронеж, управлением экологии администрации городского округа город Воронеж

	11
	Сроки разработки документации 
по планировке территории
	Сбор исходных данных – 2 месяца (60 дней).

Подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории – 3 месяца (90 дней).

Подготовка документации по планировке территории – 2 месяца (60 дней).

Согласование документации по планировке территории с управлением главного архитектора администрации городского округа город Воронеж – 1 месяц (30 дней)

	12
	Документы, регламентирующие выполнение работ
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- региональные и местные нормативы градостроительного проектирования 

	13
	Порядок передачи документации
по планировке территории
	Исполнитель передает заказчику документацию по планировке территории в полном объеме.
Документация по планировке территории подлежит проверке на соответствие утвержденному заданию на подготовку документации по планировке территории и требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	14
	Требования к текстовой и графической частям
	Обязательные разделы текстовой части
	Текстовые материалы документации по планировке территории представляются на электронном носителе в  формате, совместимом с Microsoft Office Word, на бумажных носителях – в брошюрованном виде на листах  формата А4

	
	
	Графическая часть (в электронном и печатном виде) 
	Графические материалы документации по планировке территории представляются на бумажном и электронном носителях в виде векторных и растровых карт. 
В цифровой (векторной) графике карты с привязкой к городской и местной системам координат (МСК 36), в растровом виде в масштабе оригинала в формате JPEG с разрешением не менее 120 точек на см. 

Демонстрационный альбом (бумажный носитель) в брошюрованном виде на листах формата А3, содержащий документацию по планировке территории. 

Сводный материал презентации для проведения публичных слушаний на электронном носителе в формате, совместимом с Microsoft Power Point. 

Демонстрационные материалы для организации экспозиции для проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории, на планшетах размером не менее 1 x 1м

	
	
	Количество экземпляров
	4 (четыре)


Руководитель управления

главного архитектора                                                                   Л.А. Подшивалова
