УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 25.12.2019     № 1265

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ»

1. Раздел 2 «Характеристика мероприятий подпрограммы» подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» изложить в следующей редакции:

#### «2. Характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 1 включает в себя 12 мероприятий:

1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с данным мероприятием планируется расселить 137 многоквартирных домов, в том числе:

- в 2014–2015 годах – 38 МКД полностью;

- в 2015–2016 годах – 20 МКД полностью;

- в 2016–2017 годах – 79 МКД полностью.

Реализация мероприятия 1.1 осуществляется в соответствии с  региональной адресной программой Воронежской области «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 30.04.2013 № 363.

1.2. Переселение граждан из домов № 58б, 88, 112а по ул. Ленинградской в 2014 году.

В рамках реализации первого этапа региональной адресной программы Воронежской области  «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 30.04.2013 № 363, для переселения граждан, проживающих в домах № 58б, 88, 112а по ул. Ленинградской г. Воронежа, 20.12.2013 было приобретено 49 квартир.

Фактическое переселение граждан в рамках данного мероприятия будет осуществляться в 2014 году.

Реализация этого мероприятия позволит ликвидировать 1600,04 кв. м аварийного жилищного фонда, расселить 49 жилых помещений, переселить 132 человека.

1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 3776,26 кв. м в 2014 году.

В соответствии с дополнительно доведенным городскому округу город Воронеж лимитом денежных средств в рамках реализации первого этапа региональной адресной программы Воронежской области «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 30.04.2013 № 363, в 2014 году будет реализовано мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 3776,26 кв. м. В рамках реализации этого мероприятия будет расселено 6 МКД и 34 жилых помещения (88 жилых помещений) с количеством проживающих 251 человек.

Адресный перечень домов, подлежащих расселению в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, в соответствии с мероприятиями приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Денежные средства, полученные из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета, и средства, предусмотренные в бюджете городского округа город Воронеж на долевое финансирование переселения граждан, расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено) и (или) на строительство таких домов. Кроме того, не исключается возможность выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению с собственниками.

Следует отметить, что подпрограммой «Развитие застроенных территорий» также предусмотрено включение домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

1.4. Переселение 6 семей из аварийного жилищного фонда общей площадью 202,24 кв. м в 2014 году.

Реализация данного мероприятия позволит переселить 6 семей численностью 13 человек из жилых помещений общей площадью 202,24 кв. м в приобретенные в 2012 году жилые помещения в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, из аварийного жилищного фонда в       2012–2013 годах», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 07.03.2012 № 185. Финансирование данного мероприятия было осуществлено в 2012 году.

1.5. Переселение граждан из дома 62 по Московскому проспекту, в котором жилые помещения признаны непригодными для постоянного проживания, в 2014 году.

В городском округе город Воронеж остро стоит проблема расселения многоквартирных домов, в которых жилые помещения признаны непригодными для проживания, которые не подпадают под действие Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках данного мероприятия планируется расселить 26 жилых помещений, признанных непригодными для постоянного проживания, в доме 62 по Московскому проспекту г. Воронежа общей площадью 513,9 кв. м с числом жителей 53 человека.

Реализация мероприятия будет осуществляться с привлечением средств областного бюджета.

Срок реализации данного мероприятия – 2014–2015 годы.

1.6. Переселение граждан из дома 45 по ул. Еремеева г. Воронежа, признанного аварийным и подлежащим сносу.

В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из дома 45 по ул. Еремеева г. Воронежа, признанного аварийным и подлежащим сносу», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.04.2013 № 382, в декабре 2013 года приобретено 36 квартир.

Финансирование мероприятия полностью осуществлено в 2013 году.

Фактическое переселение граждан в рамках данного мероприятия  будет осуществляться в 2014 году.

Реализация этого мероприятия позволит расселить 36 жилых помещений общей площадью 1553,21 кв. м, переселить 90 человек.

1.7. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 333,2 кв. м из домов 1/1 по ул. Никольской, 19 по ул. Ростовской, Водрем, 56.

В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда городского округа город Воронеж, признанного непригодным для проживания (аварийным), в 2013 году», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от            04.09.2013 года № 818, для переселения граждан, проживающих в домах, расположенных по адресам: ул. Никольская, 1/1; ул. Ростовская, 19; Водрем, 56 г. Воронежа, 20.12.2013 было приобретено 11 квартир.

Финансирование мероприятия было произведено в 2013 году. Фактическое переселение граждан будет осуществляться в 2014 году.

Реализация этого мероприятия позволит расселить 11 жилых помещений общей площадью 333,2 кв. м, переселить 23 человека.

1.8. Переселение граждан из 3 жилых домов, признанных непригодными для проживания, в 2014 году.

В рамках настоящей подпрограммы расселению подлежат 3 домовладения, расположенные по адресам: г. Воронеж, ул. Просторная, д. 1; г. Воронеж, пер. Ростовский, д. 1; г. Воронеж, пер. Прохладный, д. 4, общей площадью 311,3 кв. м, по которым принято решение о непригодности домов для проживания граждан. Всего в рамках указанного мероприятия будет переселено 20 человек.

Реализация мероприятия будет осуществляться с привлечением бюджетных средств Воронежской области.

Срок реализации данного мероприятия – 2014–2015 годы.

1.9. Переселение граждан из дома 54 по ул. Пеше-Стрелецкой                   г. Воронежа, признанного аварийным и подлежащим сносу в 2017 году.

В рамках настоящей подпрограммы расселению подлежат  жилые помещения в доме 54 по ул. Пеше-Стрелецкой г. Воронежа, признанном аварийным и подлежащим сносу на основании заключения городской межведомственной комиссии от 24.12.2013 № 34 и постановления администрации городского округа город Воронеж от 04.07.2014 № 579 «О мероприятиях в связи с признанием дома  54 по ул. Пеше-Стрелецкая            г. Воронежа аварийным и подлежащим сносу».

Финансирование мероприятия будет осуществлено в 2017 году.

Объем финансирования на реализацию мероприятия по переселению граждан из дома 54 по ул. ул. Пеше-Стрелецкой г. Воронежа  рассчитан исходя из произведения общей площади жилых помещений в аварийном многоквартирном жилом доме и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых помещений в рамках реализации данного мероприятия, установлена для Воронежской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.06.2017 № 925/пр  в размере 33 411,00 рублей.

Фактическое переселение граждан в рамках данного мероприятия будет осуществляться в 2017–2018 годах.

Реализация данного мероприятия позволит расселить 41 жилое помещение общей площадью 1326,98 кв. м, переселить 80 человек.

  - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года.

В рамках данного мероприятия необходимо решить задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного после     1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

По результатам  проведенной технической оценки установлено, что ряд аварийных домов находятся в крайне неудовлетворительном состоянии и требуют первоочередного расселения.  В рамках данного мероприятия планируется расселить дома, которые ранее были частично расселены.

Адресный перечень домов, подлежащих расселению в рамках данного  мероприятия, приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Финансирование мероприятия за счет средств бюджета Воронежской области и  бюджета городского округа определено подпрограммой 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Воронежской области»  государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2015 № 1060.

Объем финансирования на реализацию мероприятия по переселению граждан рассчитан исходя из произведения общей площади  приобретенных жилых помещений  и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых помещений в рамках реализации данного мероприятия, установлена для Воронежской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.07.2018  № 387/пр  в размере 35 315,00 рублей.

Реализация данного мероприятия позволит расселить 24 аварийных многоквартирных  дома  (474 жилых помещения общей площадью 12 450,28  кв. м) и переселить 970 человек.

Фактическое переселение будет осуществлено в 2018–2020 годах.

В рамках данного мероприятия  не исключается возможность выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.11. Муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Данное мероприятие реализуется во исполнение Указа  Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», регионального проекта Воронежской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и  в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 (ред. от 28.11.2018)  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

## В рамках данного мероприятия  необходимо переселить граждан из многоквартирных домов, признанных  до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

## Адресный перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению  в рамках данного мероприятия, сформирован  на основании реестра многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке, расположенных на территории городского округа город Воронеж, и в соответствии с требованиями  Федерального закона от 21.07.2007               № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Объем финансирования настоящего мероприятия рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в данное мероприятие, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящим мероприятием, утверждена для Воронежской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации от 19.12.2018  №  822/пр в размере 35 315,00 рублей.

## Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятия являются:

## - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

## - областной бюджет;

## - бюджет городского округа город Воронеж.

## Для предоставления финансовой государственной поддержки на реализацию мероприятия  по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда заключается соглашение с государственным заказчиком в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области по форме, установленной государственным заказчиком.

## Кроме того, предусмотрено дополнительное  софинансирование за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа на разницу в расселяемых и предоставляемых площадях в соответствии со сводом правил СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 24.12.2010 № 778.

## Расходование средств, предусмотренных на реализацию мероприятия, осуществляется на:

## а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

## б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания;

## в)  строительство многоквартирных домов;

## г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, в домах, введенных в эксплуатацию.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов, приобретение жилых помещений или предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение  по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

Реализацию  указанного мероприятия планируется осуществлять  в период 2019–2025 годов.

В качестве социальной меры поддержки многодетных семей, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми до 01 января 2017 года, в рамках данного мероприятия планируется предоставление благоустроенных жилых помещений по нормам предоставления, которые установлены решением Воронежской городской Думы от 07.07.2005 № 102-II  «Об учетной норме и норме предоставления площади жилого помещения»,  в размере 18 кв. м общей площади на одного человека.

В ходе реализации  данного мероприятия расходы на разницу в предоставляемых по нормам предоставления жилых помещений и расселяемых площадях при переселении многодетных семей из аварийных многоквартирных домов рассчитываются  и направляются в департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области ежегодно.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование разницы в предоставляемых по нормам предоставления жилых помещений и расселяемых площадях при переселении граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01 января 2017 года, установлен государственной программой Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2015 № 1060.

В результате реализации данного мероприятия в период с 2019 по 2025 год  планируется переселение 1 133 человек из 25 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными, общей площадью расселяемых жилых помещений 14 743,16 кв. м, в том числе улучшение жилищных условий  8 многодетных семей, проживающих в аварийном жилищном фонде.

1.12. Расселение аварийных многоквартирных домов за счет инвесторов.

В 2020 году при участии инвесторов предлагается расселить 5  многоквартирных домов общей площадью 2,4 тыс. кв. м (58 семей).

Перечень домов, планируемых к расселению за счет средств инвесторов, приведен в таблице.

##### Перечень

многоквартирных аварийных домов и домов, в которых

жилые помещения признаны непригодными для проживания,

подлежащих расселению инвестором в рамках подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1 | ул. Электросигнальная, д. 12 | Заключение ГМВК № 21 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания | 27.04.2010 |
| 2 | ул. Транспортная, д. 75 | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 21.02.2017 № 82 «О мероприятиях в связи с признанием дома 75 по ул. Транспортная г. Воронежа аварийным и подлежащим сносу» | 21.02.2017 |
| 3 | ул. Питомник, д. 21 | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 21.02.2017 № 83 «О мероприятиях в связи с признанием дома 21 по ул. Питомник г. Воронежа аварийным и подлежащим сносу» | 21.02.2017 |
| 4 | ул. Красноармейская, д. 33, корпус 7 | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 30.03.2018 № 185 «О мероприятиях в связи с признанием дома 33 корпус 7 по ул. Красноармейская г. Воронежа аварийным и подлежащим сносу» |  |
| 5 | ул. Брянская, д.21 | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 27.03.2019 № 239 «О мероприятиях в связи с признанием дома 21 по ул. Брянская г. Воронежа аварийным и подлежащим сносу» | 27.03.2019 |

Многоквартирные жилые дома по адресам: г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 19б и 21а, признанные аварийными на основании  заключений городской межведомственной комиссии  от 20.09.2012 № 26 и 25, а также многоквартирные жилые дома по адресам: г. Воронеж,                              пер. Фабричный, д. 12, ул. Матросова, д. 119, в которых жилые помещения признаны непригодными для постоянного проживания  на основании заключений городской межведомственной комиссии от 19.10.2010 № 31 и от 25.08.2011 № 19, полностью расселены в 2016 году за счет жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Многоквартирный жилой дом 45/3 по ул. Никитинской г. Воронежа, признанный непригодным для проживания на основании постановления главы администрации Ленинского района города Воронежа  от 31.03.1998    № 198 «О признании непригодными для постоянного проживания жилых домов, находящихся в муниципальной собственности»,  и  многоквартирный  жилой дом 84 по ул. Урицкого г. Воронежа, признанный аварийным и подлежащим сносу на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 02.08.2013 № 703 «О признании аварийным и подлежащим сносу дома 84 по ул. Урицкого г. Воронежа»,  полностью расселены в 2018 году за счет муниципального жилого помещения повторного заселения.

Пять жилых помещений  расселяемой общей площадью 240,2 кв. м дома 42 по ул. Ленинградской  г. Воронежа, признанного аварийным и подлежащим сносу в соответствии с заключением городской межведомственной комиссии от 26.02.2018 № 3, – расселение будет осуществлено за счет средств бюджета городского округа.

Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Воронежской городской Думы от 29.06.2016 № 291-IV «О правовом регулировании отдельных вопросов приобретения жилых помещений для переселения граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, из аварийного жилищного фонда» предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположены аварийные многоквартирные дома, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположены аварийные многоквартирные дома, или в границах другого населенного пункта Воронежской области (с письменного согласия граждан).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

1) предоставление гражданам, занимающим жилые помещения по договору социального найма в аварийных многоквартирных домах, другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

2) предоставление собственникам жилых помещений возмещения (компенсации) в натуральной форме в виде другого благоустроенного жилого помещения, равнозначного освобождаемому жилому помещению, путем заключения договора мены;

3) выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Равнозначным жилым помещением признается жилое помещение, площадь которого и количество комнат в котором соответствуют площади и количеству комнат в освобождаемом жилом помещении. При этом доплата за разницу в стоимости обмениваемых жилых помещений не взимается.

В случае если общие площади жилых помещений (квартир), предназначенных для переселения граждан, отличаются от характеристик освобождаемых жилых помещений (квартир) и с учетом времени постройки домов не позволяют обеспечить равнозначность освобождаемых и предоставляемых жилых помещений, осуществляется приобретение жилых помещений (квартир) большей площади. Максимальный размер общей площади приобретаемых жилых помещений (квартир) в данном случае составляет:

- для однокомнатной квартиры – 40 кв. м;

- для двухкомнатной квартиры – 55 кв. м;

- для трехкомнатной квартиры – 70 кв. м;

- для четырехкомнатной квартиры – 90 кв. м;

- для пятикомнатной квартиры – 105 кв. м;

- для шестикомнатной квартиры – 130 кв. м.

Жилые помещения, приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей подпрограммой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.».

2. Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа город Воронеж «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» изложить в следующей редакции: