Приложение № 2

к Положению о системе управления

проектной деятельностью в

администрации городского округа

город Воронеж

- Должностные требования к участникам проектной деятельности

| Роль в проекте | Требования к должности |
| --- | --- |
| Функциональный заказчик проекта | Не ниже руководителя структурного подразделения администрации |
| Куратор проекта | Не ниже заместителя главы администрации |
| Руководитель проекта | Не имеет значения |
| Инициатор проекта | Не имеет значения |
| Администратор проекта | Не имеет значения |
| Участник команды проекта | Не имеет значения |

- Ответственность участников проектной деятельности

  - Функциональный заказчик проекта отвечает за:

- защиту предложения по проекту на заседании Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж (далее – Проектный комитет);

- постановку непротиворичивых, достижимых целей проекта;

- принятие своевременных управленческих решений для реализации целей проекта в полном объеме в установленные сроки, бюджет;

- принятие промежуточных и итоговых результатов проекта;

- согласование запросов на изменения в проекте;

- подготовку предложений о приостановке или прекращении проекта вследствие нецелесообразности или невозможности дальнейшего выполнения;

- эффективное использование результатов проекта в текущей деятельности.

  - Куратор проекта отвечает за:

- содействие руководителю  проекта в организации межведомственного взаимодействия;

- содействие руководителю проекта в разрешении спорных вопросов, выходящих за рамки его компетенций;

- выделение ресурсов для реализации проекта;

- принятие управленческих решений для достижения целей проекта в полном объеме в установленные сроки, бюджет;

- контроль соответствия планируемых и фактических результатов проекта.

  - Руководитель проекта отвечает за:

- разработку паспорта проекта, согласование с командой проекта;

- утверждение паспорта проекта на заседании Проектного комитета;

- своевременное достижение утвержденных целей и результатов проекта в полном объеме;

- организацию работы команды проекта: постановку и контроль исполнения задач;

- своевременное информирование постоянных и временных органов управления проектом о статусе проекта, в том числе об имеющихся отклонениях;

- организацию разработки и контроль реализации корректирующих действий в случае отклонений;

- оценку рисков, оперативное реагирование на критичные изменения проекта;

- руководство процессами планирования, исполнения, управления изменениями, контроля и завершения проекта;

- утверждение отчетов по проекту, включая прогноз исполнения контрольных точек;

- подготовку и согласование запросов на изменение проектной документации.

  - Инициатор проекта отвечает за:

- формирование предложения проекта;

- организацию согласования предложения проекта с управленческой группой проекта.

  - Администратор проекта отвечает за:

- содействие руководителю проекта на этапе формирования паспорта проекта;

- своевременное исполнение задач по поручению руководителя проекта;

- организацию документооборота по проекту;

- организацию сбора информации для подготовки отчетности для руководства;

- подготовку и протоколирование совещаний по проекту;

- подготовку первой версии проектной документации и согласование проектной документации с участниками проекта;

- корректировку проектной документации по утвержденным запросам на изменения;

- ведение архива проекта;

- помощь руководителю проекта в решении отдельных задач.

  - Участник команды проекта отвечает за:

- выполнение работ по проекту в соответствии с проектными документами под руководством руководителя проекта;

- представление администратору и руководителю проекта оперативной информации о реализации проекта в пределах своей компетенции;

- своевременность, достоверность, актуальность и полноту информации о реализации проекта в пределах своей компетенции;

- направление руководителю проекта предложений по обеспечению своевременного достижения целей, целевых и дополнительных показателей проекта, результатов и контрольных точек, выполнения задач и мероприятий проекта, информации о выявленных рисках;

- предоставление информации по запросу городского проектного офиса: аналитических и иных материалов о реализации проекта.

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                   Н.В. Санина