|  | Приложение № 1 к Положению о системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ

| Наименование критерия | Значение критерия | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Уровень контроля проекта | Региональный | 2 |
|  | Муниципальный | 1 |
| Уникальность проекта | Проект является уникальным, практический опыт реализации проекта отсутствует, достижение целей проекта сопряжено с высокой степенью неопределенности и риска. Проект требует единой координации руководителем проекта | 3 |
|  | Проект является муниципальной составляющей регионального проекта | 2 |
|  | Проект не является уникальным, однако сопряжен с высокими рисками и неопределенностью, требует единой координации руководителем проекта | 1 |
|  | Проект не является уникальным, не сопряжен с высокими рисками и неопределенностью, не требует единой координации руководителем проекта | 0 |
| Влияние на показатели социально-экономического развития | Проект оказывает влияние на показатели социально-экономического развития Воронежской области | 2 |
|  | Проект не оказывает влияние на показатели социально-экономического развития Воронежской области | 0 |
|  | Проект оказывает влияние на показатели социально-экономического развития городского округа город Воронеж | 1 |
| Наименование критерия | Значение критерия | Количество баллов |
|  | Проект не оказывает влияние на показатели социально-экономического развития городского округа город Воронеж | 0 |
| Сроки проекта | Более 5 лет | 3 |
|  | От 3 лет до 5 лет | 2 |
|  | От 1 года до 3 лет | 1 |
|  | До 1 года | 0 |
| Наличие подтвержденного финансирования | Да | 2 |
|  | Частично | 1 |
|  | Нет | 0 |
| Бюджет проекта | Более 500 млн руб. | 4 |
|  | От 100 млн руб. до 500 млн руб. | 3 |
|  | От 50 млн руб. до 100 млн руб. | 2 |
|  | От 10 млн руб. до 50 млн руб. | 1 |
|  | До 10 млн руб. | 0 |
| Доля финансирования проекта из внебюджетных источников | Финансирование за счет внебюджетных источников | 2 |
|  | Финансирование как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников | 1 |
|  | Финансирование за счет бюджетных источников | 0 |
| Организационная сложность проекта | Участие более 5 структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж | 2 |
|  | Участие 3-5 структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж | 1 |
|  | Участие 2 структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж | 0 |
| Количество внешних участников проекта | Более 10 участников | 3 |
|  | От 5 до 10 участников | 2 |
|  | От 2 до 5 участников | 1 |
|  | До 2 участников | 0 |

Если итоговая сумма баллов, присвоенная комплексу мероприятий в соответствии с критериями типизации, составляет от 10 баллов и выше, то мероприятие подлежит реализации с использованием технологии управления проектами.

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                Н.В. Санина