УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 18.03.2020     № 220

Приложение № 2

к конкурсной документации к конкурсу

на право заключения концессионного

соглашения на реконструкцию подземного

пешеходного перехода, расположенного

по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж,

пр-кт Московский

Критерии, параметры критериев конкурса

на право заключения концессионного соглашения

и порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

1. Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения

Конкурсной документацией устанавливаются следующие критерии конкурса, на основе которых осуществляется оценка конкурсных предложений участников конкурса:

1) срок реконструкции объекта концессионного соглашения;

2) архитектурное  решение  реконструкции (капитального ремонта) подземного пешеходного перехода, содержащее:

- общую пояснительную записку;

- изображения интерьеров, пешеходных галерей и торговых объектов  (развертки стен, перспективы внутреннего пространства, описание применяемых материалов отделки);

- архитектурное  решение надземных входных групп в пешеходном переходе c описанием применяемых материалов отделки;

- схему размещения объектов для осуществления коммерческой деятельности (в соответствии с существующей площадью) и платежных терминалов, банкоматов, вендингового оборудования, размещающихся внутри объекта концессионного соглашения;

- схему размещения камер видеонаблюдения;

- схему размещения рекламных конструкций, размещающихся внутри объекта концессионного соглашения;

- схему размещения уличных наклонных подъемников для перемещения маломобильных групп населения;

- укрупненную смету проведения работ;

3) размер концессионной платы.

Для критериев 1, 3 устанавливаются следующие параметры:

1) начальное условие в виде числового значения (далее – начальное значение критерия конкурса);

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;

3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса 1, 3 осуществляется в следующем порядке:

а) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий.

Зн=К×Пу-ПminПmax-Пmin,

где:

Зн – значение;

К – величина значимости коэффициента;

Пmax – наибольшее значение;

Пmin – наименьшее значение;

Пу – предложение участника;

б) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и значения содержащегося в конкурсном предложении условия к разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий.

Зн=К×Пmax-ПуПmax-Пmin,

где:

Зн – значение;

К – величина значимости коэффициента;

Пmax – наибольшее значение;

Пmin – наименьшее значение;

Пу – предложение участника.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по критериям конкурса в соответствии с положениями вышеуказанных пунктов «а» и «б», суммируются и определяется итоговая величина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критерием конкурса «архитектурное решение реконструкции (капитального ремонта) подземного пешеходного перехода» осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке:

а) конкурсному предложению присваиваются баллы − от одного до десяти баллов;

б) величина, рассчитываемая в соответствии с таким критерием, определяется путем умножения коэффициента, установленного конкурсной документацией и учитывающего значимость такого критерия, на отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти баллам:

Зн=К×Кб10,

где:

Зн – значение;

К – величина значимости коэффициента;

Кб – количество баллов, присвоенных конкурсной комиссией.

в) оценка критерия «Архитектурное  решение  реконструкции (капитального ремонта) подземного пешеходного перехода» осуществляется путем сложения (суммирования) баллов, пристраиваемых конкурсной комиссией каждому из следующих разделов:

- общая пояснительная записка - максимальная  оценка составляет 2 балла;

- изображения интерьеров, пешеходных галерей и торговых объектов  (развертки стен, перспективы внутреннего пространства, описание применяемых материалов отделки) - максимальная  оценка составляет 2 балла;

-  архитектурное  решение надземных входных групп в пешеходный переход c описанием применяемых материалов отделки -  максимальная оценка составляет 1 балл;

-  схема размещения объектов для осуществления коммерческой деятельности (в соответствии с существующей площадью) и платежных терминалов, банкоматов, вендингового оборудования (не более 3 шт.), размещающихся внутри объекта концессионного соглашения -  максимальная оценка составляет 1 балл;

- схема размещения камер видеонаблюдения не менее 6 шт. -  максимальная оценка составляет 1 балл;

- схема размещения рекламных конструкций, размещающихся внутри объекта концессионного соглашения (формата сити 1,2 х 1,8 м) на глухих стенах на расстоянии друг от друга 4-5 м  не более 8 шт. -  максимальная оценка составляет 1 балл;

-  схема размещения уличных наклонных подъемников для перемещения маломобильных групп населения (не менее 2 шт.) -  максимальная оценка составляет 1 балл;

- укрупненная смета проведения работ -  максимальная оценка составляет 1 балл.

Общая сумма баллов при проведении оценки по данному критерию не может превышать 10 баллов.

Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее 2 конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее 2 конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в 30-дневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если по решению Концедента конкурс объявлен несостоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения Концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи Концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

2. Параметры критериев конкурса

на право заключения концессионного соглашения

Для каждого критерия конкурса могут быть установлены следующие параметры:

1) начальное значение критерия конкурса;

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;

3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.

Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.

Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим разделом,  не допускается.

Для заявок, признанных полностью соответствующими требованиям конкурсной документации, используются следующие критерии:

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.,                        Г. ВОРОНЕЖ, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ

| № п/п | Критерии конкурса | Параметры критериев конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальное значение критерия | Предельное значение критерия | Уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| 1 | Срок реконструкции объекта концессионного соглашения | 24 месяца со дня подписания концессионного соглашения с учетом обеспечения непрерывности работы объекта концессионного соглашения во время проведения работ по реконструкции | 18 месяцев со дня подписания концессионного соглашения с учетом обеспечения непрерывности работы объекта концессионного соглашения во время проведения работ по реконструкции | Уменьшение | 0,4 |
| 2 | Архитектурное решение реконструкции (капитального ремонта) подземного пешеходного перехода, содержащее: - общую пояснительную записку; - изображения интерьеров, пешеходных галерей и торговых объектов (развертки стен, перспективы внутреннего пространства, описание применяемых материалов отделки); - архитектурное решение надземных входных групп в пешеходный переход c описанием применяемых материалов отделки; - схему размещения объектов для осуществления коммерческой деятельности (в соответствии с существующей площадью) и платежных терминалов, банкоматов, вендингового оборудования (не более 3 шт.), размещающихся внутри объекта концессионного соглашения; | - | - | - | 0,2 |
|  | - схему размещения камер видеонаблюдения (не менее 6 шт.); - схему размещения рекламных конструкций, размещающихся внутри объекта концессионного соглашения (формата сити 1,2 х 1,8 м) на глухих стенах на расстоянии друг от друга 4-5 м (не более 8 шт.); - схему размещения уличных наклонных подъемников для перемещения маломобильных групп населения (не менее 2 шт.); - укрупненную смету проведения работ |  |  |  |  |
| 3 | Размер концессионной платы | 614 011 руб. в год | - | Увеличение | 0,4 |

3. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

Рассмотрение и оценка конкурсной комиссией представленных конкурсных предложений производится с целью определения победителя конкурса.

Каждое конкурсное предложение проходит первоначальную проверку на соответствие требованиям конкурсной документации и полноту представления документов и информации. В ходе рассмотрения конкурсная комиссия может обратиться к участнику конкурса с просьбой разъяснения положений его конкурсного предложения. В этом случае участники конкурса должны будут предоставить разъяснения.

Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения на соответствие требованиям настоящей конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям настоящей конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

На основании результатов рассмотрения конкурсных предложений конкурсной комиссией принимается решение:

- о соответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации;

- о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируются.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования величин, рассчитанных по всем критериям конкурса.

Выигравшим конкурс признается конкурсное предложение с наибольшей суммой баллов.

В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

| И. о. руководителя управления административно-технического контроля | А.А. Измалков |
| --- | --- |