УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 19.06.2017   № 446-р

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

## I. Постоянные органы управления проектной деятельностью

1.1. Комитет управления проектами при главе городского округа город Воронеж

Комитет управления проектами при главе городского округа город Воронеж (далее – Проектный комитет) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в администрации городского округа город Воронеж (далее – Положение). Состав Проектного комитета утверждается распоряжением администрации городского округа город Воронеж.

Проектный комитет:

а) координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирования портфеля проектов;

б) формирует портфель проектов и осуществляет оценку реализации проектов;

в) утверждает паспорта проектов, а также принимает решения о внесении в них изменений;

г) принимает решение о начале реализации проекта, об утверждении его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных точек и этапов проекта (при их выделении для контроля на уровне Проектного комитета), о завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении проекта;

д) определяет структурные подразделения администрации городского округа город Воронеж, ответственные за реализацию проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и Воронежской области, назначает кураторов, руководителей и функциональных заказчиков проектов;

е) рассматривает информацию о ходе реализации портфеля проектов и утверждает отчеты о ходе реализации проектов;

ж) координирует деятельность структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Проектного комитета;

з) координирует развитие и применение системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

и) определяет случаи и порядок осуществления в отношении проектов внешнего управления, в том числе проектным офисом администрации городского округа город Воронеж (далее – Городской проектный офис);

к) согласовывает кандидатуры заместителей руководителей структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, ответственных за организацию проектной деятельности;

л) рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в администрации городского округа город Воронеж и структурных подразделениях администрации городского округа город Воронеж;

м) осуществляет иные функции, возложенные на Проектный комитет в соответствии с нормативными правовыми актами главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж и Положением.

### 1.2. Городской проектный офис

Функции Городского проектного офиса осуществляются управлением главы городского округа администрации городского округа город Воронеж.

Городской проектный офис возглавляет руководитель управления главы городского округа администрации городского округа город Воронеж.

Городской проектный офис:

а) обеспечивает формирование и ведение портфеля проектов, а также представляет в Проектный комитет отчеты о ходе реализации портфеля проектов;

б) согласовывает проектные предложения, паспорта, а также сводные планы проектов, рассматривает вопросы соответствия представленных документов порядку организации проектной деятельности в администрации городского округа город Воронеж;

в) согласовывает кандидатуры администраторов проектов;

г) представляет в Проектный комитет для утверждения составы общественно-деловых советов и экспертных групп проектов;

д) участвует во взаимодействии с заинтересованными структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж, федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Воронежской области, государственными и иными организациями в мониторинге проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления проектами, а также может направлять предложения в части организации реализации проектов структурным подразделениям администрации городского округа город Воронеж и участникам проектов;

е) обеспечивает проведение с участием заинтересованных структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж оценок проектов и итогов реализации проектов, а также подготавливает соответствующие рекомендации и предложения;

ж) обеспечивает деятельность Проектного комитета;

з) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности и координирует деятельность по применению методических рекомендаций федерального проектного офиса;

и) осуществляет мониторинг внедрения и функционирования системы управления проектной деятельностью, включая достижение соответствующих показателей деятельности структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж, а также представляет соответствующие отчеты и предложения;

к) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

## II. Временные органы управления проектной деятельностью

### 2.1. Куратор проекта

2.1.1. Куратор проекта:

а) оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта или направления (в том числе через личную вовлеченность в проект или направление);

б) согласовывает общие подходы к реализации проекта;

в) согласовывает кандидатуру руководителя проекта;

г) назначает администратора, формирует общественно-деловой совет и экспертную группу проекта;

д) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами.

2.1.2. Куратор проекта назначается Проектным комитетом из числа первых заместителей главы администрации и заместителей главы администрации и (или) руководителей управ районов городского округа город Воронеж.

2.1.3. Куратор может назначаться по одному или нескольким проектам либо по всем проектам.

### 2.2. Функциональный заказчик проекта

2.2.1. Функциональный заказчик проекта:

а) определяет основные требования в отношении результатов проекта, согласовывает результаты и ключевые показатели эффективности проекта;

б) обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов проекта и представляет их для утверждения в Проектный комитет;

в) участвует в проведении мониторинга реализации проектов, а также в проведении оценки и иных контрольных мероприятий по проекту;

г) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами.

2.2.2. Функциональный заказчик проекта назначается Проектным комитетом из числа руководителей структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, в наибольшей степени заинтересованных в результатах проекта. При отсутствии такого структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж функции функционального заказчика проекта могут быть возложены на Проектный комитет.

Функциональный заказчик проекта указывается в паспорте проекта.

2.3. Руководитель проекта

2.3.1. Руководитель проекта:

а) осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов и выгод проекта в рамках выделенного бюджета в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;

б) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана проекта, а также формирование на его основе рабочего плана проекта;

в) обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга проекта;

г) выполняет иные функции, предусмотренные Положением, иными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями Проектного комитета.

2.3.2. Руководитель проекта назначается из числа заместителей руководителей структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж и начальников отделов структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, ответственных за управление проектом.

2.4. Администратор проекта

2.4.1. Администратор проекта:

а) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта;

б) обеспечивает ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту;

в) обеспечивает учет методических рекомендаций по организации проектной деятельности федерального проектного офиса;

г) выполняет иные функции, предусмотренные Положением, иными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями Проектного комитета и руководителя проекта.

2.4.2. Функции администратора на время реализации проекта могут возлагаться на структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж либо на организацию или на одного из участников проекта.

III. Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью

3.1. Общественно-деловой совет проекта

3.1.1. Общественно-деловой совет реализует следующие основные функции:

а) участвует в определении основных требований к результатам проекта, качественных результатов и ключевых показателей эффективности;

б) направляет Городскому проектному офису заключение на паспорт проекта;

в) участвует в приемке промежуточных и окончательных результатов проекта;

г) участвует в организации мониторинга, оценки и иных контрольных мероприятий по проекту;

д) разрабатывает и направляет руководителю проекта рекомендации и предложения по увеличению выгод от проекта, в том числе с учетом открывшихся по ходу реализации проекта возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

3.1.2. Общественно-деловой совет проекта формируется соответствующим структурным подразделением администрации городского округа город Воронеж с привлечением представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и групп граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего проекта.

3.1.3. Общественно-деловой совет может формироваться как по отдельному проекту, так и по нескольким проектам.

3.2. Экспертная группа проекта

Экспертная группа проекта формируется соответствующим структурным подразделением администрации городского округа город Воронеж в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта.

Экспертная группа может формироваться как по отдельному проекту, так и по нескольким проектам.

Экспертная группа проекта оказывает содействие руководителю проекта в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта, мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта.

Экспертная группа проекта готовит заключения о сводном плане проекта, а также представляет Проектному комитету и руководителю проекта предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта.

Руководитель управления

главы городского округа                                                                      И.А. Лотков