УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 19.02.2019   № 139-р

ПЛАН ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА 2019 ГОД

1. Посадка древесно-кустарниковой растительности

с уходными работами

| Место проведения работ | Кол-во высаживаемых деревьев, шт. | Кол-во высажива- емых кустарников, шт. | Уходные работы за деревьями/ кустарниками, шт. | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования и центральные улицы (в том числе Ленинский пр-кт, Московский пр-кт, ул. Димитрова, ул. 9 Января, ул. Краснознаменная, ул. 20-летия Октября, ул. Героев Сибиряков, ул. Степана Разина, ул. Чайковского, парк Патриотов (Ленинский пр-кт, 94в), сквер Ильича (Ленинский пр-кт, 95в), сквер Примирения и согласия | 436 | 680 | 1700/1680 | Апрель – октябрь | Управление экологии |
| Место проведения работ | Кол-во высаживаемых деревьев, шт. | Кол-во высажива- емых кустарников, шт. | Уходные работы за деревьями/ кустарниками, шт. | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
| (ул. Домостроителей, 26в), сквер Карла Либкнехта (ул. Ворошилова. 11д), сквер Чижовский (ул. Чапаева, 156д), бульвар Ростовский (ул. Ростовская, 46д) |  |  |  |  |  |
| Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10), сквер Комсомольский (ул. Кольцовская, 68в), сквер «Бринкманский сад» (ул. Транспортная, 5в), сквер Олимпийцев (ул. Степана Разина, 5д) | 20 | 1000 | 20/1000 | Апрель – октябрь | МКП «ЭкоЦентр» |
| Территории общего пользования, объекты социальной сферы, внутриквартальные территории жилых микрорайонов | 1600 | 5600 | 1600/ 5600 | Апрель – октябрь | Управы районов |
| Итого | 2056 | 7280 | 3320/8280 | - | - |

2. Устройство цветников и газонов с уходными работами

| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь цветни-ков, кв. м | Площадь газонов, кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железно- дорожный | Цветники: – пересечение ул. Остужева – Ленинский пр-кт; – Ленинский пр-кт, 157; – Ленинский пр-кт, 154; – ул. Остужева, 11; – ул. Богдана Хмельницкого, 43; – ул. Богдана Хмельницкого, 42; – сквер «Аллея Славы» (ул. Остужева, 6д); – сквер Героев (Ленинский пр-кт, 167д); – сквер Добролюбова (Ленинский пр-кт, 151д); – сквер «У озера» (Ленинский пр-кт, 123д); – остановка «Димитрова» по Ленинскому пр-кту, 119; – транспортная развязка ул. Остужева – Ленинский пр-кт | 1409 | - | Май – август | МКП «ЭкоЦентр» |
| Коминтер- новский | Цветники: – пересечение Московский пр-кт – ул. Урицкого; – пересечение Московский пр-кт – пр-кт Труда; – транспортная развязка Московский пр-кт – ул. Хользунова; – транспортная развязка б-р Победы – ул. Маршала Жукова; | 2853,7 | - | Май – август | МКП «ЭкоЦентр» |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь цветни-ков, кв. м | Площадь газонов, кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
|  | – транспортная развязка б-р Победы – ул. 60 Армии; – транспортная развязка ул. Генерала Лизюкова – ул. Владимира Невского; – транспортная развязка ул. 45 стрелковой дивизии – ул. Транспортная; – транспортная развязка ул. 9 Января – пр-кт Труда; – транспортная развязка ул. Хользунова – ул. Владимира Невского; – Аллея Славы (Московский пр-кт, 82д); – Московский пр-кт, 19а; – Московский пр-кт, 14; – ул. Генерала Лизюкова, 4; – сквер «Роща Сердца» (ул. Маршала Жукова, 12в); – сквер Московский (Московский пр-кт, 29в); – сквер «Их именами названы улицы» (Московский пр-кт, 10д) |  |  |  |  |
| Левобереж- ный | Цветники: – пл. Брусилова (остановка «Ильича»); – Ленинский пр-кт, 93; – у Храма Успения Божией Матери (Ленинский пр-кт, 41); – сквер «Рыбка» (Ленинский пр-кт, 7д); – сквер Защитников Воронежа (Ленинский пр-кт, 1е); – сквер «Чайка» (ул. Новосибирская, 80в); | 3537,5 | - | Май – август | МКП «ЭкоЦентр» |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь цветни-ков, кв. м | Площадь газонов, кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
|  | – парк Патриотов и аллея Ветеранов (Ленинский пр-кт, 94в); – парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4д) |  |  |  |  |
| Ленинский | Цветники: – пл. Ленина, 1; – ул. 20-летия Октября, 115; – ул. 20-летия Октября, 86; – ул. Кирова, 8, 10; – Чижовский плацдарм (ул. 20-летия Октября, 37д); – прилегающая территория музея И.С. Никитина (ул. Плехановская, 7); – пересечение ул. 20-летия Октября – ул. Моисеева; – пересечение ул. Летчика Колесниченко – ул. Моисеева; – пересечение ул. Кольцовская – ул. 9 Января; – пересечение ул. Ворошилова – ул. 20-летия Октября; – пересечение ул. Донбасская – ул. Плехановская; – транспортная развязка ул. Грамши – Петровская наб. – ул. 20-летия Октября; – транспортная развязка ул. Краснознаменная – ул. Острогожская – ул. Матросова; – бульвар Красноармейский (ул. Красноармейская, 52п); | 3659,6 |  | Май –август | МКП «ЭкоЦентр» |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь цветни-ков, кв. м | Площадь газонов, кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
|  | – в приствольных кругах деревьев у сквера Платонова (пл. Ленина, 1); – сквер им. Пушкина (пл. Ленина, 7); – сквер им. Бунина (ул. Плехановская, 7в); – парк им. Дурова (ул. Ворошилова, 1д) |  |  |  |  |
|  | Газоны: – ул. Плехановская; – ул. Кирова; – ул. Красноармейская; – ул. Фридриха Энгельса; – ул. Кольцовская; – ул. Пушкинская; – ул. 20-летия Октября; – ул. Ворошилова |  | 33886 | Июнь – октябрь | Управа Ленинского района |
| Советский | Цветники: – ул. Олеко Дундича, 1; – ул. Олеко Дундича, 23; – пр-кт Патриотов, 30; – пр-кт Патриотов, 23; – пр-кт Патриотов, 2; – ул. Южно-Моравская, 30; – ул. Южно-Моравская, 58; – ул. Летчика Колесниченко, 42; – ул. Героев Сибиряков, 20; – ул. Героев Сибиряков, 65а; – ул. Героев Сибиряков, 23; – ул. Домостроителей, 26; – ул. Домостроителей, 17а; | 4858,5 |  | Май – август | МКП «ЭкоЦентр» |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь цветни-ков, кв. м | Площадь газонов, кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
|  | – ул. Домостроителей, 30; – ул. Ворошилова, 24; – ул. Тепличная, 4; – памятник «Самолет» (ул. Ворошилова, 19); – мемориальный комплекс «Песчаный Лог»; – пересечение ул. Кривошеина, 66 – пр-кт Патриотов; – пересечение ул. Героев Сибиряков – ул. Писателя Маршака, 23б; – пересечение ул. Ворошилова – ул. Домостроителей; – транспортное кольцо по ул. Пеше-Стрелецкая, 98; – разделительная полоса на трассе А-144; – сквер Примирения и согласия (ул. Домостроителей, 26в); – сквер Школьный (ул. Домостроителей, 19в); – сквер Депутатский (ул. Депутатская, 8д); – сквер Дивный (пр-кт Патриотов, 23/1); – сквер Защитников Родины (ул. Защитников Родины, 10в) |  |  |  |  |
|  | Газоны: – ул. Моисеева; – ул. Пеше-Стрелецкая |  | 4005 | Июнь – октябрь | Управа Советского района |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь цветни-ков, кв. м | Площадь газонов, кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
| Централь-ный | Цветники: – ул. Плехановская, 60; – ул. Плехановская, 22; – у кинотеатра «Пролетарий» (пр-кт Революции, 56); – ул. Кольцовская, 34; – ул. Карла Маркса, 116; – пл. Университетская, 1; – ул. Ломоносова, 1/3 (перед храмом); – пересечение ул. Ленина – ул. Урицкого; – пересечение ул. Кольцовская – ул. Чайковского; – транспортная развязка ул. Феоктистова – ул. Мира; – транспортная развязка Чернавского моста (спуск с ул. Степана Разина); – в приствольных кругах деревьев у сквера «Надежда» (ул. Плехановская, 8д); – в приствольных кругах деревьев у Кольцовского сквера (пл. Ленина, 1в); – памятный знак погибшим детям (ул. Театральная, 23); – территория у МАУДО ДХШ (ул. Средне-Московская, 3а); – у БУЗ ВО «ВГКБ № 3» (ул. Плехановская, 64); – пл. Генерала Черняховского, 1; | 14266,6 |  | Май – август | МКП «ЭкоЦентр» |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь цветни-ков, кв. м | Площадь газонов, кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
|  | – наб. Массалитинова, 1е; – ул. Степана Разина (спуск к Чернавскому мосту); – склон у ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (пр-кт Революции, 19); – бульвар по ул. Карла Маркса (ул. Карла Маркса, 67 п); – бульвар Есенинская аллея (ул. Кардашова, 4в); – бульвар Кольцовский (ул. Кольцовская, 46); – сквер Никитина (ул. Никитинская, 8); – сквер Петровский (пр-кт Революции, 21в); – сквер «Надежда» (ул. Плехановская, 8д); – сквер Олимпийцев (ул. Степана Разина, 5д); – сквер Экологов (ул. Фридриха Энгельса, 48 д); – сквер Путешественников (ул. Кольцовская, 4/3); – сквер Дома офицеров (пр-кт Революции, 32); – сквер Платоновский (пр-кт Революции, 24); – сквер Помяловского (пр-кт Революции, 29п); – сквер Мандельштамовский (ул. Чайковского, 6ж); – сквер Ученых (пл. Университетская, 1/2); – Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10); |  |  |  |  |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь цветни-ков, кв. м | Площадь газонов, кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
|  | – парк культуры и отдыха «Орленок» (ул. Чайковского, 6д) |  |  |  |  |
|  | Газоны: – ул. Средне-Московская; – ул. Революции 1905 года; – ул. Карла Маркса; – ул. Кольцовская; – ул. Степана Разина; – ул. Феоктистова; – наб. Петровская |  | 29110 | Июнь – октябрь | Управа Центрального района |
| Все районы городского округа | Объекты социальной сферы | 10000 | 50000 | Май – август | Муниципальные учреждения образования и культуры |
| Итого | - | 40584,9 | 117001 | - | - |

3. Вырубка аварийных и сухостойных деревьев

и обрезка насаждений

| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Кол-во вырубаемых насаждений, деревьев, шт. | Кол-во обрезаемых насаждений, деревьев, шт./ куст., кв. м, п. м, шт. | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железно- дорожный | Ленинский пр-кт, ул. Остужева, ул. Димитрова, ул. Зои Космодемьянской, ул. 25 Января, ул. Серафимовича, ул. Тиханкина, мкр. Сомово, мкр. Репное, пос. Краснолесный, сквер Остужевский (Ленинский пр-кт, 133в), сквер «Лесная сказка» (ул. Богдана Хмельницкого, 26д), сквер Добролюбова (Ленинский пр-кт, 151д), сквер Январский (ул. 25 Января, 6д), сквер «Аллея Славы» (ул. Остужева, 6д), сквер Героев (Ленинский пр-кт, 167д), бульвар Остужевский (ул. Остужева, 3д), Братская могила № 10 (пересечение ул. Братская – пер. Молодежный), Братская могила № 202 (ул. Героев России) | 100 | 130/ 28248 кв. м | В течение года | Управа Железнодорожного района |
| Коминтер- новский | Московский пр-кт, б-р Победы, ул. Урицкого, ул. Генерала Лизюкова, ул. Машиностроителей, ул. Шишкова, ул. Беговая, ул. 45 стрелковой дивизии, ул. Солнечная, ул. 60 Армии, сквер «Зеленый уголок» (ул. 45 стрелковой дивизии, 120/1) | 500 | 700/ 2730 кв. м | В течение года | Управа Коминтерновского района |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Кол-во вырубаемых насаждений, деревьев, шт. | Кол-во обрезаемых насаждений, деревьев, шт./ куст., кв. м, п. м, шт. | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
| Левобереж-ный | Ленинский пр-кт, ул. Ростовская, ул. Димитрова, ул. Менделеева, ул. Костромская, ул. Ржевская, ул. Героев Стратосферы, ул. Витебская, ул. Циолковского, ул. Волгоградская, ул. Полины Осипенко, ул. Просторная, ул. Циолковского, ул. Героев Хасана, пер. Витебский, пер. Брусилова, пер. Ольховый, пер. Волочаевский, мкр. Масловка, мкр. Никольское, сквер Ильича (Ленинский пр-кт, 95в), сквер Защитников Воронежа (Ленинский пр-кт, 1е), сквер Бобровский (пер. Бобровский, 30в), сквер Героев Стратосферы (ул. Циолковского, 24в), бульвар Волгоградский (ул. Волгоградская. 49д) | 200 | 340/ 27310 кв. м, 78 шт. | В течение года | Управа Левобережного района |
| Ленинский | Ул. Кольцовская, ул. Ворошилова, ул. Кирова, ул. Краснознаменная, ул. 20-летия Октября, ул. Острогожская, ул. 5 Декабря, ул. Моисеева, ул. Аксакова, ул. Карла Либкнехта, ул. Свободы, ул. Донбасская, ул. Пушкинская, ул. Матросова, ул. Революции 1905 года, ул. Уфимская, ул. Куколкина, ул. Пирогова, ул. Чапаева, ул. Челюскинцев, ул. Красных партизан, | 142 | 49/ 3500 кв. м | В течение года | Управа Ленинского района |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Кол-во вырубаемых насаждений, деревьев, шт. | Кол-во обрезаемых насаждений, деревьев, шт./ куст., кв. м, п. м, шт. | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
|  | ул. Херсонская, ул. Броневая, ул. Фридриха Энгельса, ул. Красноармейская, ул. Володарского, ул. Карельская, ул. Ульяновская, ул. 9 Января, ул. 121 стрелковой дивизии, ул. Чижовская, ул. Клубная, пер. Кленовый, пер. Сивашский, пер. Бессарабский, пер. Каштановый, пер. Городской, пер. Днепровский, пер. Штурмовой, наб. Петровская, 2, проезд Яблочный, бульвар Красноармейский (ул. Красноармейская, 52п), сквер Заводской (ул. 9 Января, 60в), сквер имени Г.А. Сухомлинова (ул. Кольцовская, 43в), сквер имени К.Ф. Рылеева (ул. Острогожская, 38), сквер Шапошникова (ул. Шапошникова, 78д) |  |  |  |  |
| Советский | Пр-кт Патриотов, ул. Депутатская, ул. Героев Сибиряков, ул. Пеше-Стрелецкая, ул. Любы Шевцовой, ул. Семилукская, ул. Молодогвардейцев, ул. Краснозвездная, ул. Южно-Моравская, ул. Космонавта Комарова, ул. Домостроителей, ул. Шендрикова, ул. Пирогова, ул. Писателя Маршака, ул. Генерала Перхоровича, ул. Якира, ул. Путиловская, ул. Космонавтов, | 752 | 780/ 85000 кв. м, 2300 шт. | В течение года | Управа Советского района |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Кол-во вырубаемых насаждений, деревьев, шт. | Кол-во обрезаемых насаждений, деревьев, шт./ куст., кв. м, п. м, шт. | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
|  | ул. Бахметьева, ул. Карла Либкнехта, ул. 9 Января, б-р Пионеров, мкр. Тенистый, мкр. Малышево, мкр. Шилово, мкр. Придонской, мкр. 1 Мая, мкр. Подклетное, лесопарк «Вдохновение» (пр-кт Патриотов, 44а), парк «Танаис» (ул. Олеко Дундича, 2), сквер «Романтика» (ул. Матросова, 101а), сквер Школьный (ул. Домостроителей, 19а), сквер Ворошилова (ул. Ворошилова, 5д), сквер Примирения и согласия (ул. Домостроителей, 26в), сквер Дивный (пр-кт Патриотов, 23/1) |  |  |  |  |
| Централь-ный | Ул. Фридриха Энгельса, ул. Кольцовская, ул. Ломоносова, ул. Средне-Московская, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Тимирязева, ул. Транспортная, ул. Алексеевского, ул. 20-летия ВЛКСМ, ул. Советская, ул. Калинина, ул. Комиссаржевской, ул. Ленина, ул. Никитинская, ул. Березовая роща, ул. Красовского, ул. Достоевского, ул. Студенческая, ул. Пятницкого, ул. Коммунаров, ул. Цюрупы, ул. Революции 1905 года, ул. Городовикова, ул. Рабочего класса, | 832 | 648/ 7734,6 кв. м, 357 шт. | В течение года | Управа Центрального района |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Кол-во вырубаемых насаждений, деревьев, шт. | Кол-во обрезаемых насаждений, деревьев, шт./ куст., кв. м, п. м, шт. | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
|  | ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, ул. Кости Стрелюка, пер. Проходной, пер. Отрадный |  |  |  |  |
| Все районы городского округа город Воронеж | Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10), парк культуры и отдыха «Орленок» (ул. Чайковского, 6), парк им. Дурова (ул. Ворошилова, 1м), парк Южный (ул. Новосибирская, 5в), парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4д), парк «Дельфин» (ул. Остужева, 2), сквер Комсомольский (ул. Кольцовская, 68в), сквер «У озера» (Ленинский пр-кт, 123д) | 163 | 347/4759.8 п. м | В течение года | МКП «ЭкоЦентр» |
| Все районы городского округа город Воронеж | Парк Патриотов (Ленинский пр-кт, 94в), сквер Экологов (ул. Фридриха Энгельса, 48д), сквер «Чайка» (ул. Новосибирская, 80в, 80е), сквер им. Бунина (ул. Плехановская, 7в), сквер «Дубрава» (ул. Шишкова, 83л), сквер Программистов (ул. Кирова. 7в), сквер Дома офицеров (пр-кт Революции, 32в), сквер «Аллея Славы» (ул. Остужева, 6д), лесопарк Оптимистов (пр-кт Патриотов, 52в), бульвар по ул. Карла Маркса (ул. Карла Маркса, 67п), | 737 | 156/3943 п.м. | В течение года | МБУ «Зеленхоз» |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Кол-во вырубаемых насаждений, деревьев, шт. | Кол-во обрезаемых насаждений, деревьев, шт./ куст., кв. м, п. м, шт. | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
|  | бульвар Кольцовский (ул. Кольцовская, 46д), бульвар по ул. Орджоникидзе (ул. Орджоникидзе. 3в), бульвар Аллея Славы (Московский пр-кт, 82д), набережная Петровская (наб. Петровская, 21а), мемориальный комплекс «Площадь Победы» (пл. Победы, 1в) |  |  |  |  |
| Все районы городского округа | Муниципальные объекты социальной сферы | По мере необходи-мости | По мере необходи-мости | В течение года | Муниципальные учреждения социальной сферы |

4. Уходные работы за газонами (покос)

| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь работ (1 покос), кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железно- дорожный | Ленинский пр-кт, ул. Остужева, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Зои Космодемьянской, ул. Димитрова, ул. Переверткина, ул. 25 Января, ул. Калининградская, ул. Планетная, ул. Старых Большевиков, ул. Минская, ул. Землячки, ул. Ленинградская, сквер Героев (Ленинский пр-кт, 167д), сквер Январский (ул. 25 Января, 6д), сквер Добролюбова (Ленинский пр-кт, 151д), Братская могила № 10 (пересечение ул. Братская – пер. Молодежный), Братская могила № 202 (ул. Героев России), мкр. Сомово, мкр. Краснолесный, мкр. Репное | 469899 | В течение года | Управа Железнодорожного района |
| Коминтер-новский | Московский пр-кт, пр-кт Труда, ул. Генерала Лизюкова, ул. Хользунова, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Маршала Жукова, ул. Владимира Невского, ул. Беговая, ул. Электросигнальная, ул. 45 стрелковой дивизии, б-р Победы | 700000 | В течение года | Управа Коминтерновского района |
| Левобереж-ный | Ленинский пр-кт, ул. Брусилова, ул. Ленинградская, ул. Полины Осипенко, ул. Лебедева, ул. Димитрова, ул. Новосибирская, ул. Циолковского, ул. Обручева, ул. Героев Стратосферы, | 450000 | В течение года | Управа Левобережного района |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь работ (1 покос), кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
|  | ул. Ростовская, ул. Менделеева, ул. Корольковой, ул. Волгоградская, Чернавский мост, Вогрэсовский мост, сквер Защитников Воронежа (Ленинский пр-кт, 1е), сквер Крамского (пер. Крамского, 41в), сквер Ильича (Ленинский пр-кт, 95в) |  |  |  |
| Ленинский | Ул. Кольцовская, ул. Ворошилова, ул. Матросова, ул. 20-летия Октября, ул. Кирова, ул. Грамши, ул. Донбасская, ул. Свободы, ул. Острогожская, ул. Краснознаменная, ул. Моисеева, ул. Летчика Колесниченко, ул. 9 Января, ул. Пушкинская, ул. Плехановская, ул. Революции 1905 года, ул. 40 лет Октября, ул. Станкевича, ул. Пирогова, ул. Бахметьева, ул. Большая Стрелецкая, ул. Чапаева, ул. Кривошеина, ул. Фридриха Энгельса, ул. 5 Декабря, ул. Красноармейская, пер. Мало-Московский, пер Бакунинский, пл. Ленина, наб. Петровская, Вогрэсовский мост, сквер имени Г.А. Сухомлинова (ул. Кольцовская, 43в), сквер им. Пушкина (пл. Ленина, 7), сквер Заводской (ул. 9 Января, 60в), бульвар Красноармейский (ул. Красноармейская, 52п) | 190446 | В течение года | Управа Ленинского района |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь работ (1 покос), кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
| Советский | Пр-кт Патриотов, ул. Героев Сибиряков, ул. Космонавтов, ул. Домостроителей, ул. Любы Шевцовой, ул. Пеше-Стрелецкая, ул. 9 Января, ул. Южно-Моравская, ул. Олеко Дундича, ул. Писателя Маршака, ул. Генерала Перхоровича, ул. Шендрикова, ул. Летчика Колесниченко, ул. Юлюса Янониса, ул. Краснозвездная, ул. Путиловская, ул. Космонавта Комарова, ул. Депутатская, ул. Молодогвардейцев, ул. Бахметьева, ул. Карла Либкнехта, ул. Машиностроителей, ул. Конструкторов, ул. Моисеева, ул. Якира, ул. Острогожская, б-р Пионеров, ул. Карла Либкнехта, мемориальный комплекс «Песчаный лог», мкр. Тенистый, мкр. Малышево, мкр. Шилово, мкр. Придонской, мкр. 1 Мая, мкр. Подклетное, парк «Танаис» (ул. Олеко Дундича, 2), сквер «Романтика» (ул. Матросова, 101а), сквер Школьный (ул. Домостроителей, 19а), сквер Ворошилова (ул. Ворошилова, 5д), сквер Примирения и согласия (ул. Домостроителей, 26в), сквер имени О. Дундича (ул. Молодогвардейцев, 4л), | 416000 | В течение года | Управа Советского района |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь работ (1 покос), кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
|  | сквер Защитников Родины (ул. Защитников Родины, 10в), бульвар Ворошиловский (ул. Ворошилова, 38в) |  |  |  |
| Централь-ный | Пр-кт Революции, ул. Кольцовская, ул. Плехановская, ул. Карла Маркса, ул. Ломоносова, ул. Софьи Перовской, ул. Ленина, ул. Степана Разина, ул. Орджоникидзе, транспортная развязка Северного моста, транспортная развязка Чернавского моста, пл. Детей, наб. Петровская | 125248 | В течение года | Управа Центрального района |
| Все районы городского округа город Воронеж | Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10), парк культуры и отдыха «Орленок» (ул. Чайковского, 6), парк им. Дурова (ул. Ворошилова, 1м), парк Южный (ул. Новосибирская, 5в), парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4д), парк «Дельфин» (ул. Остужева, 2), сквер Комсомольский (ул. Кольцовская, 68в), сквер «У озера» (Ленинский пр-кт, 123д) | 232040 | В течение года | МКП «ЭкоЦентр» |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь работ (1 покос), кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
| Все районы городского округа город Воронеж | Парк Патриотов (Ленинский пр-кт, 94в), лесопарк Оптимистов (пр-кт Патриотов, 52в), сквер Экологов (ул. Фридриха Энгельса, 48д), сквер «Чайка» (ул. Новосибирская, 80в, 80е), сквер им. Бунина (ул. Плехановская, 7в), сквер Программистов (ул. Кирова. 7в),сквер Дома офицеров (пр-кт Революции, 32в), сквер «Аллея Славы» (ул. Остужева, 6д), сквер «Бринкманский сад» (ул. Транспортная, 5в), сквер «Солнечный» (ул. Солнечная, 7з), сквер «Надежда» (ул. Плехановская, 8д), сквер Олимпийцев (ул. Степана Разина, 5д), сквер Советский (Советская пл., 1в), сквер Ученых (пл. Университетская, 1/2), бульвар по ул. Карла Маркса (ул. Карла Маркса, 67п), бульвар Кольцовский (ул. Кольцовская, 46д), бульвар по ул. Орджоникидзе (ул. Орджоникидзе. 3в), бульвар Аллея Славы (Московский пр-кт, 82д), бульвар Литературный (ул. Плехановская, 1с), бульвар Есенинская аллея (ул. Кардашова, 4в), мемориальный комплекс «Площадь Победы» (пл. Победы, 1в), набережная Петровская | 215265 | В течение года | МБУ «Зеленхоз» |
| Район городского округа город Воронеж | Место проведения работ | Площадь работ (1 покос), кв. м | Сроки проведения | Ответственный за выполнение |
|  | (наб. Петровская, 21а), набережная Массалитинова (наб. Массалитинова, 1е), Терновое кладбище (ул. Мало-Терновая) |  |  |  |
| Итого | - | 2798898 | - | - |

Руководитель

управления экологии                                                                                                                                                         Н.В. Ветер