Приложение № 1

к Регламенту администрации

городского округа город Воронеж

по сопровождению

инвестиционных проектов

**БЛОК-СХЕМА**

**СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

**ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»**

**ИНВЕСТОР**

В электронном виде

(сайт администрации городского округа)

В письменном виде

(бумажный носитель)

***Обращение инвестора***

***об организации сопровождения*** ***инвестиционного*** ***проекта(ИП)***

*не более*

 *2 рабочих дней*

**Принятие решения о сопровождении ИП**

**Управление стратегического планирования и программ развития администрации городского округа город Воронеж**

Реестр инвестиционных проектов городского округа

Регистрация ИП

*не более*

 *5 рабочих дней*

Проверка документации ИП

ДА

НЕТ (доработка)

**Рабочая группа по рассмотрению ИП**

Решение о сопровождении ИП и назначении куратора

*не более*

*30 рабочих дней*

*не более*

*3 рабочих дней*

НЕТ

ДА (положительное решение)

*не более*

*3 рабочих дней*

Составление

плана реализации ИП

Организационное сопровождение

Информационно-консультационное сопровождение

**Сопровождение ИП**

**КУРАТОР ИП**

***Реализация ИП***

Руководитель управления

стратегического планирования и программ развития А.В. Жаглин