Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

Ответственный исполнитель – управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2014 год, составил 1 906 661,71тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 28 933,32 тыс. рублей, областной бюджет – 1 101 044,85тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 547 758,04 тыс. рублей, внебюджетные  источники  – 228 925,50 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2014 год, составил 1 614 219,35 тыс. рублей, их них: областной бюджет –

1 066 461,31 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж**   –

547 758,04 тыс. рублей, внебюджетные источники – 228 925,50 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за    2014 год составил  1 890 478,66тыс. рублей (117,11% от предусмотренного лимита), из них: федеральный бюджет 28 829,38 тыс.рублей, областной бюджет – 1 095 910,19 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –  536 813,59 тыс. рублей, внебюджетные источники – 228 925,50тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог – 617,3 км (план на 2014 год – 616,8 км);

- обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей – 67,7% (план на 2014 год – 68,8%):

- количество  отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов 129 ед. (план на 2014 год –

129 ед.).

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы и 1 основное мероприятие.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлено  1 380 669,53 тыс. рублей, из них: областной бюджет –  944 179,84 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 436 489,69  тыс. рублей.

За отчетный период выполнены следующие мероприятия:

- аварийно-восстановительный ремонт на 233 объектах улично-дорожной сети;

- ремонт  подъездов к социально-значимым объектам;

- текущее содержание сетей ливневой канализации;

- текущее содержание мостов и путепроводов;

- нанесена горизонтальная дорожная разметка (на 52 объектах  УДС в термопластике, на 81 объекте в желтом цвете, пешеходные переходы «Зебра» у 122 социально-значимых объектах, на 51 объекте во исполнение судебных решений);

- завершены работы  по ремонту ул. Республиканской  , ул. Минской от площадки осмотра автомобилей ГИБДД до автодороги «Воронеж-Тамбов», ул. Дзержинского, ул. Циолковского, ул. Остужева до М-4 «Дон»,автодороги на г.м. Репное, ул.Звенигородская, ул.Ломоносова;

- обустроено 7 остановочных павильонов;

- выполнен ремонт дорог и тротуаров на 25 объектах;

- завершены работы по строительству автомобильных дорог по ул. Землячки, ул. Тимирязева (Березовая роща);

- выполнены работы по обустройству подъездов к железнодорожному переезду пос. Масловка ( Машмет );

- содержание улично-дорожной сети города (механизированная и ручная уборка улиц), в том числе уборка снега с проезжей части дорог, посыпка проезжей части пескосмесью и др.;

- в рамках подготовки улично-дорожной сети к эксплуатации в осенне-зимний период (заделка швов, заливка трещин, устранение мелкой ямочности и колейности) произведен ремонт на 9 805,82кв.м., с применением БЦМ струйно-инъекционным методом отремонтировано 28 786 кв.м. дорожного покрытия;

- капитальный ремонт и модернизация 89,5 км сетей наружного освещения;

- установка 4316 энергосберегающих светильников, замена 12382 электрических ламп и 3556 светильников.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен ремонт– 353,9 тыс. кв. м (план на 2014 год – 312,48 тыс. кв. м);

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям -30% (план на 2014 год – 30%);

- количество построенных (реконструируемых) транспортных развязок (нарастающим итогом) 0 ед.(план на 2014 год-0 ед.);

- протяженность построенных (реконструированных)  и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (нарастающим итогом)–  15,2 км (план на 2014 год – 14,9 км);

- освещенность улиц городского округа – 99,6% (план на 2014 год – 99,6%);

- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации -179,1км (план на 2014 год – 179,1 км).

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» направлено  365 467,06 тыс. рублей, из них:  федеральный бюджет – 28 829,38 тыс. рублей,  областной бюджет – 33 634,28 тыс. рублей,  бюджета городского округа – 74 077,90 тыс. рублей, внебюджетные источники – 228 925,5 тыс. рублей.

Средства направлены на предоставление субсидий:

- МБУ «МЭС» на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- МКП МТК «Воронежпассажиртранс» на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров электротранспортом;

- МБУ «ЦОДД» на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по контролю за работой городского пассажирского транспорта на линии.

В соответствии с Соглашением от 26.12.2014 №1 между департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области и городским округом город Воронеж в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» в текущем году было приобретено 14 автобусов типа НЕФАЗ, работающих на газомоторном топливе.

За счет средств перевозчиков приобретено 130 единиц подвижного состава их  них: 1 автобус большой вместимости, автобусов ПАЗ – 43 ед., автобусов типа ФОРД – 74 ед., автобусов типа ГАЗель – 12 ед.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа – 0% (план на 2014 год – 0%);

- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС – 81,2% (план на 2014 год – 81,2%).

На реализацию основного мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Воронеж» направлено 144 342,07тыс. руб., из них: областной бюджет – 118 096,07 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 26 246,0тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие  значения  показателей (индикаторов):

- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 129 ед. (план на  2014 год - 129 ед.).

Руководитель управления                                                          М.А.Оськин

Архипова И.В.

2283081