ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

городского округа город Воронеж

«Развитие транспортной системы» за 2015 год

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

Ответственный исполнитель – управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составил  2 886 840,43 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 853 079,59 тыс. рублей, областной бюджет – 998 474,28 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 434 586,56  тыс. рублей, внебюджетные  источники  –600 700,0 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2015 год, составил 2 109 703,93 тыс. рублей, их них: федеральный бюджет- 116 200,03  тыс. рублей, областной бюджет –962 443,00 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж   – 566 840,80 тыс. рублей, внебюджетные источники – 464 220,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 2015 год составил 2 096 574,10 тыс. рублей (99,38 % от предусмотренного лимита), из них:  федеральный бюджет – 109 768,09 тыс.рублей, областной бюджет – 960 791,38 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 561 854,63 тыс. рублей, внебюджетные источники – 464 220,00 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием  соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 617,3км (план на 2015 год – 617,3 км);

- обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей – 70% (план на 2015 год – 70%):

- количество  отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов 152 ед. (план на 2015 год –151 ед.).

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы и 1 основное мероприятие.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлено 1270279,23тыс. рублей, из них: федеральный бюджет-23345,05тыс.рублей, областной бюджет – 851939,14тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 394995,04 тыс. рублей.

За отчетный период выполнены следующие мероприятия:

-  ремонт улично-дорожной сети  на 153 объектах;

-  замена верхнего изношенного слоя дорожной одежды на 11 объектах;

- ремонт и устройство тротуаров (в том числе с устройством пандусов)  на 21 объекте;

-  обустройство 13 остановочных павильонов  с заездными карманами, посадочными площадками и тротуарными подходами;

- нанесена горизонтальная дорожная разметка на 136 объектах (осевые и разделительные линии), «Пешеходные переходы» на 85  социальных объектах и на 174 пешеходных переходах городского округа город Воронеж;

- ремонт улично-дорожной сети литым асфальтобетоном на 80 объектах городского округа ( 12 287,1 кв.м);

-  ремонт  подъездов к 15 социально-значимым объектам (подъезды к братским захоронениям, проезды к ФАП, школам, детским садам);

-  завершено строительство автомобильной дороги по ул. Берегового и ул. Комарова в микрорайоне Первое Мая с устройством мостового перехода, наружного освещения, тротуаров. В настоящее время документы на ввод объекта в эксплуатацию находятся на оформлении в инспекции архстройнадзора;

-  выполнены работы по уборке  улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, в том числе уборка снега с проезжей части дорог,тротуаров, посыпка проезжей части пескосмесью (общая площадь уборки города- 21 928,579 тыс.кв.м., вывезено 122 тыс.тн  снега, израсходовано 45,4 тыс. тн пескосмеси) ;

- текущее содержание сетей наружного освещения  (заменено 810 светильников и  9548 перегоревших ламп в светильниках с газоразрядными лампами, осуществлен демонтаж, ремонт, монтаж  3725 светильников, смонтировано  55 опор).

- текущее содержание сетей ливневой канализации и канализационных насосных станций (выполнены работы по: очистке 3648 шт. смотровых и ливнеприемных колодцев, ремонту 204 смотровых и ливнеприемных колодцев, помывке 11342,5 п.м. трубопроводов  диаметром от 300мм до 1000мм, заменено  решеток 15 шт., заменено  труб 155 п.м.);

- планово-предупредительный ремонт мостов и путепроводов (завершены в полном объеме бетонные работы по восстановлению тротуарных консолей трамвайной эстакады верхней части Северного мостового комплекса, выполнены на 50 % работы по устройству гидроизоляции тротуарной части и на 85 % работы по окраске металлического перильного ограждения,  на 65 % выполнены работы по замене деформационных швов на проезжей части Северного моста. В связи с уменьшением бюджетного финансирования в 2015 году, все работы на Северном мостовом комплексе временно приостановлены и будут возобновлены в весенний период 2016 года при наступлении благоприятных погодных условий. Устранен размыв  в сопряжении Чернавского моста с Дамбой и выполнена замена деформационного шва закрытого типа на путепроводе через железнодорожные пути на ул. Героев Сибиряков (ПК 45));

- инструментальное обследование 3-х путепроводов (ул. Ленина, путепроводы №1,2 по ул. 9 Января);

- приобретено 27 единиц специальных и универсальных дорожных машин, в т.ч. 19 единиц на газомоторном топливе.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием -  341,48 тыс. кв. м (план на 2015 год – 312,95 тыс. кв. м);

- доля  протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям  -30 % (план на 2015 год – 30%);

- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок (нарастающим итогом)–  0 км (план на 2015 год – 0 ед.);

- протяженность  построенных (реконструированных)  и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (нарастающим итогом)–  22,8 км (план на 2015 год – 17,7 км);

- освещенность улиц городского округа – 99,7% (план на 2015 год – 99,7%);

- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации -179,1км (план на 2015 год – 179,9 км);

- количество светофорных объектов – 7 ед. (план на 2015 год – 7 ед.);

- количество установленных дорожных знаков -1250 ед. ( план на 2015 год – 1000 ед.).

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» направлено 803984,40 тыс. рублей, из них:  федеральный бюджет-86423,04 тыс.рублей, областной бюджет-107549,74 тыс.рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 145791,62 тыс. рублей, внебюджетные средства –  464220,00тыс. рублей.

Средства направлены на предоставление субсидий:

- МБУ "ЦОДД на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (работ) на эксплуатацию, установку светофорных объектов и дорожных знаков;

- МКП МТК «Воронежпассажиртранс» на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров электротранспортом;

За счет  бюджетных средств приобретено 37 автобусов большой вместимости, работающей на газомоторном топливе и за средств  перевозчиков, работающих на маршрутах города, приобретено 238 единицы подвижного состава.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа – 0% (план на 2015 год – 0%);

- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС – 86,5% (план на 2015 год – 85%).

Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Воронеж».

В отчетном	 периоде    на   реализацию   Основного   мероприятия

направлено 22 310,47 тыс. рублей , из них : областной бюджет  - 1 241,5 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 21 067,97 тыс.рублей.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие  значения  показателей (индикаторов):

- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 151 ед. (план на  2015 год - 152 ед.).

Руководитель управления                                                           М.А.Оськин

Архипова И.В.

2283081