Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

за 2016 год

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

Ответственный исполнитель – управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2016 год, составил  2 529 998,80 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 765 035,00 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 335 963,80 тыс. рублей, внебюджетные  источники  – 429 000,00 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2016 год, составил 4 603 096,80 тыс. рублей, их них: областной бюджет –

2 796 587,90 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж   –

1 282 923,90 тыс. рублей, внебюджетные источники – 523 585,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 2016 год составил 2 288 592,41 тыс. рублей (49,72% от предусмотренного лимита), из них: областной бюджет – 554 093,04 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 210 914,37 тыс. рублей, внебюджетные источники – 523 585,00 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием  соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 651,4 км (план на 2016 год – 651,3 км);

- обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей – 71,0 % (план на 2016 год – 71,0 %);

- количество  отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов 28ед. (план на 2016 год – 29 ед.).

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы и 1 основное мероприятие.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлено 1 632 814,07 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 533 660,74  тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 099 153,33 тыс. рублей.

В рамках исполнения муниципального заказа и  муниципального задания  для реализации мероприятий подпрограммы 1:

отремонтировано 6 462,2 кв.м. улично-дорожной сети  литым асфальтобетоном в  городском округе город ;

– выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети (механизированная и ручная уборка улиц, уличное освещение, сети ливневой канализации), в том числе:

– уборка снега с проезжей части дорог, посыпка проезжей части пескосмесью ( площадь уборки – 22 214,0 тыс.кв.м.) В  2016 году  вывезено 243 956 м3 снега, израсходовано  95 348 тн песко-соляной смеси;

– отремонтировано 38 684 кв.м. дорожного покрытия струйно-инъекционным методом с применением БЦМ  на 252 участках УДС;

– выполнены работы по устранению провалов и просадок, образовавшихся на бесхозяйных сетях, а также на объектах, требующих оперативности (76 объектов) дорожным участком на базе МБУ КБУ Советского района;

– заменено 1619 шт. светильников  и 7790 шт.  перегоревших ламп, отремонтировано 2340 шт. светильников, смонтировано 73 ж/б  и 6 метал. опоры, заменено 23шт. шкафов пунктов питания, смонтировано 76 шт. АСУНО). Выполнены  запланированные работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения на территории городского округа город Воронеж.

В рамках заключенных муниципальных контрактов на текущий год выполнены работы по:

– обслуживанию  4 канализационных насосных станций (КНС), выполнены работы: по очистке 1974 шт. смотровых и ливнеприемных колодцев, ремонту 195 шт. смотровых и ливнеприемных колодцев, промывке  9759,5 п.м трубопроводов, замена труб ливневой канализации – 655,5 п.м, замене ливнеприемных решеток – 3 шт.;

–  ремонту улично-дорожной сети по районам городского округа город Воронеж на 171 объектах общей площадью более 292 тыс.кв.м  ;

– нанесению горизонтальной дорожной разметки на 158 объектах городского округа;

– обустройству подъездов к фельдшерско-акушерскому пункту в пос.Репное;

– ремонту бортового камня на автодорогах местного значения на 17 объектах (Заказчик - МКУ «ГДДХ и Б») выполнение составило  100%;

–замене  бортового камня на автодорогах местного значения (Заказчики – управы районов)  выполнение составило 92%;

– устройству тротуаров  (Заказчики – управы районов) выполнение составило  70,1%;

– ремонту подъездов, подходов и тротуаров к социально-значимым объектам   выполнение составило  90,0 %;

–  ремонту ул. 20-летия Октября, ул. Краснознаменная, автодорога вдоль реки Песчанка, ул. Беговая, ул. 45 Стрелковой Дивизии, автодороги  на Никольское.  Площадь ремонта на указанных объектах составила более 133 тыс.кв.м. На пяти  указанных объектах (ул. 20-летия Октября, ул. Краснознаменная, автодорога вдоль реки Песчанка, ул. Беговая, ул. 45 Стрелковой Дивизии) проведено инструментальное обследование и лабораторные испытания асфальтобетонной смеси;

– обустройству 5 участков велосипедных дорожек:

- съезд с Северного моста –наб. Массалитинова;

- от Северного моста до остановки «ДК Электроника»;

- от остановки «ДК Электроника» по ул. Переверткина, ул. Старых Большевиков до подвесного моста через Воронежское водохранилище на Чернавской дамбе;

- съезд с Чернавского моста;

- от Чернавского моста до стелы Левобережного района;

– обустройству пешеходных ограждений на 51 объекте городского округа город Воронеж;

– устранению  последствий  подтоплений на территории городского округа на 24 объектах.  На 18 местах подтопления обустроены отводы ливневых вод;

– замене пришедших в негодность деформационных швов на 3 путепроводах,  замене секций барьерного ограждения на 2 путепроводах и одном  мосту. Исправлены повреждения тротуарных консолей;

– установлено  6 ед. светофорных объектов;

– установлено 1706 ед. дорожных знаков.

Приобретено  20 единиц коммунальной (специализированной) техники и 74 единиц  навесного  оборудования.

Приобретены  технические средства организации  дорожного движения: светофорные объекты, контролеры,  УСДК, знаки и др. в  количестве 8 607 ед., кабельная продукция -10 300 м.п.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием -  322,7 тыс. кв. м (план на 2016 год – 314,6 тыс. кв. м);

- доля  протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям 29,5% (план на 2016 год – 29,5 %);

- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок (нарастающим итогом)–  0 ед.  (план на 2016 год – 0 ед.);

- протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена  свыше 1 км верхних изношенных слоев дорожной одежды) автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)– 27,8 км (план на 2016 год – 26,8 км);

- освещенность улиц городского округа – 99,7% (план на 2016 год – 96%);

- выполнение запланированного комплекса мероприятий по  содержанию улично-дорожной сети в соответствии с выделенными средствами Дорожного фонда -100,0% (план на 2016 год – 100%);

- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации -179,1км (план на 2016 год – 179,1 км);

- количество построенных светофорных объектов - 6 ед. (план на 2016 год- 5 ед.);

- количество установленных дорожных знаков – 1706 ед. (план на 2016 год -740 ед.)

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» направлено  524 539 тыс. руб., в т.ч. внебюджетных  средств - 523 585,00 тыс. рублей.

За счет средств перевозчиков приобретено 238 единицы подвижного состава, работающих на маршрутах города, из них 8 ед.- большого класса , 116 ед.- среднего класса , 114 ед.- малого класса.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

– количество автобусов, приобретенных за счет бюджета– 0ед. (план на 2016 год – 0 ед.);

– количество автобусов, приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров  - 238 ед. (план на 2016 год –175 ед.);

–  доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС – 87,5 % (план на 2016 год – 87,5 %).

Финансирование основного мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов». Финансирование  за   2016 год составило 131 239,34 тыс.руб., в .ч. погашение задолженности за выполненные работы  2015 года -108 599,11 тыс.руб.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие  значения  показателей (индикаторов):

– количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 28 ед. (план на  2016 год - 29ед.).

Руководитель управления                                                             М.А. Оськин

Архипова И.В.

2283081