Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

за 2018 год

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

Ответственный исполнитель – управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2018 год, составил  4 843 833,41 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1 000 753,00  тыс. рублей, областной бюджет – 2 763 788,94 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 176 587,06 тыс. рублей, внебюджетные  источники  – 902 713,91 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2018 год, составил 5 015 416,31 тыс. рублей, их них:  федеральный бюджет –    1 000 682,00  тыс. рублей областной бюджет –2 942 547,73 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж   – 169 472,67 тыс. рублей, внебюджетные источники – 902 713,91 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за      2018 год составил 4 187 608,00 тыс. рублей (83,49 % от предусмотренного лимита), из них:  федеральный бюджет – 1 000 448,05 тыс.рублей,  областной бюджет – 2 707 998,22  тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 164 769,73 тыс. рублей, внебюджетные источники – 314 392,00 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателя (индикатора):

– обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей – 71,4 % (план на 2018 год – 71,4 %).

-«протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям»,  1009,6 ( план 2018 года - 1009,9 км).

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы и 1 Основное мероприятие.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлено 3 867 438,41 тыс. рублей, из них:  федеральный бюджет –               1 000 000,00 тыс.рублей, областной бюджет – 2 707 382,89  тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 160 055,52 тыс. рублей.

Основные итоги  реализации мероприятий подпрограммы 1:

1)  уборка  улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, в том числе, по зимнему содержанию: уборка снега с проезжей части дорог, улиц тротуаров, посыпка проезжей части пескосмесью (общая площадь уборки города –22 214 тыс.кв.м, вывезено снега –499 930 м3, израсходовано песко-соляной смеси– 11 382,1 тн) .

2)   По содержанию  дорожной одежды:

1)  отремонтировано:

- 3189 м2  улично-дорожной сети  литым асфальтобетоном в  городском округе город Воронеж;

- 47805,55 м2    дорожного покрытия струйно-инъекционным методом с применением БЦМ;

-55958,2 м2 восстановлено  верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках до 100 м (заказчики – управы районов);

3) по текущему содержанию сетей наружного освещения (заменено 10843 неисправных ламп и  582 светильника, отремонтировано 2215 светильников, смонтировано и заменено 79 ж/б   опор и 20 метал.стоек, заменено 46,851 км воздушной сети и 1,454 км кабельной сети, 53,18 км неизолированного алюминиевого провода  на сетях наружного освещения заменены на более современный     СИП2);

4) по текущему содержанию сетей ливневой канализации (выполнены работы: по очистке 941 смотровых и 1829 ливнеприемных колодцев, ремонту 60 смотровых и 150 ливнеприемных колодцев, промывке 30 918,8 п.м. трубопроводов, замена и установка крышек люков в количестве 70 шт.);

5) по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 131 объекте городского округа, выполнение составляет 100%;

6) по обустройству 9 остановочных павильонов:

- ООТ «Совхоз Тепличный» (1 шт)

- ООТ «ул. Гринько» мкр. Репное (2 шт)

- ООТ маршрута №90 по ул. Грузинская (1 шт)

- ул. Иркутская (1 шт);

- ул. Острогожская (2 шт)

- Московский проспект (2 шт)

7)  по ремонту  дорожного покрытия по следующим адресам: ул. Гора Металлистов, ул. Бархатный Бугор, ул. Маяковского (от ул. Степана Панкова до ул. Карамзина), ул. Лескова, ул. Художника Бучкури, проезда по ул. Ф.Энгельса (в районе дома 50), ул. Кубанская гора, ж/м Задонье, Московский проспект, ул. Рокоссовского и др.

8) по ремонту  тротуаров по следующим адресам: ул. Землячки,           ул. Сомовская,  ул. Сосновая,  ул.9 Января (вдоль сквера «Комсомольский»), ул. Тимирязева, пл. Черняховского, пер. Ольховый, ул. Волгоградская (к МБДОУ «Детский сад № 101»).

9) приобретено 50 ед. специализированной коммунальной техники для уборки территории городского округа

В рамках реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные  дороги» завершены работы на запланированных 121 объекте  улично-дорожной сети, из них на 104 улицах и 17 участках мест концентрации ДТП. Приняты  и оплачены работы по ремонту 140,81 км дорожного покрытия.

Завершены  работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении   ул. Антонова-Овсеенко –   ул. 9 Января – ул. Героев Сибиряков.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием -  1640,89 тыс. кв. м (план на 2018 год – 1500 тыс. кв. м);

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности – 99,8% (план на 2018 год – 99,8%);

- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации -179,1км (план на 2018 год – 179,1 км);

- количество построенных светофорных объектов -4 ед. (план на 2018 год-4 ед.);

- количество установленных дорожных знаков – 2118 ед. (план на 2018 год -717 ед.);

- «количество построенных (реконструированных) транспортных развязок» - 1 ед. (план на 2018 год -1ед.);

- «увеличение доли дорог местного значения городского округа город Воронеж соответствующих нормативным требованиям» - 47,38% (план на 2018 год- 47,35%)

«ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией) (нарастающим итогом)» - 4,2 ( план на 2018 год 3,6км).

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» предусмотрено 317 992,00 тыс. рублей, их них: бюджет городского округа город Воронеж – 3 600,00 тыс. рублей, внебюджетных  средств – 314 392,00 тыс. рублей.

За счет средств перевозчиков приобретено 170 единицы подвижного состава, работающих на маршрутах города, из них  , 75 единиц – среднего класса,  95 единицы  малого класса.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество автобусов, приобретенных за счет бюджета– 0ед. (план на 2018 год – 37 ед.);

- количество автобусов, приобретенных за счет средств частных перевозчиков в рамках заключенных договоров  - 170 ед. (план на 2018 год –171 ед.);

- доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС – 90,7 % (план на 2018 год – 87,5 %).

Финансирование Основного мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»  за 2018 год составил 1082,0 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие  значения  показателей (индикаторов):

– количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 4 ед. (план на  2018 год – 4 ед.).

Финансирование Основного мероприятия 2 «Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха»  за 2018 год составил 1095,56 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия 2 в отчетном периоде достигнуты следующие  значения  показателей (индикаторов):

– количество пешеходных переходов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения»– 16 ед. (план на  2018 год – 27 ед.).

На 7 объектах установлены звуковые сигнализаторы, осуществляющие звуковое сопровождение разрешенного пешеходного направления, ориентируя пешеходов с ослабленным зрением, при переходе регулируемого перекрестка и 32 дорожных знака.

Руководитель управления                                                                     О. В. Котов

Челомбиева В.А.

2283386