ОТЧЕТ

о реализации муниципальных программ городского округа

город Воронеж за 9 месяцев 2024 года*

Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Воронеж определен постановлением администрации городского округа город Воронеж от 18.10.2013 № 948. Основанием для разработки муниципальных программ является перечень муниципальных программ городского округа город Воронеж (далее – муниципальные программы), утвержденный распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 27.09.2013 № 851-р.

В отчетный период на территории городского округа город Воронеж реализовывалось 15 муниципальных программ.

Общий объем финансирования муниципальных программ, предусмотренный утвержденными программами на 2024 год, составляет                      44 706 515,43 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 2 461 996,19 тыс. рублей,

областной бюджет – 23 432 630,1 тыс. рублей,

бюджет городского округа город Воронеж – 15 628 254,9 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 3 183 634,24 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальных программ на 2024 год составляют 56 552 350,52 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 3 343 001,42 тыс. рублей,

областной бюджет – 31 203 568,0 тыс. рублей,

бюджет городского округа город Воронеж – 16 467 266,27 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 5 538 514,83 тыс. рублей.

Фактически за 9 месяцев 2024 года на реализацию муниципальных программ направлено 32 458 776,03 тыс. рублей (72,6% от предусмотренного программами на год и 57,4% от предусмотренных плановых ассигнований на год), из них:

федеральный бюджет – 2 496 583,77 тыс. рублей,

областной бюджет – 16 066 829,51 тыс. рублей,

бюджет городского округа город Воронеж – 10 664 013,91 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 3 231 348,84 тыс. рублей.

Диаграмма 1

Объем финансирования муниципальных программ

городского округа город Воронеж за 9 месяцев 2024 года

За отчетный период на реализацию муниципальных программ направлено средств на 17,7% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Финансирование муниципальных программ из федерального и областного бюджетов осуществлялось в рамках аналогичных государственных программ Российской Федерации и Воронежской области.

К финансированию муниципальных программ в отчетный период привлекались внебюджетные средства. Источниками внебюджетных средств стали собственные средства организаций, населения и др.

Информация о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ приведена в приложении № 1.

Доля расходов бюджета городского округа город Воронеж, формируемых на основе муниципальных программ, за 9 месяцев 2024 года составила 99,0% (за 9 месяцев 2023 года – 98,9%).

Информация о достижении показателей (индикаторов) муниципальных программ городского округа город Воронеж приведена в приложении № 2.

Информация о реализации муниципальных программ в разрезе каждой программы за 9 месяцев 2024 года приведена ниже.

Муниципальная программа «Развитие образования»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Ответственный исполнитель – управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление строительной политики, управление имущественных и земельных отношений, управы районов, управление финансово-бюджетной политики, управление транспорта.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2024 год, составляет 25 259 283,26 тыс. рублей, из них: федеральный                  бюджет – 1 889 411,71 тыс. рублей, областной бюджет – 14 813 808,72 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 6 952 077,86 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 603 984,97 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют 25 770 943,92 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 1 893 500,09 тыс. рублей, областной бюджет – 15 264 291,4 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 6 944 977,66 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 668 174,77 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за                  9 месяцев 2024 года составил 15 938 596,89 тыс. рублей (63,1% от предусмотренного программой и 61,8% от предусмотренных плановых ассигнований), из них: федеральный бюджет – 1 308 732,11 тыс. рублей, областной бюджет – 9 191 807,94 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 4 565 220,59 тыс. рублей, внебюджетные источники –          872 836,25 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы и 2 основных мероприятия.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» направлено 5 301 841,95 тыс. рублей, из них: областной бюджет –                       2 786 250,8 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –                1 984 033,61 тыс. рублей, внебюджетные источники – 531 557,54 тыс. рублей.

За отчетный период реализованы мероприятия по созданию условий для стабильного функционирования муниципальных организаций дошкольного образования детей.

Проведен капитальный ремонт в 55 дошкольных образовательных учреждениях.

По состоянию на 01.10.2024 всем детям от 1 до 6 лет, состоящим на учете для предоставления места в 2024 - 2025 учебном году, предоставлены места в МБДОУ.

Муниципальную услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования получили 49 150 детей.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного образования» направлено 9 922 252,26 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 1 207 698,51 тыс. рублей, областной бюджет –                                        5 964 215,62 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –               2 515 132,29 тыс. рублей, внебюджетные источники – 235 205,84 тыс. рублей.

В отчетный период реализованы мероприятия как по созданию условий для стабильного функционирования муниципальных организаций общего и дополнительного образования детей, так и по развитию их сети.

В отчетный период осуществлялось строительство общеобразовательной школы на 1575 мест по ул. Шишкова-Загоровского, школы на 1500 мест по    ул. Покровская, 18/5 (ЖК «Каштановый»), а также реконструкция МБОУ СОШ № 45  по ул. 9 Января, 46 на 661 место.

Осуществлялась разработка ПСД на строительство школы на 2 000 мест по ул. Острогожская.

Запланированный капитальный ремонт проведен в 86 общеобразовательных учреждениях и 8 учреждениях дополнительного образования.

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» проводились мероприятия по капитальному ремонту здания                                       МБОУ СОШ № 29.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» проведены мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе МБОУ СОШ № 38 и МБОУ Лицей № 15.

В целях создания единой информационно-образовательной системы 123 общеобразовательных учреждения и 17 учреждений дополнительного образования имеют сайты и обеспечены доступом к сети Интернет.

Осуществлялось информационно-методическое сопровождение АИС «Зачисление в ОO», ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум», платформы обратной связи и ЭЖ «Дневник.ру».

В отчетный период в основном этапе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования приняли участие 5 011 человек, по образовательным программам среднего общего образования – 10 700 человек.

В школах функционировали 1 395 кружков и секций, в которых занимались 62 824 человек.

В рамках реализации муниципальной составляющей регионального проекта  (далее – МСРП) «Цифровая образовательная среда» завершены работы по оснащению МБОУ «СОШ № 101», МБОУ «СОШ № 102», МБОУ «СОШ         № 103» современным оборудованием и развитию цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.

В рамках реализации МРСП «Успех каждого ребенка» в 17 образовательных учреждениях (5 учреждений дополнительного образования и 12 общеобразовательных учреждений) создано 1 005 новых мест дополнительного образования.

В отчетный период на базе общеобразовательных учреждений были организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнули 3 294 ребенка.

В рамках реализации направления «Школьное молоко» 100% школьников с 1 по 9 класс (более 117 тыс. человек) получали бесплатно пакетированное молоко.

Организовано горячее питание для учащихся 1-4 классов:

˗	для обучающихся в первую смену предоставляются завтраки,

˗	для обучающихся во вторую смену - обеды.

Для детей из семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО и детей лиц, погибших в зоне СВО – организовано двухразовое горячее питание.

Проведено 17 городских мероприятий, организованных МКУ «Центр развития образования и молодежных проектов»:

- онлайн-конкурс чтецов «Воронеж, подвиг твой бессмертен», посвященный 81-годовщине освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков;

- урок мужества «Ленинградский метроном - 900 дней жизни»;

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»;

- урок мужества «У войны не женское лицо»;

- встреча-беседа «Сила России в единстве народов!»;

- круглый стол «Предупреждение и профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде» и др.

В отчетном периоде в целях патриотического воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся были организованы тематические мероприятия патриотической направленности, мероприятия, посвященные Дню России, Дню памяти и скорби, Дню семьи, любви и верности, в которых приняли участие 3 394 ребенка.

Осуществлялось повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников образовательных организаций, совершенствование и развитие профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций общего и дополнительного образования городского округа (семинары, круглые столы, диалоговые площадки, информационно/организационно-методические совещания, конкурсы профессионального педагогического мастерства, мастер-классы, творческие мастерские, сборы, экскурсии и т.д.).

За отчетный период проведены различные мероприятия для педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых приняли участие 1 675 человек.

В рамках XV городского фестиваля педагогического мастерства «От призвания к признанию - 2024» организовано 8 конкурсов.

Проведен муниципальный этап смотра-конкурса «На лучшее оснащение кабинета (класса) ОБЖ общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж», в котором приняли участие 5 образовательных учреждений.

Проведен конкурс «Лучший кабинет педагога-психолога» общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж, в котором приняли участие 27 образовательных учреждений.

Организованы и проведены учебно-методические сборы с преподавателями-организаторами (учителями) основ безопасности защиты Родины.

В отчётный период состоялось 183 заседания территориальных психолого-медико-педагогических комиссий с целью определения специальных образовательных потребностей и условий, обеспечивающих развитие, получение образования, адаптацию и интеграцию в социум детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

На реализацию подпрограммы 3 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» направлено из бюджета городского округа город Воронеж – 1 470,78 тыс. рублей.

Проведено 258 мероприятий, в которых приняло участие более 75 тыс. молодых людей.

В отчетный период 7 активистов «Движения первых» приняли участие во II съезде «Движения первых», 500 активистов в составе делегации 20 муниципальных образовательных учреждений города посетили Международную выставку-форум «Россия» на территории ВДНХ                            (г. Москва).

Проведен городской конкурс активистов Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» «Лидер XXI века».

Совместно с Юниор-лигой КВН Воронежской области организовано проведение Весеннего кубка для школьников с участием команд МБОУ              Лицей № 2, МБОУ Образовательный центр «Содружество», МБОУ СОШ № 70.

На базе МБОУ СОШ № 104 проведены финальные этапы проектов «Движения Первых»:

- Всероссийский проект «Вызов Первых»;

- Всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего»;

- региональный конкурс активистов «Движения Первых» «Лидер Воронежской области XXI века».

Состоялся городской праздник «Если вы есть – будьте первыми!» для членов первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», посвященный Дню детских организаций и объединений.

Проведен марафон «Добрая неделя» в рамках ежегодной Общероссийской акции «Весенняя неделя добра», в котором приняли участие       3 491 человек.

Организована праздничная программа «День молодежи «Регион 36». Участниками мероприятия стали 450 человек.

На базе детских лагерей отдыха прошли городские сборы - профильные смены ООГДДМ «Движение первых» - «Время первых. Благо Твори!» и «Время первых. Выбор за тобой». Участниками стали 348 активистов движения.

На территории smart-парка «Дельфин» проведен мастер-класс «Первая помощь», в котором приняли участие 120 человек.

500 юнармейцев приняли участие в общегородском уроке Мужества, посвященном Дню освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

Совместно с Воронежским филиалом ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» проведена городская викторина, посвященная Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

Состоялся гала-концерт лауреатов городского фестиваля творчества «Юнармейская карусель».

Воспитанники военно-патриотических клубов и ВВПОД «Юнармия» приняли участие в мастер-классах на базе АНО ДПО «Центр специальной подготовки ДОСААФ России» и городских военно-спортивных соревнованиях «Юнармейский биатлон».

Около 700 юнармейцев, обучающихся в школах города, волонтеров стали участниками Всероссийской агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде».

В рамках реализации Общероссийского проекта «Вахта Героев Отечества» проведена торжественная церемония возложения цветов к братской могиле № 6 и бюстам на Аллее Героев. Также в рамках этого проекта в 24 муниципальных образовательных учреждениях прошли Уроки Мужества с участием Героев Советского Союза и Героев России.

Проведено открытое городское первенство «Наследие-2024» для воспитанников военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов.

Организован школьный Пост № 1 у 48 мемориальных объектов, в мероприятии приняли участие 796 человек из 57 образовательных учреждений.

На 89 мемориальных объектах проведена акция «Чистый обелиск», в которой приняли участие 1 956 обучающихся и воспитанников военно-патриотических клубов.

В Параде Победы приняли участие 6 юнармейских отрядов и отряд кадетов школ города.

Организовано проведение мероприятий в образовательных учреждениях по празднованию 8-летия юнармейского движения, в которых приняли участие 372 юнармейца.

Организовано участие волонтеров, юнармейцев во Всероссийской акции «Российский триколор».

В рамках Дня памяти и скорби у Вечного огня на Воинском захоронении № 10 прошли памятные мероприятия, акции «Георгиевская ленточка» и «Свеча Памяти».

На базе ДЛО «Восток-4» организован городской патриотический сбор «Кадетское лето- 2024» для 140 кадет МБОУ ВКШ им. А.В. Суворова.

Проведены отборочные игры соревнований по лазертагу «Дневной дозор» для 270 воспитанников военно-патриотических объединений.

На реализацию основного мероприятия 1 «Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж» направлено 552 612,42 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 101 033,6 тыс. рублей, областной бюджет – 280 922,04 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –  64 583,91 тыс. рублей, внебюджетные источники – 106 072,87 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности имущественных комплексов муниципальных стационарных детских лагерей отдыха МАУ ЦДО «Перемена».

Для организации отдыха детей в летний период в муниципальных детских лагерях отдыха проведены ремонтные работы, мероприятия по укреплению материально-технической базы (приобретено оборудование для пищеблоков, мебель, оснащены медицинские пункты, обновлены первичные средства пожаротушения, благоустроена территория и др.). Все муниципальные детские лагеря отдыха оборудованы новой системой видеонаблюдения. Заключены договоры по обеспечению безопасности детей (техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, охрана ДЛО, медицинское обеспечение), на организацию горячего питания, поставку питьевой воды.

Обеспечена подготовка педагогического персонала детских лагерей, комплектование кадрами, разработаны типовые и календарные планы проведения мероприятий в ДЛО и др.

В рамках подготовки к летнему сезону 2024 года состоялась реконструкция муниципальных детских лагерей, а именно: установлены 7 быстровозводимых корпусов в детских лагерях отдыха «Маяк» (5 корпусов) и «Полет» (2 корпуса). Кроме того, в лагере «Маяк» благоустроена территория и проведен капитальный ремонт.

За отчетный период приняли детей на отдых 7 стационарных муниципальных детских лагерей с общим охватом 5 360 человек.

В детских лагерях отдыха состоялись Дни единых действий: День защиты детей, День русского языка, День России, День памяти и скорби, День молодежи, День семьи, любви и верности, День российского кино, День Российского движения детей и молодежи «Движение первых», День Государственно флага Российской Федерации и др.

На реализацию основного мероприятия 2 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите» направлено из областного бюджета 160 419,48 тыс. рублей.

Приоритетными формами устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются семейные формы устройства: опека, попечительство, усыновление, приемная семья. В отчетный период выполнены запланированные мероприятия, направленные на организацию системы материальной поддержки и стимулирования лиц, принявших в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1274 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж».

Ответственный исполнитель – управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление главного архитектора, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление строительной политики, управление административно-технического контроля, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 803 494,26 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 40 509,29 тыс. рублей, областной бюджет –                        363 019,26 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –                    367 038,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 32 927,31 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют 1 030 268,86 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –        88 221,99 тыс. рублей, областной бюджет – 490 242,96 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 418 876,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 32 927,31 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за          9 месяцев 2024 года составил 681 221,18 тыс. рублей (84,8% от предусмотренного программой и 66,1% от предусмотренных плановых ассигнований), из них: федеральный бюджет – 43 553,04 тыс. рублей, областной бюджет – 270 593,66 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 264 518,14 тыс. рублей, внебюджетные источники – 102 556,34 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает 6 подпрограмм и 7 основных мероприятий. В отчетный период реализация подпрограммы 5 и основных мероприятий 1, 4, 6 не предусмотрена.

На реализацию подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» направлено 467 762,03 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 34 866,15 тыс. рублей, областной бюджет – 238 903,88 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 193 992,0 тыс. рублей.

В отчетный период проводились мероприятия по переселению               592 человек из 240 жилых помещений аварийных многоквартирных домов, в том числе в соответствии с договорами о развитии застроенных территорий и комплексном развитии территорий. Расселено 9 701,23 кв. м общей площади аварийного жилья.

На реализацию подпрограммы 2 «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 9 794,78 тыс. рублей.

За отчетный период снесено 7 аварийных многоквартирных жилых домов (ул. Машиностроителей, 34; ул. 45 Стрелковой дивизии, 12; ул. Матросова, 123а, 195, ул. Электросигнальная, 4, 12, ул. Цюрупы, 7а).

Финансирование подпрограммы 3 «Развитие застроенных территорий» на 2024 год не предусмотрено.

В рамках реализации заключенных договоров на право развития застроенных территорий проводились мероприятия по мониторингу и контролю за ходом исполнения инвесторами-застройщиками обязательств по заключенным договорам.

Осуществлялся сбор, анализ и систематизация полученной информации, велась претензионная работа с инвесторами, осуществлялся выездной контроль выполнения мероприятий согласно условиям заключенных договоров, по результатам которых составлялись акты выездных проверок и фотоотчеты.

На реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение градостроительной деятельности» направлено 8 599,89 тыс. рублей, из них: областной бюджет –     0 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 8 599,89 тыс. рублей.

Подготовлены 2 проекта межевания территорий и документация по планировке территории.

Проведены работы по подготовке проекта  изменений Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы и Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж.

Демонтировано 63 самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружения.

Снесено и приведено в соответствие с установленными требованиями 11 объектов самовольного строительства, в том числе 1 объект в рамках заключенного муниципального контракта.

На реализацию подпрограммы 6 «Комплексное развитие территорий» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 841,1 тыс. рублей.

Принято решение о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Димитрова, Обручева, Окружная, Ржевская, Клинская, Витебская, Калачеевская, Волгоградская, пер. Чаплыгина. Площадь территории составляет 17,86 га (постановление администрации городского округа город Воронеж от 06.08.2024 № 1009).

Средства направлены на оценку рыночной стоимости:

- жилых помещений в многоквартирных жилых домах:

№ 23 по ул. Силикатная, на территории жилого квартала ограниченного улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная;

№ 27, № 27а по пер. Гвардейский, на территории жилых кварталов, прилегающих к ул. Ленинградская;

№ 29/9 по ул. Конструкторов, на территории жилого квартала, ограниченного улицами Конструкторов – Крымская – Пирогова.

- начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки:

жилого квартала, ограниченного улицами Электросигнальная, Московский проспект;

ограниченную улицами Транспортная, 45 Стрелковой дивизии, Бурденко, пер. Здоровья;

ограниченную улицами Димитрова, Обручева, Окружная, Ржевская, Клинская, Витебская, Калачеевская, Волгоградская, пер. Чаплыгина.

Заключены договоры о комплексном развитии территории:

- жилых кварталов, ограниченных пер. Солнечный – ул. Солнечная территории жилой застройки, прилегающей к ул. Беговая и пер. Солнечный, с ООО СЗ «Град-Развитие»;

- жилого квартала, ограниченного ул. 9 Января – ул. Семилукская – ул. Краснодонская – ул. Малаховского», с ООО предприятие «ИП К.И.Т».

На реализацию основного мероприятия 2 «Содержание муниципального жилищного фонда» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 35 530,39 тыс. рублей.

Средства направлены на установку металлических дверей в 20 жилых помещениях, замену замков на входных дверях в 124 жилых помещениях, уборку свободных муниципальных помещений от мусора (предметов обихода) в 32 помещениях, оценку стоимости расселяемых квартир в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда, оплату коммунальных услуг свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда, взносов на капитальный ремонт, услуг нотариуса по оформлению выморочного имущества (32 помещения) в муниципальную собственность и др.

Проведены инструментальные экспертные исследования 18 многоквартирных домов и 2 жилых помещений (ул. Хользунова, 40д, кв. 163; Ленинский пр-т, 163, кв. 81).

Финансирование основного мероприятия 3 «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 441,45 тыс. рублей.

За отчетный период заключены 3 контракта на проведение ремонта 12 жилых помещений и 2 контракта на разработку сметной документации.

На стадии подписания 3 контракта на проведение ремонта 15 жилых помещений. Размещены извещения о проведении закупок на оказание услуг по ремонту 9 жилых помещений.

На реализацию основного мероприятия 5 «Обеспечение жильем молодых семей» направлено 154 867,17 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 8 686,89 тыс. рублей, областной бюджет – 28 828,56 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 14 795,38 тыс. рублей, внебюджетные источники – 102 556,34 тыс. рублей.

В отчетном периоде 28 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

На реализацию основного мероприятия 7 «Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов» направлено 3 384,37 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 2 861,22 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –523,15 тыс. рублей.

В отчетном периоде разработана проектно-сметная документация, проведены проверки достоверности сметной стоимости, конкурсные процедуры по определению подрядчика (исполнителя), выполнены работы по приспособлению жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов на 3 объектах (ул. Менделеева, 18, кв. 42, ул. Старых Большевиков, 14, кв. 67, ул. Бакунина, 43, кв. 65).

Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1282 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж».

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление строительной политики, управление главного архитектора, управление дорожного хозяйства, управление имущественных и земельных отношений, управление экологии, управление административно-технического контроля, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 2 770 444,4 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 2 377 889,4 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 392 555,0 тыс. рублей.

Плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют 4 247 824,52 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 3 503 239,31 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 744 585,21 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за          9 месяцев 2024 года составил 1 440 365,94 тыс. рублей (52% от предусмотренного программой и 33,9% от предусмотренных плановых ассигнований), из них: областной бюджет – 1 036 443,27 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 403 922,67 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы и 9 основных мероприятий. В отчетный период реализация подпрограммы 4 и основных мероприятий 6, 7, 8 не предусмотрена.

На реализацию подпрограммы 1 «Чистая вода» направлено                       1 163 495,1 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 983 552,38 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 179 942,72 тыс. рублей.

Проводились работы по строительству Воронежской повысительной станции – 21(техническая готовность – 80,85%).

По объекту «Реконструкция ВПС-9» заключен договор на выполнение работ по реконструкции. Выполнены следующие работы: демонтаж колонн недействующего здания насосной станции, устройство временных подъездных путей, котлована под РЧВ, стройгородка.

По объекту «ПИР. Строительство двух водопроводных линий Д = 400 мм по ул. Изыскателей до точек врезки в водовод Д 1000 мм в районе ул. Куйбышева L ~ 1300 м.п., каждая» проводились работы согласно заключенному муниципальному контракту (техническая готовность – 99%).

По объекту «ПИР. Строительство напорных канализационных линий        Д = 500 мм L ~ 7000 м.п. каждая, по ул. Изыскателей, Беломорская, Калиниградская, Планетная, Богатырская до разгрузочной камеры на канализационном коллекторе Д-1000 мм по ул. Землячки» - расторгнут контракт, заключенный в 2023 году, с подрядной организацией, которая не выполнила условия контракта. Заключен новый муниципальный контракт (окончание работ - 2025 год).

По объекту «Создание инженерно-коммунальной инфраструктуры, необходимой для реализации проекта по реконструкции Петровской набережной (3 очередь), г. Воронеж» - управлением строительной политики администрации городского округа заключены договора на технологическое присоединение к системам холодного водоснабжения с ООО «РВК-Воронеж», к системе теплоснабжения с АО «Квадра»-«Воронежская генерация», к системе электроснабжения с АО «Воронежская горэлектросеть».

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий» направлено 16 194,88 тыс. рублей, из них: областной бюджет –            4 847,44 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –                           11 347,44 тыс. рублей.

В отчетный период благоустроено 99 городских территорий, оплачены услуги по изготовлению заключения кадастрового инженера (сквер по            ул. Г. Лохматикова, 29).

В рамках обустройства и содержания площадки для временного хранения брошенных транспортных средств заключены:

- контракт на оказание услуг по разработке рабочей документации (проекта) электроснабжения объекта;

- договор об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства АО «ВГЭС»;

- контракт на поставку металлической бытовки (поста охраны).

Реализация подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в отчетный период не осуществлялась.

В рамках реализации подпрограммы выделены средства из областного бюджета на ремонт аварийных балконов МКД, принято решение о возврате данных денежных средств в бюджет Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений» из бюджета городского округа город Воронеж направлено                 52 720,58 тыс. рублей.

Заключены муниципальные контракты на проведение капитального ремонта по отдельным видам работ на 4 объектах: ул. Героев Стратосферы, 13, 14, ул. Машиностроителей, 26а, ул. Южно-Моравская, 21.

Проводились работы в рамках двухгодичного муниципального контракта, заключенного в 2023 году, на объекте по ул. Сакко и Ванцетти, 76.

По объектам, расположенным по ул. Кирова, 10, ул. Куцыгина, 29, окончено исполнительное производство.

На реализацию основного мероприятия 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» направлено 179 796,7 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 45 551,89 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –  134 244,81 тыс. рублей.

В отчетном периоде проводились следующие мероприятия:

- ликвидация аварийных и непредвиденных ситуаций на бесхозяйных сетях водоснабжения и водоотведения на 138 объектах;

- финансовое обеспечение выполнения мероприятий МКУ «Городская дирекция единого заказчика ЖКХ»;

- финансовое обеспечение выполнения мероприятий МКУ «Городская аварийно-спасательная служба»;

- заключение муниципального контракта на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж;

- осуществлялись работы по техническому перевооружению котельной по ул. Свободы, 75 (с привлечением средств СКК),  техническая готовность – 99%;

- проведена проверка достоверности сметной стоимости по объекту «Строительство сети водопровода в г. Воронеж, ул. Зеленодольская, ул. Природная, ул. Федяевского/ул. Дарьинская»;

- осуществлялась разработка проектно-сметной документации по объектам «Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения МБОУ СОШ № 92 по адресу: г. Воронеж, мкр. Малышево, ул. Школьная, 52», «Строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения мкр. Масловка и мкр. Зареченский  в г. Воронеже (жилой район по ул. Совхозная)»;

- проводились работы по объекту «Технологическое присоединение объекта капитального строительства «Реконструкция котельной по ул. Туполева, 31к с реконструкцией инженерных сетей и переключение на нее системы теплоснабжения жилого квартала, ограниченного улицами Волгоградская, Туполева, Баррикадная в г. Воронеже»;

- произведен демонтаж 4 дымовых труб от ликвидированных подвальных газовых котельных;

- завершены работы по ремонту дымовой трубы газовой котельной по ул. Феоктистов, 4 и др.

На реализацию основного мероприятия 4 «Текущее содержание общественных туалетов» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 3 416,17 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание 4 муниципальных стационарных туалетов (ул. Платонова,18, ул. Генерала Лизюкова (у кинотеатра «Мир»), ул. Кольцовская, 66, ул. 25 лет Октября, 45). Общественный туалет по ул. Писателя Маршака (у ТЦ «Лента») демонтирован в ходе строительства стадиона «Факел».

На реализацию основного мероприятия 5 «Организация и содержание мест захоронений» из бюджета городского округа город Воронеж направлено               21 911,2 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Администрация городских кладбищ».

Осуществлялось обслуживание 22 кладбищ: Юго-Западное, Коминтерновское, Лесное, Буденовское, Правобережное, Боровское, Полыновское, Никольское, Еврейское, Березовское, Восточное, Казанское, Первомайское, Малышевское, Подгоренское, Репненское, Тавровское, Боровское (старое), Буденовское (старое), в мкр. Масловка, Старое Никольское, Подклетенское.

Кроме того, МКУ «Администрация городских кладбищ» осуществляло выдачу разрешительных документов на захоронения.

На реализацию основного мероприятия 9 «Обеспечение мероприятий по организации системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов» направлено 2 831,31 тыс. рублей, из них: областной бюджет –              2 491,56 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 339,75 тыс. рублей.

В отчетный период обустроено 14 контейнерных площадок, приобретено 77 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1237 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие культуры».

Ответственный исполнитель – управление культуры администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управы районов, управление строительной политики, управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2024 год, составляет 1 660 447,66 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 33 583,65 тыс. рублей, областной бюджет –  25 990,11 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 493 569,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 107 304,9 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют 1 784 309,17 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –      33 583,63 тыс. рублей, областной бюджет – 116 199,99 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 525 878,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 108 646,95 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за           9 месяцев 2024 года составил 1 234 278,58 тыс. рублей (74,3% от предусмотренного муниципальной программой и 69,2% от предусмотренных плановых ассигнований), из них: федеральный бюджет – 33 583,63 тыс. рублей, областной бюджет – 70 260,53 тыс. рублей,  бюджет городского округа город Воронеж – 1 066 868,78 тыс. рублей, внебюджетные источники – 63 565,64 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы и 3 основных мероприятия. В отчетный период реализация основного мероприятия 3 не предусмотрена.

На реализацию подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры и искусства» направлено 1 171 964,74 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 33 583,63 тыс. рублей, областной бюджет – 70 260,53 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 004 554,94 тыс. рублей, внебюджетные источники – 63 565,64 тыс. рублей.

В отчетном периоде обеспечено текущее содержание и хозяйственное обслуживание учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж.

В рамках подпрограммы проведены общегородские и районные праздники, фестивали и конкурсы (новогодние и рождественские праздники, День освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, фестиваль «Защитники Отечества», форум «Достояние культуры Воронежа», мероприятия в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов День города и др.).

В отчетный период проведены XIII международный Платоновский фестиваль искусств, международный молодежный фестиваль авторской песни «Парус надежды» и XVII Всероссийский хореографический фестиваль «Танцующий город».

Учреждениями культуры городского округа предоставлены муниципальные услуги населению в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности, по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек, по организации культурного досуга населения и др.

Завершено строительство объекта «Музей Воздушно-Десантных войск» (ул. Генерала Лизюкова, 42в).

В отчетном периоде за счет средств бюджета городского округа город Воронеж проведены ремонтные работы в:

- МБУДО ДШИ № 2, 4, 8, 9, 16;

- МБУК «ЦБС» библиотеки № 9, 18, 45;

- МАУДО ДХШ;

- МБУК «ЦКС» клуб «Масловский»;

- МБУК «ГДвК»;

- МБУК «СГБИ».

Разработана проектная документация по ремонту МБУДО ДШИ №7, 11, 16.

Выполнены работы по устройству санитарного узла для маломобильных групп населения в здании КДЦ «Северный» МБУК «ЦКС» в рамках государственной программы Воронежской области «Доступная среда».

В отчетном периоде приобретены для:

- МБУДО ДШИ № 16 (мебель, сценические мониторы, МФУ и ноутбук);

- МБУДО ДШИ № 13 (коробка для генератора);

- МАУДО ДХШ (мебель, проектор);

- МБУДО ДШИ № 2, 7 (сценические костюмы);

- МБУК ЦБС (книжные издания);

- МКУ «ЦБУ и ОДУ УК» (кондиционеры);

- МБУК ЦВПВ «Музей-диорама» (витрины и проектор).

В рамках выполнения соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и развитию учреждений культуры выделены денежные средства на капитальный ремонт МБУДО ДШИ № 16. Ремонтные работы завершены в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 «Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия» направлено из бюджета городского округа город Воронеж 23 983,99 тыс. рублей.

В целях сохранения объектов культурного наследия (далее – ОКН) в отчетном периоде проведены ремонтные работы:

- облицовочных покрытий постамента скульптурной композиции «Клятва-Салют» ОКН регионального значения «Братская могила № 1» мемориального комплекса «Чижовский плацдарм»;

- противоаварийные работы по защите ОКН регионального значения «Каменный мост».

Проведены работы по:

- текущему ремонту элементов мемориального комплекса «Площадь Победы»;

- актуализации проектно-сметной документации ОКН регионального значения «Братская могила №2»;

- разработке рабочей документации по проведению ремонтных работ на ОКН федерального значения могилах Кольцова А.В., Никитина И.С.;

- ремонту лафетов пушек на Адмиралтейской площади;

- ремонту гранитного пилона в границах ОКН регионального значения «Терновое кладбище».

На реализацию основного мероприятия 1 «Создание условий для развития туризма» направлено из бюджета городского округа город Воронеж 17 545,2 тыс. рублей.

За отчетный период МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа» выполнено муниципальное задание на оказание туристско-информационных услуг в количестве 136,17 тыс. единиц.

На реализацию основного мероприятия 2 «Разработка и реализация программ размещения социальной рекламы и праздничного оформления территории городского округа город Воронеж средствами наружной рекламы» из бюджета городского округа город Воронеж направлено     20 784,65 тыс. рублей.

За отчетный период реализовано 14 концепций по оформлению города к праздничным датам и мероприятиям социальной направленности.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 30.12.2014 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение общественного порядка».

Ответственный исполнитель – управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление культуры, управление делами, учета и отчетности, управление образования и молодежной политики, управы районов, МКУ городского округа город Воронеж «Безопасный город».

Общий объем финансирования за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, предусмотренный программой на 2024 год, составляет 65 975,0  тыс. рублей.

Плановые ассигнования бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют                        65 922,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за             9 месяцев 2024 года за счет средств бюджета городского округа город Воронеж составил 50 783,55 тыс. рублей (77% от предусмотренного программой и 77% от предусмотренных плановых бюджетных ассигнований).

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы.

На реализацию подпрограммы 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 565,0 тыс. рублей.

За отчетный период проведено 62 тематических мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов, в которых приняли участие 32 508 человек.

В целях увеличения охвата целевой аудитории в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма часть мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов переведена в онлайн-режим, предусмотрена возможность их трансляции в сети интернет, использовались социальные сети.

Количество просмотров тематических материалов, размещенных в сети Интернет, составило 254 323 единиц.

В средствах массовой информации размещено 208 публикаций на тему профилактики экстремизма.

На реализацию подпрограммы 2 «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 50 218,55  тыс. рублей.

Средства направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения мероприятий МКУ «Безопасный город»;

- установку 2 видеокамер на железнодорожных переездах, расположенных по улицам Машиностроителей, Хользунова;

- текущее содержание видеокамер (1 123 ед.), установленных в общественных местах.

В Центр видеомониторинга МКУ «Безопасный город» интегрированы        5 376 камер видеонаблюдения объектов различных форм собственности.

Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Защита от чрезвычайных ситуаций».

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Воронеж» (далее – МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа»).

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 169 671,0 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют 1 751 142,38 тыс. руб. тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 759 991,91 тыс. рублей, областной бюджет – 424 210,0 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 566 940,47 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за                   9 месяцев 2024 года составил 1 473 525,77 тыс. рублей (868,5% от предусмотренного муниципальной программой и 84,1% от плановых бюджетных ассигнований), из них: федеральный бюджет – 644 344,59 тыс. рублей, областной бюджет – 308 565,69 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 520 615,49 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 «Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» направлено 1 469 688,96 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 644 344,59 тыс. рублей, областной бюджет – 308 565,69 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 516 778,68 тыс. рублей.

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия: содержание и развитие материально-технической базы аварийно-спасательных отрядов и служб МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» (страхование, ремонт автомобилей, шиномонтаж, приобретение горюче-смазочных материалов, программного обеспечения, антипирена для противопожарной обработки, питания для спасателей, масла для катеров и другие расходы).

Заключен контракт на проведение медицинского осмотра спасателей и водителей. Проведено обучение спасателей.

Произведена оплата проживания и питания граждан, прибывших из приграничных с Воронежской областью территорий и размещаемых на территории городского округа город Воронеж.

На реализацию основного мероприятия 2 «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 3 836,81 тыс. рублей.

В отчетном периоде проведена закупка оборудования и запчастей для системы оповещения.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики, управление главного архитектора, управление имущественных и земельных отношений, управление жилищно-коммунального хозяйства, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 556 879,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 263 714,2 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 276 765,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 400,0 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют 765 484,05 тыс. рублей, из них: областной бюджет– 386 301,57 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 362 782,48 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 400,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за              9 месяцев 2024 года составил 329 354,65 тыс. рублей (59,1% от предусмотренного муниципальной программой и 43,0% от предусмотренных плановых ассигнований), из них: областной бюджет – 127 470,94 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 201 883,71 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 «Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа» направлено 182 460,27 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 40 455,39 тыс. рублей,  бюджет городского округа город Воронеж – 142 004,88 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов, закрепленных за МКП «ЭкоЦентр» и МБУ «Зеленхоз».

Проведена вырубка 886 деревьев, обрезка 1 053 деревьев, покос                   1 862,86 тыс. кв.м газонов, стрижка 10 444 кв. м кустарников. Осуществлялись покос травы, корчевка пней, проведены уходные работы за деревьями, высаженными в предыдущем периоде.

Оказаны услуги по охране мемориального комплекса «Площадь Победы», сквера «Советский».

Проведено обслуживание фонтана и поливочного водопровода на мемориальном комплексе «Площадь Победы».

В целях проведения лесопатологического обследования зеленых насаждений приобретен резистограф, томограф, ноутбук.

Для обеспечения специализированной техникой МКП «ЭкоЦентр» и МБУ «Зеленхоз» приобретено 3 автомобиля, 2 самосвала, 2 коммунально-дорожные машины, мини погрузчик, 10 газонокосилок, 3 трактора, 2 снегоуборщика, 2 подметальные машины, 3 воздуходувки, 5 бензопил, 5 кустрезов, 3 высотореза.

Проведена экспертиза определения сметной стоимости благоустройства сквера «Защитников Воронежа», проведены благоустроительные работы.

Оформлено в муниципальную собственность 7 озелененных территорий.

На реализацию основного мероприятия 2 «Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами» направлено 95 338,26 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 70 139,87 тыс. рублей,  бюджет городского округа город Воронеж –       25 198,39 тыс. рублей.

Проведены мониторинговые исследования территории ликвидированной несанкционированной свалки по ул. Землячки, 29.

Проведена экспертиза ПСД рекультивации рудника «Средний».

Разработана ПСД на ликвидацию объекта накопленного вреда «Иловые карты, расположенные западнее ПОС ООО «РВК-Воронеж» по ул. Антокольского. Ведутся работы по ликвидации данного объекта (I этап).

Проведен отбор проб воды на содержание мышьяка в мкр. Семилукские Выселки.

В рамках проведения месячника благоустройства приобретены перчатки, мешки для мусора, вывезено 8279,1 куб. м. отходов с мест несанкционированного размещения.

На реализацию основного мероприятия 3 «Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 21 524,94 тыс. рублей.

В отчетном периоде оказаны услуги по охране парков и скверов, а также обеспечено содержание фонтанов в Воронежском центральном парке, парке культуры и отдыха «Орленок» и в сквере «Петровский».

В рамках экологического воспитания и пропаганды бережного отношения к природе под координацией управления экологии проведен конкурс проектов парков и скверов «Зеленый город, который построим мы».

На аллеях парка культуры и отдыха «Орленок» проведена фотовыставка, посвященная 100-летней истории Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова.

В рамках проведения XIV Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад» подготовлена экспозиция от городского округа город Воронеж.

Проведена акарицидная обработка 22 озелененных территорий.

На реализацию основного мероприятия 4 «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» направлено 30 031,18 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 16 875,68 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 13 155,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось строительство муниципального приюта для животных без владельцев (завершающий этап). Проводился отлов и стерилизация животных.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1238 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта».

Ответственный исполнитель – управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики, управление имущественных и земельных отношений, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 1 719 788,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 80 220,52 тыс. рублей, областной бюджет –              396 290,28 тыс. рублей, бюджет городского округа город  Воронеж – 1 147 334,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 95 944,0 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют 1 868 478,69 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 80 220,52 тыс. рублей, областной бюджет – 505 086,39 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 172 325,04 тыс. рублей, внебюджетные источники – 110 846,74 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за           9 месяцев 2024 года составил 998 598,6 тыс. рублей (58,1% от предусмотренного муниципальной программой и 53,4% от предусмотренных плановых ассигнований), из них: федеральный бюджет – 2 220,52 тыс. рублей, областной бюджет – 141 643,83 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 786 209,53 тыс. рублей, внебюджетные источники – 68 524,72 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Воронеж» направлено 41 192,31 тыс. рублей из них: областной бюджет –               29 815,99 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –             11 376,32 тыс. рублей.

Организовано и проведено 655 массовых городских физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Воронеж на 2024 год, в которых приняли участие более 65 тысяч человек.

В отчетном периоде проведены:

- чемпионат городского округа город Воронеж по баскетболу 3х3, в котором приняли участие 116 команд;

- спортивные конкурсы «Веселые старты» в рамках физкультурного мероприятия «Мы любим спорт!»;

- мероприятие «Спортивное семейное лето!» в парке «Орленок»;

- фестиваль «Спортивный выходной» в парке «Алые паруса»;

- «Ярмарка спорта» в рамках празднования Дня города;

- I Всероссийский фестиваль по семейной акробатике, в котором приняли участие 50 семей;

- спартакиада допризывной казачьей молодежи памяти Евгения Свиридова, в которой приняли участие 16 команд из районов Воронежской области.

В целях привлечения населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом инструкторами по спорту МБУ «Городской физкультурно-спортивный центр» проведено 198 физкультурных мероприятий на школьных и внутридворовых спортивных площадках.

Центрами тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» велась работа по внедрению и реализации комплекса ГТО. За отчетный период в мероприятиях по сдаче нормативов ВФСК «ГТО» приняли участие 52 761 человек.

Осуществлены выплаты дополнительного материального обеспечения неработающим пенсионерам городского округа город Воронеж, имеющим почетные звания Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

На реализацию основного мероприятия 2 «Строительство, реконструкция, создание спортивной инфраструктуры на территории городского округа город Воронеж» направлено 6 844,31 тыс. рублей из них: областной бюджет – 1 546,78 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 5 297,53 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату проектно-изыскательских работ по объекту «Устройство «умной» спортивной площадки (создание модульного сооружения «фиджитал» центр, Петровская набережная)».

На реализацию основного мероприятия 3 «Капитальный ремонт имущества учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж» направлено 113 959,05 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 100 046,71 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –13 912,34 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату выполненных работ по капитальному ремонту здания МАУ СК «Юбилейный».

На реализацию основного мероприятия 4 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж» направлено                836 602,93 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 2 220,52 тыс. рублей, областной бюджет – 10 234,35 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 755 623,34 тыс. рублей, внебюджетные источники –                 8 524,72 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1279 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Ответственный исполнитель – управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнитель муниципальной программы – управление имущественных и земельных отношений, управление административно-технического контроля.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 73 104,0 тыс. рублей.

Плановые ассигнования бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют                        72 134,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Воронеж за 9 месяцев 2024 года составил 22 937,5 тыс. рублей (31,4% от предусмотренного муниципальной программой и 31,8% от предусмотренных плановых бюджетных ассигнований).

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму и 4 основных мероприятия.

Финансирование подпрограммы 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» за 9 месяцев 2024 года не осуществлялось.

В отчетный период реализовывались мероприятия, не требующие финансирования.

Проведено мероприятие для субъектов МСП по вопросам реализации мер поддержки для бизнеса в 2024 году.

Проведены консультационно-обучающие семинары по вопросам предоставления субсидии из бюджета городского округа город Воронеж на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования. В семинарах приняли участие порядка 150 человек.

Направлено 127 информационных сообщений о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях, семинарах, вебинарах, тренингах, образовательных курсах, форумах, программах и др.

Финансирование основного мероприятия 1 «Стимулирование развития инновационной деятельности» в 2024 году не предусмотрено.

В адрес инновационных предприятий и организаций инфраструктуры поддержки инноваций направлено 45 информационных сообщений о бесплатных семинарах, вебинарах, образовательных курсах, выставочных мероприятиях, форумах, программах, конкурсах для получения грантового финансирования в целях реализации инновационных проектов, порядках предоставления субсидий из федерального, областного бюджетов и других мерах поддержки.

Финансирование основного мероприятия 2 «Защита прав потребителей в сфере потребительского рынка городского округа город Воронеж» в 2024 году не предусмотрено.

В отчетном периоде реализовывались мероприятия, не требующие финансирования.

Оказано 15 консультаций по вопросам защиты прав потребителей. В средствах массовой информации размещено 5 справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей.

На реализацию основного мероприятия 3 «Обеспечение условий исполнения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и договоров на организацию ярмарок» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 21 417,55 тыс. рублей.

Произведена уплата налога на добавленную стоимость при предоставлении прав на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов и организацию ярмарок.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по определению рыночной стоимости (цены продажи) права заключения договоров на размещение временных торговых объектов.

Выполнено мероприятие по осуществлению оценки стоимости прав на заключение договоров, на организацию ярмарок, на размещение НТО, передвижных средств развозной и разносной уличной торговли, нестационарных объектов сезонной торговли.

На реализацию основного мероприятия 4 «Демонтаж нестационарных торговых объектов» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 1 519,95 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по демонтажу НТО с ООО «СК-ВЕКК+».

Выполнены работы по демонтажу 61 НТО.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы».

Ответственный исполнитель – управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление транспорта, управление строительной политики, управление делами, учета и отчетности, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 5 331 396,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 102 040,9 тыс. рублей, областной бюджет –                     4 957 744,2 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –                   158 041,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 113 570,0 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют 12 070 875,36 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 100 000,0 тыс. рублей, областной бюджет – 9 106 113,57 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 476 745,79 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2 388 016,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за                   9 месяцев 2024 года составил 5 860 046,42 тыс. рублей (109,9% от предусмотренного программой и 48,5% от предусмотренных плановых ассигнований), из них: федеральный бюджет – 100 000,0 тыс. рублей, областной бюджет – 4 402 227,4 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 190 703,02 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 167 116,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы и 2 основных мероприятия. В отчетном периоде реализация основных мероприятий 1, 2 не предусмотрена.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» направлено 4 530 678,92 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –                       100 000,0 тыс. рублей, областной бюджет – 4 247 953,28 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 182 725,64 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в отчетном периоде проводились следующие мероприятия:

- выполнено восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 152 объектах;

- выполнены в полном объеме работы по ремонту 5 магистральных улиц, 36 улиц частного сектора и 3 остановочных павильонов;

- проводились работы по ремонту 5 улиц частного сектора и 9 остановочных павильонов;

- содержание улично-дорожной сети (механизированная и ручная уборка улиц), в том числе: уборка снега с проезжей части дорог, посыпка проезжей части песко-соляной смесью;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки на 220 объектах;

- ремонт тротуаров на 6 объектах улично-дорожной сети;

- текущее содержание сетей наружного освещения (замена 6 413 неисправных ламп и светильников, 6,7 км воздушной сети, ремонт 913 светильников, монтаж и заменена 41 железобетонной опоры);

- текущее содержание сетей ливневой канализации (выполнены работы по: очистке 664 смотровых и ливнеприемных колодцев, промывке 31 463 м сетей ливневой канализации, ремонту и замене 217 смотровых и ливнеприемных колодцев);

- установка 8 светофорных объектов;

- установка 1 958 дорожных знаков;

- осуществлена охрана 3 мостовых сооружений (Северный мост, Чернавский мост, мост ВОГРЭС), 4 наземных и 1 подземного пешеходных переходов;

- приобретено 53 ед. коммунальной техники и др.

В рамках заключенных долгосрочных муниципальных контрактов велись работы по:

- реконструкции и строительству автодорог в квартале, ограниченном улицами: Богатырская, Планетная, Федора Тютчева, Сельская (техническая готовность объекта - 100%);

- строительству съезда в районе 508 км автодороги М4 «Дон» (техническая готовность объекта - 100%);

- реконструкции объектов улично-дорожной сети г. Воронежа (участок ул. Свободы от путепровода через ж/д пути по ул. 9 Января до пересечения с ул. Кольцовская и участок ул. 60 Армии от ул. Владимира Невского до ул. Солнечная) II этап ул. Свободы (техническая готовность объекта - 2%);

- строительству автомобильной дороги от ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. 60 Армии (техническая готовность объекта - 25 %).

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» проводилась реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского пр-кта и ул. Остужева по двум этапам:

- осуществлялись работы на I этапе реконструкции «Участок от путепровода по ул. Остужева на пересечении с железной дорогой до примыкания к транспортной развязке в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги М-4 «Дон» (ул. Изыскателей) и ул. Остужева» (техническая готовность объекта - 91%);

- начаты работы на II этапе реконструкции «Участок от примыкания к транспортной развязке у Северного мостового перехода на левобережном подходе к мосту до путепровода по улице Остужева на пересечении с железной дорогой» (техническая готовность объекта - 9%).

При реализации инвестиционных проектов в рамках комплексной жилой застройки на территории городского округа город Воронеж с привлечением средств ИБК и СКК осуществлялось:

- строительство объекта «Комплексная жилая застройка по ул. Острогожская в мкр. Шилово г. Воронежа. Магистральная улица районного значения между кварталами AI-AV» (техническая готовность объекта - 83%);

- строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева (техническая готовность объекта - 100 % (ввод в эксплуатацию));

- строительство автомобильной дороги от ул. Загоровского в направлении автомобильной дороги по ул. Ломоносова (техническая готовность объекта - 100 % (ввод в эксплуатацию));

- работы по объекту «Сети ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова, Московский проспект, ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, наб. Максима Горького, ул. Бурденко с КНС в г. Воронеж» (техническая готовность объекта - 5%);

- реконструкция объектов улично-дорожной сети города Воронежа (участок ул. Свободы от путепровода через ж/д пути по ул. 9 Января до пересечения с ул. Кольцовская и участок ул. 60 Армии от ул. Владимира Невского до ул. Солнечная) 1 этап ул. 60 Армии (техническая готовность объекта - 73%).

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта» направлено 1 329 367,5 рублей, из них: областной бюджет –                  154 274,12 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –                   7 977,38 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 167 116,0 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- погашение лизинговых платежей по контрактам на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса, приобретенных в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- обеспечение деятельности МКП МТК «Воронежпассажиртранс» по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам;

- приобретение 108 единиц подвижного состава, работающих на городских маршрутах из них: 20 ед. большого и 88 ед. среднего класса (средства частных перевозчиков);

- выполнение МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» муниципального задания;

- оказание услуг по перемещению и хранению автотранспортных средств без государственных регистрационных знаков, с видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих их идентификации, государственными знаками.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1283 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление транспорта, управление дорожного хозяйства, управление главного архитектора.

Общий объем финансирования за счет внебюджетных средств, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет               1 213 503,06 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы за счет внебюджетных средств на 2024 год составляют 1 213 503,06 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за 9 месяцев 2024 года составил 956 749,89 тыс. рублей (78,8% от предусмотренного программой и 78,8% от предусмотренных плановых ассигнований).

Муниципальная программа включает 5 основных мероприятий. В отчетный период реализация основных мероприятий 1, 4 не предусмотрена.

На реализацию основного мероприятия 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» из внебюджетных источников направлено 501 167,59 тыс. рублей.

Средства направлены на:

˗	мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (далее - МКД) (управляющие организации);

˗	автоматизацию расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов (АИСКУПЭ) (управляющие организации);

˗	утепление МКД, квартир и площади мест общего пользования в МКД, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов (управляющие организации);

˗	проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в МКД (управляющие организации);

˗	восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения МКД (управляющие организации);

˗	замену ламп накаливания современными энергоэффективными системами внутреннего и наружного освещения МКД, включая мероприятия по установке датчиков движения (управляющие организации);

˗	мероприятия по тепловой изоляции трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения (управляющие организации);

˗	автоматизацию потребления тепловой энергии МКД (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование) (управляющие организации);

˗	перекладку электрических сетей для снижения потерь электрической энергии (управляющие организации);

˗ мероприятия, направленные на установление показателей (индикаторов) повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов (управляющие организации);

˗ проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области) и др.

На реализацию основного мероприятия 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» из внебюджетных источников направлено                           425 961,7 тыс. рублей.

Средства АО «Квадра» «Воронежская генерация» направлены на реконструкцию (модернизацию) существующих тепловых сетей и объектов систем централизованного теплоснабжения, восстановление линий рециркуляции.

На реализацию основного мероприятия 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного (уличного) освещения» из внебюджетных источников направлено                      29 620,6 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- модернизацию оборудования, используемого для передачи электрической энергии, оснащение потребителей приборами учета и автоматизированными системами учета электроэнергии (АО «Воронежская горэлектросеть»);

- техническое перевооружение сети наружного освещения с использованием светильников со светодиодными источниками света (МКП «Воронежгорсвет»).

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1278 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Управление муниципальным имуществом».

Ответственный исполнитель – управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление главного архитектора.

Общий объем финансирования из бюджета городского округа город Воронеж, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 117 282,04 тыс. рублей.

Плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Воронеж на 2024 год составляют 138 668,74 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы из бюджета городского округа город Воронеж за 9 месяцев 2024 года составил 75 375,26 тыс. рублей (64,3% от предусмотренного муниципальной программой и 54,4 % от предусмотренных плановых бюджетных ассигнований).

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму и 2 основных мероприятия.

В отчетный период реализация подпрограммы 1 не предусмотрена.

На реализацию основного мероприятия 1 «Совершенствование управления муниципальной собственностью и рекламно-информационным пространством городского округа город Воронеж» из бюджета городского округа город Воронеж направлено                       54 517,57 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2024, НДС при реализации имущества физическим лицам, земельного налога за использование земельных участков под объектами строительства, оплату выполнения кадастровых работ по изготовлению технической документации, документов для осуществления государственной регистрации права собственности, взносов на капитальный ремонт, содержание общедомового имущества многоквартирных домов (нежилого назначения), оплату услуг поставки тепловой энергии и электроэнергии, оплату услуг по оценке нежилого недвижимого имущества в целях дальнейшей реализации путем приватизации или предоставления в аренду и др.

За отчетный период заключены муниципальные контракты:

- на выполнение работ по изготовлению технической документации, в том числе справки БТИ (1 контракт);

- на выполнение кадастровых работ по изготовлению актов обследования, технических планов (13 контрактов);

- по оценке недвижимости (7 контрактов);

- на оценку годового размера платы по договорам на установку рекламных конструкций (1 контракт);

- по подготовке сметы на демонтаж рекламных конструкций                   (3 контракта);

- на проведение обследования объектов недвижимости на Петровской набережной и в парке «Танаис» (2 контракта);

- на подготовку контракта на проект организации работ на объект недвижимости на Петровской набережной (1 контракт);

- на выявление отсутствующих в натуре объектов недвижимости            (2 контракта);

- на проведение мероприятий по кадастровым работам на земельные участки (1 контракт);

- на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций (2 контракта);

- на осуществление сноса (демонтажа) движимого имущества в парке «Танаис» (1 контракт);

- на осуществление сноса (демонтажа) здания бывшего детского сада (ул. Минская, 13) (1 контракт);

- на разработку проектно-сметной документации муниципального имущества, расположенного по ул. Остужева, 7 (1 контракт);

- на ремонт муниципального имущества (ул. Остужева, 7) (1 контракт).

Заключено соглашение об изъятии земельного участка, расположенного в жилом массиве «Олимпийский» в рамках строительства автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева.

Заключено соглашение об изъятии земельного участка по ул. Остужева, 6в в целях реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского пр-кта и ул. Остужева.

Подготовлено 30 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 7 схем расположения в целях установления границ публичного сервитута, 168 межевых планов.

Оплачены взносы на капитальный ремонт в ФКР МКД Воронежской области и спец. счета, содержание и ТО общедомового имущества МКД, произведена оплата услуг поставки тепловой энергии и электроэнергии.

На реализацию основного мероприятия 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 20 857,69 тыс. рублей.

Осуществлялось финансовое обеспечение выполнения мероприятий МКУ «Городской центр муниципального имущества».

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1236 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Муниципальное управление».

Ответственный исполнитель – управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление информации, управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества, управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 2 825 458,0 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 39 590,0 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 2 785 868,0 тыс. рублей.

Плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют 2 832 863,68 тыс. рублей, из них:  федеральный бюджет – 304,0 тыс. рублей, областной бюджет – 86 234,33 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 2 746 325,35 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за           9 месяцев 2024 год составил 2 109 674,12 тыс. рублей (74,7% от предусмотренного муниципальной программой и 74,5% от предусмотренных плановых бюджетных ассигнований), из них: федеральный бюджет – 25,81 тыс. рублей, областной бюджет – 54 793,75 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 2 054 854,56 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает 8 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1 «Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж» направлено 1 596 266,15 тыс. рублей, из них: областной бюджет –                      24 169,53 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –                        1 572 096,62 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату заработной платы (с начислениями), командировочные расходы, оплату коммунальных и транспортных услуг, услуг связи, расходы на содержание муниципального имущества, приобретение основных средств и материальных запасов, уплату налогов, прочие расходы.

На реализацию основного мероприятия 2 «Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий» направлено 30 420,03 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 25,81 тыс. рублей, областной бюджет –                   30 394,22 тыс. рублей.

Средства направлены на организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, создание и организацию деятельности административных комиссий, составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

На реализацию основного мероприятия 3 «Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 17 982,6  тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления в районах городского округа город Воронеж.

На реализацию основного мероприятия 4 «Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж» из бюджета городского округа город Воронеж направлено     28 630,65 тыс. рублей.

Средства направлены на освещение деятельности администрации городского округа город Воронеж в средствах массовой информации, опубликование официальных документов администрации городского округа город Воронеж в сетевом издании «Берег-Воронеж».

На реализацию основного мероприятия 5 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 302 594,0 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 50,00 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж - 302 544,0 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности:

МБУ «Муниципальный архив г. Воронеж» – 13 404,22 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, оплата транспортных и коммунальных услуг, услуг связи, кредиторская задолженность прошлого года и прочие расходы);

МКУ «Информационные технологии» – 19 952,08 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, оплата коммунальных услуг, приобретение расходных материалов);

МКУ «Автобаза администрации городского округа город Воронеж» –  123 694,45 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, оплата транспортных и коммунальных услуг, услуг связи, приобретение запасных частей и ГСМ, прочие расходы);

МКУ «Управление служебных зданий» – 133 978,29 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, оплата транспортных и коммунальных услуг, услуг связи, проведение ремонтных работ и прочие расходы);

МКУ «Агентство управления проектами» – 7 390,87 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, оплата транспортных и коммунальных услуг, услуг связи и прочие расходы).

МАУ «Агентство городских коммуникаций» – 4 174,09 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, оплата транспортных и коммунальных услуг, услуг связи и прочие расходы).

На реализацию основного мероприятия 6 «Дополнительные выплаты отдельным категориям населения и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж» направлено 133 444,7 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 180,0 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 133 264,7 тыс. рублей.

Средства направлены на:

˗	выплаты пенсионного обеспечения – 120 217,86 тыс. рублей (702 человека);

˗	выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воронежа» – 6 107,59 тыс. рублей (21 человек);

˗	поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа город Воронеж – 7 119,25 тыс. рублей (9 организаций).

В рамках реализации основного мероприятия 7 «Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж» бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации городского округа город Воронеж в объеме 48 440,49 тыс. рублей направлены на реализацию муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций».

На реализацию основного мероприятия 8 «Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж» из бюджета городского округа город Воронеж направлено           335,99 тыс. рублей.

По программе повышения квалификации 75 муниципальных служащих прошли обучение в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления».

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Программа утверждена постановлением администрации городского круга город Воронеж от 29.11.2013 № 1077 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Управление муниципальными финансами».

Ответственный исполнитель – управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление делами, учета и отчетности, управление экологии, управление образования и молодежной политики,  управление физической культуры и спорта, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики, управление транспорта, управление дорожного хозяйства, управление строительной политики, управление имущественных и земельных отношений, управление жилищных отношений, управление главного архитектора, управы районов.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 1 628 968,0 тыс. рублей.

Плановые ассигнования бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют                          1 196 819,68 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Воронеж за 9 месяцев 2024 года составил  435 116,88 тыс. рублей (26,7% от предусмотренного муниципальной программой и 36,4% от предусмотренных плановых бюджетных ассигнований).

Муниципальная программа включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе город Воронеж» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 308 728,44 тыс. рублей.

Средства направлены на:

˗ исполнение судебных актов и уплату государственной пошлины –         52 188,95 тыс. рублей;

˗ межбюджетные трансферты на предоставление субсидий малоимущим гражданам на оплату услуг ЖКХ – 233 572,16 тыс. рублей;

˗ обслуживание муниципального долга – 22 967,33 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 126 388,44 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж»

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 27.12.2017 № 720 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж».

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление строительной политики, управление экологии, управление главного архитектора, управление культуры, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 510 820,05 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 316 230,12 тыс. рублей, областной бюджет –                194 583,93 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –                     6,0 тыс. рублей.

Плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют 1 743 112,41 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 387 179,28 тыс. рублей, областной бюджет –                   1 321 648,48 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –               34 284,65 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за           9 месяцев 2024 года составил 852 150,8 тыс. рублей (166,8% от предусмотренного программой и 48,9% от предусмотренных плановых бюджетных ассигнований), из них: федеральный бюджет – 364 124,07 тыс. рублей, областной бюджет – 463 022,5 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 25 004,23 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия. В отчетный период реализация основных мероприятий 3, 4 не предусмотрена.

На реализацию основного мероприятия 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» направлено 77 223,05 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 75 725,29 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 1 497,76 тыс. рублей.

Завершены работы по благоустройству на 19 дворовых территориях. Производилось благоустройство 23 дворовых территорий.

Не начаты работы по 6 дворовым территориям (ул. Космонавта Комарова, 7, ул. Южно-Моравская, 21, ул. Станкевича, 40, ул. Краснознаменная, 125,      ул. Краснознаменная, 171а, ул. Кривошеина, 21).

По дворовой территории (ул. Ленинградская, 6) муниципальный контракт расторгнут, принято решение о включении данного подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков).

Общий процент выполнения составил 79%.

На реализацию основного мероприятия 2 «Благоустройство общественных территорий» направлено 774 927,75 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 364 124,07 тыс. рублей, областной бюджет –                      387 297,21 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –                      23 506,46 тыс. рублей.

В отчетный период велись работы по следующим объектам:

- сквер Примирения и Согласия – заключен долгосрочный муниципальный контракт с ООО «Прочные основы», срок исполнения контракта - 2024 год. Работы завершены и частично оплачены.

- Петровская набережная:

– I очередь – заключен долгосрочный муниципальный контракт с ПАО «Россети Центр», срок завершения работ - 2024 года. Работы завершены и частично оплачены;

– II очередь – заключен муниципальный долгосрочный контракт с АО «ПМК-38», срок завершения работ - 2024 год. Осуществлялись работы по благоустройству.

- сквер Машиностроителей, ул. 9 Января, 108 – заключен долгосрочный муниципальный  контракт с ООО «МЕГАСТРОЙ», срок завершения работ - 2024 год. Осуществлялись работы по благоустройству.

- Мемориальный комплекс «Площадь Победы» – завершены запланированные работы по благоустройству.

- часть территории набережной Авиастроителей (напротив парка Патриотов) – заключен двухгодичный муниципальный контракт с                ООО «СК ЧЕРИЛ», срок завершения работ - 2025 год.

- бульвар по ул. Карла Маркса, ул. Карла Маркса, 67п, участок № 2 – заключен муниципальный контракт с ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО К7», срок завершения работ - 2024 год. Осуществлялась разработка ПСД.

- благоустройство Петровской набережной (I очередь) (устройство информационных конструкций) – заключено два муниципальных контракта с ООО «ПРО-электрон» и ИП Плетнев А.И., срок завершения работ - 2024 год. Работы завершены и оплачены.

- парк имени Н.А. Северцова – заключено 4 муниципальных контракта. Срок завершения работ 2024 год. Осуществлялись работы по благоустройству.

* отчет о реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года подготовлен на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

Руководитель управления стратегического

планирования и программ развития                                                        А.В. Жаглин