ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж»

за 2023 год

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1274 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» (в ред. от 23.10.2023 № 1412).

Ответственный исполнитель – управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж. Соисполнителями муниципальной программы являются: управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж, управление административно-технического контроля администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2023 год, составляет 944 934,45 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 334 739,74 рублей, областной бюджет –               399 977,00 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –                    1 772 290,40 тыс. рублей, внебюджетные источники – 32 927,31 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный  на 2023 год, составил 947 433,60 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 334 739,74 тыс. рублей, областной бюджет – 380 411,50 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 199 355,05 тыс. рублей, внебюджетные источники – 32 927,31 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023 составил 913 709,97 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 319 621,41  тыс. рублей, областной бюджет – 355 889,92 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 186 896,19 тыс. рублей, внебюджетные источники – 51 302,45 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- отношение общей площади аварийных многоквартирных домов к общей площади многоквартирных домов составило – 0,16  % (план на 2023 год – 0,15 %), уровень достижения показателя (индикатора) -106,67 %;

- площадь территорий, в отношении которых принято решение о комплексном развитии территорий жилой застройки в городском округе город Воронеж, составила 6,28 кв. м (план на 2023 год – 12,0 кв. м), уровень достижения показателя (индикатора) – 52,33 %.;

- общая площадь, приобретенная в рамках государственной поддержки молодых семей, составила 1 463,41 кв. м (план на 2023 год – 1 500,00 кв. м), уровень достижения показателя (индикатора) – 97,56 %.

Муниципальная программа включает 6 подпрограмм и 7 основных мероприятий.

На реализацию подпрограммы 1 «Переселение граждан, из аварийного жилищного фонда» фактические расходы по состоянию на 31.12.2023 составили 757 511,98 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 313 196,49 тыс. рублей, областной бюджет – 334 033,22                    тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 110 282,27                    тыс. рублей.

В течение отчетного периода проводились мероприятия по фактическому переселению 337-и человек из 159-и жилых помещений аварийных многоквартирных домов.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

-	общая площадь расселяемых жилых помещений в аварийных             домах – 4 382,24 кв.м (план на 2023 год – 3 913,96 кв.м), уровень достижения показателя (индикатора) – 111,96 %;

-	количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда – 159 семей (план на 2023 год – 149 семей), уровень достижения показателя (индикатора) – 106,71 %;

-	количество переселенных человек из аварийного жилищного                        фонда – 337 чел. (план на 2023 год – 314 чел.), уровень достижения показателя (индикатора) – 107,32 %.

На реализацию подпрограммы 2 «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов» общий объем финансирования, предусмотренный в бюджете городского округа город Воронеж муниципальной программой на  2023 год, составляет 3 022,50 тыс. рублей. Фактические расходы бюджета городского округа город Воронеж по состоянию на 31.12.2023 оставили 2 376,74 тыс. рублей.

За отчетный период было заключено 4 муниципальных контракта, выполнены работы по сносу 6 расселенных аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 54, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 4, г. Воронеж, ул. Транспортная,               д. 71, г. Воронеж, пер. Советский, д. 4, г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 29а, г. Воронеж, пр-т Труда, д.95.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующее значение показателя (индикатора):

- количество снесенных расселенных аварийных  многоквартирных домов – 6 (план на 2023 год – 6), уровень достижения показателя (индикатора) – 100 %.

Необходимо отметить, что Показатель – количество заключенных контрактов по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов за 9 месяцев в отчете составил 9 шт. в сумме 2 129,45 тыс. руб. Ввиду неисполнения подрядчиком обязательств по сносу аварийных домов, муниципальный контракт на осуществление строительного контроля был расторгнут, в связи с чем Показатель – количество заключенных контрактов по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов изменен и составил 8 шт. в сумме 2 122,75 тыс.руб.

Реализация подпрограммы 3 «Развитие застроенных территорий».

В рамках реализации заключенных договоров о развитии застроенных территорий ежеквартально проводятся мероприятия по мониторингу и контролю за ходом исполнения инвесторами-застройщиками обязательств по заключенным договорам на право развития застроенных территорий в городском округе город Воронеж.

Инвесторы-застройщики при осуществлении мероприятий по развитию территории, до 20-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, ежеквартально представляют в управление строительной политики сведения о реализации мероприятий в рамках договора, информацию об объемах выполненных работ, информацию о текущем расселении с приложением документов, подтверждающих выполненные мероприятия.

Осуществляется сбор, анализ и систематизация полученной информации, ведется претензионная работа с инвесторами, осуществляется выездной контроль выполнения мероприятий согласно условиям заключенных договоров, по результатам которого составляется акт выездной проверки и фотоотчет.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- обеспечение застроенных территорий проектной документацией – 25,0 % (план на 2023 год - 25,0 %),  уровень достижения показателя (индикатора) – 100,00 %;

- объем жилищного строительства на развиваемых территориях (нарастающим итогом) – 279,00 (план на 2023 год – 170,00), уровень достижения показателя (индикатора) – 164,12 %.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение градостроительной деятельности» общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой в 2023 году на реализацию мероприятия 4.5. «Подготовка документации по планировке территории» в целях подготовки 3 документаций по планировке территории и 9 проектов межевания территории, составляет 16 599,16 тыс. руб., в т.ч.: областной бюджет – 8 997,16 тыс. руб., бюджет городского округа город Воронеж –              7 602,00 тыс. руб.

Кроме того, в целях подготовки 2 проектов межевания территории из бюджета городского округа город Воронеж выделено 200,00 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 уточненные плановые бюджетные ассигнования составили 1795,16 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату профинансированы работы в рамках 2 муниципальных контрактов на сумму 178,89 тыс. руб. из бюджета городского округа город Воронеж.

Так же оплачена кредиторская задолженность на сумму 1 595,16 тыс. руб.

Запланированный муниципальной программой объем финансирования был уменьшен ввиду отсутствия соглашения между администрацией городского округа город Воронеж и министерством архитектуры и градостроительства Воронежской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Воронеж на осуществление мероприятий по развитию градостроительной деятельности.

Ввиду отсутствия средств вышестоящих бюджетов на развитие городского округа город Воронеж за счет средств областного бюджета,  работы по подготовке документации по планировке территории, запланированные в рамках реализации мероприятия 4.5 муниципальной программы в 2023 не были осуществлены в запланированном объеме.

Для реализации мероприятия 4.12. «Подготовка проектов изменений Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021 - 2041 годы и Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» из средств городского бюджета выделены лимиты в размере 11 600,00 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 уточненные плановые бюджетные ассигнования составили 10 926,50 тыс. руб.

На отчетную дату, в рамках соглашения № 01 от 03.08.2023 «О порядке и условиях предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ» и договора № 01 от 03.08.2023 «О предоставлении субсидии на выполнение работ по реализации мероприятий по развитию градостроительной деятельности», дополнительного соглашения №2 от 11.12.2023 к Соглашению № 01 от 03.08.2023, профинансированы работы по подготовке проектов изменений Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021 - 2041 годы и Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж на сумму 9 936 тыс. руб.

В целях реализации полномочий, определенных постановлением администрации городского округа город Воронеж от 05.10.2015 № 760 «Об утверждении Положения о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений на территории муниципального образования городской округ город Воронеж» в подпрограмму 4 включено мероприятие 4.9. -  проведение работ по демонтажу самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений на территории городского округа город Воронеж.

Исполнителем данного мероприятия являются управы районов городского округа город Воронеж.

В результате  в  2023 году планируется демонтировать самовольно установленные и (или) незаконно эксплуатируемые временные сооружения  в количестве  250 ед., из них на территории:

- Центрального района городского округа город Воронеж- 47 ед.;

- Советского района городского округа город Воронеж- 10 ед.;

- Ленинского района городского округа город Воронеж- 50 ед.;

- Левобережного района городского округа город Воронеж- 38 ед.;

- Коминтерновского района городского округа город Воронеж- 72 ед.;

- Железнодорожного района городского округа город Воронеж- 33 ед.

На территории городского округа город Воронеж демонтаж самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений осуществляется как за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, так проводится самостоятельно их владельцами.

В целях реализации мероприятия 4.10. «Проведение работ по сносу самовольных построек или их приведение в соответствие с установленными требованиями» для проведения мероприятий по подготовке проектов организации работ и смет на снос и фактическому сносу самовольных построек из средств бюджета городского округа город Воронеж предусмотрено 3 969,40 тыс. рублей.

В I-IV  кварталах 2023 года были  внесены изменения в показатели сводной бюджетной росписи расходов в сторону уменьшения:

– 228,3 тыс.  руб., (Уведомление №02/24 от 15.02.2023);

– 52,0 тыс. руб., (Уведомление №04/05 от 05.04.2023);

– 1092,0 тыс. руб., (Уведомление №05/69 от 19.05.2023);

– 72,0 тыс. руб., (Уведомление №05/66 от 19.05.2023);

– 131,0 тыс. руб., (Уведомление №06/08 от 02.06.2023);

– 84,3 тыс. руб., (Уведомление №06/23 от 06.06.2023);

– 157,0 тыс. руб., (Уведомление №06/30 от 07.06.2023);

– 60,0 тыс. руб., (Уведомление №08/66 от 17.08.2023)

– 209,0 тыс. руб., (Уведомление №11/28 от 09.11.2023);

– 30,0 тыс. руб., (Уведомление №11/29 от 10.11.2023);

– 11,0 тыс. руб., (Уведомление №11/34 от 10.11.2023);

– 1719,9 тыс. руб., (Уведомление №12/102 от 08.12.2023).

С учетом изменений уточненные плановые бюджетные ассигнования на 31.12.2023 составили  1999,5 тыс. руб.

В рамках исполнения вышеуказанного мероприятия в 2023 году снесено и приведено в соответствие с установленными требованиями 19 самовольных построек, из них 9 построек снесены и 2 приведены в соответствие с установленными требованиями должниками самостоятельно и 8 построек снесены в рамках заключенных муниципальных контрактов.

В 2023 году из средств бюджета городского округа город Воронеж данное  мероприятие профинансировано в размере  1999,5 тыс. рублей. Из них 361,00 тыс. рублей было затрачено на разработку проектно-сметной документации на снос 10 объектов самовольного строительства, из них 8 были снесены в 2023 году, в том числе 1 из указанных выше объектов снесен должником самостоятельно.

В отношении оставшихся 2 самовольных построек, проекты и сметы на снос которых подготовлены в 2023 году, в I полугодии 2024 года запланировано проведение в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупочных процедур на выполнение работ по фактическому сносу.

В настоящее время в суды направлены материалы на взыскание затрат, связанных со сносом самовольных построек, в том числе затрат на разработку проектно-сметной документации на снос самовольной постройки, фактический снос которой осуществлен должником самостоятельно.

Стоит отметить, что разница между доведенными лимитами на 2023 год и уточненными плановыми бюджетными ассигнованиями и фактическими расходами на реализацию мероприятия – 1999,5 тыс. руб. вызвана следующим:

- значительным снижением в ходе проведения конкурсных процедур на выполнение работ по сносу начальной максимальной цены контрактов, определенной подрядной организацией путем подготовки проектно-сметной документации на снос (снижение НМЦК составило от 0,5% до 82% (в среднем 59,51%), общая сумма экономии бюджетных средств составила 3846,5 тыс. руб., при этом на указанную сумму снижены показатели сводной бюджетной росписи расходов;

- невозможностью проведения конкурсных процедур на выполнение работ по сносу самовольной постройки, расположенной по ул. Ломоносова, 1б (НМЦК – 1797,19 тыс. руб., определена на основании сметного расчета, подготовленного в рамках муниципального контракта от 09.09.2021                    № 58249599-ЕД) в связи с принятыми судом обеспечительными мерами в виде запрета на проведение работ по сносу данного объекта.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территорий, от общей площади, включенной в подпрограмму на соответствующий год – 3,06 % (план на 2023 год – 100 %), уровень достижения показателя (индикатора) – 3,06 %;

- количество демонтированных самовольно установленных и (или) незаконно эксплуатируемых временных сооружений - 167 (план на 2023 год - 250),  уровень достижения показателя (индикатора) – 66,80 %;

- количество снесенных или приведенных в соответствие с установленными требованиями самовольных построек- 19 (план на 2023 год - 10),  уровень достижения показателя (индикатора) – 190,00 %.

С 01.01.2019 подпрограмма 5 «Молодой семье – доступное жилье» реализуется как основное мероприятие 5 «Обеспечение жильем молодых семей».

На реализацию подпрограммы 6 «Комплексное развитие территорий», из бюджета городского округа город Воронеж в 2023 году предусмотрены денежные средства в сумме 3 800,0 тыс.руб. Фактические расходы по состоянию на 31.12.2023 составили 392,0 тыс.руб.

В настоящее время на территории городского округа город Воронеж определены площадки, занятые ветхим жилым фондом, которые включены в адресный перечень застроенных территорий муниципальной адресной программы «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», утвержденный решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 150-III.

В отношении ряда застроенных территорий не были приняты решения о развитии застроенных территории, соответственно их вовлечение в хозяйственный оборот и привлечение потенциальных инвесторов-застройщиков возможно только через механизм комплексного развития территорий (КРТ).

Дальнейшие мероприятия по развитию застроенных территорий в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ в целях обеспечения комплексного развития территорий» будут осуществляться в порядке, установленном указанным федеральным законом и указом губернатора Воронежской области от 02.09.2021 № 165-у «О комплексном развитии территорий в Воронежской области», в рамках комплексного развития территорий (далее - КРТ).

Денежные средства перечислены:

- на корректировку оценки начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки жилого квартала, ограниченного улицами 9 Января – Семилукская – Краснодонская – Малаховского, в городском округе город Воронеж в сумме 267,0 тыс. рублей,

- на оценку рыночной стоимости жилых помещений в многоквартирных домах на территории жилых кварталов, прилегающих к улице Ленинградская в городском округе город Воронеж, в рамках реализации договора от 11.02.2022 № 14 в сумме 125,0 тыс.рублей.

Постановлением  от 09.03.2023 № 244  внесены изменения в постановление от 16.11.2022 № 1176 «О комплексном развитии территории жилой застройки жилого квартала, ограниченного улицами 9 Января – Семилукская – Краснодонская – Малаховского в городском округе город Воронеж».

Постановлением администрации городского округа город Воронеж от 10.03.2023 № 247 внесены изменения в постановление от 23.11.2022 № 1207 «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки жилого квартала, ограниченного улицами 9 Января – Семилукская – Краснодонская – Малаховского в городском округе город Воронеж».

Мероприятия по КРТ Транспортная, 45 стрелковой дивизии, Бурденко, пер. Здоровья проводятся АО «АЖИК Воронежской области» в рамках обеспечения реализации решений Правительства Воронежской области о комплексном развитии территорий в городском округе город Воронеж.

В течении 2023 года по территории 9 Января – Семилукская – Краснодонская– Малаховского заинтересованным инвестором-застройщиком  было подготовлено более 10 вариантов мастер-плана.

Положениями Указа Губернатора Воронежской области от 02.09.2021              № 165-у «О комплексном развитии территорий в Воронежской области» подготовка мастер-плана предусмотрена в качестве обязательного  мероприятия для реализации КРТ в Воронежской области. Однако в связи с отсутствием в действующем федеральном законодательстве нормативов определения стоимости работ по изготовлению мастер-планов, а также определения «мастер-плана», проводить конкурсные процедуры по определению разработчика не представлялось возможным.

08.12.2023 размещено извещение о проведении аукциона на официальном сайте администрации городского округа город Воронеж www.voronezh-city.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Дата проведения торгов по территории жилого квартала, ограниченного улицами 9 Января – Семилукская – Краснодонская – Малаховского, в городском округе город Воронеж запланирована на 19.01.2024.

По территории жилых кварталов ограниченных переулком Солнечный, улицей Солнечная, территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный с единственным участником аукциона ООО СЗ «Град-Развитие» 26.01.2023 заключен договор о комплексном развитии территории.

Все мероприятия по развитию застроенных территорий и комплексному развитию территорий являются социально ориентированными, поскольку основной целью их реализации является привлечение внебюджетных средств  для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда и обеспечение устойчивого развития территорий городского округа с комплексным обеспечением их объектами социального, коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество принятых решений о комплексном развитии территорий жилой застройки в городском округе город Воронеж на соответствующий год –1 (план на 2023 год-2), уровень достижения показателя (индикатора) –  50 %.

- количество проведенных торгов в целях заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки (нарастающим итогом) –0 (план на 2023 год-4), уровень достижения показателя (индикатора) –  0 %;

- количество заключенных договоров о комплексном развитии территории жилой застройки (нарастающим итогом)–1 (план на 2023 год-4), уровень достижения показателя (индикатора) –  25 %;

Реализация основного мероприятия 1 «Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципальных общежитий, обслуживаемых муниципальным казенным предприятием городского округа город Воронеж «Воронежский жилищно-коммунальный комбинат» (МКП «ВЖКК), в 2023 году не предусмотрена.

На реализацию основного мероприятия 2 «Содержание муниципального жилищного фонда» фактические расходы по состоянию на 31.12.2023 составили: бюджет городского округа город Воронеж –              45 998,72 тыс. рублей.

За отчетный период были выполнены работы по приведению 28-и муниципальных жилых помещений в надлежащее состояние, установлены в 24-и жилых помещениях металлические двери, заменены замки на входных дверях в 53-х жилых помещениях, установлены 5 газовых плит, 25 приборов учета. В муниципальных жилых помещениях произведена оценка стоимости расселяемых квартир в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, оказаны услуги по изготовлению технической документации на жилые объекты, произведена оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда. Оплачено за услуги нотариуса по оформлению права собственности муниципального образования городской округ город Воронеж на выморочное имущество  в 26 - и объектах.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество свободных муниципальных жилых помещений, в которых установлены входные металлические двери – 24 (план на 2023 год – 17), уровень достижения показателя (индикатора) – 141,18 %;

- количество свободных муниципальных жилых помещений, в которых проведены работы по привидению их в надлежащее состояние – 38 (план на 2023 год – 17), уровень достижения показателя (индикатора) –  223,53 %.

В рамках реализации основного мероприятия 3 «Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж», в 2023 году предусмотрен ремонт 9-ти жилых помещений муниципального жилищного фонда на сумму                     5 575,0 тыс. руб., однако, распоряжением администрации  городского округа город Воронеж от 04.07.2023 № 403-р утверждено пообъектное распределение ассигнований бюджета городского округа город Воронеж на 2023 год на проведение капитального ремонта 8-ми  жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также оплата кредиторской задолженности за 2022 год.

На 31.12.2023 оплачена кредиторская задолженность за 2022 год; по шести объектам заключены контракты, работы выполнены                                (ул. Г. Стратосферы, 22б, кв.25, ул. Беговая, 51, кв.10, Ленинский пр-т 39,              кв. 128, ул. Еремеева, д.39, кв. 14, ул. Южно-Моравская, д.64, кв. 39,                   ул. Моисеева, д. 69, кв. 158).

По двум  объектам: ул. Революции 1905 года, д. 42, кв. 148,                       ул. Артамонова, д.1, кв. 3 закупки не состоялись ввиду отсутствия претендентов.

В результате реализации подпрограммы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

- количество квартир, в которых поведен капитальный ремонт – 6 (план на 2023 год – 9), уровень достижения показателя (индикатора) –            66,67 %.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц»

Основное мероприятие 4 в 2023 году не предусмотрено.

На реализацию основного мероприятия 5 «Обеспечение жильем молодых семей», муниципальной программой предусмотрено 69 674,77 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 6 424,92 рублей, областной бюджет – 20 261,54 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж –                    10 061,00 тыс. рублей, внебюджетные источники – 32 927,31 тыс. рублей.

С 2023 года расходы бюджета городского округа город Воронеж           в части софинансирования мероприятия  были запланированы в размере:

- 9 261,00 тыс. руб. на предоставление социальных выплат                     на приобретение (строительство) жилья;

- 800,00 тыс. руб. на предоставление дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) ребенка после даты выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты (постановление администрации городского округа город Воронеж от 23.09.2019 № 896              «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной социальной выплаты участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей   при рождении (усыновлении) ребенка»).

Средства местного бюджета в размере 133055,55 руб.,                               из запланированных на предоставление дополнительных социальных выплат, перераспределены в целях обеспечения полного размера основной социальной выплаты одной из семей в связи с рождением ребенка до даты выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты.

Между департаментом строительной политики Воронежской области        и администрацией городского округа город Воронеж заключено Соглашение    о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей от 20.01.2023 № 20701000-1-2023-007 в 2023 году в целях предоставления социальных выплат 18 молодым семьям на общую сумму        36 090 385,74 руб., (в т.ч. ФБ – 6 427 296,93 руб., ОБ – 20 269 033,26 руб.,       МБ – 9 394 055,55 руб.).

В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050) в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 10 Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по жилищным кредитам.

Учитывая уменьшение суммы остатка задолженности по жилищным кредитам молодых семей – претендентов на получение социальных выплат,       в 2023 году высвободились средства Субсидии, в связи с чем, было заключено Дополнительное Соглашение от 21.04.2023                                      № 20701000-1-2023-007/1 о корректировке общей суммы Субсидии –                   36 077 047,86 руб. (в т.ч. ФБ – 6 424 921,60 руб., ОБ – 20 261 542,46 руб.,                  МБ – 9 390 583,80 руб.).

По состоянию на 31.12.2023 предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств бюджета городского округа город Воронеж в случае рождения (усыновления) ребенка после даты выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты не осуществлялось.

В результате реализации основного мероприятия 5 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество молодых семей, получивших свидетельства о праве         на получение социальной выплаты – 18 (план на 2023 год – 18), уровень достижения показателя (индикатора) – 100,00 %.

Основного мероприятия 6 «Проведение ремонтных работ в жилых помещениях участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Основное мероприятие 6 в 2023 году не предусмотрено.

Основное мероприятие 7 «Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов»

Основное мероприятие 7 в 2023 году не предусмотрено.

Руководитель управления                                                                 О.Ю. Зацепин

Арнаутова Наталья Ивановна

228-34-23

Василенко Наталья Александровна

228-34-26