                                                                                                                                                   «УТВЕРЖДЕНО»
Протокол общего собрания членов

ТСЖ ЖК «Ломоносовский»

№2 от 29 июня 2012 года

	Годовой план

содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2012 год

	№
	Виды работ
	Срок

исполнения
	Ответственные

за выполнение

	п/п
	
	
	

	К О Т Е Л Ь Н А Я

	1
	Приобретение ЗИП для котельной 
	1-3 квартал 2012 года
	Ващенко А.Н. Дмитриев В.А.

	2
	Контроль технического обслуживания котельной
	Постоянно
	Дмитриев В.А. 

	3
	Страхование котельной
	СК Альфа 4 квартал
	 Дмитриев В.А. 

	4
	Подготовка к отопительному сезону с составлением акта готовности
	Май 2012 года
	Ващенко А.Н. Дмитриев В.А.

	5
	Сделать расчет и приобрести  соль таблетированную и полиапид
	По необходимости
	Дмитриев В.А.

	6
	Произвести электроизмерение по оборудованию котельной
	Сентябрь 2012 года
	ООО "Электромонтаж-Плюс" Дмитриев В.А.

	7
	Ремонт привода жалюзи котла № 3
	2 квартал
	Ващенко А.Н. Дмитриев В.А 

	8
	Проверка состояния фильтрующих  картриджей на ХВ
	2 квартал
	Фролов В.И.

	9
	Проработка вопроса по монтажу узла учета расхода тепловой энергии в котельной
	 2 квартал
	 Дмитриев В.А.

	10
	Покраска рам, решеток в котельной
	2 квартал
	Косачев И.В.

	11
	Покраска труб холодной воды в котельной
	3 квартал
	Косачев И.В.

	12
	Чистка фильтра на трубопроводе отопления в котельной
	Май 2012 года
	Ващенко А.Н.

Дмитриев В.А. 

	13
	Произвести чистку теплообменников
	По необходимости
	Ващенко А.Н.  Дмитриев В.А.

	14
	Акт готовности котельной к отопительному сезону 2012-2013гг.
	Июль 2012 года
	Дмитриев В.А. 

	15
	Установить 2 манометра  на газовый фильтр
	Февраль 2012 года
	Дмитриев В.А. Болгов В.И.

	16
	Монтаж кранов для слива конденсата из дымовых труб
	Март
	Дмитриев В.А. 

	ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

	17
	Приобрести и заменить задвижки на насосах (4шт.)  и обратный клапан на трубопроводе насоса № 1
	3 квартал

2012 года
	Дмитриев В.А.

	18
	Поверка и пломбировка счетчика холодной воды в санузле
	3 квартал
	Дмитриев В.А.

	19
	Ремонт крыши
	2-3 квартал
	Косачев И.В.

	Л И Ф Т Ы

	20
	Страхование лифтов
	Октябрь 2012 года
	СК Альфа Дмитриев В.А. 

	21
	Заключить договор на техобслуживание лифтов
	Октябрь 2012 года
	Дмитриев В.А.

	22
	Техническое освидетельствование лифтов с эл/измерениями
	Октябрь 2012 года
	ООО ЭКЦ "Лифтэксперт"

Дмитриев В.А. 

	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

	23

	Монтаж автоматической охранно-пожарной сигнализации в помещениях офиса товарищества
	3-4 квартал

 
	Дмитриев В.А. 

 

	24
	Проведение испытания силовой и осветител. эл/сетей
	1 квартал
	Волков В.Ю. Дмитриев В.А. 

	25
	Приобрести и установить отсутствующие рассеиватели светильников в общих коридорах и лестничных маршах
	Май 2012
	Волков В.Ю.

	26
	Обеспечить учет и работоспособность первичных средств пожаротушения
	Апрель 2012 года
	Дмитриев В.А. 

	27
	Проверка и чистка вентиляционных каналов жилых помещений
	По необходимости 

(1 раз в год)
	Дмитриев В.А. 

	ТЕРРИТОРИЯ

	28
	Ремонт и покраска контейнеров для ТБО
	Май-июнь 2012 года
	Дмитриев В.А. Косачев И.В.

	29
	Приобретение химических веществ и санитарная обработка от крыс
	1 раз в квартал
	Дмитриев В.А. 

	30
	Приобретение инструмента, инвентаря, материалов, в т.ч. ГСМ для уборки территории
	По заявке
	Дмитриев В.А. 

	31
	Организация вывоза КГО
	По необходимости
	Дмитриев В.А. Косачев И.В.

	32
	Ремонт уличного освещения дворов с использованием автовышки
	1 раз в квартал
	А/вышка ООО "Автопанорама"

Дмитриев В.А.  Волков В.Ю.

	33
	Завести песок на детские площадки
	Июнь 2012 года
	Дмитриев В.А. Косачев И.В.

	34
	Ремонт асфальтового покрытия
	Май-сентябрь 2012 года
	Дмитриев В.А.

	35
	Частичная покраска скамеек, оборудования детских площадок, дверей
	Май-август 2012 года
	Дмитриев В.А. Косачев И.В.

	36
	Посадка и уход за цветниками, кустарниками, газонами
	Сезонно
	Косачев И.В.

	37
	Очистка дворов от снега с помощью тракторной техники
	По необходимости
	Дмитриев В.А. Косачев И.В.

	38
	Проработка вопроса по приобретению снегоуборочной техники
	3  квартал
	Дмитриев В.А.



	39
	Завоз песка, соли на зимний период
	2 квартал
	Дмитриев В.А. 

	40
	Генеральная уборка территории ко "Дню города"
	Август
	Дмитриев В.А.

	41
	Вывоз ёлок
	Январь 2012 года
	Дмитриев В.А. 

	42
	Организация и проведение субботника
	Апрель 2012 года
	Дмитриев В.А.

	П О М Е Щ Е Н И Я

	43
	Промывка и опрессовка системы отопления жилых домов №№ 114/7,114/14, 114/15, 114/8, 114/г, ПНС с составлением актов и передачи их городскому округу
	Июнь  2012 года
	Дмитриев В.А.

	44
	Ремонт плиточного покрытия лестничных площадок
	По необходимости
	Дмитриев В.А. 

	45
	Косметический ремонт подъездов
	2-3 квартал 2012 года
	Дмитриев В.А. 

	46
	Приобретение средств, материалов, инвентаря для уборки помещений
	 По заявке
	Дмитриев В.А. 

	47
	Приобретение  материалов, комплектующих, инструмента для ремонта и обслуживания жилищного фонда
	По заявке
	Дмитриев В.А. 

	48
	Устранить течь в тамбуре магазина «Антошка» 
	 2-3 квартал 2012 года
	 Дмитриев В.А. Косачев И.В.

	49
	Увеличить козырек на крыше вентиляционной камеры  дома 114/7, подъезд второй
	2-3 квартал 2012 года
	Дмитриев В.А.

Косачев И.В.

	50
	Установить отлив на крыше дома 114/7, подъезд № 3
	2-3 квартал 2012 года
	Дмитриев В.А. Косачев И.В.

	Р А З Н О Е

	51
	Обеспечение работников спецодеждой, обувью
	Апрель 2012 года
	Дмитриев В.А. 


