УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город    Воронеж

от 23.11.2023   № 1559

ПЛАН

мероприятий по защите территории городского округа город Воронеж

от подтоплений и безаварийному пропуску паводковых и ливневых вод

в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составить перечень мест, которым может угрожать опасность подтопления, определить для населения, проживающего в зоне таких мест, пункты временного размещения, способы оповещения | Управы районов городского округа город Воронеж | до 15.03.2024 |
| 2 | Произвести очистку от снега и льда подходов воды к ливнеприемным колодцам до начала весеннего паводка | МБУ КБУ районов городского округа город Воронеж | до 15.03.2024 |
| 3 | Подготовить водооткачивающую технику | МКУ «Городская аварийно-ремонтная служба», ООО «РВК- Воронеж», МБУ КБУ районов городского округа город Воронеж, МБУ «Городская дорожная служба» | до 15.03.2024 |
| 4 | До начала паводка произвести осмотр мостов, путепроводов для выявления аварийных мест и принятия мер по их ликвидации и организации постоянного наблюдения за состоянием мостов с целью их сохранности | Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж | до 15.03.2024 |
| 5 | Выставить знаки, запрещающие выход граждан и выезд транспорта на лед | Управы районов городского округа город Воронеж | в период паводка |
| 6 | Обеспечить круглосуточное дежурство спасателей в период весеннего паводка, а также доклад оперативному дежурному об уровне воды в водохранилище в 08.00 и 20.00 ежедневно | МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» | в период паводка |
| 7 | Произвести проверку и соответст-вующую подготовку ливневых сетей к безотказной работе в местах возможного подтопления, особое внимание обратить на места подтопления маршрутов движения общественного транспорта, под мостами и путепроводами | Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж | до 15.03.2024 |
| 8 | Содержать в исправном состоянии наружное освещение городских улиц, попадающих в зону возможного подтопления и находящихся в прибрежной зоне водохранилища | МКП «Воронеж- горсвет» | постоянно |
| 9 | Подготовить энергосети и сооружения, расположенные в зонах подтопления, к безопасному пропуску весенних вод и ледохода для бесперебойного снабжения электроэнергией. Предусмотреть использование резервных источников электропитания | АО «ВГЭС» | постоянно |
| 10 | Уточнить расчет сил и средств Воронежского городского звена Воронеж-ской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для ликвидации заторов и пропуска паводковых вод при возникновении угрозы подтопления населения и объектов городского хозяйства и организовать проверку их готовности к выполнению задач | МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» | до 15.03.2024 |
| 11 | Провести обследование троллейбусных маршрутов с целью выявления мест возможного подтопления и обеспечить бесперебойную работу городского транспорта во время паводка | МКП МТК «Воронеж- пассажиртранс» | до 15.03.2024 |
| 12 | Согласовать с министерством здраво-охранения Воронежской области подготовку необходимого количества специальных машин для оказания скорой медицинской помощи пострадавшему населению городского округа город Воронеж в местах возможного подтопления | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж | до 15.03.2024 и в период паводка |
| 13 | Обеспечить защиту и непроницаемость артезианских скважин, колодцев водо-разборных колонок, принадлежащих ООО «РВК-Воронеж», от попадания талых вод и других загрязняющих веществ. Создать запас дезинфици-рующих веществ для обеззараживания питьевой воды | ООО «РВК- Воронеж» | постоянно |
| 14 | Осуществлять постоянный контроль за размывом оврагов, где проходят водоводы. Вести особое наблюдение за водопроводными линиями, находящимися в зоне подтопления. Обеспечить бесперебойную работу насосных агрегатов на всех ВПС города. Вести постоянный контроль за размывом оврагов, где проходят коллекторы | ООО «РВК- Воронеж» | во время паводка |
| 15 | Провести разъяснительную работу среди населения, учащихся школ о мерах безопасности на водоемах в период паводка и ледохода | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж | до 15.03.2024 и в период паводка |
| 16 | На заседании комиссии заслушать ответственных должностных лиц о готовности к выполнению противо-паводковых мероприятий | Комиссия городского округа город Воронеж по координации про-тивопаводковых мероприятий | до 15.03.2024 |

Руководитель  МКУ «Управление

по делам ГО ЧС  г. Воронежа»                                                              С.И.Хомук