Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Воронеж

от 05.06.2024 № 692

Проект

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

на создание и реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан и туризма, расположенного на особо охраняемой природной территории местного значения садово-парковый ландшафт «Танаис» по адресу:  г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, 2

г. Воронеж                                                              «____» _________ 20__ г.

Муниципальное образование городской округ город Воронеж, от имени которого выступает администрация городского округа город Воронеж в лице руководителя управления экологии Воробьевой Галины Леонидовны, действующего на основании _________________________________, именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Танаис», именуемое в дальнейшем Концессионер, в лице директора Толоконникова Эдуарда Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Сторонами, а по отдельности – Сторона, в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от ________ №_______ «О заключении концессионного соглашения на создание и реконструкцию с последующим содержанием и эксплуатацией муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан и туризма, расположенного на особо охраняемой природной территории местного значения садово-парковый ландшафт «Танаис» по адресу: г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, 2» заключили настоящее Концессионное соглашение.

Настоящее Концессионное соглашение заключено исходя из того, что:

- Концессионное соглашение заключено в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

- Концессионное соглашение регулирует права и обязанности Сторон в отношении финансирования, создания и реконструкции объекта, осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, в том числе эксплуатации объекта Концессионного соглашения (далее по тексту – «Объект Соглашения»), состав, описание, в том числе технико-экономические показатели, которого указаны в приложении № 1 к Концессионному соглашению;

- на дату заключения Концессионного соглашения Концессионер и Концедент обладают всеми необходимыми полномочиями для заключения Концессионного соглашения. Концедентом получены все необходимые согласования для создания и реконструкции Объекта Соглашения. Концессионер предоставил Концеденту все документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), подписавшего Концессионное соглашение, соблюдение Концессионером всех корпоративных требований и требований законодательства для заключения Концессионного соглашения;

- при заключении Концессионного соглашения Стороны исходили из следующих обстоятельств, любое изменение которых является существенным в  соответствии с пунктом 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- Концессионер обеспечит создание и реконструкцию объектов, входящих в Объект Соглашения, в порядке и на условиях, установленных законодательством и Концессионным соглашением, за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств;

- право собственности на Объект Соглашения будет принадлежать Концеденту;

- целью заключения Концессионного соглашения является обеспечение предоставления потребителям соответствующих эксплуатационным требованиям товаров, работ и (или) услуг в сфере отдыха и туризма с использованием Объекта Соглашения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации при исполнении Концессионного соглашения и после его прекращения Стороны будут действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели Концессионного соглашения с учетом указанных в настоящей преамбуле обстоятельств, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:

- Общие положения

  - Термины, определения и толкование

    - В Концессионном соглашении год означает календарный год с 1 января до 31 декабря (включая 31 декабря), а в случае, когда соответствующий срок начинает течь с даты иной, чем 1 января, – период с даты начала течения срока по ту же дату календарного года (или наиболее близкую дату календарного месяца, если необходимая дата отсутствует в соответствующем календарном месяце), следующего за годом, в котором началось течение соответствующего срока (не включая такую дату окончания течения срока); месяц означает календарный месяц с первого календарного дня месяца до последнего календарного дня этого месяца (включая последний календарный день), а в случае, когда соответствующий срок начинает течь с даты иной, чем первый календарный день месяца, – период с даты начала течения срока по ту же дату календарного месяца (или наиболее близкую дату календарного месяца, если необходимая дата отсутствует в соответствующем календарном месяце), следующего за месяцем, в котором началось течение соответствующего срока (не включая такую дату окончания течения срока).

    - Приложения, поименованные в Концессионном соглашении в качестве приложений, являются неотъемлемой частью Концессионного соглашения. При наличии противоречий между основным текстом Концессионного соглашения и приложениями к Концессионному соглашению преимущественную силу имеет основной текст Концессионного соглашения, если иное прямо не указано в Концессионном соглашении.

    - Если прямо не указано иное:

- заголовки разделов и подразделов не влияют на толкование Концессионного соглашения;

- любая ссылка на единственное число включает множественное число и наоборот;

- ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, абзацы Концессионного соглашения или приложения к Концессионному соглашению, если не указано иное, являются ссылками на разделы, подразделы, пункты, подпункты и абзацы Концессионного соглашения или соответствующего приложения к Концессионному соглашению;

- любая ссылка на положения Концессионного соглашения без конкретизации таких положений является отсылкой ко всему Концессионному соглашению, включая любые приложения и дополнительные соглашения к нему;

- ссылки на статьи, пункты, подпункты иных договоров считаются сделанными на дату заключения Концессионного соглашения, и изменение нумерации таких статей, пунктов, подпунктов не влияет на толкование Концессионного соглашения;

- ссылка на любой нормативный правовой акт или его положение подлежит толкованию как ссылка на такой акт или такое положение с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений, если иное не предусмотрено законодательством;

- любое перечисление (перечень) с указанием «включает», «в том числе», «а именно», «среди прочего», «в частности» или производных от них форм слов означает включение без ограничений (открытый перечень);

- любая ссылка на «лицо» подразумевает любое физическое лицо, юридическое лицо или публично-правовое образование, если иное не следует из контекста;

- ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица;

- любая ссылка во взаимоотношениях Сторон на «согласие», «согласование», «соглашение», «разрешение», «одобрение», «договоренность» или производные от них формы слов требует, чтобы такие согласие, согласование, соглашение, разрешение, одобрение или договоренность были оформлены в письменной форме и подписаны в зависимости от контекста уполномоченным представителем соответствующей Стороны или обеими Сторонами, если  законодательством или Концессионным соглашением прямо не предусмотрены специальные требования к форме и (или) порядку получения и (или) оформления указанных согласия, согласования, соглашения, разрешения, одобрения или договоренности;

- установленные в Концессионном соглашении требования и (или) обязательства Сторон в отношении Объекта Соглашения, которые в соответствии с законодательством и (или) исходя из контекста подлежат применению к отдельным объектам движимого и (или) недвижимого имущества, входящим в состав Объекта Соглашения, считаются установленными исключительно в отношении отдельных объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, но не в отношении Объекта Соглашения в целом;

- Метод набегающей волны – способ, при котором планирование работ происходит сначала верхнеуровнево, а затем с последовательной детализацией и уточнением работ на ближайший квартал не позднее последнего дня отчетного (завершающегося) квартала, но без изменения срока создания и реконструкции Объекта Соглашения.

  - Существенные условия Концессионного соглашения

    - 1.2.1. Во избежание сомнений существенными условиями Концессионного соглашения являются только те условия, которые предусмотрены  частью  1  статьи  10  Федерального  Закона  от    21.07.2005 № 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях».

  - Заверения Сторон

  - 1.3.1. Концедент настоящим заверяет Концессионера в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что:

    - - Концессионное соглашение было заключено Концедентом в полном соответствии с требованиями к заключению концессионных соглашений, установленными законодательством, и является действительным на дату заключения Концессионного соглашения;

    - - у государственных органов и их должностных лиц, осуществлявших процедуру отбора Концессионера до заключения Концессионного соглашения и заключение Концессионного соглашения, имелись все необходимые для этого полномочия в соответствии с законодательством;

    - - на дату заключения Концессионного соглашения Концедент обладает всеми необходимыми правами и полномочиями по распоряжению земельными участками в соответствии с Концессионным соглашением; правовой режим и состояние предоставляемого Концессионеру земельного участка, в том числе его местоположение, категория, разрешенное использование, конфигурация, площадь и размеры, обеспеченность земельного участка объектами инженерной инфраструктуры в части наличия технической возможности подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, санитарно-гигиеническое состояние, позволяют осуществлять деятельность, предусмотренную Концессионным соглашением, в течение всего срока действия Концессионного соглашения без дополнительных обязательств, обременений, ограничений и расходов (затрат) Концессионера, кроме прямо предусмотренных Концессионным соглашением;

    - - на дату заключения Концессионного соглашения земельный участок свободен от любых прав третьих лиц;

    - - на дату заключения Концессионного соглашения размещение Объекта Соглашения, его вид, назначение, наименование, основные характеристики и местоположение соответствуют Генеральному плану городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, утвержденному решением Воронежской городской думы от 25.12.2020 № 137-V;

    - - на дату заключения Концессионного соглашения параметры, установленные в приложении № 1, соответствуют законодательству; объем обязательств Концессионера по реализации Концессионного соглашения является достаточным для достижения цели заключения Концессионного соглашения, указанной в настоящем Концессионном соглашении;

    - - предоставленная Концедентом Концессионеру до и на дату заключения Концессионного соглашения информация является достоверной, полной и точной.

- 1.3.2. Концессионер настоящим заверяет Концедента в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что:

    - - на дату заключения Концессионного соглашения Концессионером были соблюдены все требования, предусмотренные в отношении решений органов управления Концессионера законодательством, учредительными и (или) внутренними документами, регулирующими деятельность органов Концессионера, необходимые для заключения Концессионного соглашения;

    - - на дату заключения Концессионного соглашения у Концессионера, его органов и должностных лиц, заключивших Концессионное соглашение, имелись все необходимые для этого полномочия в соответствии с законодательством;

    - - на дату заключения Концессионного соглашения у Концессионера отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

    - - Концессионер имеет на дату заключения Концессионного соглашения или обязуется получить предусмотренные законодательством необходимые разрешения для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, или привлечь для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, третьих лиц, обладающих соответствующими необходимыми разрешениями;

    - - в отношении Концессионера на дату заключения Концессионного соглашения не принято определение суда о возбуждении производства по делу о его банкротстве и (или) не принято решение о его ликвидации;

    - - деятельность Концессионера не была приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством, на дату заключения Концессионного соглашения;

    - - на дату заключения Концессионного соглашения исполнение Концессионером своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, исполнение Концессионером сделок с его участием, предусмотренных Концессионным соглашением, не противоречит ни законодательству, ни условиям договоров, соглашений, стороной которых является Концессионер и (или) действие которых касается Концессионера, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;

    - - предоставленная Концессионером Концеденту до и на дату заключения Концессионного соглашения информация является достоверной, полной и точной;

- на дату заключения Концессионного соглашения Концессионером получено одобрение проекта архитектурно-планировочной концепции особо охраняемой природной территории местного значения садово-парковый ландшафт «Танаис» архитектурной комиссии при региональном градостроительном совете при Губернаторе Воронежской области.

- Предмет Концессионного соглашения

  - Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, указанных в настоящем Концессионном соглашении, создать и (или) реконструировать недвижимое и движимое имущество, состав, описание, в том числе технико-экономические показатели, которого приведены в приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению, право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать (включая созданное и измененное либо замененное имущество) Концеденту, и осуществлять деятельность по организации отдыха граждан и туризма (в том числе деятельность по организации общественного питания), деятельность парков с аттракционами, рекреационную и торговую деятельность (в том числе размещение нестационарных торговых объектов с использованием земельного участка, передаваемого Концессионеру Концедентом по договору аренды), экскурсионную деятельность, деятельность в области развития физической культуры и массового спорта, иную деятельность по организации культурных мероприятий и отдыха, выставочную деятельность, деятельность по организации тихого отдыха для комфортного времяпровождения населения,  а также осуществлять управление и эксплуатацию имущества и зеленых насаждений, включая их содержание, обслуживание территории.

Концедент предоставляет Концессионеру в соответствии с требованиями земельного законодательства по договору аренды земельный участок с кадастровым номером 36:34:0505054:282, вид разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования», площадь 218198 +/– 163 кв. м, по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 2, в объеме и порядке, необходимых и достаточных для создания, реконструкции и осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

К реконструкции Объекта Соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, изменение технологического или функционального назначения Объекта Соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объекта Соглашения.

2.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Концессионным соглашением, права владения и пользования недвижимым и движимым имуществом, состав, описание, в том числе технико-экономические показатели, которого приведены в приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению, для осуществления деятельности, определенной настоящим Концессионным соглашением.

2.3. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию Объекта Соглашения в размере не менее 415 200 000 (Четыреста пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей для выполнения в том числе следующих работ:

- разработки проектной документации;

-  подготовки территории;

- дополнительного обследования состояния зеленых насаждений;

- создания и размещения новых объектов;

- реконструкции переданных объектов;

- выполнения работ по благоустройству территории;

- получения необходимых согласований для выполнения работ.

При этом к документам, подтверждающим фактическое осуществление Концессионером инвестиций, относятся: заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, и (или) договоры на оказание услуг, и (или) договоры на техническое присоединение, и иные подтверждающие документы на выполнение работ, не вошедших в сметную стоимость строительно-монтажных работ.

2.4. Концессионер обязуется в ходе подготовки проектной документации на объекты озеленения подготовить в порядке, предусмотренном решением Воронежской городской Думы от 11.04.2012 № 762-III «Об утверждении Положения о создании, содержании и реконструкции зеленых насаждений на территории городского округа город Воронеж», дендроплан и предоставить его в управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

3. Объект Соглашения, порядок передачи Объекта Соглашения

3.1. Объектом Соглашения является недвижимое и движимое имущество, состав, описание, в том числе технико-экономические показатели, которого определены в приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению, которое подлежит созданию и реконструкции в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Концессионным соглашением.

Создание и реконструкция Объекта Соглашения должны осуществляться в соответствии с архитектурно-планировочной концепцией особо охраняемой природной территории местного значения садово-парковый ландшафт «Танаис».

3.2. Недвижимое и движимое имущество, входящее в Объект Соглашения, которое подлежит созданию и реконструкции, состав которого определен в приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению, будет являться муниципальной собственностью.

3.3. Концессионер обязан осуществлять за свой счет ежегодное страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта капитального строительства, входящего в состав создаваемого Объекта Соглашения, в пользу Концессионера.

Порядок страхования объекта капитального строительства, входящего в состав Объекта Соглашения, определяется действующим гражданским законодательством и законодательством об организации страхового дела. Порядок определения страховой стоимости объекта капитального строительства, входящего в состав Объекта Соглашения, определяется по правилам действующего гражданского законодательства и законодательства об организации страхового дела.

Расходы, связанные со страхованием, оплачиваются за счет Концессионера.

Ежегодное страхование риска случайной гибели и (или) повреждения объекта капитального строительства, входящего в состав Объекта Соглашения, созданного в соответствии с п. 2.1 настоящего Концессионного соглашения, осуществляется по истечении срока, указанного в п. 7.2 настоящего Концессионного соглашения.

3.4. Концессионер обязуется ежегодно не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять Концеденту копию договора страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта капитального строительства, входящего в состав Объекта Соглашения, созданного в соответствии с п. 2.1. настоящего Концессионного соглашения.

4. Создание и реконструкция Объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан создать, реконструировать Объект Соглашения,   указанный   в   п.  3.1  настоящего  Концессионного  соглашения, в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения и неотъемлемых приложений к нему, с требованиями сводов правил (СП, СНиП), архитектурно-планировочной концепции особо охраняемой природной территории местного значения садово-парковый ландшафт «Танаис», технических регламентов и других действующих нормативных актов Российской Федерации, регионального и местного законодательства, осуществлять управление и эксплуатацию имуществом и зелеными насаждениями, включая их содержание, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения содержатся в приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

4.2. Концессионер за свой счет самостоятельно либо по договору с проектными организациями, имеющими соответствующие допуски и лицензии, в срок не позднее 3 лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения осуществляет подготовку проектно-сметной документации. При этом ответственность за действия таких организаций перед Концедентом Концессионер несет, как за свои собственные.

4.3. Концессионер обязуется провести за свой счет необходимые мероприятия, в том числе проектно-инженерные изыскания.

4.4. При разработке проектно-сметной документации Концессионеру необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, а также обеспечить учет влияния следующих природных, техногенных и иных факторов:

- инженерно-геологических и гидрогеологических условий;

- археологических данных;

- планируемых к строительству подземных сооружений, в том числе подземных частей или фундаментов наземных сооружений.

4.5. При обнаружении Концессионером независящих от сторон обстоятельств, делающих невозможным создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Концессионным соглашением, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Концессионного соглашения.

4.6. Последовательность проведения работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения определяется приложением № 3 к настоящему Концессионному соглашению.

4.7. График производства работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения предоставляется Концессионером после подготовки и предоставления проектно-сметной документации, начиная с 2027 года ежегодно не позднее 01 марта на предстоящий календарный год.

Данный график может быть при необходимости актуализирован Концессионером с использованием метода набегающей волны без изменения срока создания и реконструкции Объекта Соглашения в соответствии с п.7.2 настоящего Концессионного соглашения.

4.8. Концессионер обязан оплатить за свой счет все затраты, связанные с созданием и реконструкцией Объекта Соглашения, в полном объеме, в том числе стоимость оформления разрешительной и иной документации, работы по подготовке территории (при необходимости), работы по благоустройству, работы специалистов, материалы, привлечение используемого оборудования, транспортные расходы, все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, установленные действующим законодательством; обеспечить условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к Объекту Соглашения; предусмотреть мероприятия по антитеррористической защищенности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

4.9. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения и благоустройству его территории третьих лиц, за действия которых он несет ответственность, как за свои собственные.

4.10. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения.

4.11. Концедент обязуется оказывать содействие при выполнении работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, в том числе путем предоставления информации, необходимой для исполнения обязательств Концессионера по настоящему Концессионному соглашению.

4.12. Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения осуществляется посредством подписания Сторонами акта о завершении выполнения работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения.

В течение 5 рабочих дней со дня завершения выполнения работ по созданию Объекта Соглашения Концессионер направляет Концеденту проект акта о завершении выполнения работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения.

Приемка результатов создания и реконструкции Объекта Соглашения осуществляется рабочей группой (приемочной комиссией), состав которой утверждается правовым актом администрации городского округа город Воронеж, в течение 14 календарных дней со дня получения проекта акта о завершении выполнения работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения.

Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения не позднее срока, указанного в п. 7.2 настоящего Концессионного соглашения.

4.13. Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера таким недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный Объект Соглашения, не может превышать 3 месяцев с даты ввода данного объекта в эксплуатацию. Расходы, связанные с государственной регистрацией прав владения и пользования Концессионера таким недвижимым имуществом, несет Концессионер.

4.14. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять созданные и реконструируемые в соответствии с п. 2.1 настоящего Концессионного соглашения объекты, входящие в Объект Соглашения, в течение 15 рабочих дней с момента прекращения настоящего Концессионного соглашения вне зависимости от основания для его прекращения (окончания).

Передаваемый Концеденту Объект Соглашения должен находиться в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением.

Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, содержащему перечень передаваемого недвижимого и движимого имущества, его наименование и идентифицирующие характеристики, сведения о техническом состоянии (с учетом заключения приемочной комиссии), дате ввода в эксплуатацию, сроке службы, первоначальной балансовой стоимости (с учетом затрат на модернизацию), остаточной стоимости, начисленной амортизации и износе.

4.15. Концессионер обязан передать Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения. Перечень передаваемых документов в отношении Объекта Соглашения согласовывается Сторонами до даты передачи.

4.16. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения в случае, если передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты, входящие в состав Объекта Соглашения) находится в состоянии, не позволяющем его эксплуатацию.

4.17. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 60 календарных дней с даты прекращения настоящего Концессионного соглашения вне зависимости от основания для его прекращения (окончания).

Обязательства Концессионера по возврату имущества считаются исполненными после принятия Концессионером мер по государственной регистрации прав Концедента на объекты Концессионного соглашения, в том числе незавершенные объекты, и подписания с Концедентом акта приема-передачи.

4.18. Концессионер обязан предоставлять сведения об имуществе (движимом и недвижимом), входящем в состав Объекта Соглашения, структурному подразделению администрации городского округа город Воронеж, уполномоченному на распоряжение муниципальным имуществом (управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж), в порядке, установленном в приложении № 2 к настоящему Концессионному соглашению.

4.19. Концессионер обязан предоставлять Концеденту документы, подтверждающие обеспечение Концессионером исполнения обязательств по Концессионному соглашению, путем предоставления безотзывной банковской гарантии.

4.20. Размер обеспечения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению определяется:

- в размере 0,5% от минимального размера инвестиций в создание и реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренного п. 2.3 настоящего Концессионного соглашения;

- на период выполнения обязательств по созданию и реконструкции Объекта Соглашения в соответствии со сроками, установленными разделом 7 настоящего Концессионного соглашения.

4.21. В случае если в течение срока действия настоящего Концессионного соглашения обеспечение стало недействительным (прекратило обеспечивать обязательства, принятые на себя Концессионером при подписании настоящего Концессионного соглашения), Концессионер обязан предоставить иное обеспечение одним из способов, указанных в п. 6.1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в течение 20 рабочих дней с момента утраты обеспечения.

4.22. В целях надлежащего исполнения Концессионного соглашения и достижения положительного результата Стороны обязуются сотрудничать добросовестно и разумно. Концедент обеспечивает Концессионеру содействие при осуществлении Концессионером мероприятий, необходимых для подключения  (технологического  присоединения)  Объекта  Соглашения к   сетям   инженерно-технического   обеспечения   с   объемами     потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным оглашением, в том числе для временного технологического присоединения к указанным сетям на стадии создания, в сроки, установленные законодательством, или разумные сроки, если такие сроки законодательством не установлены.

4.23. Для целей выполнения Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению Концедент обязан:

- при наличии возможности осуществлять консультирование в отношении социальных, экономических, финансовых, законодательных, имущественных, правовых, технических, экологических и иных условий, целей и механизмов реализации Концессионного соглашения;

    - - принимать участие по запросам Концессионера в проведении осмотра земельного участка и иных процедурах, необходимых для выполнения работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельного участка

5.1. Концедент предоставляет Концессионеру в соответствии с требованиями земельного законодательства по договору аренды земельный участок с кадастровым номером 36:34:0505054:282, вид разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования», площадь 218198 +/– 163 кв. м, по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 2, который необходим для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Концессионному соглашению, на срок действия настоящего Концессионного соглашения.

5.2. Земельный участок, предусмотренный настоящим Концессионным соглашением, предоставляется Концессионеру в аренду. Договор аренды земельного участка заключается на основании заявления Концессионера, направленного в управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж. Указанное заявление Концессионер обязан направить в срок не позднее 3 дней со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

Договор аренды заключается в срок не позднее 30 дней со дня подачи заявления Концессионером.

5.3. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации.

5.4. Расчет арендной платы за земельный участок осуществляется в соответствии с решением Воронежской городской Думы от 26.03.2014 № 1467-III «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Воронеж».

Размер арендной платы за земельный участок рассчитывается по формуле:

Аг = Кс x Аст,

где:

Аг – величина годовой арендной платы, рублей;

Кс – кадастровая стоимость земельного участка, рублей;

Аст – арендная ставка, установленная в процентах от кадастровой стоимости в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка.

5.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

5.6.  Прекращение настоящего Концессионного соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

6. Владение, пользование, распоряжение Объектом Соглашения, порядок осуществления Концессионером деятельности по Концессионному соглашению

6.1. Концедент предоставляет Концессионеру право владения и пользования недвижимым и движимым имуществом, состав, описание, в том числе технико-экономические показатели, которого приведены в приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению, для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением.

6.2. Концессионер обязан использовать Объект Соглашения в следующих целях:

- организация отдыха граждан и туризма;

- рекреационная деятельность;

- экскурсионная деятельность;

- деятельность в области развития физической культуры и массового спорта;

- иная деятельность по организации культурных мероприятий и отдыха, в том числе размещение аттракционов;

- выставочная деятельность;

- организация тихого отдыха для комфортного времяпровождения населения;

- прочая деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, в том числе размещение нестационарных торговых объектов.

6.3. Концессионер обязан использовать Объект Соглашения в установленном настоящим Концессионным соглашением порядке, в соответствии с целями, указанными в п. 6.2 настоящего Концессионного соглашения, в течение всего срока действия настоящего Концессионного соглашения с соблюдением требований, установленных постановлением администрации города Воронежа от 01.04.2003 № 669 «О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования г. Воронежа», решением Воронежской городской Думы от 11.04.2012 № 762-III «Об утверждении Положения о создании, содержании и реконструкции зеленых насаждений на территории городского округа Воронеж», Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V, решением Воронежской городской Думы от 19.06.2008 № 190-II «Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа город Воронеж»,  постановлением администрации городского округа город Воронеж от 02.03.2016 № 105 «О создании особо охраняемых природных территорий местного значения в городском округе город Воронеж», а также другими правовыми актами.

6.4. Концессионер в течение срока действия настоящего Концессионного соглашения обязан поддерживать Объект Соглашения в надлежащем состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, осуществлять модернизацию, замену физически изношенного в ходе эксплуатации оборудования, нести расходы на содержание и эксплуатацию Объекта Соглашения, а также осуществлять мероприятия по его благоустройству в соответствии с действующим федеральным, региональным, местным законодательством.

6.5. Срок осуществления мероприятий по улучшению эксплуатационных свойств имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, определяется Концессионером самостоятельно на основании состояния и работоспособности движимого и недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения.

6.6. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.

6.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Концессионному соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.8. Концессионер вправе размещать на предоставленном земельном участке движимое имущество, предусмотренное п. 10 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», которое не входит в состав Объекта Соглашения, с соблюдением требований, предусмотренных п. 4.1 настоящего Концессионного соглашения, в целях осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением.

Движимое имущество, предусмотренное п. 10 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», указанное в настоящем пункте, является собственностью Концессионера. По окончании действия настоящего Концессионного соглашения Концессионер осуществляет демонтаж иного движимого имущества в течение 15 рабочих дней с даты прекращения действия настоящего Концессионного соглашения с осуществлением мероприятий по благоустройству территории, на которой оно было размещено.

6.9. Размещение движимого имущества, предусмотренного п. 6.8 настоящего Концессионного соглашения, на земельном участке, переданном Концессионеру Концедентом, осуществляется Концессионером с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации. При этом количество таких объектов (движимого имущества, предусмотренного п. 10 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»), которые Концессионер вправе разместить без согласования с Концедентом, составляет не более 30 единиц. Внешний вид и материалы, используемые Концессионером, должны соответствовать архитектурно-планировочной концепции, предусмотренной п. 1.3.2 настоящего Концессионного соглашения.

6.10. Объект Соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по настоящему Концессионному соглашению имущество отражаются на балансе Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении Объекта Соглашения и имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по настоящему Концессионному соглашению, и производится начисление амортизации по такому объекту и имуществу.

6.11. Концессионер вправе с использованием Объекта Соглашения осуществлять  иную  деятельность,  не  противоречащую целям, указанным в п. 6.2 настоящего Концессионного соглашения, с учетом требований, указанных в п. 6.3 настоящего Концессионного соглашения, с письменным уведомлением Концедента.

6.12. Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в настоящем Концессионном соглашении, без согласия Концедента.

6.13. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в Концессионном соглашении, до окончания срока действия настоящего Концессионного соглашения.

При этом выделение мест для целей проведения массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий осуществляется Концессионером по согласованию со структурным подразделением администрации городского округа город Воронеж.

6.14. Концессионер обязан предоставлять потребителям льготы, установленные федеральными законами, законами Воронежской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа город Воронеж.

6.15. Концессионер имеет право исполнять настоящее Концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

Концессионер имеет право привлекать в целях эксплуатации Объекта Соглашения организации и индивидуальных предпринимателей.

При этом в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Концессионер вправе передать имущество, входящее в Объект Соглашения, с согласия Концедента во временное владение и пользование (аренду) на срок, не превышающий срок действия настоящего Концессионного соглашения.

6.16. Во время осуществления деятельности по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения Концессионер обязан обеспечивать возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг.

6.17. При использовании (эксплуатации) оборудования, технических и инженерных средств, размещенных на Объекте Соглашения, Концессионер обязан обеспечить бесперебойную работу Объекта Соглашения в соответствии с его прямым назначением.

6.18. Не допускается ограничение со стороны Концессионера свободного доступа неопределенного круга лиц на территорию Объекта Соглашения.

6.19. Списание объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, Концессионером без письменного согласия  Концедента не допускается.

6.20. Списание объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, осуществляется с соблюдением требований нормативных правовых актов муниципального образования городской округ город Воронеж.

6.21. Списание недвижимого имущества осуществляется в следующем порядке:

1) Концессионер готовит и направляет Концеденту следующие документы:

- перечень недвижимого имущества, подлежащего списанию, с указанием сведений о составе имущества, сроке службы, начальной, остаточной стоимости, причины списания;

- акты технического состояния;

- акт на списание ОС-4;

2) при отсутствии возражений со стороны Концедента Концессионер осуществляет списание объектов недвижимого имущества с баланса в соответствии с требованиями бухгалтерского учета;

3) Концессионер на основании доверенности, выданной Концедентом, совершает необходимые действия в целях государственной регистрации прекращения права собственности на недвижимое имущество в установленном порядке и направляет соответствующий документ Концеденту.

7. Сроки по Концессионному соглашению

7.1. Настоящее Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 35 лет.

7.2. Срок создания и реконструкции Объекта Соглашения определяется не позднее 4 лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

7.3. Срок разработки и последовательность предоставления проектно-сметной документации определяется Концессионером самостоятельно, при этом полный объем проектно-сметной документации предоставляется не позднее 3 лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

7.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения составляет не более 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

7.5. Срок использования (эксплуатации) и содержания Концессионером Объекта Соглашения – в течение 35 лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

7.6. Срок  осуществления Концессионером  деятельности,  указанной в п. 2.1 настоящего Концессионного соглашения, – в течение 35 лет со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

8. Плата по Концессионному соглашению

8.1. Размер годовой концессионной платы определяется твердой суммой и составляет 10 000  (Десять тысяч) рублей без НДС.

8.2. Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в течение всего срока использования (эксплуатации) и содержания Концессионером Объекта Соглашения. Концессионная плата вносится Концессионером на расчетный счет Концедента ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом. Датой оплаты концессионной платы считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Концедента.

При этом в течение срока, указанного в п. 7.2 Концессионного соглашения, Концессионер освобождается от уплаты концессионной платы.

Ответственным за администрирование концессионной платы является управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

8.3. Концессионер выполняет обязанности налогового агента по уплате НДС.

9. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения

9.1.	От имени Концедента контроль за исполнением обязательств Концессионера по подготовке проектно-сметной документации Объекта Соглашения осуществляют управление строительной политики, управление экологии, управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж.

9.2.	От имени Концедента контроль за исполнением обязательств Концессионера по осуществлению мероприятий по созданию Объекта Соглашения и обязательств по соблюдению графика, указанного в п. 4.7 настоящего Концессионного соглашения, в ходе создания Объекта Соглашения осуществляют управление строительной политики, управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

9.3. От имени Концедента контроль за исполнением Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Концессионным соглашением, осуществляют управление экологии, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж.

Управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж осуществляется контроль за использованием (эксплуатацией) имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению. Контроль осуществляется путем проведения инвентаризации не реже 1 раза в год.

9.4. От имени Концедента контроль за исполнением обязательств Концессионера по внесению концессионной платы, учету банковских гарантий и расчет неустоек (в случае возникновения такой необходимости) осуществляет управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

9.5. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченного органа Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения.

9.6. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению.

9.7. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

9.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

9.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Концессионному соглашению, и в течение 10 рабочих дней уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

9.10. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной, а именно: справки о состоянии расчетов по налогам и сборам, страховым взносам и пеням; договоры с кредитными организациями.

9.11. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ согласно установленным целям, срокам исполнения обязательств путем осуществления следующих видов проверок:

- выборочных проверок исполнения Концессионером обязательств по созданию и реконструкции, эксплуатации, содержанию и обслуживанию Объекта Соглашения в присутствии уполномоченного представителя Концессионера;

- проверок устранения недостатков и нарушений, выявленных в процессе осуществления Концессионером деятельности, в присутствии уполномоченного представителя Концессионера.

Указанные выше проверки осуществляются Концедентом не чаще 1 раза в квартал.

9.12.  Действие (бездействие) или решение органов, уполномоченных действовать от имени Концедента в соответствии с п. 9.1–9.4, считается действием (бездействием) или решением Концедента, если иное не предусмотрено законодательством.

9.13. В случае если на стороне Концедента выступает несколько уполномоченных органов, Концедент обеспечивает выработку консолидированной позиции таких уполномоченных органов в связи с исполнением Концессионного соглашения.

9.14. В случае наличия противоречий между требованиями, решениями, указаниями или разъяснениями различных уполномоченных органов, Концессионер имеет право направить уведомление о наличии такого противоречия в администрацию городского округа город Воронеж и до получения ответа, содержащего консолидированную позицию Концедента по указанному вопросу, имеет право не исполнять такие требования, решения, указания и (или) разъяснения уполномоченных органов.

В случае ненаправления Концессионером уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, последний несет риск вызванных этим неблагоприятных для него последствий.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Концессионному соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Концессионным соглашением.

10.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенные при создании, реконструкции, содержании и эксплуатации Объекта Соглашения нарушения требований, установленных настоящим Концессионным Соглашением, техническими регламентами, требований проектной документации, иных обязательных требований к качеству работ по созданию, реконструкции, содержанию и эксплуатации Объекта Соглашения, за нарушение сроков создания Объекта Соглашения, предусмотренных п. 7.2 настоящего Концессионного соглашения.

10.3. В случае нарушения требований, указанных в п. 10.2 настоящего Концессионного соглашения, Концедент обязан в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пунктов настоящего Концессионного соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом разумный срок для устранения нарушения определяется Концедентом в требовании об устранении нарушения.

10.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером условий, указанных в п. 10.2 настоящего Концессионного соглашения, если это нарушение не было устранено Концессионером в установленный срок или является существенным, а также убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению.

10.5. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Концессионным соглашением:

- в размере 100 (Сто) рублей за каждый календарный день просрочки исполнения Концессионером обязательства по предоставлению графика работ, установленного п. 4.7 настоящего Концессионного соглашения, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательств;

- в размере 100 (Сто) рублей за каждый календарный день просрочки исполнения Концессионером обязательства по предоставлению проектной документации, установленного п. 4.2 настоящего Концессионного соглашения, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательств;

- в размере 100 (Сто) рублей за каждый календарный день просрочки исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных графиком работ (актуализированного методом набегающей волны), начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательств. При этом Концессионер освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение сроков по данному графику произошло по вине другой Стороны или в результате действия обстоятельств непреодолимой силы;

- в размере 100 (Сто) рублей за каждый календарный день просрочки исполнения Концессионером обязательств по внесению концессионной платы, начиная с 20-го календарного дня просрочки;

- в размере 100 (Сто) рублей за каждый календарный день просрочки исполнения Концессионером обязательств по предоставлению обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательств;

- в размере 100 (Сто) рублей за каждый календарный день просрочки исполнения Концессионером обязательств по государственной регистрации прав на Объект Соглашения, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательств;

- в размере 100 (Сто) рублей за каждый календарный день прекращения либо приостановления деятельности, указанной в настоящем Концессионном соглашении, без согласования с Концедентом, в случае если оно не вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

10.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Концессионному соглашению. Возмещение указанных убытков производится в соответствии с действующим законодательством.

11. Порядок взаимодействия Сторон

при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

11.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Концессионному соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Концессионным соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Концессионному соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Концессионного соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

- о наступлении указанных обстоятельств с описанием наступивших обстоятельств и причин их наступления и представлением необходимых документальных подтверждений – не позднее 5 рабочих дней с даты их наступления;

- о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Концессионному соглашению после прекращения обстоятельств непреодолимой силы – не позднее 5 рабочих дней с даты их прекращения.

11.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Концессионному соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 20 рабочих дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности по настоящему Концессионному соглашению.

12. Изменение Концессионного соглашения.

12.1. Настоящее Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Изменение настоящего Концессионного соглашения осуществляется в письменной форме и в порядке, определенном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

12.2. Концедент обязан рассматривать требования Концессионера по изменению существенных условий Концессионного соглашения в случае, если реализация Концессионного соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Концессионного соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

12.3. Решение об изменении существенных условий Концессионного соглашения принимается Концедентом в течение 30 календарных дней после поступления требований Концессионера в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Настоящее Концессионное соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон, решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.5. Изменение существенных условий настоящего Концессионного соглашения, в том числе срока его действия, осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», по согласованию с антимонопольным органом.

13. Прекращение Концессионного соглашения.

13.1. Настоящим Стороны подтверждают, что, исходя из существа отношений по Концессионному соглашению, досрочное прекращение Концессионного соглашения по требованию одной из Сторон возможно в исключительных случаях, не запрещенных законодательством и прямо предусмотренных Концессионным соглашением.

13.2. Настоящее Концессионное соглашение прекращается:

- по истечении срока его действия;

- по соглашению Сторон.

13.3 Настоящее Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его подписании, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

14. Порядок возмещения расходов Сторон в случае

досрочного расторжения Концессионного соглашения

14.1. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по причине существенного нарушения условий настоящего Концессионного соглашения Концессионером или Концедентом порядок возмещения расходов Сторонам определяется в судебном порядке.

14.2.  Согласно  п.  5 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения, в том числе по соглашению Сторон, Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения. Расходы Концессионера определяются на момент досрочного расторжения Концессионного соглашения и подтверждаются соответствующей документацией о размере фактически произведенных расходов.

15. Разрешение споров

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Концессионному соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Концессионному соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 рабочих дней с даты ее получения.

15.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

16. Заключительные положения

16.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 рабочих дней с даты этого изменения.

16.2. Настоящее Концессионное соглашение составлено на русском языке в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 2 экземпляра из них – для Концедента, 1 экземпляр – для Концессионера, 1 экземпляр передается в регистрирующий орган.

16.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Концессионному соглашению как подписанные при подписании настоящего Концессионного соглашения, так и после вступления в силу настоящего Концессионного соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

16.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Концессионным соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17. Размещение информации

17.1. Настоящее Концессионное соглашение подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа город Воронеж в сети Интернет (http//www.voronezh-city.ru).

18. Приложения, адреса, реквизиты и подписи Сторон

| От Концедента: Администрация городского округа город Воронеж Адрес: 394018 г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 10 факс (4732) 228-34-10 ИНН 3650002882 КПП 366601001 УФК по Воронежской области (Администрация городского округа город Воронеж л /сч 03914390450) Р/с 03231643207010003100 ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ// УФК по Воронежской области г. Воронеж БИК 012007084 ОГРН: 1023601575733 От Концедента: ______________Воробьева Г.Л. «____» ____________ 2024 г. |  | От Концессионера: Общество с ограниченной ответственностью «Парк Танаис» ИНН 3665822648 КПП 366501001 ОГРН 1233600012700 Юридический адрес: 394018, Воронежская область, г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 5, помещ. 6 Номер счета: 40702810520000033349 Банк получателя ООО «Банк Точка» Корреспондентский счет: 30101810745374525104 БИК: 044525104 От Концессионера: __________ Толоконников Э.А. «____» ___________ 2024 г. |
| --- | --- | --- |

М.П.							            М.П.

Приложения:

Приложение № 1. Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения.

Приложение № 2. Порядок предоставления сведений о движимом и недвижимом имуществе, входящем в состав Объекта Соглашения.

Приложение № 3. Последовательность проведения работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения.