УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 13.06.2024   № 739

изменения  в  график  проведения  ремонтных  работ

на  объектах  теплоэнергетического  хозяйства

городского  округа  город  Воронеж

с  отключением  горячего  водоснабжения

потребителей

Пункт 2.1.5 подраздела 2.1 «Эксплуатационный район № 1 (Левобережный район)» раздела 2 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2024 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «2.1.5 | Остановка теплотрассы № 17 |  | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |
|  | от ТК-17/3 до ТК-17/11/10 | 28.05–10.06 |  |
|  | от ТК-17/20 до ТК-17/38 | 18.06–01.07 |  |
|  | от ТК-17/3а до ТК-17/20 | 02.07–15.07 |  |

| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | В.В. Мамаев |
| --- | --- |