УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 26.06.2024 № 794

**изменения в график проведения ремонтных работ**

**на объектах теплоэнергетического хозяйства**

**городского округа город Воронеж**

**с отключением горячего водоснабжения**

**потребителей**

1. Пункт 3.42 раздела 3 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2024 год)** | **Исполнитель** |
| «3.42 | ул. Туполева, 31к | 20.05–24.05  05.08–09.08  Опрессовка т/трасс  09.07–22.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

2. Пункт 3.43 раздела 3 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2024 год)** | **Исполнитель** |
| «3.43 | ул. Курчатова, 24б | 15.04–19.04  05.08–09.08  Опрессовка т/трасс  25.06–08.07 | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

3. Пункт 3.51 раздела 3 «Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети» Графика изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)** | **Время проведения работ (2024 год)** | **Исполнитель** |
| «3.51 | ул. Любы Шевцовой, 30к | 13.05 – 17.05  19.08 – 23.08  Опрессовка т/трасс 25.07 – 07.08 – 1-я очередь котельной 31.07 – 11.08 – 2-я очередь котельной | Филиал АО «Квадра» – «Воронежская генерация»». |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель управления  жилищно-коммунального хозяйства | В.В. Мамаев |