Приложение 

 к распоряжению  администрации 
городского округа город Воронеж

от 20.12.2010  №1218-р
Перечень объектов
 жилищного  фонда, требующих проведения капитального ремонта в 2011 году по вынесенным  и вступившим в  законную силу судебным решениям.
	№ п/п
	Адрес
	Срок завершения работ по разработке проектно-сметной документации
	

	1
	ул. Красноармейская,62
	до 20.02.2011 г.
	

	2
	ул. Депутатская,10
	до 10.02.2011 г.
	

	3
	ул. Переверткина,17
	до 25.02.2011 г.
	

	4
	ул. Богдана Хмельницкого, 56 в
	до 15.02.2011 г.
	

	5
	ул. Бакунина,24
	до 15.03.2011 г.
	

	6
	ул. Карпинского,22
	до 30.04.2011 г.
	

	7
	ул. Переверткина,60
	до 30.04.2011 г.
	

	8
	ул. Степана Разина,36
	до 31.03.2011 г.
	

	9
	ул. 30 Лет Октября,56
	до 18.03.2011 г.
	

	10
	ул. Одинцова,13
	до 15.04.2011 г.
	

	11
	ул. 25 Января, 38
	до 18.03.2011 г.
	

	12
	ул. Ф. Энгельса,35 (объект культурного наследия)
	до 30.04.2011 г.
	

	13
	ул. Лесной Массив,2 а
	до 30.04.2011 г.
	


Директор департамента ЖКХ                                              С.И. Богатырев

