PAGE  
4

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

         городского округа город Воронеж

                                                                                     от 11.05.2011 г. № 288-р
П Л А Н 

РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ И СОХРАНЕНИЮ ЗЕЛЕНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА 2011  ГОД
	№

п/п
	Объект
	Виды работ
	Сроки выполнения

	1
	2
	3
	4

	1. Железнодорожный район



	1.1
	бульвар «Остужевский», 
сквер «У озера», 
сквер «Чернавская дамба», 
ул. Переверткина, ул. З. Космодемьянской, 

ул. Р. Люксембург, ул. Украинская,
г.м. Сомово (ул. 50 лет ВЛКСМ),

МУП КОК «Колос»
	вырубка и обрезка 

деревьев; 

формовочная 

обрезка кустарников

	2-4 квартал

	1.2
	МУП КОК «Колос» 
сквер «Добролюбова», 
сквер «У озера», бульвар «Остужевский»,
Ленинский проспект, ул. Куйбышева
	посадка древесно-кустарниковой 

растительности с уходными работами
	2 квартал
4 квартал

	1.3
	сквер «Аллея Славы»,
сквер «Добролюбова», 
транспортная развязка ул. Остужева -  Ленинский проспект,

Ленинский проспект, 157 и в районе ост. «Димитрова»,
ул.Б. Хмельницкого, 42,43.
	восстановление и устройство
цветников и газонов 
с уходными работами

	2-3 квартал

	2. Коминтерновский район



	2.1
	сквер «Их именами названы улицы»,

сквер «Электросигнальный»,

бульвар «СЖР»,

Проспект Труда (участок: ул. Урицкого - Московский проспект),
ул. Лизюкова,
Московский проспект
	вырубка и обрезка 

деревьев; 

формовочная 

обрезка кустарников
	2-4 квартал

	2.2
	ул. Шишкова, ул. Бульвар Победы,

Московский проспект
	посадка древесно-кустарниковой 

растительности с уходными работами
	4 квартал

	1
	2
	3
	4

	2.3
	сквер «Роща Сердца»,
Московский проспект : в районе мемориального комплекса «Памятник Славы», Московский проспект, 14, 

Московский проспект, 19а;  
пересечение ул. Хользунова – 
ул. Владимира Невского,

пересечение ул. Урицкого – 
Московский проспект, 
транспортные развязки:

ул. Транспортная - ул. 45 Стрелковой Дивизии,

ул. Жукова - Бульвар Победы,

ул. Генерала Лизюкова - ул. Владимира Невского, 

ул. 9 Января – ул. Антонова – Овсеенко; 
ул. Владимира Невского, 73, 

ул. Генерала Лизюкова, 4
мкр. Подгорное: (транспортная развязка по ул. Олиференко), ул. Кирова, 2
	восстановление и 
устройство

 цветников и газонов 

с уходными работами


	2-3 квартал

	3. Левобережный район



	3.1
	парк «Алые паруса», сквер «Ильича»,

парк «Южный», сквер «Старт»,
парк «Шинников»,

сквер «Героев Стратосферы»,
ул. Новосибирская, ул. Циолковского, 
пер. Ольховый, ул. Брусилова
	вырубка и обрезка 

деревьев; 

формовочная 

обрезка кустарников

	2-4 квартал

	3.2
	мкр. Масловка
бульвар «Димитрова», 
парк «Алые Паруса», парк «Южный», 
парк «Патриотов», 
сквер «Ильича», 
Ленинский проспект, ул. Димитрова
	посадка древесно-кустарниковой 

растительности с уходными работами
	2 квартал
4 квартал

	3.3
	сквер «Защитников Воронежа», 
сквер  «Рыбка»,  
парк «Патриотов»,

Ленинский проспект (у храма Успения Божьей Матери), 
транспортные развязки:

ул. Брусилова -  Ленинский проспект, 
ул. Димитрова – ул. Брусилова
	восстановление и устройство

 цветников и газонов 

с уходными работами
	2-3 квартал

	4. Ленинский район



	4.1
	набережная «Петровская»,

ул. Платонова, ул. Ворошилова, 
ул. Плехановская, ул. 20 лет Октября
	вырубка и обрезка 

деревьев; 

формовочная 

обрезка кустарников
	2-4 квартал

	1
	2
	3
	4

	4.2


	парк им. Дурова, сквер «Бунина»,

набережная «Петровская», 
ул. 20 лет Октября, ул. Моисеева, 
ул. Кирова, ул. Кольцовская, 
ул. Чапаева, ул. Ворошилова,
ул. Матросова, ул. Плехановская
	посадка древесно-
кустарниковой 

растительности с уходными работами
	4 квартал

	4.3
	Площадь Ленина, сквер им. Пушкина,
мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм», 

ул. Ворошилова
	восстановление и устройство

 цветников и газонов 

с уходными работами
	2-3 квартал

	5. Советский район



	5.1
	лесопарк «Оптимистов», 
парк «Танаис»,

сквер «Депутатский»,
сквер «Ворошилова»
	вырубка и обрезка 

деревьев; 

формовочная 

обрезка кустарников
	2-4 квартал


	5.2
	парк «Танаис», лесопарк «Оптимистов»,
ул. Перхоровича, ул. Маршака,

ул. Героев Сибиряков, ул. Ворошилова,

ул. Южно-Моравская, 

ул. Пеше-Стрелецкая  
	посадка древесно-кустарниковой 

растительности с уходными работами
	4 квартал

	5.3
	памятный знак Танк, 
мемориал «Песчаный лог», 
памятный знак «Самолет»,
ул. О. Дундича,

ул. Маршака, 
ул. Южно-Моравская, 
ул. Пеше-Стрелецкая, 

ул. Космонавтов, ул. Комарова,

ул. Героев Сибиряков, пр. Патриотов, 
ул. Ворошилова,

ул. Домостроителей 
	восстановление и устройство

 цветников и газонов 

с уходными работами
	2-3 квартал

	6. Центральный район



	6.1
	бульвар по ул. Карла Маркса,

сквер «Привокзальный», 
бульвар «Кольцовский»,

набережная «Масалитинова», 
набережная «Петровская»,
Центральный парк культуры и отдыха, Проспект Революции, ул. Кольцовская,

ул. Карла Маркса, ул. Плехановская,
ул. Средне-Московская, ул. Дзержинского, 

ул. Софьи Перовской
	вырубка и обрезка 

деревьев; 

формовочная 

обрезка кустарников
	2-4 квартал


	6.2
	Центральный парк культуры и отдыха,

Адмиралтейская площадь,

Советская площадь, Проспект Революции, ул. Средне-Московская, 
ул. Степана Разина
	посадка древесно-кустарниковой 

растительности с уходными работами
	4 квартал

	1
	2
	3
	4

	6.3
	сквер Никитина, сквер «Надежда», 

Площадь Черняховского, 

сквер «Помяловского», 

сквер «Петровский»,
бульвар «Есенинская Аллея», 

бульвар по ул. Карла Маркса, 
сквер Дома офицеров,
сквер «Экологов», парк «Орленок», Центральный парк культуры и отдыха,
Проспект Революции, 
музей «Арсенал» по ул. Степана Разина,

ул. Театральная, 34; ул. Мира,3 и 8; 
ул. Феоктистова
	восстановление и устройство

 цветников и газонов 

с уходными работами
	2-3 квартал

	Общие мероприятия на территории городского округа


	1.
	Учреждения дошкольного и школьного образования, детские оздоровительные лагеря, внутриквартальные территории жилых микрорайонов

	посадка древесно-кустарниковой растительности
с уходными работами
	2 квартал

	2.
	Улицы, дворовые территории, муниципальные учреждения городского округа

	вырубка аварийных, сухостойных деревьев и обрезка  насаждений 
	2-4 квартал

	3. 
	Магистральные улицы города и зеленые зоны, с раннее высаженными древесно - кустарниковыми насаждениями
	уходные работы по приживаемости насаждений
	2-3 квартал


Исполняющий  обязанности руководителя

управления по охране окружающей среды

департамента общественной безопасности                                                           В.Н. Дрыгин
