                                     Утверждена

      распоряжением администрации городского округа город Воронеж

от 12.09.2011 N 650-р 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ("МКП "ВЖКК"), 
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"

Паспорт

ведомственной целевой программы

"Капитальный ремонт муниципальных общежитий, расположенных

на территории городского округа город Воронеж, находящихся

в оперативном управлении муниципального казенного

предприятия "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат"

("МКП "ВЖКК"), на 2010 - 2012 годы"
	Наименование главного         
распорядителя бюджетных       
средств - структурного        
подразделения администрации   
городского округа город       
Воронеж                       
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж 

	Наименование программы        
	"Капитальный ремонт муниципальных общежитий, расположенных на территории городского округа город Воронеж, находящихся в оперативном управлении муниципального казенного предприятия "Воронежский жилищно-коммунальный 
комбинат" ("МКП "ВЖКК"), на 2010 - 2012 годы" 

	Исполнители основных          
мероприятий программы         
	Муниципальное учреждение "Городская дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МУ "ГорДЕЗ ЖКХ"), специализированные подрядные организации (на конкурсной основе), МКП "ВЖКК"                

	Цель и задачи программы       
	Целью программы является создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание граждан в муниципальных общежитиях городского округа город Воронеж.   
Задачи ведомственной целевой программы:       
-   создание    условий    для    эксплуатации
муниципальных  общежитий  в соответствии   с Правилами и нормами  технической  эксплуатации жилищного фонда, утвержденными  Постановлением
Государственного комитета РФ по  строительству и    жилищно-коммунальному    комплексу     от
27.09.2003 N  170  "Об  утверждении  Правил  и норм   технической   эксплуатации    жилищного фонда";                                       
-  увеличение   срока   службы   муниципальных общежитий и их конструктивных элементов;      
- снижение эксплуатационных расходов;         
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам              

	Перечень основных мероприятий 
программы                     
	Основные мероприятия программы:               
- проведение  МУ  "ГорДЕЗ   ЖКХ"  технического обследования   конструктивных   элементов    и
внутренних    инженерных    сетей     объектов жилищного фонда;                              
- проведение работ по капитальному ремонту  муниципальных общежитий                       

	Сроки реализации программы    
	2010 - 2012 годы                              

	Объемы финансирования         
программы                     
	Объем финансирования из бюджета городского    округа город Воронеж в сумме 237425 тысяч рублей 

	Ожидаемые результаты          
реализации программы          
	Ожидаемые результаты реализации программы:    
- снижение нерациональных затрат на           
содержание и ремонт внутридомовых систем и коммуникаций;                                 
- повышение уровня безопасности и качества  проживания граждан в муниципальных  общежитиях;                                   
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг для граждан;               
-   обеспечение   сохранности   муниципального жилищного фонда,  находящегося  в  оперативном
управлении МКП "ВЖКК";                        
- проведение капитального ремонта 54          
общежитий.                                     


1. Характеристика проблемы

Для решения задач, повышающих надежность функционирования системы жизнеобеспечения в муниципальных общежитиях, приведения технических характеристик инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий муниципальных общежитий в соответствие требованиям нормативно-технической документации, обеспечивающей безопасное и комфортное проживание граждан, устранения сверхнормативного износа муниципального жилищного фонда, стимулирования эффективного и рационального хозяйствования, максимального использования финансовых ресурсов разработана настоящая ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт муниципальных общежитий, расположенных на территории городского округа город Воронеж, находящихся в оперативном управлении муниципального казенного предприятия "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат" ("МКП "ВЖКК"), на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа).

Муниципальные общежития находятся в технически неудовлетворительном состоянии. Средний износ общежитий составляет более 50%. Капитальный ремонт зданий и инженерных сетей бывшими собственниками общежитий не проводился более 15 лет, в результате чего конструкции и инженерные сети пришли в негодность и требуют капитального ремонта.

2. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание граждан в муниципальных общежитиях городского округа город Воронеж.

Задачи ведомственной целевой Программы:

- создание условий для эксплуатации муниципальных общежитий в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";

- увеличение срока службы муниципальных общежитий и их конструктивных элементов;

- снижение эксплуатационных расходов;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам.
3. Ожидаемые результаты реализации и индикаторы оценки

результативности Программы

Реализация ведомственной целевой Программы позволит:

- снизить нерациональные затраты на содержание и ремонт внутридомовых систем и коммуникаций;

- повысить уровень безопасности и качества проживания граждан в муниципальных общежитиях;

- повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг для граждан;

- обеспечить сохранность муниципального жилищного фонда, находящегося в оперативном управлении МКП "ВЖКК";

- провести капитальный ремонт 54 общежитий.

Индикаторы оценки результативности Программы
	Наименование показателя        
	Индикатор достижения показателя,  
ед.  

	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	Итого  

	Муниципальные общежития, приведенные в 
соответствие требованиям               
нормативно-технической документации,   
обеспечивающей безопасное и комфортное 
проживание в них граждан               
	15
	6
	33
	54


4. Программные мероприятия

Исходя из действующих в настоящее время нормативных документов, регулирующих деятельность, связанную с содержанием объектов жилищного фонда, для реализации данной ведомственной целевой программы необходимо:

- проведение МУ "ГорДЕЗ ЖКХ" технического обследования конструктивных элементов и внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда;

- проведение работ по капитальному ремонту муниципальных общежитий.

Сроки реализации программы - 2010 - 2012 годы.

Перечень муниципальных общежитий, подлежащих капитальному ремонту, с указанием адреса, видов работ, ориентировочной стоимости и сроков указан в приложении к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Кадровое обеспечение ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт муниципальных общежитий, расположенных на территории городского округа город Воронеж, находящихся в оперативном управлении муниципального казенного предприятия "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат" ("МКП "ВЖКК"), на 2010 - 2012 годы" будет осуществлено исполнителями программы: муниципальным учреждением "ГорДЕЗ ЖКХ" и муниципальным казенным предприятием "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат".

Техническое обеспечение ведомственной целевой программы будет осуществлено муниципальным учреждением "ГорДЕЗ ЖКХ", а также специализированными подрядными организациями, определенными на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Организационное обеспечение ведомственной целевой программы будет осуществляться департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж и другими заинтересованными структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж.

Финансовое обеспечение ведомственной целевой Программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.

Объемы финансирования Программы на 2010 - 2012 годы за счет средств бюджета городского округа город Воронеж носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета городского округа на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 237425 тысяч рублей, в том числе:

на 2010 год - 61 245 тысяч рублей;

на 2011 год - 4771 тысяч рублей;

на 2012 год - 171409 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы рассчитаны в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. В стоимость работ входят:

- расходы на обследование конструктивных элементов и внутренних инженерных систем;

- затраты на материалы;

- стоимость выполнения работ, связанных с проведением капитального ремонта.
6. Система управления реализацией Программы

Общее руководство, координацию и контроль хода реализации ведомственной целевой программы, мониторинг индикаторов оценки результативности ведомственной целевой программы в течение всего периода ее реализации осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Техническое обследование конструктивных элементов и внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда, проектно-сметные работы, технический надзор за проведением работ по капитальному ремонту муниципальных общежитий, согласование актов выполненных работ осуществляет муниципальное учреждение "ГорДЕЗ ЖКХ".

Работы по капитальному ремонту муниципальных общежитий выполняют специализированные подрядные организации. Выбор данных подрядных организаций осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж ежегодно до 1 марта представляет отчет о реализации ведомственной целевой программы в экономическое управление департамента экономики и департамент финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж (по форме согласно приложению N 4 к Порядку о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ городского округа город Воронеж, утвержденному постановлением главы городского округа город Воронеж от 10.03.2009 N 136).

На основании представленных отчетов экономическое управление департамента экономики администрации городского округа город Воронеж до 1 июня каждого года подготавливает и представляет главе городского округа город Воронеж информацию о ходе реализации ведомственных целевых программ за отчетный год.

В случае несоответствия результатов выполнения ведомственной целевой программы индикаторам оценки результативности главой городского округа город Воронеж может быть принято одно из следующий решений:

- о корректировке целевых индикаторов и других параметров ведомственной целевой программы;

- о корректировке целей и срока реализации ведомственной целевой программы, перечня программных мероприятий;

- об изменении форм и методов управления реализацией ведомственной целевой программы;

- об объемах финансирования ведомственной целевой программы;

- о досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы.

По ведомственной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель бюджетных средств - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа    город   Воронеж   подготавливает   и   до  1  марта   текущего   года 
представляет в экономическое управление департамента экономики и инвестиций администрации городского округа город Воронеж и департамент финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж доклад о выполнении ведомственной целевой программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Доклад должен содержать информацию о результатах реализации ведомственной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

И.о. директора департамента ЖКХ




        А.Н. Слесарев
Приложение

к ведомственной целевой программе

"Капитальный ремонт муниципальных общежитий,

расположенных на территории городского округа город 
Воронеж, находящихся в оперативном управлении   

муниципального  казенного предприятия "Воронежский 

жилищно- коммунальный комбинат"

 (МКП "ВЖКК"), на 2010-2012 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЙ,

подлежащих капитальному ремонту в 2010 - 2012 годах

	№  п.п.
	 
	Адрес
	Год пост-рой-ки 
	Объем здания (куб.м.)
	Площадь кровель (кв.м.)
	Этажность
	Общая пло-щадь дома (кв.м.)
	% Изно-са
	Необходимые виды работ
	Ориен-тировоч-ная стои-мость, тыс.руб

	
	 
	
	
	
	Кро-вель-ная сталь
	Ши-фер
	Мягкая
	
	
	
	
	

	1
	 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2010 год
	 
	 
	 

	
	

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ул. 9 Января, 272
	1979
	26551
	
	
	1159
	9
	7056,2
	21
	Ремонт кровли 
Внутренние сантех работы 
Внутренние электромонтажные работы 
Общестроительные работы
	4 515

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	ул. 9 Января, 276
	1979
	29387
	
	
	1140
	9
	7766,5
	26
	Ремонт кровли 
Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы 
Общестроительные работы
	4 610

	3
	ул. 9 Января, 152
	1953
	3359
	
	627,2
	
	2
	776,9
	42
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы
Общестроительные работы
Ремонт фасада
	1 540

	4
	ул. Урицкого, 88
	1971
	15032
	
	
	986,3
	5
	4347,2
	
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
	3 500

	5
	ул. Урицкого, 90
	1972
	17964
	
	
	987
	5
	5162,4
	
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы 
Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
	3 500

	6
	ул. Хользунова, 46
	1974
	26011
	
	
	1147,9
	9
	6946,3
	29
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
Ремонт фасада 
	4 000

	7
	ул. Хользунова, 72
	1976
	22747
	
	
	1237,6
	9
	6512,7
	25
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы
Общестроительные работы 
Ремонт фасада

	4 000


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8
	Ленинский пр-т, 203
	1986
	27373
	
	
	1140
	9
	7097,7
	33
	Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы  
Общестроительные работы   
	4 500

	9
	ул. Циолковского, 19
	1955
	10029
	
	1334
	
	3
	2382,2
	49
	Ремонт кровли
Общестроительные работы
Ремонт фасада  
	1 630

	10
	ул. П.Осипенко, 24
	1953
	9513
	
	1268,4
	
	3
	2369,5
	48
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы 
Внутренние электромонтажные работы 
Общестроительные работы
Ремонт фасада  
	2 800

	11
	ул. Беляевой, 2
	1964
	15473
	
	1214,7
	
	5
	5006,7
	37
	Ремонт кровли
Внутренние электромонтажные работы 
Общестроительные работы
Ремонт фасада  
	3 550

	12
	ул. Ю-Моравская, 35
	1977
	26063
	
	
	1239,4
	9
	6800,4
	18
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы 
Ремонт фасада  
	5 000

	13
	ул. Космонавтов, 40
	1965
	11125
	
	
	815
	5
	3321,4
	33
	Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы 
Общестроительные работы
Ремонт фасада  
                                     
	2 730

	
	

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	14
	ул. Киселева, 1
	1973
	26031
	
	
	1108,6
	9
	7049,9
	28
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы 
Общестроительные работы 
Ремонт фасада  
	4 300

	15
	ул. Солнечная, 23
	1970
	15341
	
	
	956,4
	5
	
	31
	Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
	2600

	 
	 
	Противопожарные мероприятия по муниципальным общежитиям 
	8 470

	Итого
	61 245

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2011 год 
	 
	 
	 

	1
	ул. Солнечная, 23
	1970
	15341
	
	
	956,4
	5
	
	31
	Общестроительные работы
	100

	2
	.
Московский пр-т,15
	1961
	16175
	
	1353
	
	4
	4598,9
	41
	Капитальный ремонт кровли
	1 540

	3
	ул. Хользунова, 74
	1976
	25234
	
	
	1238,8
	9
	
	29
	Капитальный ремонт кровли
	542

	4
	ул. Переверткина, 45
	1976
	28766
	
	
	1165
	9
	7488,3
	29
	Капитальный ремонт кровли

	623

	5
	ул. Циолковского, 19
	1955
	10029
	
	1334
	
	3
	2382,2
	49
	Капитальный ремонт кровли

	1 044

	6
	ул. Челюскинцев. 84
	1983
	29795
	
	
	1168,8
	9
	7809,3
	18
	Капитальный ремонт кровли
	922

	Итого
	4 771

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2012 год 
	 
	 
	 

	1
	Московский пр-т,15
	1961
	16175
	
	1353
	
	4
	4598,9
	41
	Внутренние сантех работы Внутренние электромонтажные работы 
Общестроительные работы 
Противопожарные мероприятия
	4 000

	1
	 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	ул.Торпедо, 34
	1958
	15856
	
	1185,4
	
	5
	4420,2
	40
	Внутренние сантех работы 
Общестроительные работы  
	3 000

	3
	ул. Шишкова, 4а
	1984
	13036
	
	
	579
	9
	3440,5
	23
	Внутренние сантех работы Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	6 500

	4
	ул. Солнечная, 2
	1974
	15580
	
	
	1158,9
	5
	5152,3
	25
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы 
Общестроительные работы
	4 000

	5
	ул. Хользунова, 64
	1978
	21424
	
	
	1164,7
	9
	7473,1
	22
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы 
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	5 500

	6
	ул. Хользунова, 66
	1981
	29134
	
	
	1154,7
	9
	7082,4
	
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	5 500

	7
	ул. Хользунова, 68
	1976
	25908
	
	
	1155,6
	9
	7013,5
	22
	Внутренние сантех работы Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	6 600

	8
	ул.Березовая роща, 36а
	1976
	20042
	
	
	1033
	9
	5283,4
	28
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	7 200

	9
	ул. Хользунова, 74
	1976
	25234
	
	
	1238,8
	9
	
	29
	Ремонт фасада
Внутренние сантех работы Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы 
	6 600

	1
	 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10
	ул. Молодогвардейцев, 11
	1969
	14884
	
	
	1083,3
	5
	4370,6
	28
	Ремонт фасада
Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	5 000

	11
	ул. Молодогвардейцев, 15
	1968
	13720
	
	
	1062,8
	5
	3855,7
	32
	Ремонт фасада
Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные   работы
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	5 000

	12
	ул. Новосибирская, 66
	1966
	16491
	
	1565
	
	5
	5031,5
	35
	Внутренние сантех работы Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	5 200

	13
	ул. Ростовская, 34
	1958
	11580
	
	1286,7
	
	4
	2929,8
	45
	Внутренние сантех работы Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	4 800

	14
	ул. Ростовская, 66
	1977
	26603
	
	
	1159
	9
	6994,8
	25
	Внутренние сантех работы Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	6 200

	15
	ул. Переверткина, 45
	1976
	28766
	
	
	1165
	9
	7488,3
	29
	Внутренние сантех работы Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы

	6 500


	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	16
	ул. Иркутская, 11
	1972
	17077
	
	
	1578,4
	5
	4564,6
	48
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы Общестроительные работы  
Противопожарные мероприятия                          
	4 600

	17
	ул. Ленинградская,
д. 136а
	1956
	10613
	
	904
	
	4
	2535,9
	48
	Ремонт кровли
Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы 
Противопожарные мероприятия
	4 000

	18
	ул. Циолковского, 129
	1982
	13522
	
	
	1070
	5
	3974,5
	31
	Внутренние сантех работы Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	4 800

	19
	ул. Туполева, 16
	1983
	26599
	
	
	1414,7
	9
	7173,5
	28
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
	8 000

	20
	ул. Туполева, 38
	1979
	28716
	
	
	1180
	9
	7358,5
	27
	Внутренние сантех работы Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
	7 000

	21
	ул. Молодогвардейцев, 10
	1970
	15861
	
	
	1119,1
	5
	4856,1
	27
	Внутренние сантех работы Общестроительные работы
Ремонт фасада   
Противопожарные мероприятия                                                                                                                                                
	5 200

	22
	ул. 9 Января, 48
	1957
	9936
	817,7
	
	
	4
	2442,2
	34
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	4 800

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	23
	ул. Брянская, 68
	1966
	20245
	
	1466,3
	
	5
	6019,7
	39
	Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы 
Общестроительные работы   
Противопожарные мероприятия                      
	4 800

	24
	ул. Комиссаржевская, 15
	1955
	8449
	909
	
	
	4
	1332,6
	30
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
Ремонт фасада
Противопожарные мероприятия
	5 000

	25
	ул. Волгодонская, 13
	1959
	9400
	
	920,7
	
	4
	2319
	42
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	4 000

	26
	ул.Электросигнальная, 4
	1950
	9041
	
	911,3
	
	4
	2404,6
	47
	Ремонт кровли
Общестроительные работы
Внутренние электромонтажные работы
Ремонт фасада, в т.ч. балконы- 14 шт.                          
	2 109

	27
	ул. Беляевой, 6
	1973
	15949
	
	1323,5
	
	5
	4264,5
	23
	Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	4 500

	28
	ул. Артамонова, 36
	1973
	28161
	
	
	1259,2
	9
	7529,5
	31
	Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы 
Общестроительные работы
Противопожарные мероприятия
	6 000

	1
	 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	29
	ул. Молодогвардейцев, 12
	1969
	13856
	
	
	1122,2
	5
	4042,3
	27
	Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
Ремонт фасада  
Противопожарные мероприятия                
	4 500

	30
	ул. Молодогвардейцев, 14
	1970
	13856
	
	
	1122,1
	5
	4051,6
	16
	Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы 
Общестроительные работы
Ремонт фасада  
Противопожарные мероприятия               
	4 500

	31
	ул. Краснознаменная, 14
	1978
	13428
	
	
	577,9
	9
	3603,5
	31
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы Общестроительные работы
	4 500

	32
	ул. Челюскинцев, 84
	1983
	29795
	
	
	1168,8
	9
	7809,3
	18
	Ремонт кровли
Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы
	7 000

	33
	ул. Киселева, 1
	1973
	26031
	
	
	1108,6
	9
	7049,9
	28
	Внутренние сантех работы
Внутренние электромонтажные работы
Общестроительные работы  
Противопожарные мероприятия               
	4 500

	 
	Итого
	171 409

	
	Всего
	237425


И.о.  директора департамента ЖКХ                                                                                                                       А.Н. Слесарев

